WYKONANIE INWESTYCJI W 2001 ROKU

Oceniając realizację inwestycji w 2001r. można stwierdzić, że przebiegała ona prawidłowo. Zdecydowana większość zadań została całkowicie zakończona (28), lub też wykonano zakresy rzeczowe, na które środki przewidziane były w planie na 2001r.(36); 
w 4 przypadkach wykonano zakresy takie, jakie były możliwe do zrealizowania.

Tylko jedno spośród 69 zadań zostało faktycznie niewykonane, jednak wstrzymanie przez Zarząd Miasta decyzji o budowie nowego budynku komunalnego, nastąpiło pod presją społeczną, jaką wywarł Komitet Osiedlowy przeciwstawiający się w imieniu mieszkańców lokalizacji obiektu.

Łącznie na inwestycje wykorzystano 34.970.605 zł z planowanej kwoty 36.621.284 zł, co stanowi 95,5%, a wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa działu | Plan 2001 | Wykonanie 2001r. | % wykona- nia planu | Udział % w wydatkach ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 277 948 | 6 265 593 | 99,8 | 17,7 |
| 600 | Transport i łączność | 13 144 833 | 12 792 092 | 97,3 | 36,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 978 330 | 2 390 465 | 80,3 | 6,7 |
| 750 | Administracja publiczna | 425 000 | 382 274 | 89,9 | 1,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 400 | 285 809 | 99,8 | 0,8 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 344 395 | 2 343 741 | 100,0 | 6,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 664 911 | 598 240 | 90,0 | 1,8 |
| 853 | Opieka społeczna | 112 878 | 78 339 | 69,4 | 0,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 989 | 28 989 | 100,0 | 0,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 055 900 | 8 504 132 | 93,9 | 24,4 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000 | 59 297 | 98,8 | 0,2 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 241 700 | 1 241 634 | 100,0 | 3,5 |
|  | RAZEM | 36 621 284 | 34 970 605 | 95,5 | 100,0 |

Jak wynika z powyższego nadal utrzymywała się tendencja przeznaczania 
w ramach inwestycji znacznych środków na drogownictwo, gospodarkę komunalną oraz infrastrukturę techniczną (inwestycje sieciowe). Z każdej złotówki wydatkowanej w 2001r 
79 groszy przeznaczano właśnie na ten cel. Proporcja taka jest wynikiem zarówno dostrzegania szczególnych potrzeb w tym zakresie jak i kapitałochłonności tego rodzaju inwestycji. Nie oznacza to oczywiście, że doinwestowanie pozostałych dziedzin nie znajduje zainteresowania u władz miasta.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim 
z braku możliwości dokonania wszystkich zaplanowanych wykupów terenów, braku zainteresowania inwestycjami realizowanymi w ramach tzw. inicjatyw społecznych czy też tańszej niż zakładano realizacji zadań, a nie z braku właściwych działań.

Właśnie wielokierunkowe działania podejmowane przez służby inwestycyjne sprawiły, że ujęta w uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.12.2000r.  w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2001r., wielkość wydatków majątkowych, planowanych w wysokości 33.741.925 zł, wzrosła ostatecznie do 36.621.284 zł, a liczba realizowanych zadań z 61 do 69.

Było to możliwe przede wszystkim dzięki akceptowaniu przez Radę Miejską Kalisza wniosków w sprawie dokonywania bieżących korekt planu, polegających na przesunięciu wygospodarowanych wolnych środków na nowe zadania lub rozszerzenie zakresów rzeczowych realizowanych już inwestycji, przyspieszając ich zakończenie.

Czynnikiem sprzyjającym realizacji inwestycji i bardzo istotnym, wobec ograniczonych możliwości finansowych Miasta, było pozyskanie w 2001r. pomocy finansowej, która  pochodziła z następujących źródeł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- 4 dotacje na łączną kwotę 265.000 zł na modernizację kotłowni w obiektach oświatowych,

- 5 pożyczek preferencyjnych (częściowo umarzalnych) na łączną kwotę 2.160.000 zł, przyznanych na budowę kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie i Zawodzie oraz inwestycje ciepłownicze,

- dopłaty do odsetek od kredytu komercyjnego, zaciągniętego w wysokości 1.300.000 zł na modernizację węzłów cieplnych.

- Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- 3 dotacje w wysokości 375.000 zł na modernizację kotłowni oraz budowę kanalizacji 
w dzielnicy Zawodzie,

- Urząd Kultury Fizycznej i Sportu

- dotacja w wysokości 380.000 zł na budowę sali wraz z boiskami w Zespole Szkół Nr 7 na osiedlu Zagorzynek, z czego 100.000 zł uruchomiono w 2001r a 280.000 zł 
w 2002r.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- dotacja w wysokości 27.584 zł na prace przeprowadzone w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym TULIPAN.

Natomiast do końca grudnia 2001r. Miasto nie otrzymało należnej refundacji za wybudowanie oświetlenia na drogach powiatowych (ul.Starożytna i Pokrzywnicka), o którą wnioskowano do Wojewody Wielkopolskiego. Środki te powinny zasilić budżet 2002r.

Omawiając wykonanie wydatków inwestycyjnych, należy zwrócić uwagę na fakt, że 
w stosunku do roku 2000 nastąpiła znaczna poprawa w zakresie poziomu zobowiązań. Faktury wystawione pod koniec roku, albo zostały uregulowane przed 31.12.2001r albo też na początku stycznia 2002r. z tzw. „wydatków niewygasających”. W ten sposób zobowiązania jakie wystąpiły na koniec 2001r. nie obciążyły wydatków planowanych na 2002r.

Wykonanie wydatków oraz realizacja i efekty uzyskane na  poszczególnych zadań przedstawiały się następująco:

DZIAŁ 400     		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
                                   GAZ I WODĘ

Rozdział 40001     	Dostarczanie ciepła

- Modernizacja węzłów cieplnych w istniejących budynkach (realizacja programu).

W roku 2001 modernizacją objęto 24 węzły hydroelewatorowe, które zostały zamienione na węzły cieplne wymiennikowe oraz 32 węzły cieplne wymiennikowe 
w zakresie automatycznej regulacji i opomiarowania.

Całkowity koszt ich modernizacji wyniósł 2.889.518 zł. Ponadto w 2001r. uregulowano 
       zobowiązania 2000r w wysokości 523.821 zł dotyczące płatności 
       dokonanych w styczniu za faktury wystawione w roku poprzednim. Łącznie 
       wydatkowano 3.413.339 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane było z pomocą 
       Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w formie dopłat do odsetek 
       od kredytu zaciągniętego w banku.

2001r. był ostatnim rokiem realizacji programu modernizacji węzłów cieplnych, rozpoczętego w 1998r. Projektantem a zarazem wykonawcą całego zakresu zadania  była firma LANDIS & GYR z Warszawy.

## Modernizacja sieci cieplnych na osiedlu Asnyka i XXV lecia

W roku 2001 roboty modernizacyjne wykonywane były na sieciach cieplnych 
na terenie osiedla Asnyka. W I półroczu opracowana została dokumentacja techniczna (projektant T.Kukuła), a następnie ogłoszono przetarg. Roboty realizowane przez PEC Składy Kupieckie zakończono w październiku 2001r. Całkowity koszt robót wyniósł 777.001 zł, a efekt rzeczowy to 1.550,2m zmodernizowanych sieci cieplnych 
w technologii rur preizolowanych oraz w technologii tradycyjnej.

# Zamiana kotłowni węglowej na węzeł cieplny wraz z przyłączem ul.Fabryczna 2a

Opracowana w I kwartale przez projektanta T.Kukułę dokumentacja techniczna stała się podstawą do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania. W maju podpisana została umowa z wykonawcą tj. Grupą Kapitałową PEC S.A. reprezentowaną przez Składy Kupieckie Sp. z o o, a roboty zakończono i odebrano 31.07.2001r.

Koszt wykonania węzła o mocy 148,3 kW wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej wyniósł 68.124 zł, z czego 25.000 zł sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 13.124 zł bezpośrednio ze środków własnych budżetu miasta, a 30.000 zł z pożyczki preferencyjnej zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## Szkoła Podstawowa nr 13 Kordeckiego 34 – podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z budową instalacji c.o.

Na podstawie projektu opracowanego przez T.Kukułę ogłoszony został przetarg 
i wybrano wykonawcę, którym zostało PEC Składy Kupieckie Sp. z o.o. jako reprezentant Grupy Kapitałowej PEC S.A. Odbioru robót obejmujących wykonanie węzła cieplnego wraz z instalacjami wod-kan., wentylacyjną i elektryczną, przyłącze wysokoparametrowe, niskoparametrową sieć cieplną oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania dokonano 30.10.2001r. Całkowity koszt robót wyniósł 176.241 zł, z czego 116.241 to środki własne budżetu Miasta, a 60.000 zł dotacja 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## Szkoła Podstawowa nr 21 Szczypiorno ul. 25 Pułku Artylerii – zamiana kotłowni węglowej na gazową

Dokumentacja techniczna opracowana została w I półroczu 2001r. przez PW„STERN”.

W wyniku przetargu na realizację zadania wybrano wykonawcę, którym została Firma Instalacyjno - Budowlana „WIRAX” z Kalisza. 10 września 2001r. zakończono czynności odbiorowe i przekazano do eksploatacji nowoczesną kotłownię gazową wyposażoną 
w kocioł VIESSMANN o mocy 132 kW.

Koszt zadania wyniósł 88.408 zł z czego 48.408 zł pochodziło ze środków własnych budżetu miasta a 40.000 zł z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## Medyczne Studium Zawodowe ul.Kaszubska 13 – zamiana kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją c.o.

Nowa kotłownia ogrzewa zarówno budynek Medycznego Studium Zawodowego 
(w tym internat i stołówkę) jak i budynek Zespołu Szkół Budowlanych. W I półroczu, po opracowaniu dokumentacji ogłoszony został przetarg na realizację, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. firmę POLCAL z Kalisza.

24 października 2001r. dokonano odbioru robót, obejmujących montaż 2 kotłów VITOPLEX 300 o łącznej mocy 570 kW wraz z całym układem technologicznym 
i instalacjami dla kotłowni oraz wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania budynku.

Łączny koszt zadania wyniósł 400.000 zł, z czego 100.000 zł dofinansował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 300.000 zł, stanowiąca wydatki budżetu miasta to dochody własne w wysokości 180.000 zł, oraz dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 120.000 zł.

## Zespół Szkół ul.Żwirki i Wigury 10  - modernizacja ogrzewania na gazowe

W I półroczu P.W.”STERN” opracowało dokumentację techniczną, na podstawie której przygotowany został przetarg na realizację zadania.  Wykonawcą została firma „CIEPŁOWNIK” Sp. z o.o z Plewisk .

Odbiór zadania zakończono 29.08.2001r., a w jego wyniku powstała ekologiczna kotłownia wyposażona w kocioł Viessman o mocy 96 kW, której koszt budowy wyniósł 67.653 zł.

## Publiczne Przedszkole Nr 13 ul. Krótka 9 zamiana kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną  instalacją c.o.

W I półroczu przygotowano zadanie do realizacji, opracowano dokumentację (autor P.W.”STERN”), ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. W czerwcu podpisano umowę 
z firmą „INWEST-PRO” s.c. z Kalisza, a 27 sierpnia dokonano odbioru robót, w wyniku których powstała kotłownia o mocy 108 kW. Koszt budowy nowej kotłowni wraz 
z instalacją centralnego ogrzewania wyniósł 104.152 zł, z czego 59.152 zł sfinansowano bezpośrednio ze środków własnych budżetu miasta, a 45.000 zł z dotacji otrzymanej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## Budowa kotłowni gazowej dla budynków przy ul.Karłowicza 10 i 12

Zadanie polegające na budowie nowej kotłowni, zasilającej dwa budynki ogrzewane wcześniej z przestarzałej i drogiej w eksploatacji kotłowni węglowej należącej do POM, realizowane było na podstawie dokumentacji opracowanej przez MZBM.

W czerwcu 2001r. rozstrzygnięty został przetarg, a umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą „INWEST-PRO” z Kalisza. 24.08.2001r dokonano odbioru kotłowni, 
w której zamontowano kocioł wodny Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW.

Na powyższy cel wydatkowano łącznie 85.318 zł, z czego 55.318 zł stanowiły środki własne budżetu miasta a 30.000 zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

## Program podstawowy modernizacji kotłowni CR1 etap II i III /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 17.05.2001r./

Jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Podjęcie przez Radę Miejską Kalisza uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na rok 2002, pozwoliło na

ogłoszenie w 2001r. przetargu dwustopniowego na opracowanie dokumentacji 
i realizację robót z terminem ich zakończenia w marcu 2002r. Wykonawcą zadania jest firma Gros-Pol z Poznania. W 2001r. wykorzystano 210.357 zł tj. 100% planu. Zadanie finansowane jest przy udziale pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z której 100.000 zł uruchomiono w 2001r. a 900.000 zł przewidziane jest na 2002r.

### Rozdział 40002     	Dostarczanie wody

- Udziały Miasta dla Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (budowa ujęcia wody "Lis" z rurociągiem przesyłowym  do ul. Południowej)

Na realizację robót związanych z budową ujęcia wody na Lisie, przekazano środki 
w wysokości 704.580 zł, z czego sfinansowano roboty budowlane wykonane na budynku technologicznym stacji uzdatniania wody, oraz koszty zakupu złączy, przepustnic, zasuw, przepływomierzy, a także wykupu gruntów. Ponadto plan wydatków obciążyły zobowiązania 2000r. na kwotę 295.420 zł, stanowiące równowartość faktur, które wystawione przed 31.12.2000r. zostały uregulowane w styczniu. Plan 2001r. wykonany został w 100%.

#### DZIAŁ 600     		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015     	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa obwodnicy II etap  - przedłużenie ulicy Stanczukowskiego (odcinek od ul. Poznańskiej do ulicy Stawiszyńskiej)

Środki przeznaczone w planie na 2001r. wykorzystane zostały przede wszystkim na pokrycie zobowiązań w wysokości 925.827 zł, które dotyczyły oddanego do użytku 
w 2000r. odcinka od ul.Majkowskiej. Pozostała kwota 73.726 zł, pokryła koszty projektu na budowę mostu na kanale Bernardyńskim opracowanego przez INMOST-PROJEKT 
z Gliwic oraz wykupu gruntu o pow. 1.085 m2.

Łącznie w 2001r. wydatkowano 999.554 zł tj. 100% planu.

- Modernizacja ul.Majkowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Majkowskiej 
z al.Wojska Polskiego i połączeniem ulicy Majkowskiej z ulicą Stańczukowskiego 
z odwodnieniem i oświetleniem.

W 2001r. wydatkowano 4.683.902 zł tj. wszystkie planowane środki na to zadanie, wykonując:

- odcinek ulicy Majkowskiej w obrębie skrzyżowania  z ul.Stanczukowskiego wraz 
z kanalizacją deszczowa o długości 350m,

- przebudowę skrzyżowania ul.Majkowskiej z al. Wojska Polskiego (325m), w tym wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, kanalizację deszczową i przebudowę sygnalizacji świetlnej, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, dodatkowe wzmocnienie na wlotach istniejącej podbudowy i ułożenie nowych warstw nawierzchni 8  cm wiążącej i 5 cm ścieralnej,

- obustronny chodnik z kostki betonowej prasowanej na odcinkach od ul.3 Maja do 
ul. Długosza (275 m) oraz na odcinku od ul.Stanczukowskiego do byłych Zakładów Mięsnych (275m).

- parkingi przy Zakładzie Gazowniczym oraz w rejonie ul.Długosza.

Roboty wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych- SKANSKA S.A. oraz Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów z Kalisza.

## Modernizacja ul. Wrocławskiej

Projekt przebudowy ulicy opracowała firma „KOMPROJEKT” z Kalisza. Koszt wyniósł 74.365 zł ; plan wydatków wykonano w 100%.

- Budowa ulicy obwodowej  na osiedlu "Dobrzec".

W 2001r. wykonano 600 m ulicy, na odcinku od ul.H. Sawickiej w kierunku ul.Burschego. Zadanie obejmowało wybudowanie jezdni szerokości 7,0m o nawierzchni bitumicznej, na podbudowie tłuczniowej, ułożonej na gruncie stabilizowanym cementem, a także obustronny chodnik z kostki betonowej prasowanej szerokości 2 m. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza. Na  powyższy zakres wydatkowano 1.056.857 zł. Ponadto uregulowano zobowiązania 2000r.w wysokości 219.686 zł. Łącznie wykorzystano 100% planowanych środków tj. 1.276.543 zł.

## Zarząd Dróg Miejskich – zakupy inwestycyjne /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 19.07.2001r./

Kwotę 20.215 zł wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz oprogramowania FIKS BJ przeznaczonego dla służb finansowo-księgowych.

### Rozdział 60016     	Drogi publiczne gminne

- Ul. Skarszewska - bud. kanału deszcz. na odc. Gen. Sikorskiego - Borkowska, wraz 
z modernizacją do ul. Stawiszyńskiej.

W 2001r. trwały prace na odcinku o długości 715 m, realizowane przez firmę PPHU „BUDKOM” S.J. z Kalisza. Na rozpoczętej jeszcze w 2000r. jezdni o szerokości 7,0m ułożono brakującą warstwę ścieralną. Wykonano także nawierzchnię chodników szerokości 1,75-2,20m z płytek betonowych 35x35x3cm.

Na powyższy cel wydatkowano 563.854 zł. tj. wszystkie planowane środki.

- Ul.Ciesielska -przebudowa kładki na obiekt stały, kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni i chodników w ulicy Ciesielskiej i Pontonowej.

W 2001r. wydatkowano 64.489 zł na uregulowanie ostatniej części płatności za opracowanie projektu na budowę mostu (wykonawca MOSTPROJEKT s.c. ze Zduńskiej Woli) oraz na wykup terenu o pow. 1.710 m2 niezbędnego dla realizacji inwestycji. Niewykorzystanie wszystkich planowanych środków nastąpiło na skutek przedłużającego się procesu odwołań od decyzji podziału terenu (z odwołaniem do NSA włącznie) właściciela działki, który nie wyraża zgody na jej sprzedaż.

## Budowa Trasy  Bursztynowej

Wydatki poniesione na zadaniu w 2001r. to kwota 2.699.999 zł, która pokryła przede wszystkim koszty prac związanych z budową mostu na Prośnie. Wykonawca tj. Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych - SKANSKA zakończył budowę wszystkich podpór mostu oraz konstrukcji nośnej stalowej.

Ponadto, w 2001r. uregulowano zobowiązania w wysokości 26.918 zł, zatem plan roczny wykonano w 100%.

## Budowa kładki do Szkoły Podstawowej nr 12 na przedłużeniu ul.Szewskiej

Na wybudowanie kładki łączącej osiedle Ogrody z osiedlem Piskorzewie  wydatkowano w 2001r. 543.668 zł tj. 100% planowanych środków.

Obiekt o długości całkowitej 35,3 m (belka dwuprzęsłowa) posiada konstrukcję nośną 
z dźwigarów dwuteowych z płytą żelbetową wylewaną „na mokro”. Z uwagi na różnicę wysokości, konieczne było też wybudowanie schodów oraz pochylni umożliwiającej osobom niepełnosprawnym korzystanie z kładki. Całość odpowiednio oświetlono. Wykonawcą inwestycji była firma „Complex- Projekt ” z Katowic.

- Budowa ulicy Kołobrzeskiej - wzmocnienie nawierzchni gruntowej wraz 
z odwodnieniem

Zadanie zrealizowano na odcinku 325m od ul.Połanieckiej do ul.Kruszwickiej, 
a obejmowało ono wykonanie odwodnienia, ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m oraz jednostronny chodnik szerokości 2,0 m z płytek chodnikowych 35x35x5 cm. Roboty wykonywało Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych a ich koszt wyniósł 657.310 zł.

## Budowa sygnalizacji świetlnej

W 2001r. wybudowano sygnalizację świetlną akomodacyjną wraz z przebudową geometrii skrzyżowań:

- ul.Łódzka – ul.Żwirki i Wigury przy Hali Sportowej (wykonawca firma RASZEWSKI 
& SYN z Konina),

- al. Wojska Polskiego – wjazd w osiedle Dobrzec (wykonawca firma „KAREX” 
z Kalisza).

Koszt robót wyniósł 661.685 zł czyli planowane środki wykorzystane zostały w 100%.

## Budowa ścieżek rowerowych

Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2001r. obejmował wybudowanie kolejnego odcinka ścieżki w ul.Granicznej od posesji nr 44 do skrzyżowania z ul.Mickiewicza. Kosztem 49.220 zł ułożono 160m nawierzchni z kostki betonowej prasowanej. Roboty wykonywała firma „NADZÓR I WYK. ROBÓT DROGOWYCH MIROSŁAW MIKLAS” 
z Kalisza.

## Odtworzenie nawierzchni  ul.B.Chrobrego /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./

Roboty odtworzeniowe wykonane zostały na długości 327m. Obejmowały one ułożenie nawierzchni ulicy o szerokości 5 i 5,5m z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka), a także ułożenie z płytek betonowych 50x50x7 cm jednostronnego chodnika 
o szerokości 1,5m. Wykonawcą prac było PPHU „BUDKOM” S.J. z Kalisza, a koszt zadania wyniósł 279.682 zł.

## Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów wraz z uzupełnieniem istniejącego odwodnienia  /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./

Na wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul.Piechurów (284m) wydatkowano 178.829 zł.W ramach zadania wykonano nawierzchnię z asfaltu piaskowego (szer. 5,0 m), jednostronny chodnik (szer. 2,15m) z płytek betonowych 50x50x7 cm, a także uzupełniono odwodnienie. Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. 
z o.o. z Kalisza.

## Rozbudowa skrzyżowania ul.Poznańskiej i al.Wojska Polskiego /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Do końca roku wydatkowano część środków, przeznaczając je na nabycie udziału do ½ cz. w nieruchomości przy ul.Poznańskiej 12. Na zadaniu tym nie wykorzystano wszystkich planowanych środków ze względu na brak możliwości wykupu pozostałej części posesji od jej współwłaściciela, z powodu nieuregulowanego stanu prawnego własności. Obecnie toczy się postępowanie wywłaszczeniowe.

- Modernizacja ulicy Korczak od ulicy Stańczukowskiego do Poznańskiej oraz Ptasiej (projekt na cały zakres)

W 2001r. wydatkowano 10.854 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej, którą wykonał „WIKAN” Z-d Projektowo-Wykonawczy ze Zduńskiej Woli. Pozostałe środki w wysokości 1240.-zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wykazu wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001 oraz Uchwałą Nr 936/2001 ZMK o realizacji powyższej uchwały  przekazano na wydzielone subkonto, celem zabezpieczenia płatności w 2002r.

DZIAŁ 700	     	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005     	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i układy komunikacyjne, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Na wykup terenów w 2001r. wydatkowano z budżetu 356.167 zł, z czego sfinansowano:

- wykup gruntu pod wykonanie prawostronnego obwałowania rzeki Prosny w dzielnicy Rajsków,

- wykupy pod układy komunikacyjne nieruchomości przy ul.Dusznickiej, Rajskowskiej, Smolnej, Ostrowskiej, Saperskiej, Słowiańskiej, Kordeckiego, Dolnej oraz ciąg starego przebiegu ul.Złotej

- wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Skarszewskiej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 11.

Na niższy od planowanego poziom wydatków 2001r. wpływ miało przede wszystkim niewypłacenie odszkodowania za sądowe wyjście ze współwłasności nieruchomości przy ul.Górnośląskiej 12 oraz za bezumowne korzystanie z gruntu prywatnego, jak również z tytułu unieważnienia umowy kupna-sprzedaży gruntu położonego na osiedlu Dobrzec (sprawy w toku, brak rozstrzygnięcia przez Sąd). Ponadto nie było takiej sytuacji i potrzeby, aby Miasto skorzystało z przysługującego mu prawa pierwokupu, na co w budżecie znajdują się zarezerwowane środki.

### Rozdział 70095     	Pozostała działalność

- Mieszkania komunalne   (ul. Hoża)

31 sierpnia 2001r. zakończyły się czynności odbiorowe całego zakresu rzeczowego związanego z realizacją budynku komunalnego, którego wykonawcą był Zakład Budowlany J i S Patyna s.c.

Przy ul.Hożej 16 powstał budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, trzyklatkowy, podpiwniczony, z 36 mieszkaniami i poddaszem użytkowym. Jego powierzchnia wynosi 1.918,04 m2 a kubatura 9.868,40m3. Źródłem ciepła dla obiektu jest ekologiczna kotłownia gazowa, z kotłem Viessmann typu Paromat Simplex o mocy 225 kW.

W ramach inwestycji wybudowano także przyłącza wodociągowe, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, zagospodarowano tereny zielone o powierzchni 1.493 m2, a także wybudowano drogi dojazdowe, parkingi i chodniki o łącznej powierzchni 1.418,0 m2.

Na powyższy zakres wydatkowano w 2001r. 1.428.322,53 zł, a całkowity koszt zadania poniesiony od początku jego realizacji wyniósł 3.465.651 zł

## Budownictwo mieszkaniowe

Zadanie to nie zostało jednoznacznie sprecyzowane w budżecie miasta. Początkowo Zarząd Miasta Kalisza prowadził długotrwałe negocjacje w sprawie warunków zakupu 
30 mieszkań (1 klatka schodowa) w budynku przy ul.Legionów 15-17, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Wobec wygórowanych oczekiwań sprzedającego, negocjacje zakończyły się fiaskiem.

W związku z powyższym, Zarząd Miasta Kalisza podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji budynku komunalnego w rejonie ulic Dobrzecka-Mickiewicza-Graniczna. Wobec zdecydowanego sprzeciwu okolicznych mieszkańców oraz Rady Osiedla Korczak, kwestionujących lokalizację budynku, Zarząd Miasta wstrzymał dalsze działania.

W tej sytuacji przygotowano wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o wyrażenie zgody na zakup mieszkań z wolnej ręki i ich przeznaczenie na mieszkania komunalne. I to działanie nie przyniosło niestety pożądanego efektu, gdyż Prezes UZP takiej zgody nie udzielił.

W związku z powyższym, z planowanej kwoty 500.000 zł wykorzystano zaledwie 5.976 zł, pokrywając koszty matrycy i badań geologicznych gruntu pod budynek w rejonie ul.Dobrzeckiej.

- Udziały Miasta dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

W 2001r. na konto KTBS przekazano 100% planowanych środków tj. 600.000 zł.

DZIAŁ 750     		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023     	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

## Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych obejmujących:

- 24 komputery, wraz z zestawem oprogramowania (WINDOWS, WORD i EXCEL) dla 
14 wydziałów Urzędu Miejskiego,

- 12 drukarek laserowych i 3 atramentowe,

- komputer dedykowany na serwer pocztowy – który służy do przesyłania poczty elektronicznej (wewnętrznej i zewnętrznej),

- konwertery światłowodowe do sieci komputerowej,

- koncentratory sieciowe (Hub-y),

- dodatkowe urządzenia do komputerów (skaner, aparat cyfrowy),

- oprogramowanie (system informacji prawnej „LEX”- zakup abonamentu na 2001 
i 2002r; system sieciowy NOVELL NETWARE ver.5.1 – licencja na dodatkowych 
10 użytkowników; program do przeglądania ewidencji gruntów i budynków EGBIV; program narzędziowy Windows Comander – 41 licencji; program graficzny Corel Draw – 7 sztuk. Ponadto wykonano upgrade starszych wersji systemu OFFICE do wersji OFFICE 2000 w ilości 30 sztuk).

Na powyższy cel wydatkowano 195.482 zł.

## System informacji przestrzennej

W ramach zadania zakupiono program „DANMAP”, który umożliwia wykorzystanie mapy numerycznej do celów zarządzania kryzysowego. Do mapy zakupiono też odpowiedni komputer, który posłuży do załadowania systemu DANMAP danymi dotyczącymi warstw: budynki, drogi i ulice, lasy, wody, ogrodzenia, skarpy i groble, składowiska i place przemysłowe; opracowanie bazy sieci dróg i ulic dla potrzeb wyznaczania dróg optymalnych. Z planu wydatków 2001r. wykorzystano 15.506 zł, a więc 31% przewidzianych środków.

Ponadto ze środków zabezpieczonych w 2000r. wydatkowano 6.855 zł na uregulowanie ostatnich płatności z tytułu wykonania sieci strukturalnej na I piętrze budynku Ratusza.

## Remont budynku przy ulicy Kościuszki 1A

W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na:

- wymianie istniejącej stolarki drewnianej na stolarkę z PCV w ilości 8 szt., z czego 
6 szt na II piętrze i 2 szt. na parterze w pomieszczeniu centrali telefonicznej,

- wymianie stolarki drzwiowej na III piętrze budynku w ilości 12 szt.,

- przebudowie ścianki działowej o lekkiej konstrukcji.

Ponadto rozbudowano centralę telefoniczną Matracom 6540 o 9 portów wewnętrznych.

Na powyższy cel wydatkowano 24.978 zł tj. 99,9% planowanych środków.

## Budynek USC Aleja Wolności 4

W 2001r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na doświetlenie pomieszczeń południowo-wschodniej części poddasza obiektu, zajmowanego przez stanowiska zajmujące się ewidencją ludności. Rozwiązanie projektowe przewiduje wykonanie świetlika w formie dachu kopertowego ze szkła klejonego (zestaw szklany jednokomorowy). Koszt wykonania wyniósł 6.100 zł, a wykonawcą była Pracownia Projektowa A.Chodnika z Poznania.

## Urząd Miejski – zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.000 zł przeznaczając ją na zakup trzech kserokopiarek firmy Toshiba z przeznaczeniem dla Wydziału Inżynierii Miejskiej i Komunikacji, Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Wydziału Spraw Mieszkaniowych, a także na zakup gilotyny do cięcia papieru, stanowiącej wyposażenie poligrafii Urzędu.

## Budynek Ratusza -  wymiana stolarki okiennej

W ramach zadania dokonano wymiany stolarki okiennej skrzynkowej na stolarkę jednoramową drewnianą z szybą zespoloną niskoemisyjną w elewacji zewnętrznej budynku, w tym 12 okien na parterze budynku i 26 okien na I piętrze. Roboty obejmowały także zamontowanie parapetów wewnętrznych oraz wykonanie niezbędnych napraw ościeży, uzupełnienie tynków oraz obróbek blacharskich. Koszt robót wyniósł 120.208 zł a ich wykonawcą był Zakład Stolarki Budowlanej „Sobański” s.c. z Gołuchowa.

DZIAŁ 754     		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411     	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- i 42 Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kaliszu

W budżecie na rok 2001 środki przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawczego ujęte były w ramach wydatków w rozdziale 75411 (zadania Miasta 30.000 zł oraz zadania Powiatu – wpłaty sponsorów -  43.500 zł), a także w rozdziale 75495 (zadania Powiatu 10.000 zł). Łącznie w budżecie zaplanowano na ten cel 83.500 zł. Koszt zakupu samochodu marki Nissan Terrano wyniósł 99.999 zł, a różnicę Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej sfinansowała ze środków funduszu specjalnego jednostki.

- i 39a Miejskie i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - wspólne przedsięwzięcie z Powiatem

Na adaptację pomieszczeń dla Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budżecie zaplanowano łącznie 100.000zł, z czego 80.000 zł w rozdziale 75411 (zadania Miasta) a 20.000 zł w rozdziale 75495 (zadanie Powiatu). Środki te zostały wykorzystane w całości na wykonanie robót ogólnobudowlanych, modernizację instalacji wewnętrznych, zakup stołów dyspozytorskich i wyposażenia.

###### Rozdział 75412     	Ochotnicze straże pożarne

## Dotacja dla OSP Lis na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Środki w wysokości 60.000 zł przekazane zostały na konto OSP Lis, 
a stamtąd na konto Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, który realizuje zakup pojazdu. Po wpłaceniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełnej kwoty założonego dofinansowania, samochód odebrany zostanie z zakładu wykonującego karosację pojazdów pożarniczych.

### Rozdział 75416     	Straż Miejska

## Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kaliszu

Na roboty modernizacyjne wydatkowano w 2001r. wszystkie planowane środki tj. 15.000 zł. Firma PPHU „Calbud” dokonała wymiany 16 okien wraz z niezbędnymi obróbkami murarskimi. Natomiast Zakład Murarski T Matczaka z Koźminka przeprowadził wymianę pokrycia dachowego.

### Rozdział 75495     	Pozostała działalność

- Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu – vide poz.38

## Młodzieżowe Miasteczko Ruchu Drogowego

8 maja odbył się odbiór Młodzieżowego Miasteczka Ruchu Drogowego. 
Prace modernizacyjne polegały na częściowej naprawie nawierzchni i dostosowaniu obiektu do aktualnych zasad ruchu drogowego (montaż znaków i świateł), a ich koszt wyniósł 27.809 zł. Projektantem inwestycji był K Gałka a wykonawcą Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp. z o o w Kaliszu.

DZIAŁ 801     		OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101      	Szkoły podstawowe

## Szkoła Podstawowa nr 10 Zagorzynek

W I półroczu na zadaniu trwały prace związane z zakończeniem budowy sali gimnastycznej, realizowane przez firmę „PROBUST”. Zakupiono także pierwsze wyposażenie sali, które dostarczyła w czerwcu wybrana w przetargu Firma Handlowa „Faktoria” z Ostrowa Wlkp..

W lipcu zakończono czynności odbiorowe robót kubaturowych. W ich wyniku powstała sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 1.372,23m2 i kubaturze 13.116.5 m3.

Poza pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, z możliwością jego podziału kotarami na 3 boiska do piłki siatkowej, wyposażonego m.in. w składane 5-rzędowe trybuny, obiekt posiada dwukondygnacyjne zaplecze (sala ćwiczeń, szatnie, umywalnie, WC dla uczniów 
i ogólnodostępne, pomieszczenia dla nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze, magazyn) oraz łącznik o powierzchni użytkowej 886,59m2 i kubaturze 954,96m3.

W II półroczu na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez firmę „TOPSEL” wybudowano boiska sportowe, (do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej 
i tenisa, bieżnię, skocznie i zeskocznie o nawierzchni poliuretanowej typu CONIPUR, wyposażone w sprzęt sportowy), które zrealizowała firma POLIMER z Katowic.

W październiku 2001r. zakończono także budowę oświetlenia terenu – wykonawca Zakład Usługowo-Handlowy A.Smolicki z Kalisza. W listopadzie Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. wykonało ogrodzenie terenu Zespołu Szkół Nr 7.

Łączny koszt realizacji powyższego zakresu wyniósł 3.553.781 zł, a z planu wydatków budżetowych 2001r wykorzystano 1.862.769 zł tj. 100% środków. Ponadto na uregulowanie płatności wykorzystano kwotę 317.260 zł, zabezpieczoną uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXVIII/424/2000 z dnia 28.12.2000r. w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2000.

Wywołanie podobnej uchwały w 2001r. pozwoliło na zabezpieczenie środków potrzebnych do uregulowania zobowiązań wynikających z ostatnich faktur, wystawionych w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2002r. Ich uregulowanie nie obciążyło planu 2002r.

Zadanie realizowane było także z udziałem środków Urzędu Kultury Fizycznej 
i Sportu pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy w łącznej wysokości 380.000 zł, z czego 100.000 zł uruchomiono 
w 2001r. a 280.000 zł na początku stycznia 2002r.

## Zespół Szkół nr 3 przy ul.Teatralnej

Na budowę sali gimnastycznej wydatkowano  w 2001r. 230.973 zł. Zadanie obejmowało wybudowanie sali o powierzchni 345,65 m2 z boiskiem o wymiarach 24mx12m i kubaturze 3.159,87 m3 wraz z pierwszym wyposażeniem, łącznika 
o pow.36,94m2 i kubaturze 267,55m3 oraz kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu boiska.

Odbiór obiektów kubaturowych odbył się 10 kwietnia (wykonawca Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka S.A., a sieci w dniu 18 maja br. (wykonawca Firma Instalacyjna „SAN i CO” z Kalisza). Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a jego całkowity koszt wyniósł 744.704,69 zł.

### Rozdział 80141     	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

- Adaptacja pomieszczeń przy ul.Kordeckiego na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

Roboty na obiekcie rozpoczęto od ocieplenia i pokrycia dachu, a wykonywało je Centrum Usług Specjalistycznych W. Jankowski z Kalisza. Wielobranżowy projekt adaptacji opracowało Biuro Projektów „Śląsk” z Bielska-Białej. W 2001r. wykonano I etap adaptacji, związany z robotami rozbiórkowymi i murowymi. Zmodernizowano instalację wod-kan, c.o i c.w., a także wykonano część nowej instalacji elektrycznej. Prace realizowało KPB S.A. Na powyższy cel wykorzystano 100% planowanych wydatków, przy czym 210.088 zł przeznaczono na uregulowanie faktur, a 39.911 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12. 2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, z którego w 2002r. uregulowane zostaną pozostałe jeszcze płatności związane z robotami w sanitariatach, których zakończenie nastąpi w I kwartale 2002r.

Dodatkowo w ramach programu modernizacji węzłów c.o. w istniejących budynkach wykonano przyłącze sieci cieplnej do budynku wraz z węzłem cieplnym.

Po zakończeniu wszystkich prac obiekt przekazany zostanie samorządowi województwa wielkopolskiego.

DZIAŁ 851     		OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85132     	Inspekcja Sanitarna

## Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Z planowanych 43.000 zł wykorzystano wszystkie środki, dokonując zakupu samochodu osobowego, komputera z programem płacowo-kadrowym oraz kserokopiarki, których łączny koszt wyniósł 43.195 zł. Brakującą kwotę 195 zł. sfinansowano z odsetek bankowych.

### Rozdział 85154     	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

## Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Graniczna

Na początku lutego dokonano ostatecznego odbioru robót, na które umowę zawarto w 2000r. Końcowe faktury na łączną kwotę 35.878 zł sfinansowane zostały, zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXVIII/424/2000 z dnia 28.12.2000r. z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2000. Zadanie wykonywało Kaliskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka Akcyjna. Prace obejmowały wyburzenia, roboty konstrukcyjne i przebudowy związane z uzyskaniem nowej funkcji obiektu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, modernizację istniejącej instalacji c.o., c.w. 
i węzła cieplnego a wykonywane były na I, II i III piętrze lewej części budynku

W 2001r. KPB S.A. wykonywało prace obejmujące  montaż urządzeń instalacji wod-kan, elektrycznej a także malowanie i ułożenie wykładzin w pomieszczeniach na parterze w części lewej budynku, a także instalacji wod-kan oraz 3 łazienek w części prawej budynku. Ponadto Z-d Stolarki Budowlanej „Sobański” dokonał wymiany 10 okien wraz 
z parapetami, naprawą i malowaniem tynków. Odbiór tych robót odbył się w grudniu 2001r.

Dzięki zwiększeniu planu wydatków na wrześniowej Sesji Rady Miejskiej, pod koniec roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i elektrycznych oraz przygotowanie budynku do wprowadzenia okablowania strukturalnego.

Wydatki z budżetu miasta na to zadanie wyniosły 361.210 zł, z czego  178.335 zł  to wartość uregulowanych faktur, a 182.875 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12. 2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, 
z którego w 2002r. uregulowane zostaną pozostałe jeszcze płatności dotyczące robót, które zakończone zostaną w I kwartale 2002r.

- Monitoring wizyjny Miasta Kalisza

W związku z pojawieniem się na rynku nowoczesnych kamer, które można podłączyć światłowodem bezpośrednio ze stanowiskiem obserwacyjnym, konieczne było dokonanie szczegółowego rozpoznania oferowanego sprzętu zarówno pod względem technicznym jak 
i finansowym. Z tego powodu realizację zadania rozpoczęto w II półroczu. W wyniku przetargu dwustopniowego wyłoniono wykonawcę, którym została C&C Partners Telekom sp. z o.o. z Leszna. Umowa z wykonawcą obejmowała montaż 7 kamer zintegrowanych, usytuowanych w Śródmieściu Kalisza,  budowę systemu transmisji obrazu i sygnałów telemetrycznych w technologii optycznej (osprzęt, światłowody wielomodowe), budowę sieci centralnego zasilania stanowisk  kamerowych wraz 
z zasilaniem i podtrzymaniem  napięcia zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego Główny Rynek 20, dostawę i montaż urządzeń w centrum monitorowania takich jak:

- multiplekser wizyjny kolorowy, systemowy 16 kanałowy,

- urządzenie do transmisji sygnału wizyjnego, system optycznej transmisji danych 
i sygnału wizyjnego,

- monitory wizyjne kolorowe 21",

- magnetowid poklatkowy,

- zasilacz,

Wszystkie zasadnicze prace związane z uruchomieniem monitoringu zostały zakończone, a system przekazano do eksploatacji. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne nie można było jedynie przywrócić do stanu pierwotnego elewacji budynków po wykonanych pracach montażowych, w związku z czym roboty te  przesunięto na I kwartał 2002r.

Z planu 2001r. wykorzystano wszystkie środki tj. 93.000 zł, w tym 67.519 zł wyniosły płatności wystawionych faktur, a 31.781 zł zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12. 2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001r. przekazano na wydzielone subkonto, 
z którego w 2002r. uregulowane zostaną płatności dotyczące robót wykonanych w 2002r.

## Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -

Kosztem 20.361 zł zakupiono system nadzoru nad pacjentami sprzęt techniczny, tworzący telewizyjny system monitoringu w ośrodku przy ul.Warszawskiej 93. Obejmuje on 10 kamer wewnętrznych czarno-białych, 2 kamery zewnętrzne, a także videorejestrator oraz czarno - białe monitory do obserwacji obrazów.

Zadanie zostało zakończone w czerwcu a realizował je Zakład Profesjonalnego Montażu Systemów Alarmowych „LECO” z Kalisza

## Stołówka „Caritas” dla mieszkańców Kalisza /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27.09.2001r./

Po podjęciu przez Radę Miejską Kalisza decyzji o adaptacji pomieszczeń przy ul.Stawiszyńskiej na stołówkę dla potrzebujących pomocy mieszkańców miasta, zlecono opracowanie dokumentacji. Projekt techniczny wykonany został w grudniu 2001r. Na pokrycie tej płatności a także opłat przyłączeniowych i kosztów rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001r., oraz Uchwałą Nr 936/2001 Zarządu Miasta Kalisza o realizacji powyższej Uchwały przekazano 65.291 zł na wydzielone subkonto,

## Zakupy inwestycyjne dla Policyjnej Izby Dziecka i Centrum Interwencji Kryzysowej /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Z planowanych 12.000 zł wykorzystano 9.078 zł, przeznaczając je na zakup dwóch 
      zestawów komputerowych, po jednym dla Izby Dziecka oraz CIK.

DZIAŁ 853     		OPIEKA SPOŁECZNA

##### Rozdział 85302     	Domy pomocy społecznej

## Zakupy inwestycyjne dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej   /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 17.05.2001r./

Zgodnie z planem, w 2001r. wydatkowano 12.078 zł pokrywając koszty zakupu nowej kuchni gazowej oraz komputera.

### Rozdział 85303     	Ośrodki wsparcia

## Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Tulipan" – adaptacja łazienek dla osób niepełnosprawnych

Roboty adaptacyjne prowadzone były w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w I kwartale przez „BEWBIT” Z.Mikołajczyka. Na jej podstawie przygotowano i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony, zakończony w maju podpisaniem umowy o realizację robót z Przedsiębiorstwem Remontowo –Budowlanym ”EUROKOLOR” z Kalisza. Roboty prowadzone w okresie wakacyjnym obejmowały wymianę urządzeń sanitarnych z armaturą, grzejników, płytek ściennych i podłogowych, okien, montaż uchwytów dla niepełnosprawnych oraz wymianę posadzki w hallu głównym na wykładzinę POLYFLOR XL 2000. Koszt powyższych robót wyniósł 60.461 zł, z czego 32.877 zł sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta a 27.584 zł z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że zadanie zrealizowano taniej niż to wcześniej zakładano, wskaźnik wykonania planu wyniósł tylko 63,6%.

##### Rozdział 85324     	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29.11.2001r./

Planowana kwota 5.800 zł, pochodząca z 2% odpisu z przekazanych środków na pomoc osobom niepełnosprawnym, wykorzystana została w całości na zakup komputera w celu usprawnienia pracy w Dziale Księgowości.

#### DZIAŁ 854     		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404     	Przedszkola

## Zakupy inwestycyjne w przedszkolach

W 2001r. dokonano zakupu trzech zmywarko - wypażarek, które uzupełniły wyposażenie w sprzęt gospodarstwa domowego Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul.Pułaskiego 52, Nr 10 przy al. Wojska Polskiego 115 oraz Nr 12 przy ul. Bankowej 5.

### Rozdział 85412     	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

## Zakup kserokopiarki  /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28.06.2001r./

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Ministerstwem Edukacji Narodowej plan wydatków inwestycyjnych w 2001r. zwiększył się o 3.989 zł, które przeznaczono na zakup kserokopiarki. Zakup ten związany był z organizacją obozu językowego UNESCO w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul.Handlowej 30.

DZIAŁ 900     		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001     	Gospodarka ściekowa i ochrona wód

## Budowa kanalizacji w dzielnicy Zawodzie

Ze względu na brak pełnego pokrycia finansowego, realizacja zadania podzielona została na etapy. Dwa z nich zakończone zostały w 2000r. a w I półroczu br. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie III etapu. Zgoda Rady Miejskiej Kalisza na zaciągnięcie zobowiązań pozwoliła na rozstrzygnięcie w II półroczu przetargu na wykonanie kolejnych odcinków kanalizacji (etap IV do VII) z terminem zakończenia całości prac w 2002r.

11 grudnia 2001r. dokonano odbioru robót etapu III, wykonywanych przez 
PP-U „INSTALATOR Sp z o.o. W ich wyniku wybudowano kanalizację sanitarną Ø 200 do Ø250 o dł. 794,01m, kanalizację deszczową Ø200 do Ø315 o dł. 798,06m oraz 3 przepompownie wód opadowych wraz z zasilaniem energetycznym i odcinkami kanałów tłocznych Ø315 o dł. 25,38m. Poszczególne odcinki kanalizacji powstały w ulicach:B Pobożnego, Stare Miasto, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego i Mieczysława Starego

Pozostały zakres zadania, realizowany przez Przedsiębiorstwo SANBUD, zakończony zostanie w roku 2002.

W 2001r. wykorzystano wszystkie środki ujęte w planie tj. 1.380.000 zł, z czego 1.323.615  zł to płatności za roboty wykonane w tym okresie, natomiast 56.385 zł to zobowiązania z poprzedniego roku. Ponadto w roku 2001 wykorzystano także 250.000 zł dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na szeroki zakres zadania, jego finansowanie odbywa się z udziałem pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW, z której 400.000 zł uruchomiono w 2001r. a następne 400.000 zł przekazane zostanie w 2002r.

- Budowa kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, w związku z rozdziałem kanalizacji

W 2001r. zakończono budowę kanalizacji w dzielnicy Piskorzewie, realizowaną przez Firmę Instalacyjno-Budowlana „WIRAX” SJ z Kalisza. W ich wyniku dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Nowe odcinki kanalizacji powstały w ulicach: Piskorzewie, Ciasna, Mazurska, Długosza, Złota, Szopena, Al Wojska Polskiego i Majkowska, w tym kanalizacji sanitarnej Ø200 o dł. 442,4 m a kanalizacji deszczowej Ø200 do Ø600 o dł. 1.943,55 m. Na sfinansowanie robót wykorzystano 1.317.690 zł, tj. ponad 99% kwoty przewidzianej w planie. Z kwoty tej 300.000 zł to pożyczka preferencyjna otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## Dotacja na inwestycje Spółki Wodno - Ściekowej " Prosna "

W roku 2001, na sfinansowanie płatności Spółki Wodno-Ściekowej „PROSNA” przekazano wszystkie planowane środki tj. 2.000.000  zł (z czego 210.171 zł stanowiły zobowiązania 2000r.) Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych 
z budową kolektora Winiary, sieci energetycznych, dróg i placów, rozruchem oczyszczalni, a także odsetkami od kredytów preferencyjnych, zaciągniętych na budowę oczyszczalni.

### Rozdział 90002     	Gospodarka odpadami

- Dotacja na inwestycje Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" /zadanie wprowadzone do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu

W 2001 r. na konto Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” przekazano 100% środków jakie Miasto Kalisz miało wpłacić na realizację Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych.

### Rozdział 90004     	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utworzenie ogrodu dydaktycznego w ramach ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej  Kalisz-Majków-Warszówka

Kosztem 46.310 zł wybudowano w 2001r. na terenie ogrodu alejki o łącznej powierzchni 566,47 m2 z czego 543,97 m2 to alejki żwirowe a 22,5 m2 to powierzchnia schodków wykonanych z kostki brukowej.

## Budowa alejek w Kaliskim Parku Miejskim

8 maja dokonano odbioru robót na alejce spacerowej, usytuowanej wzdłuż wału, na wysokości stawu „Kogutek”. Wykonano na niej nawierzchnię żwirową na podbudowie z kruszywa o powierzchni 1056,4 m2, której koszt realizacji wyniósł 48.244 zł. Wykonawcą tego zakresu było Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp. z o o w Kaliszu.

27.12.2001r. zakończono także I etap budowy alejki od KTW do kościoła WNMP. 
      Wykonawca, którym był Zakład Drogowo-Budowlany „DROBUD” z Kalisza, ułożył 
      nawierzchnię z kostki granitowej 6cm na powierzchni 342 m2. Dalsze prace 
      kontynuowane będą w 2002r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony i Środowiska 
      i Gospodarki Wodnej.

### Rozdział 90015     	Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Oświetlenie ulic i dróg - m.in. - drogi w Sulisławicach (przedłużenie ul.Zachodniej), Starożytnej, Pokrzywnickiej, Grunwaldzkiej (odcinek za ul.Zagorzynek)

Na budowę oświetlenia ulic wydatkowano w 2001r. 255.904 zł. z czego sfinansowano zarówno prace związane z przygotowaniem jak i realizacją inwestycji oświetleniowych.

I tak:

- W maju 2001r. zakończono budowę oświetlenia na ul. Starożytnej na odcinku od ul.Pokrzywnickiej do ul.Myśliwskiej, gdzie ułożono kable, zamontowano 31 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami oraz zainstalowano szafkę oświetleniową. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „ELEKTROMEX” z Kalisza

- W lipcu 2001r. zakończona została budowa oświetlenia ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul.Zagorzynek do ul.Bukowińskiej, na którym położony został kabel oraz 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami. Wykonawcą była firma „ELEKTROMEX

- We wrześniu 2001r. dokonano odbioru oświetlenia ul. Pokrzywnickiej (odcinek od ul.Starożytnej do granic miasta ) realizowanego przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego T.Domina z Cielczy k.Jarocina. Zakres rzeczowy zadania to ułożenie linii kablowych, ustawienie 33 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami oraz zainstalowanie szafki oświetleniowej.

- W listopadzie PW „Elektromex” zamontowało 10 opraw oświetleniowych przy ul.Bursztynowej

### Rozdział 90095     	Pozostała działalność

- Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Dobrzec, na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym min. wodociągi w ul. Wrocławskiej, Korczak, dzielnicy Chmielnik i w trasie Bursztynowej

W ramach uzbrojenia terenu osiedla Dobrzec w 2001r.:

- zakończono budowę oświetlenia ulicy Burschego na odcinku od ul.Bujnickiego do ul.M.Skłodowskiej-Curie – położono kabel oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i lampami. Roboty zakończono w maju, a wykonywał je Zakład Instalatorstwa Elektrycznego T. Domin z Cielczy k/ Jarocina.

- PBO z Ostrowa Wlkp. zakończyło realizację sieci wod. - kan.

w tym:

- 902,10 m kanalizacji deszczowej Ø 250-Ø 600 (jednostka Z-4), i 168,55 m Ø 300-Ø 400 (jednostka Z-3),

- 361,60 m kanalizacji sanitarnej Ø 200-Ø 250 (jednostka Z-4), i 22 m Ø 200 
(jedn. Z-3),

- 1000,80 m sieci wodociągowej Ø 110-Ø 315 (jednostka Z-4), i 357,65 m 
Ø 80-Ø 150 (jednostka Z-3).

- firma PPU-H „INSTALEX” Grzegorza Sośnickiego z Kalisza, w lipcu 2001r. zakończyła budowę sieci wodociągowej Ø 110 o dł.176,44 dla jednostki „Z-5”;

- ZPiW „Ekologia” Zygmunta Przybyła z Kalisza wybudował łącznie 260,76m kanalizacji deszczowej Ø400 i Ø500 dla jedn.Z-4.

W 2001r. na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej wykonano także sieci wodociągowe w ul. Wrocławskiej, na odcinku od ul. Gościnnej do granic miasta. Przedsiębiorstwo „SANBUD” Edwarda Rataja z Kalisza zakończyło roboty 
w sierpniu, a w wyniku inwestycji wybudowano łącznie 776,2 m sieci z rur PE Ø 110 
i Ø 160.

Ponadto PPU-H „INSTALEX” Grzegorza Sośnickiego z Kalisza zakończyło w grudniu 2002r. budowę sieci wodociągowej Ø90 dł.112,85 m w ul. Czarna Droga wraz 
z przyłączem i instalacją wod-kan w budynku nr 15.

Rozpoczęto też działania związane z przygotowaniem do realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Piwonicach, w rejonie osiedla „Prastare Antyczne”, opracowując projekt budowlano-wykonawczy. Budowa kanalizacji rozpocznie się 
w 2002r.

Wydatki 2001r. wyniosły 1.381.194 zł, przy czym 880.737 zł to płatności dotyczące zakresów rzeczowych wykonanych w 2001r. a 500.457 zł to wartość zobowiązań 2000r.

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

W 2001r. przygotowano do realizacji i zakończono następujące inwestycje, realizowane w ramach tzw. „inicjatyw społecznych”:

- Sieć wodociągowa w ul.Saperskiej Ø 110 o dł. 121 m, (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),

- Kanalizacja deszczowa w ul.Chłodnej Ø 400 o dł. 88,25 m i Ø 300 o dł. 101,25 m (wykonawca PP-U „Instalator” z Kalisza),

- Kanalizacja sanitarna w ul.Dusznickiej Ø 200 o dł. 24 m z przykanalikiem Ø 160 dł. 7,7 mb. (wykonawca Instalacje Sanitarne i Przemysłowe M Kubasik z Kalisza),

- Sieć wodociągowa w ul.Dusznickiej Ø 90 dł. 34 m (wykonawca Instalacje Sanitarne i Przemysłowe M Kubasik z Kalisza),

- Sieć wodociągowa w ul.Wał Bernardyński Ø 110 o dł. 75 m (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),

- Sieć wodociągowa w ul.Kmiecej Ø 110 o dł. 125,63 m (wykonawca PPU-H „INSTALEX” z Kalisza),

- Sieć wodociągowa w ul.Wygon Ø 110 o dł. 66,1 m (wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych R.Dzięcielski z Kalisza),

- Kanalizacja sanitarna w ul.Moniuszki Ø200 o dł.75,18 m (wykonawca PPU-H INSTALEX z Kalisza),

- Kanalizacja sanitarna w ul.Wysokiej Ø 200 o dł. 72,61m (wykonawca PPU-H INSTALEX z Kalisza),

- Oświetlenie w ul.J Wanata obejmujące położenie linii kablowej dł.218 m oraz zamontowanie 6 słupów wraz z oprawami,

- Kanalizacja deszczowa w ul.Wodnej Ø 160 dł 20,65 m i Ø 315 dł. 190,15 m. (wykonawca Firma „WIRAX”)

- Nadbudowa budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Częstochowskiej  (Inkubator Przedsiębiorczości) o salę seminaryjną i dydaktyczną – wykonawca Zakład Budowlany s.c. JiS Patyna z Kalisza),

Ponadto, Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” oraz firma „MURBET” zgłosiły inicjatywę budowy wspólnie z Miastem odgałęzienia od realizowanej ulicy Obwodowej, w rejonie skrzyżowania przy budynkach H.Sawickiej 38 
i 40 w kierunku budynków H.Sawickiej 26 i 28, realizacja tego zadania zostanie w całości sfinansowana ze środków 2002 r.

Łącznie z planowanych 1.040.000 zł wykorzystano 506.805 zł. Zaznaczyć należy, że w 2001r. zrealizowano wszystkie zgłoszone przez mieszkańców inicjatywy społeczne, których komitety w terminie wywiązały się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań (opracowanie dokumentacji i wniesienie wpłaty na konto Urzędu). Niższe od planowanego wykonanie wydatków było wynikiem przede wszystkim wstrzymania działań związanych z budową ul. Żwirki i Wigury, na skutek braku wpłaty Społecznego Komitetu zawiązanego dla wybudowania tej ulicy.

## Obudowa wałów przeciwpowodziowych w dzielnicy Piskorzewie

W 2001r., w  dzielnicy Piskorzewie podjęto działania związane z wykonaniem obudowy wału przeciwpowodziowego. Zorganizowany przetarg wyłonił wykonawcę, którym został Zakład Usług Wielobranżowych „BRAWIX” z Kalisza.

1 października 2001r. dokonano odbioru robót, które wykonywane były na prawym brzegu Prosny między 63+910 km a 63+616,43 km czyli na odcinku 293,57 m. Prace obejmowały obetonowanie wykonanych w terenie odcinków ścianek szczelnych typu "„Larssen"” G-61 (mur z betonu kl B25 grubości 46 cm, zbrojony siatką z prętów Ø 6 
i Ø 10, z przerwami dylatacyjnym co 17,25 m).

Takie same prace na następnym odcinku o długości 103,62 m (między 63+616,43 km 
a 63+ 512,81 km) wykonywał Zakład Budownictwa Wodnego i Melioracji „BUDWIM” 
z Kalisza a ich odbiór odbył się 3.12.2001r.

Na powyższy zakres wydatkowano 149.980 zł tj. 100% planowanych środków.

DZIAŁ 921     		KULTURA I OCHRONA  DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108     	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

## Filharmonia Kaliska

Na nowe instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej wydatkowano w 2001r. 36.297 zł. Środki te pozwoliły na sfinansowanie zakupu pięciu trąbek (dostawca ZYGMUNT MUSIC CONCEPT Zbigniew Zygmunt z Bydgoszczy) oraz kotła fiberglasowego z membranami (dostawca MUSIC INFO LTD z Krakowa). Ponadto z uwagi na opóźnienie dostawy pochodzącego z importu rożka angielskiego, Uchwałą Nr XLI/548/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.12.2001r. w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2001r. przekazano 23.000 zł na wydzielone subkonto, celem sfinansowania zakupu w roku 2002.

##### DZIAŁ 926     		KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601     	Obiekty sportowe

- Modernizacja stadionu - Wał Matejki 2.

W I półroczu zakończono budowę wielofunkcyjnego pawilonu zaplecza wraz 
z trybunami. Odbiór końcowy robót odbył się 22 czerwca br. a 29 czerwca br. uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. Wykonawcą pawilonu była firma PROBUST z Kalisza. Wydatki na ten cel w 2001r. wyniosły 1.117.093 zł.

W 2001r. ogłoszono także i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie odwodnienia terenów między płytą boiska sportowego a torem kolarskim. W czerwcu dokonano odbioru prac melioracyjnych polegających na wykonaniu systemu rurociągów drenarskich oraz obsiano trawą teren byłej bieżni. Wykonawcą tego zakresu był ZBWiM „BUDWIM” 
z Kalisza, a koszt robót zamknął się kwotą 29.600 zł

Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto dwa kolejne przetargi na wykonanie chodników 
z kostki brukowej i modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej. Roboty związane 
z ułożeniem chodnika, wykonywane przez firmę PROBUST zakończono w czerwcu, 
a modernizację nawierzchni drogowej o powierzchni 1.950m2, realizowaną przez PPHU s.c. J Hofman i K.Kosecki z Kalisza zakończono w lipcu br. Na ten cel wydatkowano 94.941 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2001r. na zakończenie modernizacji obiektu wyniosły 1.241.634 zł z czego 1.076.841 zł sfinansowano ze środków budżetu miasta, a 164.793 zł ze środków pozyskanych wcześniej z  UKFiS.