ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU

(w zł)

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota do rozliczenia | Wykonanie | Zwrot do budżetu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 600/60015 | Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 | 2.534.896 | 1.686.371 | 848.525 | Budowa mostu nad Kanałem Bernardyńskim (nadzór inwestorski – 10.786 zł, zmiany w projekcie budowlanym i wykonawczym – 29.280 zł, usunięcie awarii – przełożenie istniejącego kanału ogólnospławnego kolidującego z budową przyczółków i dojazdu do mostu – 35.296 zł, roboty budowlane – 1.611.009 zł) |
| 2. | 600/60016 | Dostosowanie dróg na osiedlu Winiary do komunikacji miejskiej | 385.445 | 385.445 | 0 | Wykonanie przepustu pod ul. Łódzką na wysokości ul. Okrąglickiej – 12.000 zł, przebudowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ul. Łodzkiej – Okrąglicka – 14.156 zł, roboty drogowe w zakresie przebudowy ul. Okrąglickiej na odcinku na ul. Łódzkiej do Kołobrzeskiej wraz z odwodnieniem – 359.176 zł, wykonanie kosztorysu na usunięcie kolizji – 113 zł |
| 3. | 750/75023 | Budowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Kościuszki 1A | 3.000 | 2.995 | 5 | Opłata za certyfikat gwarancyjny na wykonaną sieć strukturalną |
| 4. | 801/80102 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2 | 466.198 | 402.501 | 63.697 | Roboty montażowo – budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół r 11 przy ul. Budowlanej |
| 5. | 801/80195 | Modernizacja obiektów szkolnych | 1.534.644 | 981.734 | 552.910 | Wymiana okien m. in. w I LO, III LO, Zespole Szkól Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (829.333 zł), kosztorysy i nadzór budowlany (6.028 zł), naprawy dachów i roboty towarzyszące w Zespole Szkól Gastronomiczno – Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i innych (146.373 zł) |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota do rozliczenia | Wykonanie | Zwrot do budżetu | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 854/85495 | Modernizacja obiektów szkolnych | 100.000 | 20.538 | 79.462 | Naprawa dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym |  |
| 7. | 900/90002 | Rekultywacja wylewiska komunalnego w Kościelnej Wsi | 11.508 | 11.508 | 0 | Koszty obsiania trawą terenu rekultywowanego w Kościelnej Wsi wraz z nadzorem inwestorskim |  |
| 8. | 900/90095 | Budowa infrastruktury na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych, w tym m. in. na osiedlach Dobrzec i Prastare - Antyczne, budowa kanalizacji w Rajskowie i wodociągu w Trasie Bursztynowej | 398.300 | 389.300 | 9.000 | Koszty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Antyczne (ul. Antycza i Perska) oraz kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Saperskiej, Paprotnej, Pontonowej, Ciesielskiej, Dolnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Saperskiej na ul. Rajsków. |  |
| OGÓŁEM |  |  | 5.433.991 | 3.880.392 | 1.553.599* |  |  |

* - wyżej wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zadanie pn. Wznowienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żużlowej na osiedlach mieszkaniowych (328.776 zł),

- zadanie pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej (63.697 zł),

- zadanie pn. Wymiana stolarki okiennej w II LO (360.286 zł),

- dofinansowanie budowy pawilonu z aulą i salą gimnastyczną PWSZ (272.946 zł),

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (725 zł),

- roboty drogowe (126.078 zł),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (401.086 zł).