WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA ROK 2004

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/207/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004r. plan wydatków majątkowych przewidywał realizację 65 zadań na łączną kwotę 30.404.400 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku, kwota planowanych wydatków wzrosła do 36.133.616 zł, a liczba realizowanych zadań do 77.

Na zwiększenie planu o 5.729.216 zł złożyły się:

- wzrost subwencji i dotacji celowych - 3.414.591 zł,

- przesunięcie środków z wydatków bieżących – 212.752 zł,

- umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu – 789.000 zł,

- zwiększenie dochodów budżetu z innych tytułów – 1.312.873 zł.

Wykonanie planu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach | WYKONA- NIE | % | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | OGÓŁEM | 36 133 616 | 35 895 086 | 99,3 | 100% |
| 1 | DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 1 480 000 | 1 478 088 | 99,9 | 4,1 |
| 2 | DZIAŁ 600 Transport i łączność | 14 807 417 | 14 794 349 | 99,9 | 41,2 |
| 3 | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 2 259 500 | 2 200 942 | 97,4 | 6,1 |
| 4 | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa | 8 000 | 8 000 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1 145 215 | 1 099 563 | 96,0 | 3,1 |
| 6 | DZIAŁ754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 487 390 | 487 383 | 100,0 | 1,4 |
| 7 | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 7 834 338 | 7 834 332 | 100,0 | 21,8 |
| 8 | DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 463 380 | 443 379 | 95,7 | 1,2 |
| 9 | DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 90 226 | 90 153 | 99,9 | 0,3 |
| 10 | DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 73 450 | 73 440 | 100,0 | 0,2 |
| 11 | DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 466 400 | 5 367 212 | 98,2 | 15,0 |
| 12 | DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 168 300 | 168 252 | 100,0 | 0,5 |
| 13 | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport | 1 850 000 | 1 849 993 | 100,0 | 5,1 |

Oceniając przebieg realizacji inwestycji stwierdzić należy, że spośród 77 zadań, tylko jedno nie zostało rozpoczęte - mowa tu o utworzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którego realizację, w wyniku nowelizacji przepisów, przesunięto na późniejszy termin.

Oddzielnego wyjaśnienia wymaga też poziom środków, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XXV/436/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. zostały przekazane na wydatki niewygasające. Głównym powodem, dla którego blisko 7 mln zł nie zostało wydatkowane w 2004r. były problemy z rozstrzygnięciem przetargów na duże zadania inwestycyjne, w tym przede wszystkim na budowę Trasy Bursztynowej, na którą umowę podpisano dopiero na początku bieżącego roku. Unieważniono także przetarg na budowę hali sportowej przy gimnazjum na osiedlu Dobrzec z powodu braku pełnego pokrycia finansowego. Kolejnym elementem, który rzutował na poziom wydatków niewygasających, były środki przeznaczone na „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu”. Plan wydatków na tym zadaniu zwiększany był w ubiegłym roku kilkakrotnie, a źródłem zwiększeń były umorzenia pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które Rada Miejska Kalisza przeznaczyła na zadanie przewidziane do dofinansowania z Funduszu Spójności. Rozpoczęcie całego przedsięwzięcia nastąpi dopiero w 2005r. tj. po podpisaniu stosownego porozumienia z NFOŚiGW oraz po rozstrzygnięciu przetargów.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

W 2005r. wykonano przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej następujących budynków: al. Wolności 17, ul. Konopnickiej 2-4 i ul. M. Skłodowskiej – Curie 43, Polanowskiego 3, Polanowskiego 12, w których zamontowano także urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe.

Z planowanych 89.500 zł wydatkowano 87.908 zł tj. 98,2 %.

- Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta

W ramach zadania wykonano:

- sieci cieplne na osiedlu Asnyka w technologii rur preizolowanych a także w technologii tradycyjnej o łącznej długości 1.160,5m,

- sieci cieplne preizolowane na osiedlu Widok o łącznej długości 1.910,4m,

- sieć cieplną preizolowaną na osiedlu 25-Lecia o łącznej długości 101,9m,

- sieć cieplną preizolowaną w ul. Polanowskiego o dł. 44,1m,

- węzeł cieplny w IV Liceum Ogólnokształcącym,

- węzeł cieplny w budynku przy ul. Lipowej 36-38,

Plan wydatków wykonano w 100%, przy czym kwotę 7.686 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004r., na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej na I etap modernizacji sieci na osiedlu M. Dąbrowskiej.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- Udziały dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 323/2004 z dnia 16.07.2004r., kwota 75.000 zł została przekazana KLA tytułem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Przedłużenie Trasy Stanczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do 
ul. Łódzkiej (włączenia do drogi krajowej 25 i 11)

- Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego w Kaliszu - budowa drogi jednojezdniowej na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej z trzema skrzyżowaniami o ruchu okrężnym wraz z kanalizacją deszczową 
i oświetleniem

Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów w planie zadań inwestycyjnych do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, który nie mógł obejmować zakresów już rozpoczętych, wydzielone zostało zadanie nr 5 – Połączenie dróg krajowych poprzez budowę ul. Stanczukowskiego w Kaliszu, jako część zadania polegającego na budowie Przedłużenia Trasy Stanczukowskiego od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej.

W 2004r. na zadaniu tym wykonano:

Odcinek od ul. Majkowskiej do ul. Godebskiego, na którym zakończono prace związane 
z budową ulicy o dł. 1.908,6m wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Prace obejmowały:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 7m, ze wzmocnieniem podłoża palami żwirowymi na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Wyspiańskiego,

- wykonanie ciągu pieszo – jezdnego z kostki brukowej betonowej szer. 2,5m na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego (strona prawa) o dł. 919,14m,

- wykonanie drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej do stacji METEO dł. 64 m, szer. 3,5m wraz z dwoma „mijankami” o szer. 5,5m.

- budowę kanalizacji deszczowej Ø160 do Ø800 o łącznej długości 3.507,34m,

- oświetlenie ulicy przez zamontowanie 105 latarni.

Ulicę Wyspiańskiego na odcinku od ul. Stanczukowskiego do ul. Staffa o dł. 360m wraz z odwodnieniem i oświetleniem w tym:

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej, szerokości 7 m,

- chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5m po obu stronach ulicy,

- ścieżkę rowerową,

- kanalizację deszczową Ø 200 do Ø 400 o łącznej długości 542,67m,

- ustawienie 29 latarni.

Kładkę nad ul. Stanczukowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego, 
z płyty żelbetowej 2-przęsłowej. Długość płyty pomostowej wynosi 27,4m, szerokość całkowita 3,5m w tym szerokość użytkowa 3,0m. Do zakończenia robót pozostało jeszcze wykonanie w okresie wiosennym nawierzchni z żywic epoksydowych oraz pomalowanie poręczy.

Ponadto w 2004r. trwały dalsze prace przygotowawcze związane z budową tej ulicy. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Stawiszyńskiej, oraz przedłużenie ul. Stanczukowskiego od ul. Stawiszyńskiej do ul. Łódzkiej. Dokonano podziałów geodezyjnych na tym odcinku oraz częściowo wykupiono teren.

Na powyższy cel wydatkowano w 2004r. na tych zadaniach łącznie 16.813.247 zł,
w tym 12.020.925 zł z wydatków niewygasających w 2003r. i 4.792.322 zł z budżetu Kalisza na 2004r. Dodatkowo kwotę 228.552 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004. Plan wydatków wykonany został w 100%.

- Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wrocławskiej

W 2004r. dokonano wykupu terenu i nieruchomości pod przebieg Trasy a także opracowano projekty budowlano-wykonawcze na jej budowę. Mimo przygotowania zadania do realizacji i rozpisania przetargu, nie można było zakończyć długotrwałego postępowania 
i wyłonić wykonawcy, ze względu na liczne odwołania, składane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dopiero ostateczna decyzja Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych pozwoliła na podpisanie na początku 2005r. umowy, zgodnie z którą, odcinek Trasy od ul. Częstochowskiej do ul. Łódzkiej zrealizowany zostanie do końca września 2005r. Z tego właśnie powodu zaszła konieczność przekazania środków na wydatki niewygasające w wysokości 2.892.123 zł

Płatności dokonane w 2004r. na tym zadaniu wyniosły 530.849 zł, z czego 128.816 zł sfinansowano z wydatków niewygasających w 2003r. a 402.033 zł z budżetu 2004r. Łączna wielkość wykonania planu to 3.294.156 zł.

- Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego

Zadanie to objęte zostało wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co wymagało opracowania niezbędnej dokumentacji tzn. oceny oddziaływania na środowisko oraz studium wykonalności inwestycji.

Wniosek, po rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, został zakwalifikowany przez Zarząd Województwa do dofinansowania z EFRR. Wydatki związane 
z jego przygotowaniem wyniosły 39.650 zł

- Modernizacja ul. Poznańskiej z budową chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Stanczukowskiego do Cmentarza Komunalnego i Campusu

W 2004 r. trwały prace związane z przygotowaniem zadania do realizacji to znaczy wykupiono grunty wzdłuż ul. Poznańskiej o łącznej powierzchni 5.228 m2 oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy chodnika i ścieżki rowerowej na całym odcinku. Na powyższy zakres wydatkowano 232.498 zł, co stanowi 94,9% planu.

- Modernizacja mostu na rzece Swędrni w ul. Sportowej z dojazdami

W maju 2004r. zakończono remont mostu, polegający na naprawie jego pokładu wraz 
z ograniczeniem nośności. Warunkowo – do czasu wybudowania nowego obiektu - dopuszczono ruch pieszy i ruch pojazdów maksymalnie 3 tonowych z ograniczeniem ich prędkości do 10 km/h. Według opinii Instytutu Badań Dróg i Mostów we Wrocławiu tak zabezpieczony obiekt można będzie eksploatować jeszcze przez okres 2 lat. Na powyższy cel wydatkowano 14.591 zł, czyli 100% planowanych środków.

- Budowa ulicy Torowej w ciągu ul. Obozowej do przejazdu kolejowego wraz 
z odcinkiem od przejazdu kolejowego do ul. Budowlanych z oświetleniem, odwodnieniem i ścieżką rowerową

W I półroczu wykonano aktualizację projektu dot. odcinka ulicy od ul. Spółdzielczej do 
ul. Budowlanych oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zakres objęty przetargiem zakończono w grudniu budując jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki na całej długości, brakujący odcinek kanalizacji deszczowej oraz wjazdy do posesji. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu wszystkie planowane środki tj. 1.009.709 zł.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Braci Niemojowskich realizowana przy współudziale finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Zadanie zostało zakończone, a na przebudowę wykorzystano 345.689 zł tj. 100% planowanych wydatków.

- Budowa chodnika w ul. Górnośląskiej

W I półroczu 2004r. trwały prace związane z przygotowaniem i rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót na odcinku od ul. Polnej do przystanku autobusowego 
w rejonie skrzyżowania z ul. Serbinowską. We wrześniu zakończono układanie z kostki betonowej chodników o powierzchni 2.234 m2 oraz nawierzchni parkingów o pow. 954 m2.

Łącznie wykorzystano 299.930 zł. tj. 100% planu wydatków.

- Modernizacja ulicy Babina

W 2004r., wydatkując kwotę 400.000 zł, rozpoczęto realizację zadania wykonując chodniki oraz parkingi z kostki brukowej, kanalizację deszczową, podbudowę jezdni oraz układając warstwę wiążącą nawierzchni. Roboty będą kontynuowane w 2005r.

- Modernizacja nawierzchni ulic w tym ul. Legionów na odcinku Staszica-Polna oraz ulicy Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Ostrowskiej wraz 
z odwodnieniem

Zakres rzeczowy zadania obejmował w 2004r. przygotowanie do realizacji. Opracowano dokumentację techniczną, a wydatki wyniosły 51.850 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W 2004r. wykonano koncepcję budowy ścieżek rowerowych, a wydatki wyniosły 36.600 zł.

- Modernizacja nawierzchni drogowej i chodników w ul. Żwirki i Wigury

Zakres rzeczowy zadania ograniczony został w 2004r. do modernizacji chodników. Roboty obejmowały wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni chodników oraz wjazdów na posesje, na co wydatkowano 149.728 zł. Prace związane z modernizacją jezdni rozpoczną się po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która będzie realizowana w ramach porządkowania gospodarki ściekami na terenie osiedla Miła.

- Budowa ul. Dolnej i Ciesielskiej wraz z wykupem, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. W 2004r. wykonano korytowanie na odcinku od ul. Rajskowskiej do ul. Stolarskiej, kanalizację deszczową, usunięto kolizje a także ułożono 200 m krawężnika. Wydatki 2004r. wyniosły 574.378 zł, a całe zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2005r.

- Modernizacja ulicy Korczak od ul. Stanczukowskiego do ul. Biskupickiej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem

Trwa realizacja inwestycji, planowanej do zakończenia w 2005r. W roku ubiegłym na odcinku od ul. Stanczukowskiego do ul. Wiejskiej wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z płytek betonowych o wymiarach 35x35cm, kanalizację deszczową oraz wjazdy do posesji. Natomiast na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Biskupickiej wykonano korytowanie na odcinku 360 m wraz z warstwą stabilizacyjną oraz odwodnienie ulicy.

Na powyższy cel wydatkowano 1.266.659 zł.

- Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami gruntów, odwodnieniem i oświetleniem

Na zadanie wykorzystano 234.939 zł a zakres rzeczowy zrealizowany w 2004r. to budowa jezdni w ul. Brzozowej o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem ulicy oraz budowa chodników z kostki brukowej.

- Modernizacja chodników na Wale Staromiejskim od ul. Bankowej do Parku po obu stronach rzeki

Zadanie przygotowano i zakończono w I półroczu, układając chodniki z kostki brukowej o powierzchni 779,8m2. Na powyższy cel wydatkowano 61.000 zł tj. 100% planowanych środków. Zadanie realizowane było równolegle z budową na tym samym odcinku barierek ochronnych.

- Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z odwodnieniem

W 2004r. trwały prace związane z przygotowaniem zadania; uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano też główny kanał odwadniający ulicę, a w trakcie realizacji znajdują się roboty związane z wykonaniem jezdni i chodnika.

Z kwoty 180.000 zł wykorzystano na płatności 17.748 zł, natomiast pozostałe 162.252 zł przekazano na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na sfinansowanie pozostałych robót.

- ul. Dąbrowskiego - modernizacja chodników i jezdni

Prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na długości 130 m zostały zakończone, na co wykorzystano 79.517 zł.

- Wykonanie zatoczki autobusowej KLA przy ul. Starożytnej

Z planowanych 30.000 zł wykorzystano do końca czerwca 27.081 zł, wykonując dwie zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej.

- Utwardzenie ul. Skalmierzyckiej na odcinku ul. Konopnickiej - Kresowa wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni o łącznej powierzchni 2.018,8m2, kanalizację deszczową Ø 315mm o dł. 84m i Ø 160 o dł. 13m oraz 6 wpustów ulicznych. Koszt wykonanego zakresu to 267.354 zł czyli 100% planowanych wydatków.

- Budowa ul. Sokolnickiej wraz z oświetleniem

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny na długości 240 m o nawierzchni 
z kostki brukowej. Prace drogowe zostały zakończone a na realizację wydatkowano 142.539 zł.

- Budowa chodnika na ulicy Ostrowskiej

Kosztem 52.436 zł ułożono jednostronny chodnik na odcinku od ul. Handlowej do ul. Cegielnianej o powierzchni 537,5m (łącznie z wjazdami do posesji).

- Dokończenie obniżenia krawężników dla zjazdu wózków w ul. Dobrzeckiej

Prace związane z dokończeniem obniżenia krawężników w ul. Dobrzeckiej zostały zakończone, a ich koszt wyniósł 24.223 zł.

- Budowa ulicy P. Sulisławskiego na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Świetlanej, wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Zgodnie z planem, w 2004r. opracowano dokumentację techniczną, wydatkując kwotę 17.690 zł.

- Wykonanie chodnika i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na przejściu 
z ul. Staszica do chodnika w al. Wojska Polskiego (os. Korczak)

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano chodnik i schody a także podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków, ułatwiając w ten sposób dojście z ul. Staszica do al. Wojska Polskiego (na wysokości przystanku autobusowego). Wydatki zamknęły się kwotą 8.608 zł.

- Kompleksowa modernizacja nawierzchni ul. Nędzerzewskiej wraz z włączeniem w ul. Łódzką

Kosztem 335.060 zł zmodernizowano ulicę, wykonując jezdnię o nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie poboczy oraz odwodnienie.

- Modernizacja ul. Elektrycznej z przebudową skrzyżowania ul. Częstochowska –

Ks. Jolanty wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi

W I półroczu opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Przyjęcie przez Radę Miejską Kalisza uchwały o zaciągnięciu zobowiązań pozwoliło na ogłoszenie przetargu na wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Do końca roku wykonano kanalizację deszczową, ułożono krawężniki, wykonano podbudowę jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą nawierzchni. Płatności dokonane do końca grudnia 2004r. wyniosły 52.590 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2005r.

- Budowa ulicy Chłodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W 2004r. dokonano wykupu gruntu niezbędnego do wykonania jezdni a także usunięto kolizję energetyczną, wydatkując 19.718 zł. Środki w wysokości 480.282 zł przekazano na wydatki niewygasające celem sfinansowania robót, które kontynuowane będą w 2005r.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W 2004r. wykorzystano 200.960 zł tj. 77,4% środków planowanych na wykupy, pokrywając koszty nabycia działki pod ulicę Sulisławicką, 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Serbinowskiej 16, działki przy ul. Kordeckiego 22, nabycia ułamkowej części 
w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Górnośląskiej 35, działek przy ul. Kmiecej i Metalowców, Saperskiej, Zachodniej oraz kosztów wyceny i opłat notarialnych, natomiast kwotę 5.696 zł przekazano na wydatki niewygasające. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zarezerwowania środków na wypłaty odszkodowań w nie zakończonych postępowaniach, w których brak jest jeszcze wyroków sądowych.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Kwota 550.000 zł została przekazana tytułem podwyższenia kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań

We wrześniu 2004r. sporządzono akt notarialny na zakup 8 mieszkań dwupokojowych i 12 mieszkań jednopokojowych wraz z udziałem części wspólnych budynku i jego urządzeń oraz gruntu przy ul. Korczak 24. Każdy lokal mieszkalny posiada kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc i jest wyposażony w instalacje: energetyczną, wod – kan, co, telefoniczną i telewizji kablowej.

Ponadto, po wykwaterowaniu ostatnich mieszkańców budynku przy ul. Hożej 6-8, rozpoczęły się prace związane z rozbiórką tego obiektu, zakończone w grudniu. Na terenie tym rozpoczęta zostanie w 2005r. budowa nowego budynku komunalnego.

Łącznie z budżetu miasta wydatkowano 1.449.982 zł, tj. 100% planu, z czego 83.300 zł przekazano na wydatki niewygasające, co pozwoli na sfinansowanie prac związanych 
z wydzieleniem 9 mieszkań z dotychczasowych pomieszczeń warsztatów krawieckich przy ul. Częstochowskiej oraz wykonaniem instalacji gazowej i przewodów kominowych.

Ponadto ze środków zgromadzonych na wydatkach niewygasających z upływem 2003r. sfinansowano zakup 24 mieszkań przy ul. Korczak 24b wraz z kosztami aktu notarialnego

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W 2004r. zakupiono na potrzeby PINB sprzęt o wartości 8.000 zł, na co złożyły się:

elementy zestawu komputerowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem komputerowym oraz kserokopiarka Toshiba 1550.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gminy miast i miast na prawach powiatu

- Zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Rady Miejskiej

Kosztem 7.000 zł zakupiono nowoczesną drukarkę komputerową, obsługującą pięć stanowisk komputerowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Komputeryzacja Urzędu Miejskiego wraz ze stworzeniem serwisu internetowego Miasta

W 2004r. zakupiono: uaktualnienie systemu Kadrowo-Płacowego, Systemu Informacji Prawnej LEX, system antywirusowy NOD 32 dla 200 stanowisk komputerowych oraz 
28 komputerów, 7 drukarek, 3 notebooki, 3 aparaty cyfrowe, 7 monitorów, 6 skanerów, na co wydatkowano łącznie 199.509 zł

- Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansowego

Wszystkie środki ujęte w planie na 2004r. zostały przekazane na wydatki niewygasające, gdyż postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zostało wprawdzie zakończone wyłonieniem wykonawcy, lecz dostawa 
a przede wszystkim wdrażanie systemu w Urzędzie nastąpi w roku 2005.

- Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych przy ul. Franciszkańskiej 3-5 oraz połączenie budynków Straży Miejskiej z budynkiem Urzędu przy ul. Kościuszki 1a kablem światłowodowym

33.274 zł, tj.95,1% planowanych wydatków kosztowało wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej z zasilaniem elektrycznym w siedzibie Biura Świadczeń Rodzinnych oraz połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej 
a budynkiem Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a.

- Zakup sprzętu poligraficznego dla Urzędu Miejskiego

W 2004r. zakupiono dla Urzędu miejskiego 2 urządzenia poligraficzne REX ROTARY DSM 645, dokonując płatności w wysokości 47.240 zł. Ponadto w grudniu rozstrzygnięto przetarg na zakup 5 kserokopiarek TOSHIBA oraz 5 niszczarek dokumentów. Wydatki na tym zadaniu wyniosły 47.240 zł.

- Wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza

W październiku ubiegłego roku zakończono kolejny etap wymiany stolarki, obejmujący montaż 47 okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną, parapetami wewnętrznymi z drewna sosnowego, nożycową blokadą rozwarcia, drzwi prowadzących na patio oraz wykonanie niezbędnych napraw ościeży, tynków oraz obróbek blacharskich. Ponadto w istniejących 20 oknach zamontowano okucia do uchylnego otwierania okien.

Na powyższy cel wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 139.000 zł

- Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych

W 2005r. w ramach prac związanych z przygotowanie placu budowy, dokonano rozbiórki garaży, wycięto drzewa. Dokonano również modernizacji istniejącej kotłowni, która obsługiwać będzie także nowy obiekt, montując dwa kotły Viessman VITOPLEX 300. Na powyższy cel wydatkowano 239.326 zł tj. 95,7% planowanych wydatków. Realizacja obiektu rozpocznie się w 2005r.

- Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Opel Vectra o pojemności 2,2 wykorzystując 89.999 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Policji przy ul. Kordeckiego 36

Roboty sfinansowane ze środków budżetu miasta w wysokości 87.083 zł obejmowały rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia dachu, pokrycie papą termozgrzewalną, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Modernizacja budynku Komendy Miejskiej PSPoż. ul. Nowy Świat 42/44

Na realizację zadania przeznaczono w 2004r. kwotę 250.000 zł, w tym 100.000 zł 
z budżetu miasta i 150.000 zł z budżetu powiatu. Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę wejścia głównego, zmianę ciągu komunikacyjnego, wymianę stolarki, instalacji grzewczej, elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej, wymianę bram garażowych oraz ocieplenie budynku. Z uwagi na to, że wykonawca robót wyłoniony został pod koniec roku, płatności ze środków ujętych w budżecie powiatu w wysokości 150.000 zł zrealizowano 
w całości, natomiast pozostałą kwotę 100.000 zł z budżetu miasta, przekazano na wydatki niewygasające.

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu

W 2004r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zakupiła specjalny samochód pożarniczy - ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, o wartości 567.796 zł z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kaliszu. Partycypacja w kosztach zakupu wyniosła 80.000 zł, z czego 50.000 zł pochodziło 
z budżetu Miasta a 30.000 zł z budżetu powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- Utworzenie Miejskiego Centrum Reagowania /bez mapy/

W 2004r. wydatkowano 51.300 zł tj. wszystkie planowane środki, jakie przeznaczono na to zadanie. W ramach wykonanych robót zakończono adaptację pomieszczeń, założono sieć zasilania awaryjnego, przygotowano stanowiska dyspozytorskie służby dyżurnej 
i prezydenta. Centrum wyposażono w urządzenia łączności radiowej oraz rozpoczęto tworzenie systemu teleinformatycznego na stanowiskach dyspozytorskich. Całość prac zakończona zostanie w 2005r.

- Rozbudowa Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

Zgodnie z przyjętą zasadą Centralny System Alarmowy został rozbudowany w 2004r. o kolejną syrenę, zamontowaną na budynku mieszkalnym przy ul. Szpilowskiego 15. Koszt zakupu i montażu syreny wraz z układem sterującym i zasilającym wyniósł 19.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

- Budowa gimnazjum na osiedlu Dobrzec "Z"

Realizacja I etapu budowy gimnazjum rozpoczęła się w lipcu 2003r., kiedy to podpisana została umowa na realizację robót kubaturowych. Wybudowany obiekt przekazany został do eksploatacji zgodnie z protokółem z dnia 26 lipca 2004r. Faktyczne jego użytkowanie rozpoczęło się wraz z nowym rokiem szkolnym 2004/2005, kiedy udostępniono 20 pomieszczeń do nauki, w tym 12 izb lekcyjnych ogólnych, pracownię fizyki 
i chemii, pracownię biologiczną, 2 pracownie do nauki języków obcych, 2 sale komputerowe, 2 izby lekcyjne do zajęć wyrównawczych oraz aulę dla ca 240 osób.

Zakres rzeczowy zadania realizowany był przez 8 wykonawców i obejmował także roboty specjalistyczne i towarzyszące, w tym budowę drogi dojazdowej do gimnazjum i kładki nad ul. H. Sawickiej, umożliwiającej bezpieczne dojście dzieci do szkoły oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

Na wykonanie powyższego zakresu wraz z częścią pierwszego wyposażenia, w 2004r wydatkowano z budżetu miasta 6.041.418 zł. Ponadto kwotę 848.580 zł przekazano na wydatki niewygasające, co wynikało z faktu unieważnienia w grudniu 2004r. przetargu na realizację hali widowiskowo-sportowej, stanowiącej kolejny etap całego przedsięwzięcia. Nowy przetarg na halę ogłoszony został w lutym 2005r.

Łącznie plan wydatków 2004r. wykonany został w 100%.

Zadanie to ujęte było w Kontrakcie wojewódzkim, dzięki czemu Miasto otrzymało z budżetu państwa 200.000 zł na dofinansowanie kosztów robót budowlano - montażowych.

Rozdział 80120 – Licea

- Budowa sali gimnastycznej dla II LO przy ul. Szkolnej

Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. Do końca 2004r. roku wykonany został stan surowy otwarty, z czego zafakturowano roboty na kwotę 435.263 zł. Pozostałe środki w wysokości 414.736 zł przekazano na wydatki niewygasające. Roboty związane z budową obiektu zakończone zostaną do 30 czerwca 2005r. a po wykonaniu posadzki sportowej i zainstalowaniu pierwszego wyposażenia, sala zostanie oddana do użytku wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2005/2006.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

- Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu

Kosztem 94.335 zł wykonano roboty obejmujące wykonanie izolacji piwnic budynku, drenażu tarasu, murku z balustradą, schodów terenowych oraz nawierzchni ze starobruku 
o pow. 191 m2. zamontowano także 2 lampy oświetlające otoczenie.

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

- Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Matki i Dziecka na utworzenie Oddziału Psychiatrycznego

- Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny na zakupy inwestycyjne

W ramach pomocy dla placówek szpitalnych na terenie Kalisza, z budżetu miasta przekazano wszystkie planowane środki tj. 277.000 zł. Z kwoty tej przeznaczono:

- 77.000 zł na zakup i dostawę stolarki okiennej do nowo tworzonego Oddziału Psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Matki i Dziecka,

- 200.000 zł na zakup i dostawę dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny ogólnodiagnostycznego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem oraz głowicami: liniową, conwex i endowaginalną,

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

- Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego początkowo ujęte było w budżecie kwotą 50.000 zł, z czego 30.000 zł stanowiły wydatki na zadania własne i 20.000 zł wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, utworzenie 
i uruchomienie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przesunięto na okres późniejszy. Kwotę 30.000 zł przesunięto na dofinansowanie samochodu pożarniczego, a 20.000 zł zwrócono do budżetu Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Zakupy inwestycyjne

Kwotę 17.879 zł przeznaczono na zakup alkometru i alkotestu. Urządzenia te, umową darowizny, przekazane zostały Komendzie Miejskiej Policji do wykorzystywania w bieżącej pracy.

- Zakup kotła warzelnego na wyposażenie stołówki prowadzonej przez "Caritas" Diecezji Kaliskiej-Kaliski Dom Opieki

Zakupiony kocioł warzelny o wartości 8.000 zł został przekazany "Caritas" Diecezji Kaliskiej - Kaliski Dom Opieki na poprawę stanu wyposażenia stołówki dla najbiedniejszych mieszkańców Kalisza.

- Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

Kwota 36.000 zł wprowadzona została do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza 
w dniu 28 grudnia 2004r. Środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przekazane zostały na wydatki niewygasające i wraz z wydatkami ujętymi w planie na 2005r. przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wymiany okien w budynku MOPS, 
w tym w części zajmowanej przez Centrum Interwencji Kryzysowej.

- Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kwotę 14.500 zł wydatkowano na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- Dotacje dla stowarzyszenia pn. Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia na zakup ultrasonografu

Kwotę 90.000 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie kosztów zakupu ultrasonografu dla Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy "TULIPAN" w Kaliszu

Celem ułatwienia dostępności do obiektu wykonany został podjazd z kostki brukowej o powierzchni 6m2 wraz poręczą (pochwyty stalowe) o długości 28,2m. Koszt robót wyniósł 5.150 zł tj. 98,7% planowanych wydatków.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Zakupy inwestycyjne

W związku z organizacją Biura Świadczeń Rodzinnych konieczne było wyposażenie nowej jednostki w niezbędny sprzęt. Kosztem 40.876 zł zakupiono sześć komputerów, dwie drukarki, sprzęt sieciowy, system komputerowy dla obsługi świadczeń rodzinnych, a także sfinansowano częściowo zakup centrali telefonicznej.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Zakupy inwestycyjne

Kwota 14.890 zł została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego 
i oprogramowania przeznaczonego do obsługi spraw związanych z rodzinami zastępczymi 
i wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 2005r. przybędą nowe obowiązki wynikające z konieczności rozszerzenia współpracy z wieloma powiatami 
w zakresie zawierania porozumień oraz dokonywania rozliczeń z tytułu opłat ponoszonych za dzieci z terenu Kalisza, przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- Wymiana stolarki okiennej w MOPS przy ul. Granicznej 1

Zadanie zrealizowano w I półroczu. Kosztem 29.237 zł zamontowano w budynku 
16 nowych okien drewnianych typu „Euro”. Wymiana pozostałych okien kontynuowana będzie w 2005r.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- Zakupy inwestycyjne

Wszystkie środki planowane na ten cel zostały wykorzystane. Kosztem 18.450 zł zakupiono kopiarkę RICOH AF 2018D oraz dwa komputery z oprogramowaniem 
z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy

- Zakup samochodu służbowego

W listopadzie 2004r., kosztem 54.990 zł, Powiatowy Urząd Pracy zakupił na swój użytek samochód osobowy marki SKODA OCTAVIA o pojemności silnika 1,6

DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu (dodatkowe dofinansowanie z GiP FOŚiGW w wys. 130.000 zł)

W 2004r. trwały prace związane z uporządkowanie systemu odbioru ścieków 
w zakresie nie objętym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne, gdzie w ul. Wykopaliskowej ułożono kanał grawitacyjny Ø 200 o dł. 542,1 m i rurociąg tłoczny Ø 63 dł. 265,4m oraz zainstalowano 2 przepompownie ścieków. Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 264.986 zł.

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Rajsków – obejmującej 2.115 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 i 445 m kanalizacji tłocznej Ø 63, 
2 przepompownie ścieków oraz 598,5 m kanalizacji deszczowej Ø 300 – 400 
z osadnikiem szlamu i separatorem. Prace prowadzone były w ul. Rajskowskiej a także w ul. Murarskiej, Kowalskiej, Wapiennej, Żwirowej Paprotnej, Saperskiej i Wale Matejki, a wartość poniesionych nakładów to 1.044.312 zł.

- sieć kanalizacji sanitarnej w ul.Chłodna-Koralowa Ø 200 o długości 176m i wartości 59.028 zł.

- sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 o dł. 47,3 m i deszczowej Ø 250 o dł. 54,12 m 
w ul. Polanowskiego – gdzie łączne nakłady wyniosły 47.473 zł.

Na powyższy cel z budżetu miasta wydatkowano 1.283.820 zł, 130.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 23.000 zł z wydatków niewygasających w 2003r. Ponadto część nakładów sfinansowanych zostało z pożyczek preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu: zaciągniętych na budowę kanalizacji na osiedlu Antyczne w wysokości 130.000 zł i na budowę kanalizacji na osiedlu Rajsków 510.000 zł.

W 2004r. zlecono także opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Sobótki i Dożynkowej, który realizowany będzie w przyszłym roku, 
a sfinansowany zostanie z wydatków niewygasających w 2004r.

Łącznie na wydatki niewygasające przekazano 1.002.090 zł, z czego 776.500 zł stanowiły środki pochodzące z umorzenia pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w WFOŚiGW 
w poprzednich latach. Środki te, zgodnie z kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej Kalisza zostały przeznaczone na sfinansowanie projektu dotyczącego uporządkowania systemu odbioru ścieków w Kaliszu.

Wykonanie planu wydatków na 2004r. wyniosło 2.285.910 zł tj. 99,9%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- Wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto czysta Gmina" na dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Prażuchach Nowych

Tytułem dofinansowania kosztów budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, z budżetu Miasta przekazano Związkowi Komunalnemu kwotę 1.982.400 zł. Zgodnie 
z porozumieniem o realizacji projektu, zawartym z NFOŚiGW, budowa Zakładu dofinansowana zostanie z funduszu ISPA w wysokości 9.280.500 EURO. W 2004r. Związek Komunalny wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę Memorandum Finansowego, dotyczącym zwiększenia kwoty dofinansowania o 2.346.000 EURO, 
z jednoczesnym przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na 31 grudnia 2008r.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W 2004r. w ramach zadania przybyło miastu 147 lamp. Nowe oświetlenie zainstalowano na ul. Poznańskiej (odcinek od cmentarza do granicy miasta; 29 opraw), ul. Zachodniej (44 oprawy), Św. Michała (18 opraw), Piekart (9 opraw), Biernackiego i Dybowskiego (18 opraw), Promiennej, Opłotki i Wesołej (19 opraw), Opatowieckiej (5 opraw) i Agrestowej (2 oprawy). Oświetlono także alejki parkowe przy Państwowej Szkole Muzycznej i wykonano podświetlenie Cerkwi Prawosławnej ( 3 oprawy i 14 naświetlaczy)

Opracowano także dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia ulic: Potulnej, Gościnnej, Dusznickiej i Bukowińskiej, które realizowane będą w 2005r.

Na wykonanie powyższego zakresu prac wydatkowano z budżetu 100% planowanych środków, czyli 399.989 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2004r. zrealizowano:

- Sieć wodociągową w ul. Głogowskiej – Ø 90 o dł. 122,6 m, której koszt wyniósł 21.692 zł,

- Oświetlenie kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Asnyka – zamontowano 6 opraw oraz 7 projektorów; wartość nakładów 28.686 zł,

- Przebudowę nawierzchni ul. Poligonowej – ułożono nawierzchnię asfaltową na długości

442,4 z trzema progami zwalniającymi. Koszt zadania zamknął się kwotą 139.985 zł,

- Modernizację chodników wzdłuż ul. Polnej na wysokości budynków nr 31 oraz 35-45 – ułożono chodnik o powierzchni 419,7 m2 i wartości 29.948 zł.

Z planowanej na 2004r. kwoty wydatków w wysokości 295.000 zł wykorzystano 199.435 zł tj. 67,6% planu. Mimo że środki nie zostały wykorzystane w całości to w porównaniu z ostatnimi latami, wzrosło zainteresowanie tą formą realizacji inwestycji, choć nie do takich rozmiarów, jak pozwalał na to ubiegłoroczny plan.

- Obudowa obustronnego obwałowania cieku Krępica na Osiedlu Ogrody

W 2004r. obetonowano odcinki ścianek szczelnych typu „Larssen”, wykonując mur 
z betonu grubości 46 cm, zbrojony siatką z prętów Ø 6 i Ø10, z przerwami dylatacyjnymi co 17,25 m. Na lewym brzegu Krępicy wykonano umocnienie wału przeciwpowodziowego na odcinku 168 m a na prawym brzegu na odcinku 220 m. Całkowity koszt robót wyniósł 188.876 zł, z czego 100.000 zł sfinansowano z budżetu Miasta, natomiast 88.876 zł 
z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Wykonanie barierek ochronnych na Wale Staromiejskim po dwóch stronach rzeki na odcinku od ul. Bankowej do połączenia z parkiem

Zadanie realizowane było równolegle z modernizacją chodników na tym samym odcinku i zostało zakończone w maju. Na długości 358,6 m zamontowano barierki ochronne wykonane w trzech poziomach z rur stalowych Ø 76/3,2 oraz słupki z ceownika C120E. Na powyższy cel wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 44.985 zł.

- Budowa alejek granitowych i żwirowych na terenach zielonych w zabytkowej części miasta, w tym w Parku Miejskim

W 2004r. zmodernizowano alejkę biegnącą od fontanny przy Pl. Jana Pawła II do chodnika, stanowiącego przedłużenie Alei Walecznych, układając 1.304 m2 nawierzchni 
z kostki granitowej i 158 m2 nawierzchni żwirowej. Całkowity koszt robót wyniósł 149.493 zł, co stanowiło 99,7% planowanych wydatków.

- Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz 
z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

W ramach regulacji cieku Krępica, kosztem 282.853 zł wykonano:

- przebudowę i wyprofilowanie wylotu wód opadowych w rejonie ul. Korczak, wraz 
z umocnieniem dna i skarp cieku,

- nowe koryto odprowadzające wody opadowe z wpustu ulicznego w rejonie ul. Wiejskiej wraz umocnieniem i wyprofilowaniem skarp i dna rzeki,

- poszerzenie koryta cieku na odcinku ca 35 m wraz z umocnieniem i wyprofilowaniem skarp i dna w rejonie ul. Poznańskiej,

- umocnienie skarp cieku poniżej przepustu w rejonie ul. Biskupickiej.

Ponadto, zlecono i częściowo opracowano projekt budowlano - wykonawczy regulacji Piwonki na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Prosny.

Na powyższy cel wydatkowano z budżetu Miasta 205.000 zł, z czego 16.348 zł przekazano na wydatki niewygasające celem sfinansowania ostatniej części płatności za projekt regulacji Piwonki. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 159.593 zł.

DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Biurze Wystaw Artystycznych

Kwota 24.500 zł wprowadzona została do planu na Sesji Rady Miejskiej Kalisza 
w dniu 28 grudnia 2004r. a środki przekazane zostały na wydatki niewygasające, na sfinansowanie w 2005r. robót modernizacyjnych. Termin wykorzystania tych środków ustalono na 31 marca 2005r., tymczasem Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego, z uwagi na przestarzałą instalację grzewczą i problemy z odpowietrzaniem grzejników 
w swoich pomieszczeniach nie zaakceptował tego terminu, proponując przesunięcie robót na okres po zakończeniu sezonu grzewczego. Z tego właśnie powodu, na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 lutego br. kwotę 24.500 zł włączono do planu dochodów i wydatków budżetowych na 2005r.

Rozdział 92116 – Biblioteki

- Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zadanie realizowane było w II etapach W lipcu dokonano zakupu serwera, notebooka, 8 zestawów komputerowych, 9 monitorów, 6 drukarek laserowych oraz dwóch skanerów o łącznej wartości 54.652 zł. Na Sesji Rady Miejskiej Kalisza 
w dniu 28 grudnia 2004r. plan wydatków został zwiększony o 89.100 zł. Środki te zostały przekazane na wydatki niewygasające i będą źródłem sfinansowania w 2005r. kosztów 
III etapu komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- Modernizacja hali lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 17

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. W 2004r. trwały prace związane 
z wyłonieniem wykonawców robót modernizacyjnych oraz dostawy sprzętu, stanowiącego pierwsze wyposażenie obiektu.

Do końca roku uregulowano płatności na kwotę 1.588.703 zł, związane z robotami budowlanymi, a 261.290 zł przekazano na wydatki niewygasające. Środki te wraz 
z wydatkami ujętymi w planie na 2005r. pozwolą na sfinansowanie ostatnich faktur dotyczących modernizacji obiektu, przekazanego do eksploatacji w lutym 2005r.

Modernizacja hali realizowana była przy udziale środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, pochodzących z dopłat do gier liczbowych. Bank Gospodarstwa Krajowego, działający na rzecz MENiS sfinansował w 2004r. faktury na kwotę 450.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 664.400 zł, wykorzystana została w styczniu i lutym 2005r.