# Zarządzenie Nr 166/2010
        Prezydenta Miasta Kalisza
        z dnia 5 maja 2010r.

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na podstawie § 65 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 468/2003 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia
7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
(ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 r.) i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 371 z 27.12.2006 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się procedury związane z realizacją projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
2. Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
        § 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
        § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr …………….
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia……………. …………

Procedury związane z realizacją projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Cel procedur
Celem niniejszych procedur jest przyjęcie zasad stosowanych w związku z realizacją projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”.
Strony umowy o dofinansowanie działają na podstawie:
1. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., s.25-78 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05.07.2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE.L210 z dnia 31.07.2006).
3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 08.12.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., s.1, sprostowanie Dz. Urz. UE L45 z 15.02.2007 r., s.3).
4. Ustawy z dnia 06.12.2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712).
5. Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
6. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętego Uchwałą nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.09.2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm. oraz zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej Nr C (2007) 4205 z dnia 04.09.2007 r. z późn. zm.
8. Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” nr UDA-RPWP.01.07.00-30-023/09-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu I – Konkurencyjność przedsiębiorstw, działania 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Dokumenty związane z niniejszymi procedurami
1. Zarządzenia Prezydenta.
2. Wniosek preselekcyjny Nr WND-RPWP.01.07.00-30-023/09.
3. Załączniki do wniosku preselekcyjnego:
1. Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 4).
5. Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu (załącznik nr 5).
6. Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych (załącznik nr 6).
7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 7).
8. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt (załącznik nr 8).
9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą/prognozą w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz uchwałą przyjmującą plan (załącznik nr 11).
1. Wniosek o dofinansowanie Nr WND-RPWP.01.07.00-30-023/09.
2. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
1. Załącznik w zakresie OOŚ (załącznik nr 1).
2. Zezwolenie na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ wraz z uzgodnieniami właściwych organów (załącznik nr 1-1).
3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (załącznik nr 1-4).
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (załącznik nr 2).
5. Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (załącznik nr 3).
6. Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu (załącznik nr 4).
7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5).
8. Oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 6).
9. Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu (załącznik nr 7).
10. Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych (załącznik nr 8).
11. Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych (załącznik nr 9).
12. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 10).
13. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji – wraz z uchwałą budżetową i WPI (załącznik nr 11).
14. Wyciąg z projektu technicznego (załącznik nr 12).
15. Bilans za ostatni rok, opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni (załącznik nr 13).
16. Rachunek zysków i strat (załącznik nr 14).
17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające status płatnika podatku VAT (załącznik nr 16).
18. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projektu (załącznik nr 18).
19. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (załącznik nr 19).
20. Studium wykonalności (załącznik nr 20).
1. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPWP.01.07.00-30-023/09-00 z dnia 29 stycznia 2010 r.
2. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO.
Przygotowanie i realizacja projektu
Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji zajmuje się:
1. przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych
2. przygotowaniem dokumentacji technicznej projektu
3. przygotowaniem dokumentów związanych z realizacją projektu
Inżynier Kontraktu zajmuje się:
1. sporządzaniem wniosków o płatność (wnioski podlegają akceptacji przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).
2. sporządzaniem sprawozdań (podlegają one akceptacji Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji).
Obieg dokumentów
Dokumenty związane z realizacją projektu winny być opatrzone:
- w górnej części dokumentu logotypami zgodnymi z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności;
- w dolnej części dokumentu napisem: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
Ustala się następujący obieg dokumentów:
1. Każdy dokument dotyczący projektu wpływa do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji – stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych, zostaje opatrzony pieczęcią wpływu z adnotacją potwierdzającą datę wpływu dokumentu, podlega rejestracji w elektronicznym systemie obiegu dokumentów, a następnie przekazywany jest do Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji w celu dekretacji dokumentu;
2. Dokument zadekretowany przez Naczelnika zostaje wpisany pod kolejny numer w dzienniku korespondencji przychodzącej, gdzie pracownik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji potwierdza podpisem oraz datą odbiór dokumentu;
3. Pracownik przygotowuje odpowiedź;
4. Przygotowane przez pracownika pismo weryfikowane jest przez Naczelnika;
5. Ostateczną wersję pisma po podpisaniu przez Naczelnika, pracownik na stanowisku ds. administracyjno-ekonomicznych wysyła do adresata w zwyczajowo przyjęty sposób.

Wyodrębnienie rachunku bankowego i źródła finansowania projektu
1. Beneficjent, powołując się na zawartą umowę z IZ WRPO, uruchamia rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do obsługi projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji sprawuje nadzór nad aktualnością numeru rachunku bankowego.
2. Źródła finansowania realizacji Projektu są dwojakie: pochodzą z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w stopniu określonym w umowie, a także ze środków własnych, zarezerwowanych w budżecie Beneficjenta.
Zakres stosowania i struktura organizacyjna – komórki organizacyjne zobowiązane do stosowania niniejszych procedur
1. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
2. Wydział Finansowy.
3. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (archiwum).
Osoby koordynujące zarządzanie projektem
Koordynacja zarządzania projektem należy do Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
Odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu
Naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji:
- współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego;
- nadzoruje pracę poszczególnych pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- odpowiada za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu.
Stanowisko ds. aplikowania i absorpcji europejskich środków pomocowych:
- odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosek wraz ze Studium Wykonalności i załącznikami;
- monitoruje wniosek podczas jego rozpatrywania;
- podczas realizacji projektu współpracuje ze stanowiskiem ds. realizacji inwestycji.
1. Główny specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji odpowiada za prawidłowe przygotowanie dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych podczas realizacji projektu.
2. Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych sprawuje nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem procedur przetargowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Procedurami postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 484/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2006 r. (z późn. zm.).
3. Stanowisko ds. realizacji inwestycji
- odpowiada za przygotowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z tym zakresie, tj. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz Procedurami postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 484/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2006 r. (z późn. zm.);
- weryfikuje faktury pod względem rachunkowym i finansowym (niezależnie od stanowiska ds. administracyjno-ekonomicznych);
- kontroluje rzeczowy i finansowy postęp realizacji robót poprzez wizje lokalne na placu budowy;
- bierze udział w radach budowy;
- bierze udział w odbiorach robót;
- prowadzi pełną dokumentację projektu;
- współpracuje z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu;
- odpowiada za prawidłową realizację kontraktu;
- odpowiada na korespondencję;
- rozlicza inwestycję;
- przygotowuje dokumenty rozliczeniowe, w tym OT;
- sprawdza przygotowany wniosek na zaliczkę i refundację kosztów przygotowany przez Inżyniera Kontraktu;
- sprawdza kwalifikowalność kosztów;
- archiwizuje dokumenty;
- współpracuje ze stanowiskiem ds. aplikowania i absorpcji europejskich środków pomocowych w zakresie kompletowania wniosku pod kątem dokumentów technicznych.
Stanowisko ds. administracyjno-ekonomicznych:
- zajmuje się przyjmowaniem i rejestracją pism związanych z projektem;
- prowadzi korespondencję;
- kontroluje przyjęte faktury;
- sprawdza faktury pod względem rachunkowym i finansowym;
- przekazuje faktury do Wydziału Finansowego;
- sprawdza przygotowany wniosek na zaliczkę i refundację kosztów przygotowany przez Inżyniera Kontraktu lub pracownika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji;
- rejestruje faktury i kontroluje zaawansowanie robót;
- sprawdza kwalifikowalność kosztów.
Stanowisko ds. ewidencji księgowej projektu:
- ewidencją księgową projektu zajmuje się wyznaczony pracownik Wydziału Finansowego.
Ewidencja księgowa
1. Wydział Finansowy wprowadza ogólną politykę rachunkowości projektów unijnych, instrukcję zasad kontroli, zatwierdzania i obiegu dokumentów księgowych dla poszczególnych projektów, a także przygotowuje wykaz kont syntetycznych stosowanych w związku z realizacją projektów.
2. Obsługa finansowo-księgowa realizowana będzie przez pracowników Wydziału Finansowego.
3. Wskazany pracownik prowadzący obsługę finansowo-księgową projektu księguje wszystkie zdarzenia gospodarcze projektu na zasadzie wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Zasady i zakres kwalifikowania wydatków (w tym podatku VAT)
Określenie zasad i zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu, w tym oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, na podstawie obowiązujących przepisów i wytycznych IŻ WRPO, następuje na etapie składania wniosków: preselekcyjnego i o dofinansowanie. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków i kwalifikowalności podatku VAT, Beneficjent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie IZ WRPO.
Promocja
1. Promocja projektu realizowana będzie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji oraz danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności projektu.
2. Czynności dotyczące promocji projektu realizowane będą przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji –wspólnie przez pracownika ds. aplikowania i absorpcji europejskich środków pomocowych oraz pracownika ds. realizacji inwestycji.
Archiwizacja
1. Dokumentacja związana z przygotowaniem i realizacją projektu archiwizowana będzie zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów.
2. Do chwili finansowego zakończenia (rozliczenia) projektu oryginały dokumentacji finansowo-księgowej przechowuje Wydział Finansowy.
3. Oryginały umów cywilno-prawnych, dokumentacji technicznej, dokumentacji przetargowej, dokumentacji aplikacyjnej oraz innych dokumentów związanych z realizacją projektu przechowuje Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji.
4. Po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu, cała dokumentacja przekazywana jest do archiwum zakładowego prowadzonego przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.