REALIZACJA W 2004 ROKU - WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2003 ROKU

/w zł/

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział | # Nazwa zadania | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Kwota na 2004 rok | Wykonanie za 2004 rok | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600/60015 | Budowa Trasy Stańczukowskiego z mostem na Kanale Bernardyńskim i włączeniem ul. Majkowskiej do drogi krajowej nr 25 | Częściowe sfinansowanie budowy mostu na Kanale Bernardyńskim, wykupy terenu, budowa ulicy na odcinku od ul. Majkowskiej do mostu na Kanale Bernardyńskim, budowa ulicy na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Godebskiego wraz z murem oporowym i wiaduktem, opracowanie projektów na budowę ul. Stańczukowskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Łódzkiej, opracowanie projektu na przystosowanie ul. Stawiszyńskiej do włączenia ulicy Stańczukowskiego | 12.020.925 miasto: 5.200.000 powiat: 6.820.925 | 12.020.925 5.200.000 6.820.925 | 100,0 100,0 100,0 |
| 2. | 600/60016 | Wzmocnienie ulic o nawierzchni gruntowej lub gruntowo-żużlowej na osiedlach mieszkaniowych | Pokrycie zobowiązań wobec firmy „Dromax” z Ostrzeszowa, w związku z robotami wykonywanymi na ul. Energetyków | miasto: 63.922 | 63.922 | 100,0 |
| 3. | 600/60016 | Budowa Trasy Bursztynowej | Budowa jednej jezdni, 2 obiektów mostowych wraz z wykupem gruntów | miasto: 128.816 | 128.816 | 100,0 |
| 4. | 700/70095 | Zakup lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania komunalne | Zakup 24 lokali mieszkalnych przy ul. Korczak 24 wraz z kosztami aktu notarialnego | miasto: 1.706.912 | 1.698.313* | 99,5 |
| 5. | 700/70095 | Zakup usług pozostałych | Pokrycie kosztów aktualizacji projektu budowy kładki dla pieszych nad ul. H.Sawickiej UA 140 oraz kosztów projektu budowlano-wykonawczego na dobudowę skrzydła w budynku przy ul. Kościuszki 1a | miasto: 49.760 | 49.760 | 100,0 |
| 6. | 750/75023 | System zarządzania obiegiem dokumentów | Pokrycie kosztów wykonania informatycznego systemu zarządzania obiegiem dokumentów | miasto: 150.000 | 149.801 | 99,9 |
| 7. | 801/80195 | Remonty obiektów szkolnych | Termoizolacja ścian i dachów oraz wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z elewacją oraz modernizacja cieplika | 160.000 miasto: 60.000 powiat: 100.000 | 160.000 60.000 100.000 | 100,0 100,0 100,0 |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdział | # Nazwa zadania | Zakres rzeczowy do sfinansowania | Kwota na 2004 rok | Wykonanie za 2004 rok | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | 900/90095 | Zakup usług pozostałych | Uregulowanie płatności za opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków” oraz pokrycie płatności za wykonanie „Opracowania koncepcji odpływu wód opadowych do cieku Piwonki" wraz z jego regulacją, projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Wrocławskiej i w ul. Zachodniej | miasto: 78.288 | 78.287 | 100,0 |
| 9. | 900/90095 | Budowa infrastruktury technicznej na nowych i istniejących osiedlach mieszkaniowych | Sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Antyczne | miasto: 23.000 | 23.000 | 100,0 |
| OGÓŁEM |  |  |  | 14.381.623 | 14.372.824 | 99,9 |

*    W związku z zakończeniem realizacji zadania w I kwartale 2004 r. dokonano zwrotu do budżetu kwoty 8.598 zł. Niniejszą kwotę przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa tarasu przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Kaliszu.