# WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie planu wydatków majątkowych na 2008r. ujęte są 82 zadania, na realizację których założono wydatki w łącznej wysokości 106.056.010 zł, w tym 86.789.010 zł w budżecie miasta 
a 19.267.000 zł w budżecie powiatu.

Są to następujące zadania:

1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej. Zakres rzeczowy - wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń podmiotów zainteresowanych podłączeniem do m.s.c. W 2008r. będą to m.in. budynki przy ul. Nowy Świat 28-30, Dobrzeckiej 16, 37-39,Armii Krajowej 11 i 9; Granicznej 80-82, Górnośląskiej 29/33 oraz budynek KTBS przy al. ks. Popiełuszki. Przyłączenia to  proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom, które wyniosą w 2008r. 713 000 zł.

2	Modernizacja miejskiego  systemu  ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta. Zakres rzeczowy 2008r. to przebudowa sieci na os. XXV lecia (lub wariantowo na os. M Dąbrowskiej), modernizacja Budynku CR1 oraz modernizacja  węzłów i sieci cieplnych w rejonie ul. Górnośląskiej, Staszica, Armii Krajowej, Dobrzeckiej  Jest to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom,  które wyniosą w 2008r. 955.000 zł.

3	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej. Zakres rzeczowy: 	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni;. Wartość zadania wyniosła 26.394.257 zł; a wydatki 2008 r. - 2.500 000zł. Zadanie zakończono w 2005r., natomiast płatności realizowane będą do 2010r.

4	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Zakres rzeczowy: budowa drogi jednojezdniowej wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem; odcinek od ul. Częstochowskiej do ul. Górnośląskiej, skrzyżowanie ul. Dworcowej z ul. Górnośląską oraz ul. Górnośląska od ul. Podmiejskiej do ul. Dworcowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ca 27 590 000zł, planowane wydatki 2008r. - 2 000 000zł. Założony okres realizacji robót to lata 2006-2009; natomiast spłata zobowiązań po roku  2009 wynosić będzie po 3.000.000 zł rocznie, bądź dofinansowanie z WRPO.

5	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych. Zakres rzeczowy:	budowa ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulisławicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia. W 2008 projekt. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 21 000 000 zł a wydatki 2008r. 300.000 zł; zakładany okres realizacji to lata 2006-2011 z dofinansowaniem ze środków europejskich.

6	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat – przebudowa ul. Lipowej, Handlowej 
i Rzemieślniczej. Zakres rzeczowy: Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ul. Lipowej na odcinku skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Handlową, ul. Handlowej od ul. Lipowej do ul. Rzemieślniczej oraz ul. Rzemieślniczej od ul. Handlowej do ul. Nowy Świat wraz ze skrzyżowaniami; uzupełnienie odwodnienia, przebudowa oświetlenia. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.500.000zł a wydatki 2008r. – 2.000.000 zł.  Realizacja zakładana jest na lata 2007-2008 a  płatności na lata 2007-2009.

7	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem. Zakres rzeczowy to przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem; wartość kosztorysowa wynosi ca 2.050.000	 zł, wydatki 2008r. wyniosą 
1.000.000 zł a okres realizacji to lata 2007-2009.

8	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta. Zakres rzeczowy zadania to przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. ks. Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do granic miasta oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie oraz budowa kładki dla pieszych. Wartość kosztorysowa zadnia wyniesie ca 8.500.000 zł. wydatki 2008r. – 1.000.000 zł a zakładany okres realizacji to lata 2007-2011 z udziałem  środków europejskich.

9	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	. Zakres rzeczowy zadania: most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Wartość kosztorysowa zadania wyniesie ca 9.900.000 zł, a planowane wydatki 2008r. -1.000.000zł.  Zakładany okres realizacji to lata 2006-2010.

10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi. Zakres rzeczowy to przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. W 2008r. aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego. Wartość kosztorysowa wyniesie ca 2.000.000 zł, planowane wydatki 2008r. – 100.000zł. Zakładany okres realizacji inwestycji to lata 2008-2009, natomiast  płatności zakończą się w roku 2010.

11	Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje uzupełnienie nawierzchni na drogach, które objęte są projektem Funduszu Spójności. Zakres odtworzenia według projektu unijnego, obejmuje jedynie pokrycie wydatków stricte w pasie wykonywanych robót. W przypadku niektórych ulic, dodatkowe środki pozwolą na równoległe wykonanie robót w sposób kompleksowy, bez konieczności ponownego wyłączania ulic z ruchu, w celu wykonania robót modernizacyjnych. Zadanie o wartości 500 000 zł realizowane będzie w cyklu rocznym.

12	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Zakres rzeczowy: budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową ; w 2008r. projekt. Wartość inwestycji szacowana jest na ca 47.000.000 zł;  okres realizacji to lata 2007-2012 z założonym dofinansowaniem ze środków europejskich. Wydatki 2008r. wyniosą 500.000 zł.

13	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej. Zakres rzeczowy: budowa drogi, przebudowa dróg na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej w tym przebudowa skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego (droga wojewódzka 450). Wartość kosztorysowa zadania wynosi ca 39.442.000 zł; realizacja planowana jest na lata 2007 – 2014 z zakładanym dofinansowaniem w latach 2009-2013 ze środków unijnych. Wydatki 2008r. planowane są w wysokości 1.032.000 zł.

14	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Budowa ścieżek to  proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom, które wyniosą w 2008r. 250 000 zł. Zakres rzeczowy 2008r. wynikać będzie z opracowanej koncepcji.

15	Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 	Wartość kosztorysowa zadania wynosi ca 135.000zł; okres realizacji to lata 2007-2008 a wydatki planowane na 2008r. wynoszą 120.000 zł.

16	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami Zakres rzeczowy to wykonanie nawierzchni, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej wraz z ul. Joselewicza, ul. Czaszkowską na odcinku od Pułaskiego do Fabrycznej oraz przebudową skrzyżowania ulic Fabryczna - Czaszkowska na skrzyżowanie typu rondo.  Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.300.000 zł a okres realizacji to lata 2005-2009.  Wydatki planowane na 2008r. wyniosą 1.000.000 zł.

17	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną	Dokładny zakres rzeczowy wynikać będzie z dokumentacji, której opracowanie ujęte jest w planie na 2008r. Szacunkowy koszt zadania to ca 270.000 zł. Okres realizacji to lata 2008-2009. Wydatki planowane na 2008r. to 20.000 zł.

18	Modernizacja chodników ul. Widok.	W 2008r. planowany jest odcinek od skrzyżowania z ul. Serbinowską (wzdłuż budynku nr 95) do budynku nr 101. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 120.000 zł.

19	Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej	Zakres rzeczowy to wybudowanie w 4 zatok przy ul. Okrąglickiej oraz  przy zakładzie Winiary. Koszt zadania realizowanego w cyklu rocznym wyniesie ca 100.000 zł.

20	Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej. Dokładny zakres rzeczowy wynikać będzie z dokumentacji, której opracowanie ujęte jest w planie na 2008r. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 150.000 zł.

21	Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami parkingowymi. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 170.000 zł.

22	Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej. Zakres rzeczowy: budowa drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami, na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej; wartość kosztorysowa wynosi 1.074.000 zł; okres realizacji to lata  2007 – 2008. Wydatki 2008r. wyniosą 824.000 zł.

23	Modernizacja schodów prowadzących z ciągu ul. Staszica do przystanku przy 
ul. Poznańskiej. Zakres rzeczowy: przebudowa istniejących schodów, prowadzących od budynków przy ul. Ludowej 6 i Ludowej 8 do przystanku  KLA przy ul. Poznańskiej. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 50.000 zł.

24	Budowa chodnika w  ul. Armii Krajowej. Zakres rzeczowy: chodnik wraz z odwodnieniem i ścieżka rowerowa na odcinku od ul. M.Skłodowskiej-Curie do budynków realizowanych przez S.M. Dobrzec. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 120.000 zł.

25	Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosna". Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni chodnika i parkingu. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 150.000 zł.

26	Budowa chodnika w ul. Romańskiej. Zakres rzeczowy: odcinek od Szkoły Podstawowej nr 23 do Alei Topolowej. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 250.000 zł.

27	Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej. Zakres rzeczowy to wykonanie chodnika po parzystej stronie ulicy. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 180.000 zł.

28	Wykonanie nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta.	Zakres rzeczowy to przebudowa nawierzchni jezdni; wykonanie wpustów ulicznych deszczowych na odcinku od ul. Piłsudskiego do granic miasta. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 500.000 zł.

29	Budowa dróg osiedlowych. Zadanie realizowane w ramach programu budowy ca 45 km dróg na kaliskich osiedlach. Wartość kosztorysowa całego programu to ca 85.000.000 zł, a zakładany okres realizacji to lata 2008-2013. Wydatki na rok 2008 planowane są w wysokości 6.400.000 zł.

30	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami. Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2008r. Zakłada się, że dokumentacja obejmie kompleksowy projekt nawierzchni Głównego Rynku wraz z pobliskimi uliczkami w tym m. in. ul. Łaziennej, Browarnej, Kadeckiej, umożliwiający etapowanie robót.  Dokumentacja, o wartości ca 300.000 zł, opracowana zostanie w cyklu rocznym.

31	Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM. Na zadanie realizowane w cyklu rocznym zabezpieczono w projekcie budżetu na 2008r. kwotę 500.000 zł, przy czym na dzień dzisiejszy brak jest lokalizacji a tym samym dokładnego zakresu rzeczowego planowanych robót.

32	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	Koszt planowanych w 2008r. wykupów to 1.200.000 zł. Wykupy stanowią proces ciągły.

33	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.  Na zwiększenie udziałów Miasta Kalisz w KTBS przeznaczono w 2008r. 1.500.000zł.  Zadanie to stanowi proces ciągły.

34	Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego. Na zakup budynku przeznaczono w projekcie budżetu na 2008r. 1.500.000 zł.

35	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań. Zakres rzeczowy: adaptacja budynku w pobliżu dworca PKP oraz zakup mieszkań, stanowiących własność Miasta Kalisza. Mieszkania te udostępnione zostaną samodzielnym pracownikom naukowym kaliskich uczelni – zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej Kalisza, wyrażonym m.in. przez jej Przewodniczącą, a także opinię nr 0063-6/85/07 Komisji Rodziny. Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. W wyniku adaptacji ma powstać około 35 samodzielnych lokali mieszkalnych, wyposażonych w instalacje c.o., podłączonej do istniejącej sieci cieplnej, instalację wod-kan i elektryczna. Zadanie realizowane w cyklu rocznym o wartości ca 2.300.000 zł.

36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego. Zakres rzeczowy to wymiana i zakupy nowego oprogramowania , realizowane jako proces ciągły. W 2008r. na ten cel zabezpieczono 70.000 zł.

37	Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego. 	Zadanie o wartości ca 48.400 zł, realizowane w cyklu rocznym. Wykonanie założonych prac nie tylko uchroni ten zabytkowy zegar przed dalszym niszczeniem, ale także korzystnie wpłynie na wygląd całego budynku Ratusza.

38	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.  W 2008r. zakupy obejmą kserokopiarki, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne – w ramach wymiany sprzętu lub jego części. Zadanie stanowi proces ciągły, a wydatki planowane na 2008r. wyniosą 65.000 zł.

39	Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji. W 2008r. 	kwota dotacji wyniesie 75.000 zł.

40	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej. W 2008r. kwota dotacji wyniesie 60.000 zł.

41	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarniczej SD-37 dla Komendy Miejskiej PSPoż. W 2008r. przeznaczono na powyższy cel 100.000 zł.

42	Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Kosztem 100.000 zł zakupione zostaną  2 wyświetlacze alarmowe, 11 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz klimatyzator.

43	Rozbudowa monitoringu wizyjnego. Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania w 2008r. to dokonanie modernizacji i wyposażenie budynku na potrzeby monitoringu wraz z przeniesieniem monitorów. Na powyższy cel zabezpieczono w 2008r. kwotę 350.000 zł.

44	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta. Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2008r. planowane jest zainstalowanie 2 syren, na co przeznaczono 	33.000 zł. Miejsce zainstalowania syren wskazane zostanie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

45	Rezerwa celowa na inwestycje. Kwota 1.000.000 zł przeznaczona jest na wydatki, nie ujęte w wykazie zadań, stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

46	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych.  Zakres rzeczowy zadania wynika z "Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu". W 2008r. kończone będą roboty modernizacyjne w Szkołach Podstawowych Nr 11 przy ul. Pomorskiej, Nr 14 przy ul. Mickiewicza, Nr 16 przy ul. Fabrycznej. Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej, Nr 23 przy ul. Sulisławickiej, Nr 6 przy ul. Chełmskiej oraz w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych. Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 25.217.452 zł a okres realizacji to lata 2005-2008. Wydatki na 2008 r. to kwota 3.900.000zł.

47	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 	Zakres rzeczowy: sala wraz z łącznikiem. Zadanie rozpoczęte w 2007r. obejmuje budowę sali z boiskiem do piłki koszykowej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Wartość kosztorysowa inwestycji to 2.570.000 zł,  wydatki budżetu 2008r wyniosą 1.200.000 zł.

48	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18. Dokumentacja na kompleks boisk sportowych opracowana została w 2007r. Zadanie obejmujące budowę boiska do piłki nożnej (25mx50m), do piłki ręcznej, Bieżni i rozbieżni wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą realizowane będzie w latach 2007 - 2009. Kompleks ten będzie jednocześnie pełnił funkcję obiektu środowiskowego dla potrzeb mieszkańców sąsiednich osiedli. Jego wartość kosztorysowa to 2.418.300zł, a wydatki 2008r. to 1.000.000 zł.

49	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 	Zakres rzeczowy: budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia, wartość kosztorysowa kompleksu to 44.786.780 zł a okres realizacji to lata  2002 – 2009. W roku 2008 rozpocznie się budowa boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą, na co w budżecie przewidziano kwotę 1.845.000 zł. Również ten kompleks sportowy będzie pełnił funkcję obiektu otwartego dla potrzeb okolicznych mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z boiska do piłki nożnej (30mx60m), boiska do koszykówki, 2 boisk do piłki siatkowej plażowej, bieżni, i rozbieżni.

50	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach. Zakres rzeczowy wynika z "Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu". Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 4.708.263 zł a okres realizacji to lata 2005-2008. Na 2008r przewidziano wydatki w wysokości 500.000 zł. Prace prowadzone będą w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ciasnej i Nr 4 przy ul. Polnej, na podstawie umów podpisanych w 2007r.

51	Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach. Zakres rzeczowy wynika z "Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu". Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 11.676.714 zł a okres realizacji to lata 2005-2008. W projekcie budżetu na zakończenie robót przewidziano 3.100.000 zł, a roboty realizowane będą w I LO, V LO i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki, na podstawie umów podpisanych w 2007r.

52	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych.   Zakres rzeczowy wynika z "Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu". Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 12.714.177 zł a okres realizacji lata 2005-2008. Wydatki planowane na 2008 r. wynoszą 1.300.000 zł. Na podstawie wcześniej podpisanych umów, prace prowadzone będą w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów i Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej.

53	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych. Zakres rzeczowy: sala o wymiarach 30mx36m z możliwością podziału przy użyciu kotary na dwa oddzielne boiska, umożliwiające równoczesne prowadzenie zajęć dla dwóch grup. Budynek sali przystosowany dla osób niepełnosprawnych będzie posiadał zaplecze sanitarne i socjalne. Wartość kosztorysowa to 5.249.500 zł, a okres realizacji lata 2007- 2009. W 2007 r. opracowano dokumentację. W 2008r. wydatki wyniosą 1.500.000 zł.

54	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych. Zadanie realizowane jako proces ciągły, a więc w cyklu jednorocznym. Na rok 2008 przewidziano na ten cel 560.000 zł.  Środki te przewidziane są na budowę 2 boisk ze sztucznej trawy o wymiarach 20mx40m, z dwumetrowym pasem bocznym z każdej strony. Planuje się, że boiska te wybudowane zostaną dla Gimnazjum Nr 4 przy ul. Polnej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki.

55	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO. Wartość kosztorysowa kompleksu boisk wynosi 1.840.000 zł a realizacja przewidziana jest na lata 2008-2009. W 2008r. zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł, na pokrycie kosztów przygotowania inwestycji do realizacji.

56	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych. Dokładny zakres rzeczowy oraz wartość kosztorysowa wynikać będą z opracowanej dokumentacji, na co w 2008r. zabezpieczono 74.000 zł. Zakładany zakres rzeczowy to boisko o wymiarach ca 30mx36m z możliwością podzielenia sali na dwa oddzielne boiska, co pozwoli na równoległe prowadzenie zajęć z 2 grupami a także zaplecze socjalne i sanitarne.

57	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO.  Zakres rzeczowy: hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż; wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.860.000zł. Zadanie rozpoczęte zostało w 2007r. z terminem zakończenia robót w 2009r. W 2008r. wydatki na zadaniu wyniosą 3.000.000 zł.

58	Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej. Zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej Kalisza, z budżetu na 2008r na powyższy cel przekazana zostanie dotacja w wysokości 2.000 000 zł.

59	Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej. Z budżetu na 2008r przekazana zostanie dotacja w wysokości 220.000 zł, przeznaczona na dofinansowanie następujących zakupów: stół operacyjny ortopedyczny, respirator noworodkowy.

60	Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN". Zakres rzeczowy zadania	 realizowanego w cyklu jednorocznym mieści się w jego nazwie. Przewidziany koszt zadania do poniesienia w 2008r. to 130.000 zł.

61	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Zakres rzeczowy: docieplenie ścian i elewacja; docieplenie dachu z nowym pokryciem, parapety, obróbki blacharskie. Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym. Wydatki 2008r. wyniosą 320.000 zł.

62	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu – zakres rzeczowy: budowa kanalizacji  sanitarnej na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno,  Chmielnik, Miła, Miła II, Tyniec,  Majków oraz deszczówka na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik; przewidywana wartość kosztorysowa - 82 221 437 zł. Zadanie realizowane w latach 2003-2009 z udziałem środków Funduszu Spójności 
w latach 2007-2010. Planowane wydatki na 2008r. wyniosą 42 956 610 zł i finansowane będą z Funduszu Spójności, pożyczek z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także ze środków własnych.

63	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia. Zakres rzeczowy zadania to rekultywacja terenu o powierzchni 7,80 ha. Koszt całkowity szacowany jest na ca 4.500.000 zł a okres realizacji to lata 2007-2009. Kwota 50.000 zł ujęta w budżecie 2008r. przeznaczona jest na opracowanie studium wykonalności projektu i wniosku aplikacyjnego. Na sesję Rady Miejskiej Kalisza w listopadzie 2007r. wniesiony zostanie wniosek o zmianę dotychczasowej nazwy zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu” na „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”

64	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach. Zadanie realizowane jako proces ciągły. W 2008 planuje się wykonanie oświetlenia ulic. Koszt tych zadań, realizowanych w cyklu rocznym wyniesie ca 400.000 zł.

65	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Zadanie realizowane jako proces ciągły.  Zakres rzeczowy to m.in. budowa sieci wodociągowych, kanalizacji  sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów, według zgłoszeń Komitetów Społecznych. Wydatki na ten cel wyniosą w 2008r. 400.000 zł.

66	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice. Zakres rzeczowy: 	budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami. Wartość kosztorysowa wyniesie ca 39.898.000 zł, a okres realizacji przewidziany jest na lata 2006-2012 przy  zakładanym dofinansowaniu ze środków europejskich. Wydatki 2008r. zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

67	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych. Zadanie realizowane jako proces ciągły, a zakres rzeczowy to budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz innych obiektów. Wydatki na ten cel w 2008r. wyniosą 500.000 zł.

68	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta. Zadanie realizowane jako proces ciągły. W 2008r. planowana jest przebudowa tzw. Kamiennego kręgu w Parku Miejskim przy Baszcie Dorotce, której wartość szacuje się na ca 	200.000 zł. Jest to miejsce licznie uczęszczane zarówno przez mieszkańców jak i turystów,  w którym odbywają się także plenerowe koncerty muzyczne.

69	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu.  Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi ca 580.000 zł, a realizacja przewidziana jest na lata 2007-2011.  W 2008r. planowane jest dokończenie utwardzenia Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Stanczukowskiego do dojścia do Majkowa, na co przewidziano w planie 235.000 zł.

70	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. Zakres rzeczowy: przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja. Wartość kosztorysowa wynosi ca 4.490.000 zł, okres realizacji  to lata 2004- 2009. W 2008r. przewidziano na ten cel 800.000 zł.

71	Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego. Zadanie o wartości ca 225.000 zł realizowane będzie w cyklu rocznym. Przebudowa istniejącej fontanny, znajdującej się w złym stanie technicznym, obejmie wymianę urządzeń na nowe, energooszczędne wraz z wymianą nawierzchni wokół fontanny, co korzystnie wpłynie na estetykę jednego z centralnych miejsc Kalisza, licznie odwiedzanego przez turystów.

72	Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10. Zadanie o wartości ca 155.000 zł realizowane będzie w cyklu rocznym. W ramach robót dokonana zostanie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana tynków, glazury ściennej i posadzek; wymienione zostaną także instalacje wewnętrzne i urządzenia. Wydatki w wysokości 155.000 zł.

73	Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK). Dla usprawnienia przeprawy promowej przez Prosnę planuje się wykonanie w cyklu rocznym robót o wartości 25.000 zł.

74	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zakres rzeczowy to zakup sprzętu o wartości 21.500 zł. Będą to 2 kolumny niskotonowe, aktywne, 2 kolumny aktywne szerokopasmowe oraz monitory sceniczne. Zakupy te korzystnie wpłyną na jakość organizowanych imprez.

75	Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień). Zadanie realizowane w cyklu jednorocznym, na który w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 64.500 zł.

76	Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych. W 2008r. zakupy obejmą sprzęt informatyczny do projektowania plastycznego wraz z oprogramowaniem do przygotowywania wydawnictw i księgowości. Sprzęt ten pozwoli na projektowanie oraz realizację drobnych wydawnictw typu foldery, zaproszenia, małe katalogi, uniezależniając w ten sposób BWA od drukarni. Wysokość wydatków to 15.000 zł.

77	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury. Zakres rzeczowy: budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury. Wartość kosztorysowa to ca 25.800.000 zł a okres realizacji to lata 2007-2011; na zadaniu zakładane jest dofinansowanie ze środków europejskich. Planowane wydatki na 2008r. wynoszą 100.000 zł i przeznaczone zostaną przede wszystkim  na opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

78	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29.  Zadanie obejmuje wykonanie drenażu i nawierzchni boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowę obiektów rekreacyjnych; w 2008 planowana jest modernizacja budynku administracyjnego. Wartość kosztorysowa wynosi ca 41.430.170 zł; okres realizacji 	2006 - 2011. Płatności związane z realizacją obiektu realizowane będą do roku 2012, przy założonym dofinansowaniu ze środków europejskich. Na 2008r. zaplanowano wydatki w wysokości 800.000 zł.

79	Budowa Parku Wodnego. Zakres rzeczowy: obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą. Szacowany koszt zadania to 50.890.600 zł, okres realizacji obejmie lata 2007-2010, przy założeniu realizacji płatności do roku 2011. W 2008r. rozpocznie się realizacja robót na podstawie dokumentacji zleconej w 2007r. Wydatki 2008r. wyniosą 3.000.000 zł.

80	Budowa krytego lodowiska. Zakres rzeczowy: budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem	; Całkowity koszt zadania wyniesie ca 4.422.000 zł, okres realizacji to lata 2007-2009, W 2008r. zakłada się rozpoczęcie robót na podstawie dokumentacji zleconej w 2007r. i wydatkowanie 2.000.000 zł.

81	Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS

W 2008r. opracowany zostanie projekt techniczny, z którego wynikać będzie szczegółowy zakres rzeczowy. Zakłada się dostosowanie obiektu do potrzeb sekcji kolarskiej i sekcji piłkarskiej. Obiekt projektowany będzie na miejscu obecnie istniejącego budynku drewnianego, zlokalizowanego wzdłuż Wału Matejki. Na opracowanie dokumentacji przewiduje się w przyszłorocznym budżecie kwotę 74.000 zł.

82	Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki
Koszt zakupu systemu pompowego wraz z deszczownią służące właściwemu utrzymaniu w okresie letnim murawy boiska wyniesie ca 30.000 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2008 ROKU

MIASTO

Na 2008 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 86.789.010 zł, które będą sfinansowane środkami pochodzącymi z:

- Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” w wysokości 10.075.812 zł,

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. projekt w wysokości 10.351.157 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ww. projekt w wysokości 3.750.000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Kalisza, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.008.910 zł,

- dochodów własnych w kwocie ogółem 20.607.681 zł, z tego:

  - wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne i prawne z tytułu wykonywanych przez Miasto – jako właściciela majątku ciepłowniczego – przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej w kwocie 178.000 zł,

  - dzierżawy mienia ciepłowniczego opłacanego przez PEC S.A. w kwocie 1.489.882 zł,

  - wpłaty Komitetów Społecznych z tytułu inwestycji realizowanych z udziałem środków ludności w kwocie 160.000 zł,

- kredytów komercyjnych w wysokości 38.995.450 zł.

POWIAT

Na 2008 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 19.267.000 zł, które będą sfinansowane środkami pochodzącymi z:

- dotacji celowych na realizacje zadania pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku 
od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej” w wysokości 516.000 zł,

- refundacji przez Wojewodę Wielkopolskiego wydatków majątkowych dotyczące zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajkowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej” w wysokości 155.000 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Kalisza, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.118.640 zł,

- dochodów własnych z tytułu wpływów osiąganych z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.000.000 zł,

- kredytów komercyjnych w wysokości 15.477.360 zł.