PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009r.

W planie wydatków majątkowych na 2009r. ujęte jest 101 zadań, na realizację których założono wydatki w łącznej wysokości 99.122.343 zł, w tym 83.101.413 zł w budżecie miasta a 16.020.930 zł w budżecie powiatu. Są to następujące zadania:

- Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej	Zakres rzeczowy: - wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń podmiotów zainteresowanych podłączeniem do m.s.c. Przyłączenia to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom, które wyniosą w 2009r. 800.000 zł.

- Modernizacja miejskiego systemu  ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta 	Zakres rzeczowy 2009r. to modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane oraz budowa nowych sieci  na terenie miasta.  Jest to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa w budżecie równa jest planowanym wydatkom,  które wyniosą w 2009r. 1.077.755 zł.

- Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej. Zakres rzeczowy: jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni;. Wartość zadania wyniosła 26.394.257 zł; a wydatki 2009 r. - 2.500 000zł. Zadanie zakończono w 2005r., natomiast płatności realizowane będą do 2010r.

- Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej 	Zakres rzeczowy: budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem. W oparciu o opracowany w 2008 r projekt koncepcyjny, koszt realizacji inwestycji oszacowano na 105.000.000 zł.  Realizację zadania przewidziano w latach 2007-2013. Zakładane jest dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko. W roku 2009 wykonany zostanie projekt budowlano – wykonawczy oraz realizowane będą wykupy. Kwota przeznaczona na rok 2009 – 1.000.000zł.

- Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)	Zakres rzeczowy: budowa dwujezdniowej, dwupasowej drogi, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia na odc. od ul. Dworcowej do 
ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Częstochowską na rondo, wykupy gruntów. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót wartość kosztorysowa całego zadania wzrosła do 61.500.000 zł. Planowane wydatki 2009r. – 4.000.000 zł. Realizacja zadania odbywa się etapami. Założony okres realizacji robót to lata 2007-2011. Prace budowlane zostaną zakończone w roku 2010, w latach następnych realizowane będą płatności za wykonane roboty. Zakładane jest także dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej. Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia 
ul. Obozowej od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem. W roku 2009 wykonany zostanie projekt oraz rozpocznie się realizacja robót, planowanych do zakończenia w 2010r.  Przewidywany koszt realizacji 1.200.000 zł. Kwota przeznaczona na rok 2009 – 100.000 zł.

- Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - Zakres rzeczowy: Przebudowa nawierzchni jezdni 
i chodników w ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania 
z ul. Handlową, ul. Handlowej od ul. Lipowej do ul. Rzemieślniczej oraz ul. Rzemieślniczej od 
ul. Handlowej do ul. Nowy Świat wraz ze skrzyżowaniami; uzupełnienie odwodnienia, przebudowa oświetlenia. Zadanie zakończono w 2008r.  Wydatki 2009r. w wysokości 144.210 zł przeznaczono na sfinansowanie ostatnich płatności. Całkowity koszt realizacji  zadania wynosi 3.527.634 zł.

- Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Zakres rzeczowy to przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem; Zadanie zakończono w 2008r. Planowane wydatki 
w 2009r. w wysokości 767.920 zł dotyczą ostatnich płatności za realizowane od 2007 r. zadanie, którego  całkowity koszt 1.778.880 zł.

- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej.  Zakres rzeczowy: budowa drogi, przebudowa dróg na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej 
w tym przebudowa skrzyżowania ul. Stawiszyńskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego (droga wojewódzka 450) na rondo. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysów, koszt realizacji  wynosi ca 45.358.300 zł; Realizacja planowana jest na lata 2007 – 2017. Wydatki 2009r. planowane są  w wysokości  500.000 zł.

- Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	Zakres rzeczowy zadania to przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej 
z ul. ks. Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej 
w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do mostu wraz z jego przebudową i budową kładki dla pieszych oraz ul. Starożytnej od mostu do granic miasta. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysów, koszt realizacji zadania  wynosi ca 9.775.000 zł.; wydatki 2009r. – 100.000 zł a zakładany okres realizacji to lata 2007-2012.

- Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta. Zakres rzeczowy zadania: most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową. Po dokonaniu aktualizacji zakresu robót i kosztorysu koszt realizacji zadania wyniesie ca 13.750.000 zł. Planowane wydatki w  2009 - 500.000r.  Zakładany okres realizacji to lata 2006-2012.

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi. Zakres rzeczowy to przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną. Wartość kosztorysowa wynosi ca 2.000.000 zł, planowane wydatki 2009r. – 1.000.000 zł. Zakładany okres realizacji to lata 2007-2010. Roboty  budowlane wykonane zostaną w 2009r. natomiast płatności zakończą się w roku 2010.

- Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta. Zakres rzeczowy przewidziany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, budowę kanału deszczowego, przebudowę oświetlenia, na co w budżecie założono wydatki w wysokości 196.000 zł

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska. Zakres rzeczowy: przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia. Zakładany okres realizacji 2009-2010. Przewidywany koszt realizacji wyniesie ca 2.500. 000 zł. Środki przeznaczone  na zadanie w 2009 – 200.000 zł.

- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem  Drogowym etap I. Zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum. Zadanie o wartości ca 12.000.000 zł realizowane będzie w latach 2008-2013 z założonym dofinansowaniem z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 200.000 zł.

- Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta. Budowa ścieżek to proces ciągły, występujący każdego roku, stąd wartość kosztorysowa 
w budżecie równa jest planowanym wydatkom, które wyniosą w 2009r. 150 000 zł. Zakres rzeczowy 2009r. wynikać będzie z opracowanej koncepcji.

- Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną. Zakres rzeczowy: budowa parkingu i drogi dojazdowej. Szacunkowy koszt zadania to ca 270.000 zł. Okres realizacji to lata 2008-2009 a wydatki planowane na 2009r. wyniosą  250.000 zł.

- Budowa dróg osiedlowych.  Zadanie realizowane w ramach programu budowy ca 45 km dróg na kaliskich osiedlach. Wartość kosztorysowa całego programu to ca 85.000.000 zł, 
a zakładany okres realizacji to lata 2008-2013. Wydatki na rok 2009 planowane są w wysokości  10.000.000 zł.

- Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat. Zakres rzeczowy planowany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia, na co w planie wydatków założono 100.000 zł. Koszt inwestycji szacowany jest na ca 2.400.000 zł, a ostatnie płatności złożono na rok 2011.

- Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica. Zakres rzeczowy planowany na 2009r: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia a wydatki planowane na 2009 r. wynoszą  70. 000 zł. Koszt inwestycji szacowany jest na ca 1.612.000 zł, a jej zakończenie przewidziano na rok 2011.

- Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zakładany okres realizacji zadania 2009 - 2010. Wartość kosztorysowa całej inwestycji 500.000 zł. Wydatki planowane na 2009 – 200. 000 zł.

- Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej  do Alei Wojska Polskiego. Zakres rzeczowy planowany na 2009r. to opracowanie projektu budowlano –wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia, na co przeznaczono w planie 150.000 zł.

- Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów. Zakres rzeczowy planowany na 2009r.: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia. Planowane wydatki na ten cel wyniosą ca 50. 000 zł.

- Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych. Zadanie realizowane będzie w cyklu rocznym  o wartości ca 200. 000 zł.

- Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni 
w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. 
W 2009r. realizowany będzie I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota ca 3.420.000 zł; okres realizacji 2009-2011. Wydatki na 2009 wyniosą 500.000 zł.

- Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Dokumentacja o wartości ca 150.000 zł opracowana zostanie w 2009r.

- Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami. Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Termin opracowania dokumentacji o wartości ca 400.000 zł to lata 2008-2009, 
Wydatki na ten cel w 2009 wyniosą ca 100.000 zł.

- Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką. Zakres rzeczowy całego zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Realizację zadania o szacunkowej wartości ca 6.000.000 zł przewidziano na lata 2008-2011.  Wydatki na 2009r. 100.000 zł.

- Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda. Zakres rzeczowy: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową odwodnieniem 
i oświetleniem. Dokumentacja o wartości ca 100.000 zł opracowana zostanie w 2009.

- Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej. Zakres rzeczowy zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Dokumentacja o wartości 50.000 zł  zrealizowana zostanie w  2009.

- Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe. W 2009r. zakłada się wydatki obejmujące koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe, w wysokości 100.000 zł

- Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4). Zakres rzeczowy: budowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem 
i oświetleniem. Realizację zadania o wartości 1.000.000 zł przewidziano na lata 2009-2010. Wydatki na 2009 – 100.000 zł.

- Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. Zakres rzeczowy 2009r. to opracowanie projektu budowlano –wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych – przygotowanie do realizacji. Na powyższy cel założono wydatki w wysokości 50.000 zł.

- Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary. Zakres rzeczowy: przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych. Zadanie o wartości 400.000 zł będzie realizowane w cyklu rocznym.

- Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych. Zakres rzeczowy 2009r: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia. Na przygotowanie inwestycji do realizacji przeznaczono w 2009r. 
100.000 zł.

- Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła. Zakres rzeczowy na 2009r.: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia - przygotowanie do realizacji. Planowane wydatki wyniosą 70.000 zł.

- Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna /Mickiewicza/ Dobrzecka. Zakres rzeczowy zadania wynikać będzie z dokumentacji projektowej, której opracowanie ujęte jest w planie na 2009r. Zadanie o wartości 100.000 zł zrealizowane zostanie w cyklu jednorocznym.

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte. Zakres rzeczowy: przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy. Zadanie 
o wartości 300.000 zł zrealizowane będzie w cyklu jednorocznym.

- Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej. Zakres rzeczowy: wykonanie zjazdów przystosowanych dla osób z dysfunkcją ruchową. Realizację zadania o wartości 618.300 zł przewidziano na lata 2008-2009. Wydatki na rok 2009 – 600.000 zł

- Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich
i przebudowa ul. Hożej Zakres rzeczowy 2009r. to opracowanie projektu budowlano –wykonawczego na przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i odwodnienia - przygotowanie do realizacji. Planowane wydatki wyniosą 100.000 zł.

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej. Zakres rzeczowy: budowa chodnika. Zadanie 
o wartości ca 70.000 zł wykonane zostanie w cyklu jednorocznym.

- Przebudowa chodników w ul. Asnyka (od ul. Polnej do ul. Konopnickiej). Zakres rzeczowy: budowa chodnika. Zadanie o wartości ca 150. 000 zł wykonane zostanie w cyklu jednorocznym.

- Budowa parkingu przy ul. Krótkiej 	W 2009 roku zaplanowano 50.000 zł na wykonanie projektu nowego parkingu na terenie Urzędu Miejskiego

- Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje uzupełnienie nawierzchni na drogach, które objęte są projektem Funduszu Spójności. Zakres odtworzenia według projektu unijnego, obejmuje jedynie pokrycie wydatków stricte w pasie wykonywanych robót. W przypadku niektórych ulic, dodatkowe środki pozwolą na równoległe wykonanie robót w sposób kompleksowy, bez konieczności ponownego wyłączania ulic z ruchu, w celu wykonania robót modernizacyjnych. Na ten cel w projekcie budżetu na 2009r przeznaczono 600.000 zł.

- Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM. Zakres rzeczowy: adaptacja obiektu przy ul. Złotej 43 na siedzibę ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną, w tym rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Planowane wydatki na 2009r. wyniosą 550.000 zł, a ostatnie płatności przewidziano na rok 2010.

- Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny. Zakres rzeczowy: zagospodarowanie nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosny jako szlaku wodnego i turystycznego. Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2013 
z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowane wydatki 2009r. – 100.000 zł

- Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. Zadanie realizowane jako proces ciągły. Planowane wydatki na 2009r. – 2.200.000 zł

- Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na zwiększenie udziałów Miasta Kalisz w KTBS planuje się przeznaczyć w 2009r. kwotę 5.000.000zł. Zadanie to stanowi proces ciągły.

- Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej. Dotychczas zadanie ujęte było w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu tylko w części dotyczącej zakupu obiektu. Ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nazwę zadania i jego zakres rzeczowy rozszerzono o roboty adaptacyjne. W 2009r. zaplanowano 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego. Całe zadanie  powinno być zakończone 
w 2011r.  pod warunkiem pozyskania środków w ramach EFRR.

- Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne. Zakres rzeczowy: pozyskanie 73 mieszkań socjalnych. Planowane wydatki na 2009r. – 500.000 zł. Zadanie kończone będzie w 2009r.

- Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 	Zakres rzeczowy: zakupy, wymiana sprzętu 
i oprogramowania. Planowane wydatki na 2009r. wyniosą 130.000 zł

- Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego. Zakres rzeczowy: urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu, na co zaplanowano 60.000 zł.

- Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie. Zakres rzeczowy: budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza. Planowane wydatki na 2009r. – 500.000 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2009-2012 z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

- Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych.  Planowane wydatki na ten cel – 54.000 zł

- Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy 
ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36. Zakres rzeczowy: remont Policyjnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu 
ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych. Na sfinansowanie powyższego zakresu przeznaczono w 2009r. 850.000 zł.

- Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. Na powyższy cel zabezpieczono w 2009r. kwotę 300.000 zł.

- Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta. Zadanie realizowane jest jako proces ciągły. W 2009r. planowane jest zainstalowanie 6 syren, na co przeznaczono 100.000 zł. Miejsce zainstalowania syren wskazane zostanie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

- Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała. Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 36.600 zł.

- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2). Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 100.000 zł.

- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18. Zakres rzeczowy:  boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż. Zadanie realizowane będzie w latach 2007 - 2009., a planowane wydatki na 2009r. - 545.000 zł. Kompleks ten będzie jednocześnie pełnił funkcję obiektu środowiskowego dla potrzeb mieszkańców sąsiednich osiedli. Jego wartość kosztorysowa to 1.563.300 zł

- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16. Zakres rzeczowy 2009r. to wykonanie projektu, na co zaplanowano 36.600 zł

- Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec. Zakres rzeczowy to: budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia. Wydatki zaplanowane na 2009r. w wysokości 953.250 zł przeznaczone zostaną na płatności związane 
z ostatnimi robotami, kończącymi budowę całego kompleksu.

- Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w 2009r. projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego obiektu, na co zaplanowano 150.000 zł.

- Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.  Zakres rzeczowy: sala o wymiarach 30mx36m z możliwością podziału przy użyciu kotary na dwa oddzielne boiska, umożliwiające równoczesne prowadzenie zajęć dla dwóch grup. Budynek sali przystosowany dla osób niepełnosprawnych będzie posiadał zaplecze sanitarne i socjalne. Wartość kosztorysowa wynosi 5.304.900 zł a wydatki związane z zakończeniem budowy wyniosą w 2009r. 2.755.800 zł.

- Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Zakres zadania realizowanego w cyklu dwuletnim to: wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego. Wydatki na roboty jakie pozostały jeszcze do wykonania w 2009r. wyniosą 150.000 zł

- Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego. Na przygotowanie do realizacji tej inwestycji zaplanowano w budżecie na 2009r. kwotę 150.000 zł.

- Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza". W 2009r. przeznaczono 60.000 zł na zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej. Całe zadanie zgłoszono do dofinansowania 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych.
W 2009r. przeznaczono w planie kwotę 645.000 zł na budowę 2 boisk szkolnych lub boiska osiedlowego.

- Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO. Na zakończenie w 2009r. budowy kompleksu boisk, obejmującego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnię okólną i prostą, rozbieżnię do skoku w dal i wzwyż zaplanowano w 2009r. wydatki w wysokości 461.300 zł

- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych. Zadanie przygotowane zostało do realizacji w 2008r. Wydatki planowane 
w 2009r. na rozpoczęcie budowy, realizowanej w cyklu dwuletnim wyniosą  100.000 zł. Koszt całej inwestycji powinien zamknąć się kwotą 5.575.000 zł.

- Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO. Zakres rzeczowy: hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż. Zadanie kończone w 2009r. Planowane wydatki z budżetu wynoszą 2.500.000 zł.

- Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli. Wydatki planowane na 2009r. na ten cel wyniosą 110.000 zł.

- Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej wyniesie w 2009r. 250.000 zł

- Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu przeznaczona na utworzenie oddziału onkologicznego wyniesie w 2009r. 350.000 zł.

- Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków. Zakres zadania to adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35. Zadanie rozpoczęte w 2008r. Na jego zakończenie zaplanowano w 2009r. 50.000 zł.

- Budowa Domu Dziecka. Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim z zakładanym dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 2009r. zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000 zł.

- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej.  Zakres rzeczowy: modernizacja łazienek 
i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o. Zadanie realizowane będzie sukcesywnie do końca 2011r. Na 2009r. przewidziano wydatki w kwocie  400.000 zł.

- Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Winiarskiej. Na zainstalowanie windy o większych gabarytach, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej przewożenie łóżek z pensjonariuszami DPS założono planie 232.000 zł.

- Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu. Na zakończenie robót, rozpoczętych w 2008r. zaplanowano 223.000 zł.

- Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej – w 2009r. będą trwały prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, na co przeznaczono 65.000 zł.

- Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach. Zakres rzeczowy: wykonanie robót modernizacyjnych w stołówce w zakresie obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej. Planowane wydatki 71.000 zł.

- Ogródki i place zabaw	 . Na urządzenie nowych placów zabaw założono w 2009r. wydatki 
w wysokości 100.000 zł

- Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu. Zakres rzeczowy: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacji deszczowej na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik. Wydatki zaplanowane na 2009r. to kwota 35.903.908 zł, do sfinansowania częściowo ze środków Funduszu Spójności– ca 6.254.487 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w  wys. 850 tys.zł. Pozostałe wydatki kwalifikowane w 2009r obciążą wydatki budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu. Dopiero  po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, Miasto otrzyma refundację w wysokości ca 5.433 tys.zł. Faktyczne kwoty środków Funduszu Spójności zależeć będą od aktualnych kursów złotówki 
w stosunku do euro. W związku z wprowadzeniem z dniem 1.01.2008r. 22% stawki podatku VAT, jak również z koniecznością wykonania odgałęzień od sieci głównej w drogach o nawierzchni utwardzonej zwiększeniu uległ przewidywany koszt realizacji.

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów 
z zamontowaniem urządzeń podczyszczających. Zakres rzeczowy: modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych. Planowany koszt 255.000 zł

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia. Zakres rzeczowy zadania to rekultywacja terenu o powierzchni 7,80 ha. Koszt całkowity szacowany jest na ca 4.500.000 zł a okres realizacji to lata 2008-2011. Wydatki na 2009 r. wyniosą 50.000 zł

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach. Zadanie realizowane jako proces ciągły. W 2009 planuje się wykonanie oświetlenia o łącznej wartości 500.000 zł w tym m.in. ul. Taczanowskiego, Tynieckiej, Parczewskiego, Torowej oraz Parku Miejskiego

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych. Zadanie realizowane jako proces ciągły.  Zakres rzeczowy to m.in. budowa sieci wodociągowych, kanalizacji  sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów, według zgłoszeń Komitetów Społecznych. Wydatki na ten cel wyniosą w 2009r. 500.000 zł.

- Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza. Zakres rzeczowy to budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Zadanie to zostało wydzielone z dotychczas realizowanego zadania p.n.” Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część dotychczasowego zakresu. Wydatki przewidziane na 2009r. ze środków własnych wyniosą 1.350.000 zł.

- Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych. W 2009r. na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także innych obiektów przeznaczono 900.000 zł. Począwszy od 2009 r. zadanie to obejmie także część Dobrzeca i Sołectwa Dobrzec, leżącą poza strefą gospodarczą oraz osiedle Sulisławice, 
a więc teren który dotychczas ujęty był w zadaniu p.n. „Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice”.

- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta 
Ujęta w planie kwota 400.000 zł przeznaczona zostanie na budowę alejki w Parku na Majkowie oraz teren przy fontannie na placu Kilińskiego.

- Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu. Zadanie kontynuowane, 
w 2009r. planowane są wydatki w wysokości 120.000 zł na kolejny odcinek.

- Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej. Zakres rzeczowy: przygotowanie inwestycji, podziały 
i wykupy terenów, realizacja. Wartość kosztorysowa wynosi ca 4.490.000 zł, okres realizacji wydłuży się do 2012r. W 2009r. przewidziano głównie na wykupy  150.000 zł.

- Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM. Na powyższy cel przeznaczono 
w budżecie Miasta środki w wysokości 500.000 zł

- Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury. Zakres  rzeczowy inwestycji to: budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury. Zakłada się realizację zadania do 2011r z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki własne przeznaczone w 2009r. na to zadanie wynoszą 100.000 zł.

- Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drenażu i nawierzchni boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizację obiektów kubaturowych 
i budowę obiektów rekreacyjnych. Zadanie zgłoszone zostało do Ministra Sportu i Turystyki 
z wnioskiem o ujęcie go na liście inwestycji o strategicznym znaczeniu dla sportu, co oznaczało by możliwość uzyskania 50% dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W budżecie na 2009r. założono wydatki własne w wysokości 500.000 zł.

- Budowa Parku Wodnego to realizacja obiektu krytego, obejmującego baseny rekreacyjne 
z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą. Zadanie realizowane będzie do 2011r. a wydatki budżetu Miasta w 2009r. wyniosą 3.000.000 zł.

- Budowa krytego lodowiska. Zakres rzeczowy: lodowisko o wymiarach tafli 20x45 m, wraz 
z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. Rozpoczęta w 2008r. budowa zakończy się w 2009r. a wydatki na ten cel przewidziane w budżecie na 2009r. wyniosą 2.600.000 zł.

- Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012. W 2009r. zakłada się realizację dwóch boisk wraz z zapleczem socjalnym, ogrodzeniem i oświetleniem w rejonie ul. Podmiejskiej 
i Granicznej.  Na ten cel z budżetu Miasta planuje się wydatki w wysokości 1.250.000 zł., w tym 666.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 o pow. użytkowej ca 1.200m2 zakończy się w 2010r. W 2009r. planuje się wydatki w wysokości 1.000.000 zł.

- Dotacja celowa dla zakładu budżetowego przeznaczona na modernizację istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki zaplanowana została w wysokości 29.000 zł.

- Dotacja celowa dla zakładu budżetowego w wysokości 30.000 zł przeznaczona jest na rozgrodzenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki