Tabela Nr 4   	OBNIŻENIE EMISJI Z OGRZEWANIA INDYWIDUALNEGO

Termomodernizacje budynków mieszkalnych w 2016r.	           WpKalTMB

| Lp. | Dzielnica Adres | Termomodernizacja Budynków |  | Koszty [PLN/euro] | Źródło* finansowania | Data rozpoczęcia i zakończenia działania | Efekt ekologiczny [szt. /m2] | Kod działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość budynków [szt.] | Powierz. lokali [m2] |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kalisz, ul. H. Sawickiej 2D | 1 | 270,00 m2 | 20 616,00 zł | SM ,,Dobrzec” | 16.05.2016 r. 30.09.2016 r. | 1/270,00 m2 | WPKalTMB |
| 2. | Kalisz, ul. Zamkowa 12 | 1 | 1374,33 m2 | 358.330,56 1zł | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 02.09.2016 r. 30.11.2016 r | 1/1374,33 m2 | WPKalTMB |
| 3. | Kalisz, ul. Łazienna 5 | 1 | 552,38 m2 | 117.407,23 zł | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 02.09.2016 r. 31.10.2016 r | 1/552,38 m2 | WPKalTMB |
| 4. | Kalisz, ul. Łazienna 7 | 1 | 263,01 m2 | 112.260,23 zł | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 02.09.2016 r. 31.10.2016 r | 1/263,01 m2 | WPKalTMB |
| 5. | Kalisz, ul. Grodzka 12-14 | 1 | 1429,90 m2 | 216.897,17 zł | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 02.09.2016 r. 21.11.2016 r | 1/1429,90 m2 | WPKalTMB |
|  | OGÓŁEM | 5 | 3 889,62 | 825 511,19 |  |  | 5/3 889,62 | WPKalTMB |

MZBM  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kalisz
SM ,, Dobrzec” – Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Dobrzec”