## Tabela Nr 2	TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW WpKalTMB

| Lp. | Dzielnica Adres | Termomodernizacja Budynków |  | Koszty [PLN/euro] | Data rozpoczęcia i zakończenia działania | Efekt ekologiczny [szt. /m2] | Kod działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość budynków [szt.] | Powierz. zabud. [m2] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Żłobek nr 2 ul. Babina 3a (os. Śródmieście I) | 1 | 635,00 | 789.270,99 | 10.11.2017-14.09.2018 | 1/635,00 | WPKalTMB |
| 2 | Żłobek nr 3 ul. Bogumiła i Barbary 14a (os. Kaliniec) | 1 | 656,20 | 836.677,30 | 28.11.2017- 12.09.2018 | 1/656,20 | WPKalTMB |
| 3 | Żłobek nr 4 Al. Woj. Polskiego 34 (os. Dobrzec P) | 1 | 1159,72 | 1.545.783,57 | 27.11.2017- 25.09.2018 | 1/1159,72 | WPKalTMB |
| 4 | Publiczne Przedszkole nr 1 ul. Pułaskiego 52 (Śródmieście II) | 1 | 298,32 | 554.810,79 | 10.11.2017- 08.08.2018 | 1/298,32 | WPKalTMB |
| 5 | Publiczne Przedszkole nr 9 ul. Handlowa 4 (os. Czaszki) | 1 | 460,84 | 527.680,50 | 09.11.2017- 06.092018 | 1/460,84 | WPKalTMB |
| 6 | Publiczne Przedszkole nr 18 ul. Serbinowska 5a (os. Widok) | 1 | 483,47 | 817.128,50 | 09.11.2017- 06.092018 | 1/483,47 | WPKalTMB |
| 7 | Publiczne Przedszkole nr 20 ul. Chełmska 6 (os. Winiary) | 1 | 314,14 | 881.670,40 | 06.12.2017- 18.09.2018 | 1/314,14 | WPKalTMB |
| 8 | Publiczne Przedszkole nr 27 ul. Koszutskiego 29 (os. Majków) | 1 | 967,60 | 1.561.298,72 | 07.03.2018- 11.10.2018 | 1/967,60 | WPKalTMB |
| 9 | Publiczne Przedszkole nr 30 ul. Legionów 13-15 (os. Czaszki) | 1 | 454,03 | 1.326.587,60 | 07.11.2017- 18.09.2018 | 1/454,03 | WPKalTMB |

| Lp. | Dzielnica Adres | Termomodernizacja Budynków |  | Koszty [PLN/euro] | Data rozpoczęcia i zakończenia działania | Efekt ekologiczny [szt. /m2] | Kod działania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość budynków [szt.] | Powierz. zabud. [m2] |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Budynek nr 1 ul. Noskowska 7-9 (os. Zagorzynek) | 1 | 610,79 | 781.357,06 | 10.10.2017- 16.11.2018 | 1/610,79 | WPKalTMB |
| 11 | Budynek nr 2 ul. Noskowska 7-9 (os. Zagorzynek) | 1 | 755,97 | 926.698,62 | 10.10.2017- 16.11.2018 | 1/755,97 | WPKalTMB |
| 12 | Budynek ul. Częstochowska 140a (os. Rypinek) | 1 | 511,24 | 160.260,53 | 24.04.2017- 17.01.2018 | 1/511,24 | WPKalTMB |
| 13 | Zespół Szkół Techniczno – Elektrycznych (rozbudowana część Szkoły) ul. Częstochowska 99 (os. Rypinek) | 1 | 204,79 | 77.740,54 | 08.06.2017- 16.04.2018 | 1/204,79 | WPKalTMB |