UCHWAŁA Nr …………………….

RADY  MIEJSKIEJ  KALISZA

Z  DNIA ……………………

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 i pkt.9 litera „e” oraz art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.)

uchwala się co następuje :

§   1

Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008 zwany dalej „Planem” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§   2

1. Uznaje się za konieczne kontynuowanie działań, mających na celu pozyskanie przez
     Miasto środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej 
     na realizację inwestycji.

2. W przypadku uzyskania promesy na dotacje z Unii Europejskiej, Miasto zaciągnie 
     kredyty i pożyczki preferencyjne w wysokości zabezpieczającej udział własny 
     Miasta.

§   3

- Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań, umożliwiających podpisanie umów na realizację zadań, do wysokości przewidzianej w Planie, pod warunkiem ujęcia tych zadań w planach rocznych.

- Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będą dochody z podatków i opłat lokalnych w latach 2005-2008.

§   4

Przyjmuje się następujące zasady realizacji i funkcjonowania Planu:

- Plan, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych, ma charakter rzeczowo – finansowy, jest planem kroczącym, corocznie uzupełnianym o przewidywane na kolejny rok zadania oraz aktualizowanym w zakresie rzeczowym i finansowym,

- Plan jest uchwalany corocznie,

- W Planie ujęte są zadania związane z inwestycjami we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta, o wartości ponad 400.000 zł lub przewidziane do realizacji w cyklu wieloletnim, w tym projekty zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

- Plan stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetu Miasta w zakresie inwestycji na kolejne lata,

- Aktualizacja i wprowadzenie korekt do Planu może nastąpić w następujących przypadkach :

- zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu,

- zmian sposobu finansowania zadań,

- konieczności uwzględnienia zmian ustawodawczych,

- podjęcia przez Radę Miejską Kalisza uchwał mogących mieć wpływ na zmianę  zakresu inwestycji, w szczególności dotyczących przyjęcia programów gospodarczych,

- konieczności podjęcia realizacji zadań wcześniej nieprzewidzianych.

§   5

Projekty Planu na następne lata, Prezydent Miasta Kalisza będzie przedstawiać Radzie Miejskiej Kalisza do dnia 30 czerwca każdego roku.

§   6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Kalisza.

§   7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr .................... RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia........................
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008.

Ustawa samorządowa nakłada na Miasto obowiązek zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Realizacja tych zadań łączy się z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną, mającą na celu zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia a także z realizacją zobowiązań akcesyjnych. Działalność ta powinna być prowadzona planowo i uwzględniać odpowiednio długą perspektywą czasową. Wynika to nie tylko z okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim z konieczności ustalenia zasad polityki inwestycyjnej Miasta a następnie ich przestrzegania. W ten sposób możliwe będzie przyjęcie podstawowego kryterium decydującego w dłuższym okresie czasu o realizacji poszczególnych przedsięwzięć tj. dobrze pojętego interesu Miasta, rozumianego zarówno w sensie społecznym, ekonomicznym jak i technicznym

Niniejsza uchwała jest podstawowym elementem tej polityki, a jej uchwalenie pozwolić na podejmowanie wszelkich działań, związanych z procesem inwestycyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Ułatwi ona długofalową projekcję wydatków budżetowych, określi zdolności zaciągania zobowiązań finansowych na realizację zadań wynikających z planu, a przede wszystkim pozwoli na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł ich dofinansowania. Stanowi ona też jednoznaczne poparcie i zapewnienie przez Radę Miejską Kalisza ciągłości realizacji inwestycji z przewidywanym udziałem środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.

Istotną cechą Planu jest również możliwość wykorzystania jego zapisów przy tworzeniu kolejnych budżetów miasta, w tym ustalenia skutków finansowych, jakie w latach następnych wywołają podejmowane decyzje o rozpoczęciu kolejnych zadań inwestycyjnych.

ZAŁĄCZNIK  DO  UCHWAŁY  NR  .........................................

RADY MIEJSKIEJ  KALISZA  Z  DNIA ...................................

PREZYDENT

## MIASTA  K A L I S Z A

### WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

### KALISZA - MIASTA  NA  PRAWACH

POWIATU   ( LATA    2005 -  2008 )

#### K A L I S Z    -   S T Y C Z E Ń   2004  ROK

1.       W P R O W A D Z E N I E

Zagadnienia związane ze stymulowaniem lokalnego rozwoju gospodarczego stały się dziś jednym z głównych zadań lokalnych władz samorządowych.

Rozwój Miasta jako całości jest kluczowym celem procesu strategicznego zarządzania – jest osiągany w drodze inwestowania we właściwym, optymalnie wytyczonym kierunku, wymusza konieczność powiązania polityki inwestycyjnej z polityką zagospodarowania przestrzennego 
i strategicznego planowania rozwoju.

Dla określenia zadań i priorytetów w polityce społeczno – gospodarczej, 
w szczególności zamierzeń inwestycyjnych realizowanych z budżetu miasta, konieczne jest syntetyczne określenie istniejących warunków ekonomicznych i społecznych, zarówno sprzyjających rozwojowi, jak i rozwój ograniczających. W planach rozwoju powinna być realizowana idea zrównoważonego rozwoju, która w demokratycznych i rynkowych warunkach rozwoju społeczno – gospodarczego stawia następujące zadania w zakresie wdrażania planów gospodarczych :

- zapewnienie warunków dla poprawy stanu środowiska człowieka, polegające z jednej strony na przebudowie tych dziedzin, które są głównymi źródłami zagrożeń, a z drugiej strony na ochronie, umocnieniu i odbudowie systemów przyrodniczych,

- tworzenie warunków dla efektywnego i zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania pozycji miasta, zgodnie z istniejącym potencjałem gospodarczym, administracyjnym, kulturowym i naturalnymi uwarunkowaniami,

- podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę warunków zamieszkania, bezpieczeństwa, usprawnienia warunków funkcjonowania systemów transportu 
i infrastruktury technicznej,

- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji poprzez rozwój i optymalizację rozmieszczenia placówek oświatowych i ich rozbudowę,

- zapewnienie ochrony zdrowia i sprawnego rozwoju młodego pokolenia poprzez umożliwienie uprawianie sportu od najmłodszych lat,

Przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Decyzje w programie rozwoju i ich realizacja mają wymiar strategiczny – określony celami definiowanymi 
w kategorii polityki, wymagający określenia zasobów i zdefiniowania programów realizacji w określonym czasie oraz wymiar techniczno – realizacyjny, gdy następuje bezpośrednie przygotowanie 
i uruchomienie procesu inwestycyjnego wraz z alokacją środków finansowych.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego, jest rozwój szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, w tym szczególnie dróg i uzbrojenia terenów w wodę 
i kanalizację.

# Ta nowa jakościowo sytuacja, w jakiej znajdują się władze samorządowe, wymaga stosowania nowych – adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań i możliwości rozwoju – stylów zarządzania miastem, a nie doskonalenia starych „sprawdzonych ” metod, które w nowej rzeczywistości nie zapewnią już sukcesu.

2.    WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY  -  CELE  ZADANIA

I  ZAKRES  PRAC  PLANISTYCZNYCH

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to proces decyzyjny, prowadzący do optymalnego zaplanowania inwestycji, tak, aby stanowiły one wypadkową oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych miasta. Prezentuje on w swej treści roczne plany inwestycyjne oraz środki finansowe przeznaczone w tym okresie na ich realizację. Takie ujęcie całości zasobów finansowych, określanych jako budżet w układzie zadaniowym, stanowić będzie podstawę dla konstruowania rocznych budżetów miasta, a zwłaszcza ustalania poziomu wydatków inwestycyjnych.

Konstruując projekt planu inwestycyjnego na lata 2005-2008 starano się 
w sposób realny przyjąć prognozę wielkości zasobów finansowych, w tym zarówno dochodów własnych jakimi dysponować będzie miasto, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zadania zostały zapisane w układzie hierarchicznym począwszy od najważniejszych ze względu na potrzeby całego miasta.

Proces  dostosowania  WPI  do

możliwości  finansowania  miasta

Pierwsza

wersja

WPI

Wstępna prognoza sytuacji finansowej

gminy

Analiza finansowa

Wieloletniego

Planu

Inwestycyjnego

Wstępny Raport

Analizy

Finansowej

Budżetu

P r o j e k t

W P I

Raport

Analizy

Finansowej

Budżetu

Ostateczna

Prognoza sytuacji

finansowej

Opracowanie

kończące proces    tworzenia WPI

- ostateczna wersja WPI

- Uchwała  WPI

- limit wydatków na WPI

- Uchwała budżetowa

Do tej pory plan wydatków na inwestycje w zasadzie nie istniał jako wydzielony dokument, przedstawiający ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji i upoważniający do ponoszenia wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne umieszczone są w wydatkach gminy, w ramach planu dochodów 
i wydatków czyli budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu. Dla ustalenia ich wielkości można sformułować wzór, który oddaje specyfikę zabezpieczenia środków na inwestycje :

I  =  DB  -  WB   +   P   -   Kfin

gdzie :

I       -    środki na inwestycje,

DB    -   dochody  budżetu,

WB    -   wydatki bieżące,

P       -   pożyczki, kredyty, dotacje, wpłaty od sponsorów,

Kfin    -   koszty finansowe ( koszty obsługi kredytów - spłaty kapitału i koszty odsetek )

Jak wynika z powyższego wielkość wydatków majątkowych nierozerwalnie związana jest 
z całym budżetem, im mniejszy dochód i większe wydatki bieżące, tym niższy jest poziom wydatków inwestycyjnych i odwrotnie.

Przystępując do prac nad planem wieloletnim, za podstawę przyjęto czteroletni horyzont czasowy. W związku z opracowanym już planem wydatków majątkowych na 2004r. ustalono, że proponowany Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmować będzie lata 2005 – 2008. Pozwoli to na uwzględnienie potrzeb, wynikających z ubiegania się 
o środki pomocowe Unii Europejskiej, a także pozwoli spojrzeć perspektywicznie na następne lata, tzn. po roku 2006, gdy w Unii Europejskiej obowiązywać będzie nowy plan (lata 2007-2012).

Wymóg opracowania przez Gminę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, przyjętego 
i zatwierdzonego w formie Uchwały przez Radę Miejską, stawiany jest przez Unię Europejską. WPI potwierdzający zabezpieczone sfinansowanie udziału własnego jednostki samorządowej w kosztach realizacji projektów przewidzianych do częściowego sfinansowania z funduszu spójności i funduszy strukturalnych, stanowi jeden 
z podstawowych załączników wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Przyjmując do planu zadania przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z Unii Europejskiej należy mieć świadomość, że faktyczny poziom kredytów komercyjnych, niezbędnych do zaciągnięcia na sfinansowanie udziałów własnych Miasta w projekcie, zależeć będzie od wielkości otrzymanego dofinansowania z UE. Obowiązujące przepisy o finansach publicznych dość dokładnie precyzują granicę, do której gmina może zaciągać kredyty, stąd prowadzone są już prace nad bezpiecznym dla budżetu miasta, sposobem sfinansowania udziałów własnych.

Potrzeba opracowania wieloletniego planu wydatków majątkowych wynika także ze złożoności samego procesu inwestycyjnego, począwszy od spraw terenowo-prawnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego aż do zakończenia realizacji. Szczególnie w przypadku zadań wieloletnich, 
o znacznej wartości kosztorysowej, brak planu długoterminowego przysparza wielu problemów w ich realizacji.

Plan wieloletni jest także niezwykle pomocny przy opracowywaniu projektów budżetu na rok następny. Przygotowanie projektu budżetu, zarówno w części dotyczącej wydatków bieżących jak i majątkowych, jest bowiem czymś więcej niż techniczną procedurą. Zazwyczaj toczy się prawdziwa batalia o ustalenie zapisów w budżecie, 
a często jej wynikiem jest skreślanie czy zmniejszanie nakładów na kontynuację zadań już rozpoczętych. Uchwalenie planu wieloletniego pozwoli zapobiec często stosowanej praktyce wprowadzania do planu rocznego nowych inwestycji, w miejsce zadań już rozpoczętych, co skutecznie powinno przeciwdziałać wydłużaniu cyklu realizacji i wzrostowi kosztów inwestycji.

Zintegrowanie procesu wieloletniego planowania inwestycji publicznych 
i systemu programowania dochodów i wydatków budżetu miasta, ułatwi też realizację ustalonych wcześniej priorytetów rozwoju i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu, a także stworzy możliwość pogodzenia celów bieżących 
z długoterminowymi zamiarami rozwojowymi.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008 jest zestawieniem najważniejszych dla Kalisza zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji 
w okresie czterech lat.

  - Projekt planu został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez wydziały i jednostki Urzędu Miejskiego. Wnioski te były przedmiotem oceny i wstępnej weryfikacji, dokonanej przez Zespół złożony z Naczelników Wydziałów pod kierownictwem Wiceprezydenta Daniela Sztandery.

  - WPI ma charakter planu kroczącego i jest corocznie aktualizowany, dzięki czemu miasto zawsze dysponować będzie aktualnym planem na kolejne cztery lata.

  - WPI stanowi upoważnienie dla Prezydenta Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań, umożliwiających podpisanie umów na realizację zadań ujętych w planie,

  - WPI zawiera inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zadania 
o wartości powyżej 400.000 zł,

  - WPI stanowi podstawę tworzenia w kolejnych latach projektu budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu, w części dotyczącej wydatków majątkowych,

  - WPI jest corocznie uchwalany przez Radę Miejską Kalisza, do dnia 30 czerwca każdego roku,

  - Prace nad planem są realizowane zgodnie z przyjętą procedurą i na podstawie ustalonych kryteriów doboru zadań.

  - WPI zawiera także kwotę środków przewidzianych w następnych latach na realizację zadań w cyklu rocznym oraz środki stanowiące rezerwę inwestycyjną,

Przyjęcie ostatniego z założeń oznacza, że stosowana często praktyka wprowadzania  inwestycji drobnych o cyklu jednorocznym, wymagać będzie znalezienia dodatkowych środków np. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, bez konieczności wydłużania cyklu realizacyjnego inwestycji wieloletnich lub zwiększania tej części wydatków inwestycyjnych, która pokrywana jest z dochodów własnych miasta, gdyż w zasadzie na żadne inwestycje o niewielkim zakresie rzeczowym, nie można pozyskać zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Uwzględniając przede wszystkim cele strategiczne rozwoju, określone w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza, możliwość pozyskania środków unijnych, innych źródeł dofinansowania oraz przyjęte kryteria oceny, za najważniejsze zadania do realizacji uznano :

- uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu,

- budowę przedłużenia Trasy Stanczukowskiego,

- budowę Trasy Bursztynowej,

- modernizację ul.Elektrycznej,

- modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego,

- budowę Gimnazjum na Osiedlu Dobrzec jednostka „ Z ”,

- modernizację ulicy Wrocławskiej,

- zakończenie modernizacji hali lekkoatletycznej przy ul.Łódzkiej

Zaznaczyć należy, że budowa Trasy Bursztynowej przyjęta została dwuwariantowo tj. przy założeniu pozyskania środków z Unii Europejskiej i przy ich braku. W drugim przypadku zakłada się zabezpieczenie w kolejnych latach środków w wysokości 2.500.000 zł, na spłatę zobowiązań z tytułu zakresu zrealizowanego na odcinku ul.Łódzka-Częstochowska w latach 2004-2005

W przedłożonym projekcie WPI na lata 2005-2008 przyjęto następujące źródła finansowania wydatków majątkowych:

- dochody własne budżetu miasta,

- środki z Unii Europejskiej tj. Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne,

- dotacje z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z Urzędu Marszałkowskiego (Totalizator Sportowy),

- środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.,

- pożyczki preferyncyjne z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- kredyty komercyjne

W przypadku braku dofinansowania z funduszy unijnych poziom wydatków przewidzianych w zestawieniu zadań inwestycyjnych do sfinansowania z budżetu miasta, będzie wielkością środków jakie ujęte zostaną w rocznych planach wydatków inwestycyjnych.

3.      UWARUNKOWANIA  I  ZAGROŻENIA  PLANU  WIELOLETNIEGO

- WPI, jeśli ma być sprawnym instrumentem zarządzania, powinien stanowić część regularnego procesu przygotowania budżetu i stanowić jedno z ogniw niezbędnych do ustalenia wieloletniego planu wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta.

- Zadania zatwierdzone w planie wieloletnim realizowane są w ustalonych terminach przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego, wskazane na początku każdego roku 
w stosownym zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza,

- Monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji WPI, powinno przebiegać w ścisłym powiązaniu z monitorowaniem poziomu dochodów i wydatków budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

- Nawet najlepiej opracowany plan nie może być planem doskonałym. Zmiany organizacyjne, nieprzewidziane wydatki, niepewność co do finansowania (szczególnie założonego dofinansowania z Unii Europejskiej), sprawy terenowo-prawne lub procedury przetargowe, niejednokrotnie mogą utrudnić realizację nawet najstaranniej zaplanowanych i przeanalizowanych zadań inwestycyjnych. Zdarzenia i problemy powstające niezależnie od procesu planowania inwestycji, mogą spowodować zakłócenia i konieczność dokonania zmian w planie inwestycyjnym. Potwierdzeniem tego jest porównanie zapisów WPI na lata 2001-2003 z ich realizacją, czyli odchylenia wynikające z faktycznego tempa wykonywania poszczególnych zadań i wielkości rzeczywiście pozyskanych środków.

4.       PODSUMOWANIE

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 pozwoli na uściślenie zapisów uchwalonej „Strategii rozwoju Kalisza do roku 2010” 
i sprecyzowanie najważniejszych zadań inwestycyjnych, kolejności ich realizacji oraz wielkości środków niezbędnych do ich sfinansowania.

Zgodnie z zamierzeniami, plan ten powinien stać się narzędziem pomocnym nie tylko Radzie Miejskiej Kalisza, Prezydentowi Miasta i jego Skarbnikowi w planowaniu i realizacji budżetu, ale wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem miasta.