Uchwała Nr …………...

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ………………….

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)oraz art.  21 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Kaliszu Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr …………………..Rady Miejskiej Kalisza z dnia……………..

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz.747z późn. zmianami/ reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasady realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust.1 i 5 powołanej na wstępie ustawy. W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2006-2008, przygotowanym zgodnie art. 21 ust.1 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, zadania rozwojowo modernizacyjne na lata 2006-2008, planowane nakłady inwestycyjne a także źródła finansowania.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.

Załącznik do Uchwały Nr ....................

# Rady Miejskiej Kalisza

z  dnia ..................

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU i MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH i KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH w POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SPÓŁKI z O.O.

w KALISZU

NA LATA

2006-2008

ZAWIERA:

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

- Zadania rozwojowo – modernizacyjne na lata 2006 – 2008

- Planowane nakłady i sposoby sfinansowania zadań rozwojowo – modernizacyjnych.

# Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu w oparciu o posiadane zezwolenie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska a także optymalizację kosztów. Standardy jakościowe usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Kalisza regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz warunki zezwolenia na świadczenie usług.

Chcąc sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym świadczenia usług PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu kontynuuje rozpoczęte i planuje nowe zadania rozwojowo-modernizacyjne. Są one zawarte w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i obejmują okres 2006-2008.

Obecnie na terenie miasta Kalisza z usług wodociągowych korzysta 99,3 % ludności. w latach objętych planem zakres usług wodociągowych zbliżony będzie do wielkości realizowanych obecnie.

Zakładamy sprzedaż rocznie ok. 5,4 mln m3 wody, przy maksymalnym dobowym zapotrzebowaniu ok. 25 tys. m3.  Dobowa wydajność wszystkich posiadanych stacji uzdatniania wody wynosi ok. 30 tys. m3 i gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania w okresie realizacji planu.

Zakładana budowa rurociągu wodociągowego w dzielnicy Korczak oraz niewielka rozbudowa sieci wodociągowej w niektórych ulicach związana jest z budową i zasiedleniem nowych domów jak i modernizacją systemu dystrybucji wody.

Liczba mieszkańców miasta utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie, maleje natomiast zdecydowanie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca. Stąd też nie przewiduje się wzrostu sprzedaży wody pomimo zwiększania ilości klientów spowodowanej rozgęszczeniem w  zasiedleniu.

W okresie objętym planem zamierzamy wybudować 1,1 km rurociągów wodociągowych oraz wymienić 750 szt. przyłączy wodociągowych. Szczególnie ważnym zadaniem jest rozbudowa ujęcia wody Lis. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia miasta w wodę w następnych latach.

Wiele z planowanych zadań w planie wieloletnim dotyczy uporządkowania gospodarki ściekowej. Aktualnie z usług kanalizacyjnych korzysta 88 % ludności miasta.

Realizacja współfinansowanego przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu zadania dotyczącego uporządkowania systemu gospodarki ściekowej w mieście w ramach umowy z Funduszem Spójności pozwoli na koniec tego zadania osiągnąć stopień skanalizowania miasta na poziomie 93,5 %. Obowiązująca ustawa „Prawo ochrony środowiska” zobowiązuje nas do podejmowania zdecydowanych działań ograniczających odprowadzanie ścieków do wód otwartych. Stąd też poza współfinansowaniem zadania „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu” realizowanego przez miasto planujemy budowę nowych i modernizację starych sieci kanalizacyjnych wraz z likwidacją kolejnych wylotów. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej pozwoli na skierowanie do oczyszczalni w Kucharach ścieków pochodzących z terenów nieskanalizowanych oraz z terenów wyposażonych w kanalizację ogólnospławną kierującą ścieki do wód otwartych.. Tym samym wskaźnik oczyszczanych ścieków bytowych i przemysłowych wzrośnie z 66 % w roku 2005 do około 95 % na koniec 2008 roku. Ulegnie likwidacji 10 wylotów do wód otwartych.

W czasie realizacji planu wieloletniego 2006 – 2008 rozpoczniemy również prace na pozostałych dwóch wylotach do rzeki Krępicy.

Plan uwzględnia również wybudowanie 7,6 km kanałów sanitarnych w tym kanału w ul. Poznańskiej. Ma on szczególne znaczenie dla rozwoju usług kanalizacyjnych w tym, planowanym do intensywnej zabudowy, rejonie miasta.

Zawarte w planie zadania rozwojowe i modernizacyjne pozwalają na realizację planowanego zakresu usług wodociągowo – kanalizacyjnych wynikającego z aktualnych dla tego okresu potrzeb mieszkańców miasta oraz przemysłu.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Niskie jednostkowe zużycie wody w Kaliszu wynoszące 105 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, iż nie jest konieczne w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie. Zmieniające się zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku w zakresie od 12 do 25 tys. m3 /dobę jest w pełni zaspokajane. Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększenia jej spożycia podejmujemy działania polegające na modernizacji sieci oraz podtrzymaniu wysokiej jakości wody.

Wieloletnia współpraca PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu z zakładami przemysłowymi w zakresie ograniczenia ilości i podniesienia jakości odprowadzanych ścieków spowodowała, że  szereg zakładów przemysłowych wybudowało własne podczyszczalnie.

Znaczne zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych spowodowane zostało również likwidacją niektórych zakładów lub ograniczeniem produkcji. Obecnie udział ścieków przemysłowych na terenie Kalisza wynosi zaledwie 27 % ogółu odbieranych ścieków. Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej jak i wyeliminowanie nielegalnych podłączeń.

Poza działaniami wynikającymi z niniejszego planu PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu stosuje wobec właścicieli nieruchomości posiadających systemy niezgodne z obowiązującym prawem politykę umownego egzekwowania prawa.

Dalsze działania racjonalizujące wprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej będą możliwe do zrealizowania po wykonaniu przedsięwzięć realizowanego przez miasto Kalisz, Fundusz Spójności i PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu zadania pod tytułem „Uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu”.

III. Zadania rozwojowo – modernizacyjne w latach 2006 – 2008.                                                                                                  [w zł.]

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość zadania | Planowane nakłady w latach |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE ZADANIA „UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ODBIORU ŚCIEKÓW W KALISZU” REALIZOWANEGO PRZEZ MIASTO KALISZ W RAMACH UMOWY Z FUNDUSZEM SPÓJNOŚCI | Kanalizacja sanitarna w dzielnicach: Majków, Chmielnik, Miła, Rajsków, Piwonice, Winiary i Szczypiorno, około 82 km + 22 przepompownie. | Udział PWiK 8.500.000 | 3.552.905 | 2.810.366 | 2.136.729 | Uchwała Nr XXII/352/04 Rady Miejskiej w Kaliszu z dnia 23 września 2004 r. |
| 2 | ROZBUDOWA UJĘCIA WODY „LIS” | 8 studni z armaturą, 2,4 km rurociągu wody surowej, droga o dł.2,5 km, wał przeciwpowodziowy, trafostacja 15/04 kV , linia energetyczna 15 kV, sterowanie pracą ujęcia za pomocą transmisji radiowej, ogrodzenie o długości 3 km. | 6.000.000 | 500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | Tereny pod ujęcie wykupiono w 95 % (45,2 ha) |
| 3 | MODERNIZACJA POMPOWNI II STOPNIA – SUW „LIS” | Zakup i montaż 4 pomp, wymiana rurociągów i armatury, budowa systemu osuszania powietrza, wymiana instalacji elektrycznych, roboty budowlane. | 450.000 | 450.000 | - | - |  |
| 4 | MODERNIZACJA UKŁADU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO UJĘCIA WODY „LIS” | Wymiana słupów linii napowietrznej oraz przewodów SN na dł. 2 km, wymiana 3 stacji transformato - rowych 15/04 kV oraz montaż 3 transformatorów 100 kVA. | 650.000 | 250.000 | 150.000 | 250.000 | Stacje nr 1, 2, 3 |
| 5 | BUDOWA WODOCIĄGU W DZIELNICY „KORCZAK” | Rurociąg ø 300 dł. 2100 m | 660.000 | 300.000 | - | - | Kontynuacja z 2005 roku |
| 6 | WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH | Wymiana 750 szt. przyłączy wodociągowych od ø 32 do ø 100 o łącznej długości 15 km | 2.400.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Wieloletni program do 2015 roku |
| 7 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZACHODNIEJ | Rurociąg ø 200 o dł. 450 m | 150.000 | 150.000 | - | - |  |
| 8 | WYMIANA RUROCIĄGÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH NA OSIEDLU „MAJKÓW” | Budowa sieci wodociągowych ø 100 o dł. 2535 m w ulicach m. in: Żołnierska, Tuwima, Malinowa, Spacerowa, Koszutskiego i Żeromskiego | 880.000 | 80.000 | 400.000 | 400.000 | Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 62 poz. 627 likwidacja sieci z AC do 2032 r. |
| 9 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WAŁ PIASTOWSKI NA ODCINKU OD UL. PARKOWEJ DO NR. 9 | Rurociąg ø 100 o dł. 230 m | 70.000 | 10.000 | 60.000 | - | Wystąpienie UM |
| 10 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WAŁ PIASTOWSKI NA ODCINKU OD UL. ZAWODZIE DO NR. 25 | Rurociąg ø 80 o dł. 350 m | 100.000 | 10.000 | 90.000 | - | Wystąpienie UM |
| 11 | WYMIANA WODOCIĄGU W UL. HOŻEJ | Rurociąg ø 80 o dł. 40 m | 12.000 | 12.000 | - | - |  |
| 12 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. G. MORCINKA NA ODCINKU OD NR 3 DO NR. 7 | Rurociąg ø 80 o dł. 100 m | 30.000 | 30.000 | - | - |  |
| 13 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SIERADZKIEJ | Rurociąg ø 80 o dł. 460 m | 120.000 | 10.000 | 110.000 | - |  |
| 14 | BUDOWA KANALIZACJI W UL. POZNAŃSKIEJ NA ODCINKU OD GRANIC MIASTA DO UL. STAŃCZUKOWSKIEGO | Kanał sanitarny tłoczny ø 63 o dł. 1000 m kanał grawitacyjny ø 300 o dł. 1900 m i przepompownia ścieków o wydajności 50m3/d | 1.400.000 | 1.000.000 | 400.000 | - |  |
| 15 | LIKWIDACJA WYLOTU KANALIZACJI NR 31 PRZY UL. OGRODOWEJ | Budowa kanalizacji sanitarnej ø 250 o dł. 790 m w ulicach m. in: Poznańskiej, Rycerskiej, Ogrodowej i Ludowej oraz syfon pod „Krępicą” | 600.000 | 30.000 | 270.000 | 300.000 |  |
| 16 | LIKWIDACJA WYLOTU KANALIZACJI NR 21 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ | Budowa kanalizacji sanitarnej ø 300 o dł. 590 m w ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Stańczykowskiego do nr 49 | 450.000 | 20.000 | 100.000 | 330.000 |  |
| 17 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WAŁ PIASTOWSKI NA ODCINKU OD UL. PARKOWEJ DO NR 9 | Kanał sanitarny ø 200 o dł. 330 m | 180.000 | 10.000 | 170.000 | - | Wystąpienie UM |
| 18 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POZNAŃSKIEJ OD NR 2 DO NR 5 | Kanał sanitarny ø 200 o dł. 45 m | 30.000 | 30.000 | - | - |  |
| 19 | WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH | 200 przykanalików ø 150 – ø 200 o łącznej długości 2,6 km | 550.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |  |
| 20 | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ M. IN. W UL. KWIATOWEJ,GÓRNOŚLĄSKIEJ, PRZECHODNIEJ, FRANCISZKAŃSKIEJ, SUKIENNICZEJ, PODWALE, BAŻANCIEJ I CIASNEJ | Kanał sanitarny ø 200 – ø 300 o łącznej długości 2,6 km | 1.720.000 | - | - | 1.720.000 |  |
| 21 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH: CICHA I PROSTA | Kanał sanitarny ø 200 o dł. 350 m | 125.000 | 15.000 | 110.000 | - |  |
| 22 | ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY | Kanały sanitarne, rurociągi wodociągowe | 600.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadze-niu ścieków |
| OGÓŁEM |  |  | 25.677.000 | 7.809.905 | 8.270.366 | 9.236.729 |  |

IV. 	Planowane nakłady i źródła sfinansowania zadań rozwojowo – modernizacyjnych.

| Nakłady Finansowanie | Rok |  |  | Razem w latach 2006 – 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Nakłady | 7.809.905 | 8.270.366 | 9.236.729 | 25.317.000 |
| Finansowanie: - amortyzacja - zysk po podziale - kredyty | 4.500.000 243.700 3.066.205 | 4.700.000 - 3.570.366 | 5.000.000 - 4.236.729 | 14.200.000 243.700 10.873.300 |

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do pokrycia w poszczególnych latach środkami finansowymi.

Plan sfinansowania zadań oparty jest wyłącznie o środki własne przedsiębiorstwa i kredyty. Środki kredytowe w wysokości ponad 10 mln zł pochodzić będą z kredytów preferencyjnych niskooprocentowanych. Spłata kredytów planowana jest na lata 2007 – 2010 i nie spowoduje zagrożenia dla dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.