Uchwała Nr …………...

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia ………………….

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”.

Na podstawie art. 21 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się opracowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Kaliszu „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr …………………..Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia……………..

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn. zm./ reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasad realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy. W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016”, przygotowanym zgodnie art. 21 ust.2 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, zadania rozwojowo modernizacyjne na lata 2014-2016, planowane nakłady i źródła sfinansowania zadań rozwojowo – modernizacyjnych.

Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.

Załącznik do Uchwały Nr ....................

# Rady Miejskiej Kalisza

z  dnia ..................

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

NA LATA 2014 - 2016.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

KALISZ, PAŹDZIERNIK 2013 ROK.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKI Z O.O. W KALISZU

NA LATA 2014-2016.

Zawiera:

I.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

II.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

III.	Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach.

IV.	Planowane nakłady i sposób sfinansowania planowanych inwestycji.

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 27 sierpnia 2002 roku przez Zarząd Miasta Kalisza.

Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Kalisza regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Dobrze rozwinięta na terenie Kalisza sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody 99,65% ludności miasta. Zaplanowana budowa ponad 2 km nowej sieci wodociągowej w terenie dotychczas w nią nie wyposażonym ten wskaźnik jeszcze zwiększy. Jest on już bardzo wysoki, bowiem odsetek ludności w miastach korzystającej z sieci wodociągowej wynosi w Polsce zaledwie 95,5 %, a w województwie wielkopolskim – 96,8 %.

Rozbudowa sieci wodociągowej nie powoduje niestety większego zapotrzebowania na usługę dostawy wody. Sprzedaż w okresie ostatnich trzech lat, po raz kolejny, zmalała o ok.8%. Szczególnie dotkliwy spadek notujemy w 2013 roku.

W latach objętych planem zakładamy sprzedaż roczną na poziomie 4,5 ÷ 4,6 mln m3 przy minimalnym zapotrzebowaniu dobowym ok. 10 tys. m3 i maksymalnym ok. 20 tys. m3.

Dobowa wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania sięga ok. 30 tys. m3 i w pełni gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania w okresie znacznie przekraczającym zasięg tego planu. Nie występuje zatem w najbliższych latach potrzeba zwiększenia możliwości produkcyjnych.

W okresie realizacji planu niezbędne są jednak prace modernizacyjne układu zasilania pompowni SMOLNA i zbiorników wody, pompowni WARSZAWSKA oraz wymiana ok. 3,5 km sieci rozdzielczej.

Z tej ilości ok. 3 km to wymiana sieci azbesto - cementowej. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, zobowiązani jesteśmy zlikwidować rurociągi z tego materiału do końca 2032 roku.

Aktualnie posiadamy jej jeszcze 18,24 km i zgodnie z harmonogramem wymieniać ją będziemy w tempie ok. 1 km rocznie.

W trosce o wysoką jakość wody oraz nieprzerwaną jej dostawę w okresie obowiązywania planu kontynuować będziemy wymianę stalowych przyłączy wodociągowych. Łącznie będzie to ok. 5 km nowych przyłączy.

Ważnym zadaniem ujętym w planie jest budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o długości 2 km w rejonie ulic: Metalowców, Piwonicka, Sulisławicka i Kmieca, która umożliwi mieszkańcom Kalisza z tego rejonu korzystanie z usług przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, dynamiczny w ostatnich latach rozwój systemu kanalizacyjnego nie przyniósł zwiększenia ilości odbieranych ścieków. W okresie ostatnich trzech lat nastąpił dalszy, kilkuprocentowy spadek ilości ścieków sanitarnych trafiających do systemu kanalizacyjnego.

Aktualnie z usług kanalizacyjnych korzysta 94,8% ludności miasta. Jest to wskaźnik znacznie lepszy niż w Polsce i w województwie wielkopolskim, gdzie nie przekracza on 89 %.

Znaczącą pozycją tego planu jest budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dobrzec –Zachód. Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2013 i obejmuje budowę ponad 4 km kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ok. 1 km kanalizacji tłocznej wraz z 3 przepompowniami ścieków. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli pozyskać nowych odbiorców usług kanalizacyjnych i przyczyni się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. Umożliwi bowiem podjęcie skuteczniejszych działań mających na celu wyeliminowanie nielegalnych zrzutów ścieków do Krępicy.

Kolejnym znaczącym zamierzeniem inwestycyjnym jest modernizacja bezwykopowa starego systemu kanalizacyjnego z przełomu lat 70 – 80 ubiegłego wieku. Modernizację kanalizacji metodami bezwykopowymi przedsiębiorstwo rozpoczęło w 2000 roku i do końca 2013r. wykonało tą metodą 14,8 km sieci. Zakres objęty planem to wykonanie modernizacji 6,7 km sieci sanitarnej metodami bezwykopowymi polegającymi na umieszczeniu wewnątrz kanału rękawa z kompozytów. Są to konstrukcje samonośne, przedłużające żywotność kanałów o kilkadziesiąt lat. Zakładamy, że będzie to podstawowa metoda modernizacji systemu w najbliższych latach.

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wymagająca modernizacji w okresie do 2025 roku to ok. 50 km. Po roku 2016 tempo prac modernizacyjnych powinno być większe niż dotychczas i wynosić ok. 5 km rocznie.

II.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Niskie jednostkowe zużycie wody w Kaliszu wynoszące poniżej 90 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, iż nie jest konieczne w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie. Zmieniające się zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku, od 10 do 20 tys. m3/dobę, jest w pełni zaspakajane.

Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększania jej spożycia podejmujemy działania polegające na modernizacji sieci oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody. Dbamy również o relatywnie niską jej cenę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu od lat propaguje idee zachęcającą do bezpośredniego spożywania wody z sieci wodociągowej. W tym celu m.in. uruchomiliśmy kilka zdrojów ulicznych w różnych punktach miasta.

Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami prowadzi do pełnej bieżącej analizy zużyć wody. Umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków.

Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest wyeliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń.

Porządkowanie systemu kanalizacyjnego miasta ogranicza istotnie ilość zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych.

Pełny monitoring pracy przepompowni ścieków sanitarnych umożliwia szybkie działanie pracownikom Spółki w przypadku sytuacji awaryjnych.

Pomimo drastycznego w ostatnim okresie zmniejszenia ilości ścieków przemysłowych (stanowią ok. 19 %) to nadal są przedmiotem systematycznej kontroli ich jakości. Zakłady produkcyjne i inni dostawcy ścieków przemysłowych objęci są pełną procedurą pozwoleń i systematyczną kontrolą gospodarki ściekowej. Niektóre z nich nadal znacząco przekraczają parametry jakości ścieków określone umowami. Kontrole i działania wymuszające budowę i prawidłową eksploatację podczyszczalni oraz przestrzeganie reżimów technologicznych są niezbędne, ze względu na konieczność utrzymania poziomu stężeń i ładunków zanieczyszczeń możliwych do usunięcia na oczyszczalni ścieków w Kucharach.

III. Zadania rozwojowo – modernizacyjne w latach 2014 – 2016.                                                                                   [w zł.]

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość zadania | Planowane nakłady w latach |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH | Wymiana 240 szt. przyłączy wodociągowych od ø 32 do ø 100 o łącznej długości 5 km | 1.320.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |  |
| 2 | WYMIANA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH | Wymiana 90 szt. przykanalików ø 150 – ø 200 o łącznej długości 1,2 km | 480.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |  |
| 3 | WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WYKONANEJ Z RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH | Budowa rurociągów o średnicy ø 80 – ø 200 i dł. 3,0 km w ulicach: Korczak, Kubusia Puchatka, Mickiewicza, Piwonicka, Poznańska, Stare Miasto, Złota | 1.300.000 | 900.000 | 200.000 | 200.000 | Zadanie kontynuowane Ustawa prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 62 poz. 627 likwidacja sieci z AC do 2032 r. Kontynuacja w latach 2014-2020 |
| 4 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH: METALOWCÓW, PIWONICKA, SULISŁAWICKA I KMIECA | Rurociąg Ø125 o długości 2,05km | 500.000 | 500.000 | — | — | Zadanie kontynuowane |
| 5 | POŁĄCZENIE WODOCIĄGU W UL. SIENKIEWICZA Z WODOCIĄGIEM W UL. TUWIMA | Rurociąg Ø125 o długości 305m | 120.000 | 120.000 | — | — | Zadanie kontynuowane |
| 6 | WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. NIECAŁEJ | Rurociąg Ø125 o długości 210m | 130.000 | 130.000 | — | — |  |
| 7 | MODERNIZACJA UKŁADU ZASILANIA ZBIORNIKÓW POMPOWNI SMOLNA | Wymiana rurociągów zasilania zbiorników wody czystej i pompowni oraz renowacja 4 zbiorników o łącznej pojemności 12.000m3 | 2.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | — | Zadanie kontynuowane |
| 8 | ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY | Kanały sanitarne, rurociągi wodociągowe | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków |
| 9 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŚW. MICHAŁA DO NR 75 | Kanał Ø200 o długości 1094m z odgałęzieniami -62szt o łącznej długości 330m wraz z przepompowniami -2szt. i kanałem tłocznym Ø110 o długości 975m | 1.000.000 | 100.000 | — | — | Zadanie kontynuowane |
| 10 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICY DOBRZEC - ZACHÓD | Kanał Ø200 o długości 4245m z odgałęzieniami -128szt o łącznej długości 774m wraz z przepompowniami -3szt. i kanałem tłocznym o długości 1118m | 4.000.000 | — | 1.000.000 | 3.000.000 |  |
| 11 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. POGODNEJ | Kanał Ø200 o długości 2km, wraz z przepompownią i kanałem tłocznym o długości 1,5km | 2.000.000 | 100.000 | 800.000 | 1.000.000 | Zadanie kontynuowane |
| 12 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GAJOWEJ | Kanał Ø200 o długości 120m wraz z przepompownią i kanałem tłocznym Ø75 o długości 124m | 170.000 | — | 170.000 | — | Zadanie kontynuowane |
| 13 | MODERNIZACJA POMPOWNI I AWARYJNEGO UKŁADU ZASILANIA SUW WARSZAWSKA | Wymiana pomp, sterowania i montaż agregatu | 250.000 | 250.000 | — | — |  |
| 14 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. AGRESTOWEJ | Kanał Ø200 o długości 170m metodą rękawa | 68.000 | 68.000 | — | — |  |
| 15 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø250 W UL. NISKIEJ | Kanał Ø250 o długości 264m metodą rękawa | 132.000 | 132.000 | — | — |  |
| 16 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. AKACJOWEJ | Kanał Ø200 o długości 149m metodą rękawa | 60.000 | 60.000 | — | — |  |
| 17 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. JAGODOWEJ | Kanał Ø200 o długości 129m metodą rękawa | 52.000 | 52.000 | — | — |  |
| 18 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. JAŚMINOWEJ | Kanał Ø200 o długości 89m metodą rękawa | 36.000 | 36.000 | — | — |  |
| 19 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. KALINOWEJ | Kanał Ø200 o długości 193m metodą rękawa | 77.000 | 77.000 | — | — |  |
| 20 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø300 W UL. PORZECZKOWEJ | Kanał Ø300 o długości 453m metodą rękawa | 272.000 | 272.000 | — | — |  |
| 21 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. OGRODOWEJ | Kanał Ø200 o długości 496m metodą rękawa | 198.000 | 198.000 | — | — |  |
| 22 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. CZEREŚNIOWEJ | Kanał Ø200 o długości 95m metodą rękawa | 38.000 | 38.000 | — | — |  |
| 23 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. ORZECHOWEJ | Kanał Ø200 o długości 165m metodą rękawa | 66.000 | 66.000 | — | — |  |
| 24 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. WIŚNIOWEJ | Kanał Ø200 o długości 123m metodą rękawa | 49.000 | 49.000 | — | — |  |
| 25 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø300 W UL. BRZOSKWINIOWEJ | Kanał Ø300 o długości 124m metodą rękawa | 74.000 | 74.000 | — | — |  |
| 26 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø250 W UL. JARZĘBINOWEJ | Kanał Ø250 o długości 176m metodą rękawa | 88.000 | 88.000 | — | — |  |
| 27 | MODERNIZACJA WŁĄCZEŃ PRZYKANALIKÓW DO KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. WYDARTE | Włączenia – 8szt. | 10.000 | 10.000 | — | — |  |
| 28 | MODERNIZACJA KOLEKTORA SANITARNEGO Ø1000 W UL. SZEWSKIEJ | Kolektor Ø1000 o długości 637m metodą rękawa | 1.274.000 | 1.274.000 | — | — |  |
| 29 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø400 W UL. BABINEJ | Kanał Ø500 o długości 478m metodą rękawa ( od ul. Nowy Rynek do Pl. Kilińskiego ) | 478.000 | 478.000 | — | — |  |
| 30 | MODERNIZACJA KOLEKTORA SANITARNEGO Ø1000 „KRĘPICA” | Kolektor Ø1000 o długości 809m metodą rękawa ( od ul. Poznańskiej do ul. Stanczukowskiego ) | 1.618.000 | — | 1.618.000 | — |  |
| 31 | MODERNIZACJA KOLEKTORA SANITARNEGO Ø1000 W UL. KOŚCIUSZKI | Kolektor Ø1000 o długości 332m metodą rękawa ( od ul. Kościuszki nr 12 do al. Wojska Polskiego ) | 664.000 | — | 664.000 | — |  |
| 32 | MODERNIZACJA KOLEKTORA SANITARNEGO Ø800 W UL. KOŚCIUSZKI | Kolektor Ø800 o długości 233m metodą rękawa ( od ul. Śródmiejskiej do ul. Kościuszki nr 12 ) | 373.000 | — | 373.000 | — |  |
| 33 | MODERNIZACJA KOLEKTORA SANITARNEGO Ø1000 „KRĘPICA | Kolektor Ø1000 o długości 1021m metodą rękawa ( od ul. Stanczukowskiego do ul. H. Sawickiej ) | 2.042.000 | — | — | 2.042.000 |  |
| 34 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø500 W UL. FABRYCZNEJ | Kanał Ø500 o długości 496m metodą rękawa ( od ul. Czaszkowskiej do ul. Śródmiejskiej ) | 496.000 | — | — | 496.000 |  |
| 35 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO Ø200 W UL. ŚRÓDMIEJSKIEJ | Kanał Ø200 o długości 121m metodą rękawa ( od ul. Kościuszki do posesji Śródmiejska nr 20) | 50.000 | — | — | 50.000 |  |
| 36 | BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ O ZNACZENIU LOKALNYM | Sieci wodociągowe i kanalizacyjne | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |  |
| OGÓŁEM |  |  | 23.085.000 | 7.272.000 | 7.025.000 | 7.788.000 |  |
| ŁĄCZNIE NAKŁADY W LATACH 2014-2016 |  |  |  |  |  |  | 22.085.000 |

IV.	PLANOWANE NAKŁADY I SPOSÓB SFINANSOWANIA PLANOWANYCH

ZADAŃ ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNYCH.

[ w zł.]

| Nakłady Finansowanie | Rok |  |  | Razem w latach 2014-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Nakłady | 7.272.000 | 7.025.000 | 7.788.000 | 22.085.000 |
| Finansowanie: - amortyzacja | 7.272.000 | 7.025.000 | 7.788.000 | 22.085.000 |

Planowane nakłady inwestycyjne są zgodne z dysponowanymi i możliwymi do uzyskania w poszczególnych latach środkami finansowymi.

Plan sfinansowania zadań oparty jest o środki własne przedsiębiorstwa pochodzące z amortyzacji.

Plan przyjęto Uchwałą Nr 7/2013

Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu

z dnia 11 października 2013r.