Program Ochrony Środowiska

dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu

na lata 2011-2014

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018

Zleceniodawca:

Urząd Miejski w Kaliszu

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Wykonawca:

ATMOTERM S.A.

ul. Łangowskiego 4

45-031 Opole

Prace nad przygotowaniem „Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” prowadzone były przy ścisłej współpracy z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu.

Zespół autorski dziękuje pracownikom Urzędu Miejskiego

za zaangażowanie w przygotowanie niniejszego opracowania.

Spis treści

1

Program Ochrony Środowiska 	1

dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu 	1

na lata 2011-2014	1

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018	1

Spis treści	3

Część I	5

WPROWADZENIE ORAZ DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU	5

1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	6

2 WSTĘP	7

2.1 Podstawa prawna opracowania	7

2.2 Cel i zakres opracowania	7

2.3 Metodyka sporządzania programu ochrony środowiska	8

3 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU	10

3.1 Informacja o mieście oraz uwarunkowania środowiskowe	10

3.2 Dokumenty strategiczne 	11

4 STAN ŚRODOWISKA	16

4.1 Powietrze atmosferyczne (P)	16

4.2 Wody powierzchniowe i podziemne (W)	19

4.3 Gospodarka odpadami (GO)	23

4.4 Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP)	24

4.5 Hałas (H)	28

4.6 Pola elektromagnetyczne (PEM)	32

4.7 Poważne awarie (PA)	33

4.8 Powierzchnia ziemi i gleby (GL)	34

5 GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE MIASTA I ICH KLASYFIKACJA	35

Część II	38

STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2018	38

6 CEL NADRZĘDNY I PRIORYTETY EKOLOGICZNE	39

7 Cele i kierunki ochrony środowiska do 2018 r.	39

7.1 Powietrze atmosferyczne (P)	39

7.2 Hałas (H)	42

7.3 Pola elektromagnetyczne (PEM)	43

7.4 Wody powierzchniowe i podziemne (W)	44

7.5 Powierzchnia ziemi i gleby (GL)	45

7.6 Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP)	46

7.7 Lasy (L)	47

7.8 Poważne awarie (PA)	48

7.9 Ochrona przeciwpowodziowa (OPP)	48

7.10 Edukacja ekologiczna (EE)	49

8 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2011- 2014	51

Część III	65

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE	65

9 ZARZĄDZANIE I MONITORING	66

9.1 Narzędzia do zarządzania środowiskiem 	66

9.2 Monitoring środowiska	68

9.3 Struktura zarządzania oraz uczestnicy wdrażania Programu	69

9.4 Harmonogram realizacji Programu	69

9.5 Monitoring wdrażania Programu	70

9.6 Mierniki efektywności Programu	70

10 ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU	73

10.1 Potrzeby finansowe na realizację Programu	73

10.2 Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska	73

Źródła danych	80

Wykaz pojęć i skrótów używanych w opracowaniu	80

Spis rysunków	81

Spis tabel	81

# Część I

# WPROWADZENIE ORAZ DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU

# STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Program Ochrony Środowiska kompleksowo odnosi się do zagadnień ochrony środowiska 
i koordynuje działania w tym zakresie. W Programie omówiono najważniejsze problemy ochrony środowiska w mieście, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie. Istotną częścią Programu jest wykaz konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wraz z propozycją źródeł ich finansowania.

Opracowany Program Ochrony Środowiska dla miasta Kalisz na lata 2011-2014 jest aktualizacją dokumentu przyjętego uchwałą Nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu - na lata 2004-2011.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według komponentów:

- Powietrze atmosferyczne (P)

- Hałas (H)

- Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)

- Wody powierzchniowe i podziemne (W)

- Powierzchnia ziemi i gleby (GL)

- Zasoby przyrody i zieleń miejska (OP)

- Lasy (L)

- Poważne awarie (PA)

- Ochrona przeciwpowodziowa (OPP)

- Edukacja ekologiczna (EE)

Zasadniczą misją Programu jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka poprzez realizację działań zmierzających do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie człowieka oraz zmiana zachowań i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców (edukacja ekologiczna).

Aktualizacja Programu jest konieczna ze względu na zmiany regulacji prawnych oraz Polityki Ekologicznej Państwa (powstała kolejna polityka na lata 2009-2012), a także Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019, jak również zmian w środowisku jakie zaszły w mieście od dnia uchwalenia poprzedniego Programu.

Program Ochrony Środowiska przedstawia cele długo- i krótkoterminowe, a także zadania mające służyć poprawie jakości środowiska w mieście. Celem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kalisz na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 jest inwentaryzacja zmian jakie zaszły 
w środowisku w okresie realizacji poprzedniego Programu oraz identyfikacja podstawowych problemów w zakresie ochrony środowiska. Wyniki przeprowadzonych analiz posłużyć mają nakreśleniu perspektywicznych kierunków rozwiązywania problemów oraz szczegółowych planów działań. Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego w mieście, do efektywnego zarządzania środowiskiem, a także tworzyć warunki do spełnienia wymagań obowiązującego, w tym zakresie prawa krajowego i unijnego.

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrożenie Programu ponosi Prezydent Miasta Kalisza. Realizacja działań w ramach Programu wymaga jednak udziału zarówno administracji rządowej jak 
i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Ważne jest również propagowanie w Kaliszu partnerstwa z biznesem na rzecz środowiska. Wdrożenie Programu wymaga też szerokiego wsparcia społecznego, w tym pozarządowych organizacji ekologicznych i rad osiedli.

# WSTĘP

## Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), który nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programu ochrony środowiska. Zgodnie z ww. ustawą Prezydent Miasta Kalisza w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza program ochrony środowiska. Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla miasta Kalisz na lata 2011-2014 jest aktualizacją dokumentu przyjętego uchwałą Nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu – na lata 2004-2011.

Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy administracji samorządowej wyższego szczebla oraz komisje Rady Miejskiej Kalisza, a następnie na podstawie art. 18 ww. ustawy podlega uchwaleniu przez Radę Miejską Kalisza. Z wykonania Programu Prezydent Miasta Kalisza ma obowiązek sporządzania co dwa lata raportu, który przedkłada Radzie Miasta.

Ponadto art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) zobowiązuje Prezydenta Miasta Kalisza do opracowania Planu Gospodarki Odpadami, który stanowi część Programu Ochrony Środowiska. Plan Gospodarki Odpadami dla Kalisza, będącego członkiem związku międzygminnego, został opracowany przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", zgodnie z art. 14 ust. 11 ustawy o odpadach, jako Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla wszystkich gmin wchodzących w skład Związku (Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”).

## Cel i zakres opracowania

Zasadniczą misją Programu jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka poprzez realizację działań zmierzających do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie człowieka, zmianę zachowań oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Celem przygotowania Programu jest realizacja założeń dokumentów strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019. Odnosi się kompleksowo do zagadnień ochrony środowiska i koordynuje działania w tym zakresie. Program przedstawia najważniejsze problemy ochrony środowiska w mieście, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie. Istotną częścią Programu jest wykaz konkretnych przedsięwzięć proekologicznych wraz z propozycją źródeł ich finansowania.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według komponentów.

Aktualizacja Programu jest konieczna ze względu na zmiany regulacji prawnych oraz Polityki Ekologicznej Państwa (powstała kolejna polityka na lata 2009-2012) oraz aktualizację Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019, a także zmian w środowisku jakie zaszły w mieście od dnia uchwalenia poprzedniego Programu.

Program składa się z 3 głównych części:

Część I – WPROWADZENIE I DANE WEJŚCIOWE DO PROGRAMU

Cześć pierwsza opracowania zawiera wstęp, podstawę prawną opracowania, a także jego cel i zakres oraz streszczenie dokumentu w języku niespecjalistycznym, a także metodykę sporządzania Programu oraz analizę dokumentów strategicznych wyższego szczebla oraz dokumentów o charakterze lokalnym. W części tej zostały również zawarte informacje o mieście oraz uwarunkowania środowiskowe w podziale na komponenty:

- Powietrze atmosferyczne (P)

- Hałas (H)

- Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)

- Wody powierzchniowe i podziemne (W)

- Powierzchnia ziemi i gleby (GL)

- Zasoby przyrody i zieleń miejska (OP)

- Lasy (L)

- Poważne awarie (PA)

- Ochrona przeciwpowodziowa (OPP)

- Edukacja ekologiczna (EE)

- Gospodarka odpadami (funkcjonuje osobny program „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Część II STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2014

W części II opracowania zawarta jest strategia ochrony środowiska, która określa cele ekologiczne kierunki działań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska. Integralną częścią tego rozdziału jest zestawienie tabelaryczne z wykazem zadań na lata 2011-2014 w ramach przyjętych kierunków działań wraz z kosztami oraz jednostki odpowiedzialnymi za ich realizację.

Część III - ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Część III opracowania zawiera zagadnienia z zakresu zarządzania Programem Ochrony Środowiska oraz aspekty finansowe wdrażania Programu. Rozdział określa instrumenty zarządzania środowiskiem, organizację zarządzania Programem, opis jego wdrażania i monitorowania, w tym wskaźniki monitorowania efektywności Programu, oraz harmonogram procesu wdrażania.

## Metodyka sporządzania programu ochrony środowiska

Materiałem pomocniczym przy sporządzaniu programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, są wytyczne Ministerstwa Środowiska z 2002 r. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”. Wytyczne te jednak nie zostały zaktualizowane po aktualizacji Polityki Ekologicznej Państwa w 2009 r. stąd można przyjąć, że nie istnieje aktualna metodyka dokonywania aktualizacji programów ochrony środowiska. Ogólne wymagania w odniesieniu do polityki ekologicznej państwa jak i programów ochrony środowiska przygotowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin określa Prawo ochrony środowiska. Szczegółowa metodyka na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu została zaproponowana przez wykonawcę w porozumieniu z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kalisz. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowy opis przebiegu prac nad opracowaniem Program Ochrony Środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu.

Stąd struktura Programu uwzględnia wymagania Polityki Ekologicznej Państwa, w szczególności określa cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, harmonogram oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, a także zarządzanie Programem oraz aspekty finansowe wdrażania Programu.

Program Ochrony Środowiska dla Kalisza jest zgodny z dokumentami wyższego szczebla a także dokumentami lokalnymi, w tym z "Programem ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2010 z perspektywą na lata 2012-2019", "Strategią rozwoju dla miasta Kalisza" oraz innymi dokumentami, wytyczającymi główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru.

### Metodyka sporządzania programu

Punktem wyjścia do opracowania był Program Ochrony Środowiska przyjęty uchwałą Nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Kalisza - miasta na prawach powiatu - na lata 2004-2011.

Ponadto w Programie, do sporządzenia diagnozy aktualnego stanu środowiska, posłużono się danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także informacjami pozyskanymi z Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kalisz.

Główne elementy opracowywanego Programu to:

- Analiza danych wejściowych w zakresie oceny aktualnego stanu środowiska oraz uwarunkowań miasta, wymagań prawnych, wymagań dokumentów strategicznych kraju i regionu,;

- Analiza problemów, która obejmowała identyfikację głównych problemów środowiskowych w mieście oraz ich klasyfikację i hierarchizację;

- Strategia ochrony środowiska, która określa cele długoterminowe do roku 2018 i krótkoterminowe do roku 2014 oraz plan operacyjny na lata 2011-2014.

- Zagadnienia systemowe - monitorowanie środowiska i realizacji Programu oraz zarządzanie, a także mechanizmy finansowe realizacji Programu.

Etap I Analiza danych wejściowych

Na potrzeby sporządzenia Programu, jako stan aktualny przyjęto najnowsze dostępne dane w zakresie danego komponentu (najczęściej rok 2009 i 2008). Podstawowym źródłem danych były raporty o stanie środowiska województwa wielkopolskiego opracowywane przez WIOŚ w Poznaniu, opracowania przygotowane przez Urząd Miasta Kalisz, dane statystyczne, raporty z realizacji poprzedniego Programu oraz cele, priorytety i działania w zakresie ochrony środowiska zdefiniowane w dokumentach programowych i planistycznych. Przed przystąpieniem do definiowania planu operacyjnego analizie poddano specyficzne uwarunkowania miasta oraz stan środowiska z uwzględnieniem wszystkich komponentów w celu zdefiniowania najważniejszych problemów środowiskowych w mieście.

Etap II Analiza problemów

W ramach analizy dokonano identyfikacji głównych problemów w mieście, a następnie dokonano ich hierarchizacji poprzez uporządkowanie ich na 3 grupy tj. począwszy od najważniejszych do najmniej pilnych. Do grupy pierwszej zaklasyfikowano problemy najważniejsze i najpilniejsze do rozwiązania. Do grupy drugiej zaklasyfikowano problemy ważne, ale mniej pilne niż w grupie pierwszej. Do grupy trzeciej zaklasyfikowano pozostałe problemy.

Etap III Strategia ochrony środowiska

Po dokonaniu analizy danych wejściowych oraz analizy problemów opracowana została strategia ochrony środowiska dla Miasta Kalisz. Cele długoterminowe określone zostały na podstawie analizy aktualnej sytuacji i oczekiwanych zmian w ochronie środowiska z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programów rządowych, regionalnych i lokalnych, aktualnych strategii krajowych i regionalnych oraz programów sektorowych z uwzględnieniem możliwości finansowania działań w ramach określonych priorytetów. Cele zostały określone z uwzględnieniem kryteriów takich jak:

- ocena aktualnego stanu środowiska,

- ocena realizacji poprzedniego Programu wynikająca z Raportów,

- obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego,

- wymagania dokumentów strategicznych kraju i województwa oraz

- możliwości finansowania działań.

Na podstawie wyznaczonych celów zdefiniowano przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2011-2014. Przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie operacyjnym Programu Ochrony Środowiska zawierającym terminy realizacji, wielkość nakładów i źródła finansowania oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.

Etap IV Zagadnienia systemowe

W tej części Programu uwzględniono organizację procesu zarządzania Programem i kontrolę jego realizacji, określono strukturę zarządzania środowiskiem oraz monitoring wdrażania Programu.

Etap V Opiniowania oraz konsultacje społeczne

Opracowany projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został poddany procedurze opiniowania oraz konsultacjom społecznym celem umożliwienia złożenia uwag i wniosków.

Etap VI Uzupełnienie i korekta projektu programu oraz strategicznej oceny

Projekt Programu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko został uzupełniony o ustalenia dokonane w trakcie konsultacji i opiniowania.

Etap VII Uchwalenie Programu

# PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

## Informacja o mieście oraz uwarunkowania środowiskowe

Kalisz jest miastem położonym w południowej części województwa wielkopolskiego nad rzeką Prosną, lewobrzeżnym dopływem Warty. Jest najstarszym miastem w Polsce, położonym na historycznym Szlaku Bursztynowym i ważnym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym, pełniącym w południowej Wielkopolsce ważne funkcje przemysłowe, usługowe i kulturalno-oświatowe. Wg GUS miasto liczy ok. 107 tys. mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009 r.) i jest drugim, co do wielkości miastem województwa wielkopolskiego. Miasto jest ważnym ośrodkiem Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego, ośrodkiem przemysłu lotniczego, w tym produkcji maszyn 
i silników lotniczych, przemysłu spożywczego oraz przemysłu lekkiego. Jest to również drugie wśród miast polskich (po Poznaniu), jeżeli chodzi o liczbę zarejestrowanych pojazdów odniesioną do liczby mieszkańców. Walory przyrodnicze w mieście i jego bezpośrednim otoczeniu to: lasy ochronne, kompleks leśny Winiary oraz lasy komunalne, obszary chronionego krajobrazu, rezerwat i pomniki przyrody, parki miejskie i skwery, zespoły dworsko-parkowe, urozmaicona rzeźba terenu i bogata sieć rzeczna. Kaliski węzeł wodny (KWW) składa się z koryta rzeki Prosny oraz dwóch kanałów: Bernardyńskiego i Rypinkowskiego. Na każdym z tych koryt istnieją jazy utrzymujące stały poziom wody w KWW. Kanały Bernardyński i Rypinkowski spełniają rolę kanałów ulgi dla przeprowadzenia przez miasto wód wezbraniowych.  Kalisz posiada przewagę gleb pochodzenia mineralnego, zaliczanych do klas IVa i IVb, nie mniej udział gleb II i III klasy bonitacyjnej jest również znaczny.

## Dokumenty strategiczne

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP)

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 bierze pod uwagę zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy jej opracowywaniu uwzględniono nie tylko strategiczne i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Wspólnoty Europejskiej. Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.

Najważniejsze działania priorytetowe na najbliższe lata, to m.in.:

- zamknięcie wysypisk nie spełniających wymogów UE,

- wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,

- wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska 
i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa,

- wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,

- przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego jako podstawy lokalizacji inwestycji,

- zwiększenie retencji wody,

- opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,

- ochrona atmosfery (w tym realizacja założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów),

- ochrona wód (w tym redukcja o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych),

- gospodarka odpadami,

- modernizacja systemu energetycznego,

- ochrona przed hałasem (w tym sporządzanie map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i opracowania planów walki z hałasem),

- działania związane z nadzorem nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek.

W zakresie ochrony powietrza zadania wynikające z PEP skoncentrowane będą na osiągnięciu dalszej redukcji emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii, modernizacji systemów energetycznych oraz w dalszym ciągu opracowywanie i wdrażanie przez właściwych marszałków województw Programów naprawczych w strefach, w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 zawartych w Dyrektywie CAFE, poprzez eliminację niskich źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu.

Dla dziedziny ochrony zasobów naturalnych PEP formułuje cel średniookresowy w sposób następujący: „racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększyć samofinansowanie gospodarki wodnej”. Wskazuje się również, że „naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem”. Ponadto, zgodnie z PEP naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków i ekosystemów od nich zależnych. Wskazuje się, że „cel ten będzie realizowany przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru dorzecza planu gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju”.

Pod kątem gospodarki odpadami, PEP ustanowiła cele średniookresowe do 2016 r. są to m.in. utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, a także eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. PEP wskazuje także na konieczność pełnego zorganizowania krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także sugeruje zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, tak aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych 
w gospodarstwach domowych.

W zakresie ochrony przyrody w PEP jako priorytetowe określono zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody, dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski, które stworzy podstawę do ustanowienia pełnej listy obszarów ochrony ptaków i ochrony siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000, szczególnie szybko na obszarach, na których planowane są inwestycje infrastrukturalne przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, 
a także kontynuacja tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych (nowych parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych i pozostałych form i obiektów ochrony przyrody), 
z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych, jako miejsc dopełniających obszarową ochronę przyrody. PEP wskazuje, że konieczne są dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, co oznacza rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Konieczna jest także realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego Programu zwiększenia lesistości”, z naciskiem na tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi oraz dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000 (zalesienia nie mogą zagrozić utrzymaniu ekstensywnego użytkowania łąk i pastwisk).

W zakresie ochrony przed hałasem PEP wskazuje na konieczność dokonania wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe, a także pilne sporządzenie map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz dla dróg krajowych i lotnisk i wynikających z nich Programów ochrony przed hałasem. W PEP proponuje się, aby likwidacja źródeł hałasu została osiągnięta poprzez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę ekranów akustycznych. Konieczny jest także rozwój systemu monitoringu hałasu.

PEP nakłada konieczność stworzenia systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą w pełni ponieść jej sprawcy.

W zakresie pól elektromagnetycznych, powodowanych nie tylko przez linie wysokiego napięcia, ale także przez liczne stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej PEP wskazuje na konieczność prowadzenia monitoringu.

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

Strategia wskazuje na konieczność rozpoznania i monitorowania stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń, skuteczne usunięcie lub ograniczanie pojawiających się zagrożeń różnorodności biologicznej, a także zachowanie i/lub wzbogacenie istniejących oraz odtworzenie utraconych elementów różnorodności biologicznej. Niezbędnym działaniem wg Strategii jest podniesienie wiedzy oraz ukształtowanie postaw i aktywności społeczeństwa na rzecz ochrony 
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone ww. dyrektywie będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r., do tego czasu:

- wszystkie aglomeracje ≥ 200RLM  muszą być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od wielkości oczyszczalni,

- aglomeracje <2000 RLM wyposażone w dniu wejścia polski do unii w systemy kanalizacyjne powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające odpowiednie oczyszczanie,

- zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości > 4000 RLM są zobowiązane do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych).

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) określa działania, które będą podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej dyrektywy tj. do końca 2015 r., a także dla okresów pośrednich przypadających na 2005, 2010 i 2013 r. Program stanowi spis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej) w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu implementacji dyrektywy 91/271/EWG.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Cel generalny strategii to „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców”. W zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację celów operacyjnych takich jak m.in. „Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi”. W ramach celów strategicznych zdefiniowano działania takie jak:

- wspieranie działań zwiększających odporność środowiska, likwidacja miejsc szczególnego zagrożenia,

- działania na rzecz zwiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ochroną przeciwpowodziową,

- poprawa stanu, zwiększanie zasobów leśnych i ich produktywności,

- porządkowanie gospodarki odpadami,

- ograniczanie akustycznego zagrożenia środowiska,

- promocja racjonalnego użytkowania surowców, w tym wody, poprawa bilansu wodnego regionu, w tym wzrost retencji sztucznej,

- upowszechnianie edukacji ekologicznej,

- ograniczanie emisji substancji do atmosfery,

- przeciwdziałanie erozji gleb oraz zanieczyszczaniu gruntu,

- zwiększanie zakresu i form oraz poprawa stanu przyrody,

- upowszechnianie stosowania norm ochrony środowiska w gospodarce,

- usuwanie negatywnych skutków eksploatacji surowców,

- zwiększanie udziału „energii czystej” w bilansie energetycznym, szczególnie poprzez eksploatację źródeł termalnych,

- dostosowanie zagospodarowania środowiska do bezpiecznego rozwoju usług turystycznych oraz rekreacji, oraz wykorzystanie dróg wodnych Wielkopolski dla gospodarki turystyki.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019

Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa wielkopolskiego do 2019 roku jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych 
i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Celowi temu podporządkowane są cele szczegółowe, których realizacja będzie miała miejsce poprzez przypisane im kierunki działań.

Program Ochrony Powietrza dla strefy-Miasto Kalisz

Program Ochrony Powietrza (POP) dla Miasta Kalisz przyjęty rozporządzeniem Nr 37/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 59) jest dokumentem przygotowanym w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Działania zdefiniowane w Programie są skierowane głównie na:

- promowanie ekologicznych źródeł energii,

- stworzenie warunków umożliwiających korzystanie z ekologicznych źródeł energii,

- wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się 
w istotny sposób do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń,

- ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów ciężarowych, autobusowych oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeń,

- prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza,

- prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego oraz rowerów w miastach (np. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu lub Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu).

Strategia Rozwoju Miasta Kalisza 2004-2013

Zgodnie z wizją nakreśloną w strategii przedsiębiorczy i obywatelski Kalisz – najstarsze polskie miasto, ma być konkurencyjny we wspólnej Europie. Przeprowadzone na potrzeby opracowania strategii analizy diagnostyczne potencjału miasta, wskazały, iż rozwój Kalisza w najbliższych latach powinien wykorzystywać i wzmacniać następujące elementy:

- Przedsiębiorczość lokalnej społeczności i struktur publicznych, której wyrazem powinna być dynamika lokalnej gospodarki, nowoczesne zarządzanie miastem i rozwój nowych form usług;

- Zaangażowanie mieszkańców, tradycje miasta tolerancyjnego i otwartego na kontakty, współpracę oraz nowatorskie działanie;

- Połączenie nowoczesności i aktywności z tradycjami najstarszego miasta oraz ważnego ośrodka politycznego, administracyjnego i kulturalnego państwa polskiego.

- Wykorzystanie możliwości działania na Wspólnym Rynku Europejskim, rozwoju kontaktów partnerskich i efektywne wykorzystanie funduszy europejskich.

Tak zarysowana wizja rozwoju miasta, w dalszych pracach nad strategią, została zdekomponowana na cztery cele strategiczne:

- kreowanie nowoczesnej gospodarki, wzmacniającej pozycję Kalisza jako lidera w regionie,

- poprawa jakości życia w mieście,

- wzmacnianie tożsamości miasta,

- kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego.

Cele strategiczne zostały uszczegółowione poprzez określenie taktyki ich osiągnięcia. Dla każdego celu zostały wskazane programy i zadania strategiczne, których realizacja ma zapewnić osiągnięcie celu nadrzędnego, czyli określonej wizji rozwoju miasta. Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska zawiera IV. cel strategiczny: Kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, w którym jednym z priorytetów jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę zasobów środowiskowych miasta, ochronę zasobów przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 2006-2013

Plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVIII/713/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest wyznaczenie długofalowych kierunków społeczno- gospodarczego rozwoju miasta i sposobów ich realizacji. Główne zadania strategiczne planu w sposób bezpośredni nawiązują do Strategii Rozwoju Kalisza. Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza jest zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i zapewnienie oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jego mieszkańcom. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie następujących działań:

- Kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej pozycję Kalisza jako lidera w regionie.

- Poprawa jakości życia w mieście.

- Wzmacnianie tożsamości miasta.

- Kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego.

- Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013

Celem strategii jest ocena obecnego stanu systemu transportowego w mieście oraz sformułowanie celów, priorytetów i działań, które w przyszłości powinny stać się podstawowym instrumentem kreującym politykę transportową władz miasta. Zakresem opracowania zostało objęte miasto Kalisz w obecnych granicach administracyjnych, oraz w zakresie połączeń transportowych z Kaliszem, gminy sąsiadujące z miastem i powiązane z nim siecią transportową i systemem komunikacji miejskiej, a także miasta Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce i Pleszew, których bliskie powiązania z Kaliszem odgrywają szczególnie istotną rolę gospodarczą i społeczną.

Cele strategiczne określone w dokumencie to:

- Szersza integracja systemu transportowego Kalisza i jego otoczenia z systemem transportowym kraju

- Zapewnienie wewnątrzmiejskiej i okołomiejskiej sprawności i spójności systemu transportowego Kalisza, przy rosnącym poziomie motoryzacji, w celu poprawy jego sprawności, warunków życia mieszkańców oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

# STAN ŚRODOWISKA

## Powietrze atmosferyczne (P)

Powietrze jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska, który w decydujący sposób wpływa na życie i zdrowie człowieka oraz na stan roślinności. O jego stanie jakościowym decydują różne czynniki. Większość zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu jest pochodzenia antropogenicznego, czyli wynikających z działalności człowieka. Znaczącymi źródłami emisji są duże zakłady przemysłowe, duże źródła energetyczne oraz zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji, głównie z palenisk domowych. Istotny wpływ mają także zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu.

### Stan jakości powietrza

Duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma jego położenie geograficzne – w Kaliszu występują znaczne różnice wysokości n.p.m. pomiędzy centrum miasta, a wyraźnie wyniesionymi jego peryferiami. Wpływa to znacznie na słabe przewietrzanie śródmieścia. Miasto płożone jest w dolinie Prosny o przebiegu NW-SE, natomiast napływ przeważającej części mas powietrza zachodzi z sektora zachodniego i południowo-zachodniego. Na warunki geograficzne należy nałożyć sposób ogrzewania budynków, lokalizację zakładów przemysłowych w mieście (od strony zachodniej), rodzaj i charakter zabudowy miejskiej.

Oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji, a także klasyfikacji stref dla dwóch grup kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, dokonuje WIOŚ. Na podstawie wyników monitoringu strefy dzieli się na:

- strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (strefa C),

- strefy, w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (strefa B),

- strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52 poz. 310) Kalisz jest położony w strefie miasto Kalisz. Biorąc pod uwagę kryterium ochrony zdrowia, w wyniku rocznej oceny dokonanej dla roku 2005, miasto Kalisz zostało sklasyfikowane jako strefa C, a tym samym zaistniała konieczność opracowania dla Programu Ochrony Powietrza. Podobnie w roku 2009, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza dokonywanej przez WIOŚ, Kalisz został sklasyfikowany jako strefa C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. W zakresie zanieczyszczeń takich jak arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren – postanowiono zwiększyć liczbę pomiarów ze względu na niewystarczającą kompletność serii pomiarowych. Miasto realizuje Program Ochrony Powietrza przyjęty rozporządzeniem nr 37/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., Dz. U. Województwa Wielkopolskiego nr 4 z dnia 31 stycznia 2008, poz. 59. Wg kryterium ochrony roślin strefa została zakwalifikowana do klasy A.

Pod kątem zawartości ozonu miasto Kalisz zostało miasto należy do strefy wielkopolskiej. Jak wynika z Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce przygotowanego przez WIOŚ w Poznaniu, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009 stwierdzono, że pod katem ochrony zdrowia strefę wielkopolską sklasyfikowano do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu. W przypadku ozonu program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w powietrzu przygotowuje się dla tych stref, dla których jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie.

### Zaopatrzenie w ciepło i emisja powierzchniowa

Emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska, zajmuje wśród źródeł zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 pierwsze miejsce. Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska domowe. Ma ona decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście głównie ze względu na funkcjonujące lokalne kotłownie, pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe i średnie przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe używane w gospodarstwach domowych.

Miejski system ciepłowniczy Kalisza dostarcza energię dla mieszkańców miasta. System ten składa się z sieci cieplnej wysokoparametrowej zasilanej z dwóch źródeł ciepła: Ciepłowni Rejonowej w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 33 obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu oraz elektrociepłowni ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A.

Sieć cieplna eksploatowana jest przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Oprócz tego eksploatowane są kotłownie gazowe w lokalnych podsystemach ciepłowniczych. Pozostali mieszkańcy miasta zaopatrują się w energię cieplną indywidualnie, wykorzystując w tym celu piece węglowe, piece centralnego ogrzewania opalane koksem, gazem, olejem, ew. zasilane energią elektryczną.

Jak wynika z analiz sporządzonych na potrzeby opracowania Programu Ochrony Powietrza dla miasta Kalisz, głównym problemem, który stanowił o konieczności sporządzenia i realizacji Programu Ochrony Powietrza było przekroczenie stężeń 24-godzinnych oraz stężenia średniego rocznego pyłu PM10. Przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 jest spowodowane głównie tzw. niską emisją (spalanie paliw na cele ogrzewania). Z tego powodu najważniejsze działania naprawcze powinny być skoncentrowane na ograniczenie niskiej emisji pyłu PM10 pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego. Stąd też miasto podejmuje działania na rzecz likwidacji lokalnych źródeł niskich emisji (ogrzewanie piecowe) i przebudowę istniejących sieci kanałowych na sieci ciepłownicze w technologii preizolowanej.

### Emisja punktowa

### Emisja punktowa to emisja z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni. Źródła punktowe rozumiane są jako duże instalacje spalania paliw oraz źródła technologiczne mające znaczny udział w emitowaniu pyłów. Na obszarze miasta zlokalizowanych jest kilka źródeł punktowych, są to m.in.: ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu. Istnieje także kilka innych zakładów przemysłowych mających wpływ na jakość powietrza w mieście.

### Emisja liniowa

Źródła liniowe to głównie wszystkie główne trasy komunikacyjne przebiegające przez miasto włączając w to: drogi krajowe, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. W miastach źródłami liniowymi są arterie, węzły i skrzyżowania komunikacyjne, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu samochodowego, oddziałujące w sposób istotny na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Główne źródło emisji zanieczyszczeń pyłem frakcji PM10 do powietrza stanowi w tym względzie ruch komunikacyjny, odpowiedzialny za powstawanie emisji pyłu w wyniku:

- spalania paliw w silnikach,

- ścierania jezdni, opon i hamulców,

- unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja wtórna).

Kalisz jest ważnym węzłem drogowym, przez który przechodzą 2 drogi krajowe i 3 drogi wojewódzkie. Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję komunikacyjną są:

- koncentracja ruchu tranzytowego w mieście, który odbywa się głównie przez obwodnicę przechodzącą częściowo przez obszary zabudowane

- nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna)

- znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście

Sposobami na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego dla środowiska są:

- modernizacje dróg i ulic oraz rozbudowa obwodnic, a w konsekwencji wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów gęstej zabudowy,

- poprawa stanu technicznego samochodów i autobusów komunikacji miejskiej,

- ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej,

- tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,

- zastosowanie mokrego czyszczenia ulic.

Do roku 2015 zakłada się zwiększenie natężenia ruchu na drogach w obszarze przekroczeń, ale przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźników emisji dla poszczególnych grup pojazdów, co nie wpłynie w istotny sposób na zmianę poziomu stężeń pyłu PM10 w roku 2015.

### Odnawialne źródła energii

Do odnawialnych źródeł energii zalicza się źródła inne niż paliwa kopalne, czyli:

- energię wiatru,

- promieniowania słonecznego,

- geotermiczną,

- fal,

- przypływów,

- elektrowni wodnych,

- z biomasy.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii to jeden z podstawowych kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku zakładają m.in.:

- poprawę efektywności energetycznej

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym biopaliw.

## Wody powierzchniowe i podziemne (W)

### Wody podziemne

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Kalisz jest wielootworowe ujęcie wzdłuż rzeki Prosny (tzw. ujęcie „Nad Prosną” lub „Lis”) oparte na czwartorzędowych zasobach poziomu wodonośnego głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 311. Ujęcie eksploatowane jest w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w ilości 1770m3/h na podstawie decyzji Prezesa CUG znak KDH/013/4458/B/79 z dnia 3 lipca 1979 roku. Ujęcie składa się z 42 studni głębinowych 
o głębokościach od 21 do 34 m. Część studni zlokalizowana jest powyżej Kalisza w gminie Godziesze Wielkie.

Ważnym źródłem zaopatrzenia miasta w wodę są ujęcia głębinowe wód (6 pojedynczych studni) 
z piętra jurajskiego w ilości 2128 m3/dobę na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak SR-Ka-IV-7441/3/02 z dnia 2 września 2002 r.

Awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia wód piętra czwartorzędowego przy ul. Szerokiej (ujęcie „Szeroka IVb” – studnia o głębokości 54m).

System zaopatrzenia w wodę jest oparty na czwartorzędowym ujęciu „Lis” oraz ujęciach jurajskich włączonych do istniejącego wodociągu komunalnego Kalisza. Właścicielem i zarządcą miejskiej sieci wodociągowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Obecnie cały teren miasta Kalisza zaopatrywany jest w wodę. Miasto podzielone jest na pięć stref zasilania (SUW – Lis, SUW Poznańska, SUW – Warszawska, SUW- Winiary, SUW - Fabryczna), z czego SUW Lis zasila większą lewobrzeżną część miasta. Strefy zasilania zostały przedstawione na rys. poniżej.

Rysunek 1. Strefy zasilania w wodę miasta Kalisz

- SUW Lis	  SUW Warszawska  SUW Fabryczna

- SUW Poznańska	 SUW Winiary

Jakość wody odpowiada normom określonym w przepisach. Wyniki badań wody w I kwartale 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Jakość produkowanej wody w I kwartale 2010 roku [Źródło: PWiK Kalisz]

| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Norma* | Wartości średnie z poszczególnych SUW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LIS | FABRY-CZNA | WARSZA-WSKA | WINIARY |
|  | Mętność | NTU | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|  | Barwa | mg Pt/dm3 | 15 | 8 | 10 | 9 | 9 |
|  | Zapach na zimno | - | Akcept. | Akcept | Akcept | Akcept | Akcept |
|  | Odczyn | pH | 6,5 - 9,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Amoniak | mg NH4/dm3 | 0,50 | 0,05 | 0,23 | 0,07 | 0,12 |
|  | Azotany | mg N03/dm3 | 50 | 3,9 | 0,8 | 2,1 | 1,3 |
|  | Azotyny | mg NO2/dm3 | 0,5 | <0,006 | <0,006 | <0,006 | 0,018 |
|  | Utlenialność z KMnO4 | mg O2/dm3 | 5,0 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
|  | Chlorki | mg Cl/dm3 | 250 | 27 | 47 | 14 | 15 |
|  | Twardość ogólna | mgCaCO3/dm3 | 60-500 | 241 | 267 | 319 | 245 |
|  | Fluorki | mg F/dm3 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
|  | Chlor wolny | mg Cl2/dm3 | 0,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | 2500 | 553 | 670 | 652 | 542 |
|  | Żelazo ogólne | mg Fe/dm3 | 0,200 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 |
|  | Mangan | mg Mn/dm3 | 0,050 | <0,040 | <0,040 | <0,040 | <0,040 |
|  | Miedź | mg Cu/dm3 | 2,0 | 0,009 | <0,005 | 0,008 | <0,005 |
|  | Chrom ogólny | mg Cr/dm3 | 0,050 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |
|  | Sód | mg Na/dm3 | 200 | 17 | 44 | 26 | 23 |
|  | Ołów | mg Pb/dm3 | 0,025 | <0,0007 | <0,0007 | <0,0007 | <0,0007 |
|  | Kadm | mg Cd/dm3 | 0,005 | <0,00005 | <0,00005 | 0,001 | <0,00005 |
|  | Siarczany | mg SO4/dm3 | 250 | 86 | 19 | 11 | 27 |
|  | Liczba kolonii bakterii grupy coli w 100 ml wody | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Liczba kolonii bakterii Escherichia Coli w 100 ml wody | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Liczba kolonii bakterii Paciorkowca kałowego w 100 ml wody | j.t.k./100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r).

#### Zużycie wody

Ogólne zużycie wody w mieście spada. W 2005 r. zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności wyniosło 6838,9 dam3, natomiast w 2008 - 6393,4 dam3 (spadek o 445,5 dam3). Zużycie wody na 1 mieszkańca w Kaliszu jest stosunkowo niskie, stąd nie ma konieczności podejmowania przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie.

Tabela 2. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok] [Źródło: GUS]

| Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ogółem | 6 838,9 | 6 826,4 | 6 486,3 | 6 393,4 |
| przemysł | 1 607 | 1 559 | 1 345 | 1 179 |
| eksploatacja sieci wodociągowej | 5 231,9 | 5 267,4 | 5 141,3 | 5 214,4 |
| gospodarstwa domowe | 3 989,7 | 3 979,8 | 3 874,2 | 3 906,3 |

Sieć wodociągowa na terenie miasta jest dobrze rozwinięta. Jej łączna długość wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 372,7 km. Mimo że, awaryjność systemu wodociągowego sukcesywnie spada, konieczne są działania takie jak: wymiana azbestowo-cementowej sieci wodociągowej, wymiana przyłączy wodociągowych, czy rozbudowa ujęcia „Lis”, które zostały ujęte w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu”. Ponadto, przewiduje się prowadzić dalszą modernizację sieci wodociągowej w celu dostosowania jej sprawności technicznej do wzrastających potrzeb społeczności miejskiej, w tym doskonalenie monitoringu zużycia wody poprzez zakup i montaż urządzeń pomiarowych zużycia wody przez odbiorców oraz monitoring ilościowy strat wody na przesyle i ich minimalizacja.

### Wody powierzchniowe

Rzeki

Przez teren miasta przepływa rzeka Prosna, która wraz z kanałami Bernardyńskim i Rypinkowskim oraz dopływami Pokrzywnica, Swędrnia, Piwonka i Krępica tworzy Kaliski Węzeł Wodny.

Prosna, największa rzeka Kalisza, jest lewostronnym dopływem Warty. Całkowita jej długość wynosi 216,8 km, z czego 139,9 km przypada na województwo wielkopolskie.

Pokrzywnica jest prawostronnym dopływem Prosny uchodzącym do niej na osiedlu Piwonice powyżej mostu kolejowego. Całkowita długość rzeki wynosi 36,1 km.

Swędrnia jest prawostronnym dopływem Prosny uchodzącym do Kanału Bernardyńskiego w Parku Miejskim. Całkowita długość rzeki wynosi 47,6 km.

Piwonka jest lewostronnym dopływem Prosny o całkowitej długości 6,49 km. Odgrywa ważną rolę 
w odwodnieniu najbardziej wysuniętych na południowy zachód i południe osiedli Kalisza.

Krępica jest lewostronnym dopływem Prosny o całkowitej długości 7,3 km. Podobnie jak zlewnia Piwonki, zlewnia tego cieku została całkowicie zmieniona wskutek działalności człowieka. Górną 
i środkową zlewnię stanowią grunty orne z niewielkimi połaciami łąk. Dolny odcinek to powierzchnie zabudowane budownictwem jednorodzinnym i wysokim. Rzeka stanowi odbiornik wód opadowych i roztopowych spływających z terenów zabudowanych.

Badania stanu zanieczyszczenia rzek przepływających przez Kalisz prowadzone są w ramach monitoringu wykonywanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. W 2008 r. Prosna badana była w punkcie Ruda Komorska w km 2,80. Prosna ze względu na czystość wody pozostaje zaliczona jako woda złej jakości pod wzglądem ekologicznym i chemicznym. Stan jakości rzek w mieście ulega powolnej poprawie, lecz nie jest w pełni zadowalający.

Zbiorniki retencyjne

Zbiorniki retencyjne w okolicach Kalisza to:

- zbiornik zaporowy Pokrzywnica położony jest 5 km na południowy wschód od śródmieścia, na granicy miasta z gminą Opatówek. Jego powierzchnia wynosi 154 ha, pojemność V = 4,35 mln m3, w tym rezerwa powodziowa Vp = 1,9 mln m3.

- zbiornik Murowaniec, położony 14 km na północny wschód, w gminie Koźminek, przekazany do eksploatacji w 2004 roku. Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 98 ha w tym lustra wody 79,5 ha. Pojemność akwenu V = 1,47 mln m3 w tym rezerwa powodziowa Vp = 1,13 mln m3.

- zbiornik Gołuchów (15 km na północny zachód, w gminie Gołuchów).

Ponadto, na pograniczu trzech powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego powstaje zbiornik „Wielowieś Klasztorna”, którego podstawową funkcją ma być zredukowanie maksymalnych przepływów powodziowych, w tym ochrona miasta Kalisza, a także retencjonowanie wody w zlewni rzeki Prosny w celu prowadzenia sterownej gospodarki wodnej.

### Gospodarka ściekowa

Miasto posiada następujące systemy kanalizacji:

- system ogólnospławny w śródmieściu,

- system rozdzielczy w części miasta (głównie na lewym brzegu rzeki Prosny),

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wg. stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosi odpowiednio:

- kanalizacja sanitarna 130,2 km,

- kanalizacja deszczowa 88 km.

Miasto Kalisz realizowało w ostatnich latach projekt mający na celu przebudowę systemu odprowadzania ścieków. Realizacja projektu podniosła wskaźnik skanalizowania miasta do 94%. Dzięki realizacji inwestycji rozwiązane zostały najpilniejsze problemy wodno-kanalizacyjne Kalisza. Częściowo zlikwidowane szamba w mniejszym stopniu zagrażają glebie oraz wodom powierzchniowym i podziemnym. Zmniejszyła się ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód rzeki Prosny, na rzecz większej ilości ścieków trafiających do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach.

Odbiornikami wód opadowych i roztopowych z kanalizacji jest rzeka Prosna wraz z dopływami (Swęrdnia, Krępica, Piwonka i Lipówka) oraz kanałami Rypinkowskim i Bernardyńskim oraz liczne rowy odwadniające.

Ilości odprowadzanych ścieków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3. Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych w latach 2007-2008 [dam3/rok] [Źródło: GUS]

| Ilość odprowadzanych ścieków [dam3/rok] |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Komunalnych | 5132,0 | 4745,1 |
| Przemysłowych | 1335,0 | 1176,0 |

Ilość odprowadzanych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych na terenie miasta 
w ostatnich latach wykazywała wyraźną tendencję spadkową.

### Zapobieganie powodziom

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje również potrzeby związane z ochroną przed powodzią oraz suszą. Za opracowanie planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego sporządzanego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej odpowiedzialny jest Dyrektor RZGW. Ustala on obszary wymagające ochrony z uwagi na ich zagospodarowanie, wartości gospodarcze lub kulturowe, granice obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią. 
Z uwagi jednak na wejście w życie Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ocen ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej) ten dokument planistyczny zostanie zastąpiony planem zarządzania ryzykiem powodziowym, który będzie przygotowany na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, opracowywanych w zastępstwie wcześniej wspominanego studium. Zgodnie 
z zapisami Dyrektywy Powodziowej opublikowanie planu zarządzania ryzykiem powodziowym nastąpi do 22 grudnia 2015 r. Plan będzie bezpośrednio powiązany z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej m.in. poprzez wymóg uwzględnienia w nim celów środowiskowych określonych 
w art. 4 RDW. Zostanie przedstawiona także analiza kosztów i korzyści, zasięg powodzi, trasy przejścia fali powodziowej, czy też obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych. Zapisy planu odnosić się będą również do kwestii związanych z planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenu. W 2008 r. dyrektor RZGW w Poznaniu opracował „Studium ochrony przeciwpowodziowej dla węzła wodnego w Kaliszu” zawierające tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią dla przepływów 
o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% i p=10%.

## Gospodarka odpadami (GO)

Zagadnienia z zakresu gospodarka odpadami w Mieście Kalisz zostały uwzględnione w osobnym dokumencie pn. „Wspólny Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi na obszarze działania Związku Komunalnego Czyste Miasto-Czysta Gmina”. Nadmienić można jedynie, że odpady z obszaru miasta wywożone są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Nowych Prażuchach. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych wywożone są na wylewisko w Oczyszczalni Ścieków w Kucharach. Wytwarzane osady ściekowe są prawie w całości wykorzystywane do nawożenia i rekultywacji gruntów.

Zadania konieczne do realizacji w ramach gospodarki odpadami zostały szczegółowo określone 
w ww. Planie Gospodarki Odpadami. Są one skierowane przede wszystkim na dalszą rozbudowę systemu segregacji odpadów w mieście, zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania poprzez istniejący nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” wraz z istniejącą kompostownią. Na terenie miasta nie ma mogilników (odpady niebezpieczne przekazywane są uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia).

## Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP)

Miasto Kalisz leży w obszarze korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym w sieci ECONET-PL, którego osią jest rzeka Prosna. Tworzy ona wraz kanałami Bernardyńskim i Rypinkowskim oraz dopływami – Kaliski Węzeł Wodny. Wraz z systemem obszarów chronionego krajobrazu (Doliną rzeki Swędrni, Doliną rzeki Prosny i Dolina rzeki Ciemnej) kaliska część doliny Prosny zapewnia ciągłość systemu przyrodniczego o wysokiej aktywności przyrodniczej. Integralną częścią tego systemu są powierzchnie leśne (Las Winiarski, Las Wolica) i zbiorniki wodne.

### Obszary prawnie chronione

### Rezerwat przyrody Torfowisko Lis

Jednym z obszarów prawnie chronionych w Kaliszu jest rezerwat przyrody Torfowisko Lis. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Torfowisko Lis jest rezerwatem typu torfowiskowego o powierzchni 4,71 ha utworzonym w 1963 roku, znajduje się w dolinie rzeki Prosny, w jednej z dawnych jej odnóg bocznych. Z trzech stron torfowisko otaczają jałowe wydmy. 
Na obszarze chronionym występuje wiele rzadkich gatunków roślin, szczególnie turzyc: pchlej, tunikowej i strunowej.

### Natura 2000

Na sieć Natura 2000 składają się dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Obszary te mogą się pokrywać, a ponadto obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość obszarów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody. W granicach miasta Kalisza znajduje się fragment proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty ”Dolina Swędrni” PLH 300034.

Opis obszaru

Obszar obejmuje fragment doliny Swędrni (ok. 11.5 km) wraz z jej dopływem Żabianką (ok. 3 km) oraz przylegające tereny rozcinanej przez te rzeki Wysoczyzny Kaliskiej. Wysoczyzna Kaliska cechuje się monotonną rzeźbą, stąd dolina Swędrni jest wyraźnie zaznaczona w krajobrazie. Swędrnia od północno-wschodnich granic omawianego obszaru do miejscowości Rożdżały, a także Żabianka płyną w stosunkowo szerokiej i płaskiej dolinie, a ich bieg na długich odcinkach został skanalizowany. Poniżej, aż do południowo-wschodnich granic obszaru, Swędrnia płynie dość wąską i stosunkowo głęboko wcięta doliną, tworząc liczne meandry.

Wartość przyrodnicza

Na terenie ostoi zidentyfikowano 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, zajmujących około 20% powierzchni. Trzeba jednak podkreślić, że poza acydofilną dąbrową oraz świeżymi łąkami, poszczególne areały 8 pozostałych obszarów siedliskowych są bardzo niewielkie (<1%). Nie stwierdzono obecności gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy około 700 gatunków, w tym kilkanaście chronionych. Do najcenniejszych obiektów przyrodniczych omawianego terenu zaliczyć należy torfowisko przejściowe oraz murawy kserotermiczne. Torfowisko odznacza się obecnością fitocenoz kilku zagrożonych w Wielkopolsce zbiorowisk. Są to, m.in.: Sphagno apiculati-Caricetum rostratae Osvald 1923, Ranunculo-Juncetum bulbosi Oberd. 1957 i Nympaeetum candidae Miljan 1958. Na niewielkich powierzchniowo murawach kserotermicznych rozwijają się zubożałe florystycznie płaty Adonido-Brachypodietum Krausch 1961, zespołu rzadkiego i zagrożonego w Wielkopolsce. W dolinach rzek dość duże powierzchnie zajmują ekosystemy ekstensywnie użytkowanych łąk. Największy udział mają łąki wyczyńcowe Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 oraz mniej cenne gospodarczo i przyrodniczo Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae Freitag 1958. Bliżej rzeki, na obszarach często zalewanych i wypasanych częste były płaty wilgotnych muraw Ranunculo-Alopecuretum geniculati R.Tx. 1937. Dość częste są płaty ziołorośli nadrzecznych, które jednak występują przede wszystkim na antropogenicznych wałach przykorytowych. Lepiej zachowane, ziołorośla naturalnego pochodzenie cechowały się obecnością fitocenoz kilku zespołów, m.in.: Filipendulo-Geranietum W. Koch 1926, Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978 oraz Cuscuto-Calystegietum sepium R.Tx. 1947. Wśród ekosystemów leśnych na uwagę zasługują dobrze wykształcone acydofilne dąbrowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum (Hartmann 1934) Scamoni et Pass. 1959 em. Brzeg Kasprowicz et Krotoska 1989 oraz niewielki płat łęgów zboczowych Ficario-Ulmetum minoris Issler 1924 violetosum odoratae z okazałymi dębami szypułkowymi.

W wodach rzeki Swędrni stwierdzono występowanie dwóch bardzo rzadkich gatunków ryb, a mianowicie minoga ukraińskiego oraz kozy złotawej. W Wielkopolsce ich stanowiska występują jeszcze tylko w południowej części regionu, skąd minóg ukraiński podawany jest z Pradoliny Bzury-Neru, a koza złotawa z terenów Ostoi nad Baryczą.

Zagrożenia

Na stosunki wodne omawianego obszaru wpływa zbiornik retencyjny na Swędrni w miejscowości Murowaniec (16.5 km biegu rzeki) oddany do użytku w 2004 roku. W dolinie Swędrni, w granicach proponowanego obszaru, planowana jest budowa dwóch kolejnych zbiorników retencyjnych w okolicach miejscowości Dębe i Nędzerzew. Wody Swędrni oraz jej prawobrzeżnego dopływu Żabianki cechują się niezadawalającą jakością (IV klasa czystości). Rzeki te są odbiornikiem wody z oczyszczalni ścieków w Liskowie, Koźminku, Skarszewie, Cekowie i Kamieniu. W miejscowości Kamień znajduje sie zamknięte i podlegające rekultywacji składowisko odpadów. Dodatkowym zagrożeniem dla trwałości muraw ciepłolubnych jest bliskie sąsiedztwo terenów wiejskich, a także planowany nieopodal przebieg obwodnicy Kalisza. Walory przyrodnicze doliny Swędrni zagrożone są także zaniechaniem tradycyjnej gospodarki łąkarskiej, a zwłaszcza porzucaniem łąk i pastwisk. Obserwuje się ekspansje zarośli wierzbowych tzw. łozowisk.

Struktura własności

Na terenach otwartych przeważa własność prywatna. Obszary leśne w większości należą do Skarbu Państwa w administracji Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Kalisz. [Źródło: Standardowy Formularz Danych http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH300034.pdf]

### Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszary chronionego krajobrazu znajdujące się w sąsiedztwie Kalisza to:

- "Dolina rzeki Swędrni" - występują tu osobliwości florystyczne, drzewa pomnikowe (szczególnie dęby), ostoje ptaków wodno-błotnych, unikalny w skali kraju naturalny krajobraz rzeki Swędrni i głęboko wciętej doliny ze stromymi krawędziami,

- "Dolina rzeki Prosny" - obszar ten charakteryzuje się różnorodnością zbiorowisk roślinnych, dużą ilością gatunków ptaków chronionych.

### Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie miasta występuje 59 drzew objętych ochroną prawną. Dominującymi gatunkami są: wiąz szypułkowy, topola późna, buk zwyczajny, klon zwyczajny i dąb szypułkowy. Pomniki przyrody ustanowione przez Radę Miejską to 13 dębów szypułkowych znajdujących się na skwerze przy Okręgowym Muzeum Ziemi Kaliskiej im. Eligiusza Kor-Walczaka.

### Lasy

Szczególną rolę w mieście odgrywają lasy (komunalne i inne) z uwagi na ich położenie w granicach administracyjnych lub w odległości do 10 km od granicy miasta. Pełnią one rolę lasów ochronnych (więc szczególnie chronionych) ponieważ chronią mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasem oraz korzystnie wpływają na klimat i równowagę przyrodniczą. Z tego powodu jak również z racji ich wielofunkcyjnej roli (turystycznej i rekreacyjnej) celem gospodarki leśnej w Kaliszu jest ochrona kompleksów leśnych. Realizacja tego celu ma polegać na zachowaniu trwałości lasów oraz ich odpowiednim zagospodarowaniu, czyli przede wszystkim kształtowaniu bioróżnorodności.

- Las „Winiary”

W granicach administracyjnych miasta znajduje się las „Winiary”. Kompleks zajmuje powierzchnię 219,2 ha. Jest on położony we wschodniej części miasta, na obszarze przylegającym do sztucznego zbiornika Pokrzywnica, położonego tuż za granicami miasta. Przez teren uroczyska przebiega ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza, funkcjonująca od 1998 roku. Trwała, zrównoważona gospodarka leśna jest prowadzona według obowiązującego planu urządzania lasu.

- Lasy w Wolicy

Lasy położone są na terenie wsi Wolica w gminie Godzieszowice Wielkie i zajmują powierzchnię 157,5 ha. Istotną funkcją lasów jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowo-rekreacyjnych mieszkańców Kalisza i okolic. Lasy komunalne w Wolicy zaliczane są do lasów ochronnych wokół miast w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obszar lasów komunalnych od północy przechodzi w rezerwat przyrody – „Torfowisko Lis”.

### Zieleń miejska

Tereny zieleni urządzonej stanowią ogólnodostępne obszary w formie: parków miejskich, plant, placów, skwerów, alei, ciągów spacerowych i rowerowych, zbiorników wodnych oraz cmentarzy. 
Do najważniejszych z nich należą:

- Park Miejski w Kaliszu

Park Miejski w Kaliszu, założony w 1798, jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 22,23 ha. Park położony jest pomiędzy Kanałem Bernardyńskim i rzeką Prosną. Znajduje się w nim ok. 164 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, w tym pomniki przyrody. Największy udział w drzewostanie parkowym mają klony pospolite, olsze czarne, dęby szypułkowe i lipy szerokolistne. W parku występują również gatunki obce takie jak m.in. miłorząb chiński, tulipanowiec amerykański, glediczja trójcierniowa, jesiony amerykańskie i magnolie. Z gatunków iglastych natomiast: sosna wejmutka, cyprysik nutkajski i daglezja sina.

Drzewostan poddawany jest każdego roku kilkakrotnym przeglądom, na podstawie których podejmowana jest przez wojewódzkiego konserwatora zabytków decyzja o ewentualnej konieczności usunięcia posuszu, redukcji koron lub wycinki drzew i krzewów. Prace związane z pielęgnacją drzewostanu są prowadzone na bieżąco. Stan zdrowotny drzewostanu jest zadawalający. W ramach realizacji projektów nasadzeń wprowadzane się do parku kwitnące krzewy liściaste, rośliny runa oraz nowe odmiany drzew liściastych. Ponadto na dobrą kondycję roślin wpływają cięcia korygujące, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, nawożenie, podlewanie.

- Park w Szczypiornie

Park w Szczypiornie - jest parkiem podworskim o powierzchni 5,6 ha położonym w południowej części starego Szczypiorna. Występuje w nim 39 gatunków i odmian drzew. Na uwagę zasługuje stara aleja kasztanowców i olbrzymi platan. Poza tym w drzewostanie dominują lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, jesiony i robinie akacjowe. Stan drzewostanu w ok. 50 % był zły i podlegał leczeniu, 
a część drzewostanu została zastąpiona nowymi nasadzeniami, zgodnie z opracowywaną koncepcją zagospodarowania parku.

Proces rewaloryzacji Parku w Szczypiornie rozpoczęto w 2007 r. Wówczas wykonano koncepcję zagospodarowania parku. Zakres opracowania obejmował wykonanie aktualizacji inwentaryzacji parku, przygotowanie ogólnej koncepcji zagospodarowania parku wraz z propozycją układu komunikacji i alejek parkowych, projekt szaty roślinnej obejmujący nowe nasadzenia 
z uwzględnieniem istniejącego drzewostanu. W 2007 r. na terenie Parku usunięto 26 chorych 
i uschniętych świerków pospolitych. Zgodnie z opracowywaną koncepcją i po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w ramach środków przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posadzono nowe drzewa.

- Park im. Rodziny Wiłkomirskich

Park Rodziny Wiłkomirskich jest parkiem podworskim położonym pomiędzy ul. S. Wyspiańskiego 
i J. Tuwima na krawędzi pradoliny Prosny.  Zajmuje on 2,74 ha. Wśród drzew dominują: jesiony, dęby, graby, kasztanowce, buki, robinie akacjowe. W ostatnich latach dokonano licznych nasadzeń krzewów. Stan drzewostanu ocenia się jako dobry.

- Planty Miejskie

Planty Miejskie w Kaliszu rozciągają się od ul. Wodnej do Placu Kilińskiego między ulicami Parczewskiego i Babiną, a przecinają je dwie ulice: Złota i Kanonicka. Stanowią element pierścienia zieleni w mieście. Powierzchnia plant wynosi 2,5 ha. Dominują tu: wierzba, topole, robinie akacjowe, klony, lipy, jesiony. Z krzewów występują: śnieguliczka, berberys, ognik, forsycje, tamaryszek, tawuły. Stan zieleni na Plantach Miejskich jest dobry.

- Park Przyjaźni

Powierzchnia parku wynosi 11,13 ha. Zlokalizowany jest on w południowej części miasta na wysoczyźnie wznoszącej się nad doliną Prosny. Park został utworzony w wyniku rekultywacji istniejących glinianek w latach siedemdziesiątych. Na terenie Parku Przyjaźni rośnie kilka tysięcy krzewów, m. in. jaśminowce, tawuły, forsycje, irgi. Drzewa to: klony, lipy drobnolistne, jawory, kasztanowce, wierzby. Na terenie parku występują również stawy, które zostały w ostatnim czasie poddane konserwacji.

- Teren zieleni nad Krępicą

Teren zieleni nad Krępicą, położony pomiędzy ul. Kulisiewicza i osiedlem Złoty Stok, zajmuje powierzchnię 2,5 ha. Park powstał w 2005 r. Na terenie zieleńca znajduje się ok. 300 szt. drzew. Wśród nich dominują brzozy, lipy drobnolistne, klony, olchy i dęby. Z drzew iglastych należy wymienić: sosny, świerki, jodły, cyprysiki i modrzewie. Znajduje się tam ok. 1700 szt. krzewów (m.in. jaśminowiec, żarnowiec, dereń, perukowiec, tawuła).

- Ogród Dydaktyczny

Ogród dydaktyczny na os. Majków położony jest na tyłach Cmentarza Wojskowego, zajmuje on powierzchnię 29,068 m2. Na jego terenie posadzono 550 szt. krzewów (ognik, jaśminowiec, tawuła) oraz drzewa: robinie akacjowe, klony, jarząby pospolite.

- Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski - teren rekreacyjno - wypoczynkowy położony pomiędzy ul. Częstochowską 
i Wioślarską o powierzchni 3311,38 m2. Na jego terenie rośnie ok. 32 gatunków drzew i krzewów. 
Z drzew przeważają dęby, klony, lipy, akacje z krzewów tawuła, śnieguliczka, suchodrzew.

- Zieleń wzdłuż ciągów ulicznych

Prowadzone na bieżąco prace pielęgnacyjne jak: koszenie trawników, wycinki suchych drzew, redukcje koron drzew, odchwaszczanie krzewów powodują, iż stan zieleni wzdłuż ulic jest zadowalający. Prace te prowadzi się na pow. ok. 30 ha. Do największych powierzchniowo ulic należą: ul. Piłsudskiego, Trasa Bursztynowa, al. Woj. Polskiego, ul. Łódzka, ul. Warszawska, 
ul. Stanczukowskiego, ul. Poznańska. W ostatnich latach prowadzono intensywne prace wzdłuż ciągów ulicznych, wycięto suche i zagrażające życiu ludzi i mieniu drzewa. W celu uzyskania lepszej widoczności oraz ze względów bezpieczeństwa konieczne było przeprowadzenie redukcji koron drzew, szczególnie starych jesionów, topoli, klonów. Dużą uwagę przykłada się każdego roku do nasadzeń drzew w pasach zieleni przyulicznej. Wykonano również prace polegające na zastąpieniu trawników nasadzeniami roślin okrywowych, takich jak różnego rodzaju płożące jałowce, irgi, trzmieliny, tawuły. Pasy zieleni ulicznej wzbogacono o nowe zieleńce. Należy jednakże podkreślić, 
iż warunki dla drzew sadzonych wzdłuż ciągów ulicznych są szczególnie trudne. Zanieczyszczenie, zasolenie, bardzo gorąca wiosna i lato nie sprzyjają wzrostowi drzew. Z tego też względu każdego roku konieczne jest usuwanie suchych drzew oraz dokonywanie nasadzeń uzupełniających.

- Pozostałe zieleńce

Na wyróżnienie zasługują: bulwar nadrzeczny w al. Wolności, najstarszy Skwer w Kaliszu im. E. Kor-Walczaka przy Muzeum Ziemi Kaliskiej oraz Skwer im. Sybiraków przy ul. Staszica na tyłach kościoła pw. Opatrzności Bożej przy ul. Polnej.

Ponadto Urząd Miasta prowadził akcję zakrzewiania i zadrzewiania terenów zieleni w mieście, której celem jest wspieranie inicjatyw mieszkańców w tym zakresie. Pomoc finansowa polega na zakupie roślin przez Miasto i przekazaniu ich mieszkańcom lub instytucjom, które miały pomysł 
i chęci, aby zagospodarować zielenią swoje najbliższe otoczenie. Inicjatywa należała do grupy mieszkańców, np. wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, rad osiedli, ochotniczych straży pożarnych. Teren objęty zagospodarowaniem zielenią był w każdym z tych przypadków ogólnie dostępny. Aktualnie ze względu na zmiany w przepisach krajowych brak jest możliwości kontynuacji zadania.

## Hałas (H)

Hałas jest zjawiskiem szkodliwym dla zdrowia, uciążliwym i powodującym dyskomfort 
w funkcjonowaniu społeczeństwa. Charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Głównym źródłem hałasu (ponad 80%) jest hałas komunikacyjny. Najbardziej narażeni na jego działanie są mieszkańcy dużych miast. Stąd też na władzach miast o wielkości powyżej 100 tys. mieszkańców spoczywa obowiązek opracowania strategicznych map akustycznych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem miasta te muszą posiadać opracowane mapy akustyczne do dnia 30 czerwca 2012 roku, a rok później tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku winny opracować program ochrony środowiska przed hałasem. Art. 117 powyższej ustawy nakazuje dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian zachodzących 
w środowisku. Ocena ta jest obowiązkowa dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, pozostających pod akustycznym wpływem drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Zgodnie art. 118 ust. 1 ww. ustawy, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska - starosta, a dla miast o statucie starostwa grodzkiego – Prezydent, sporządza co 5 lat mapy akustyczne, uwzględniając informacje wynikające z map sporządzonych przez zarządców drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Efektem opracowanych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych będzie szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas.

Mapa akustyczna Kalisza powinna charakteryzować klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz będzie podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Będzie stanowiła  podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, tworzenia 
i aktualizacji programu ochrony przed hałasem.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. obowiązków konieczne są prace przygotowawcze – inwentaryzacja źródeł hałasu, m.in. przemysłowego i komunikacyjnego, które będą danymi wyjściowymi do opracowania mapy akustycznej.

Głównymi źródłami hałasu w środowisku są: komunikacja (drogi hałas drogowy, kolejowy i lotniczy) oraz przemysł (hałas przemysłowy).

### Hałas drogowy

Jak już wspomniano, Kalisz jest ważnym węzłem drogowym, przez który przechodzą 2 drogi krajowe 
i 3 drogi wojewódzkie. Koncentracja ruchu tranzytowego w mieście, który odbywa się przez obwodnicę przechodzącą częściowo przez obszary zabudowane, nadmierny ruch pojazdów, zakłócenie płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna), znaczna liczba samochodów osobowych 
w mieście powoduje, że nadmierny hałas jest problemem. Badania w tym zakresie przeprowadzono w roku 2002, 2006, 2007 oraz 2008.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2002 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wyniki badań natężenia ruchu przy drogach w Kaliszu w 2002 r. [Źródło: Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Kalisz, 2002]

| Lokalizacja punktu pomiarowego 1 m od jezdni | Równoważny poziom hałasu LAeq16h[dB] | Natężenie ruchu pojazdów (poj./h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Pojazdy ciężkie | % pojazdów ciężkich |
| Monitoring przedinwestycyjny |  |  |  |  |
| ul. Łódzka 32/Wigury | 75,3 | 1173 | 250 | 21,3 |
| ul. Łódzka 52/Łęgowa | 75,1 | 1126 | 2065 | 18,3 |
| ul. Łódzka 168 – wylot z miasta | 73,3 | 1062 | 198 | 18,6 |
| ul. Mieczysława Starego | 62,2 | 1058 | 244 | 23,1 |
| ul. Południowa 72 | 57,4 | 748 | 136 | 18,2 |
| ul. Dworcowa | 71,4 | 569 | 97 | 18,0 |
| ul. Podmiejska/Mała | 72,1 | 461 | 73 | 15,8 |
| ul. Stanczukowskiego/Dobrzecka | 71,9 | 287 | 53 | 18,5 |
| ul. Stanczukowskiego-przy szpitalu | 71,3 | 66 | 4 | 6,1 |
| ul. Wyspiańskiego 51/Kruczowskiego 71 | 59,7 | 36 | 4 | 11,1 |
| ul. Sienkiewicza 37 | 57,5 | 16 | 3 | 18,8 |
| ul. Godebskiego 17 | 70,2 | 7 | 1 | 14,3 |
| Miejsca, w których stwierdzono duże natężenia hałasu |  |  |  |  |
| ul. Warszawska 7 | 73,6/69,8* | 1574 | 140 | 8,9 |
| Aleja Wojska Polskiego/Majkowska 6 | 74,5/72,1* | 1700 | 400 | 23,5 |
| Aleja Wojska Polskiego 98 | 75,3/71,3* | 1518 | 272 | 17,9 |
| Aleja Wojska Polskiego – przy rondzie | 69,9/-* | 1500 | 218 | 14,5 |

Badania przeprowadzone w roku 2007 wykazały następujący poziom hałasu w punktach pomiarowych:

Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu w Kaliszu w 2007 r. [Źródło: Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2002-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013]

| ` | Poziom hałasu [dB] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Noc (norma 50 dB) | Dzień (norma 60 dB) |
| ul. Górnośląska 13 | 63,1 | 70,8 |
| ul. Śródmiejska 20 | 60,3 | 69,5 |
| ul. Kolegialna 4 | 63,6 | 69,6 |
| ul. 3 maja 16 | 58,7 | 67,3 |
| ul. Poznańska 59 | 59,9 | 68,3 |
| ul. Stawiszyńska 96 | 61,6 | 66,9 |
| Aleja Wojska Polskiego 25 | 64,9 | 70,0 |
| ul. Warszawska 72 | 66,0 | 69,8 |
| ul. Łódzka 171 | 67,2 | 73,7 |
| ul. Częstochowska 140A | 64,4 | 70,4 |
| ul. Godebskiego 13A | 60,8 | 65,5 |

W 2007 r. w celu oceny sytuacji związanej z ruchem pojazdów w mieście, dokonano również pomiaru natężenia ruchu. Wyniki pomiarów wskazują, że główne skrzyżowania obciążone są ruchem w sposób równomierny. Wszystkie skrzyżowania i ulice są bardzo obciążone ruchem i brak jest miejsc wolnych od przeciążeń, korków i zatorów. Charakterystyczne jest również to, że obciążenie skrzyżowań wzrasta w pobliżu centrum (im bliżej centrum, tym większe obciążenie skrzyżowań). Świadczy to 
o tym, że podstawową rolę w kreowaniu ruchu ma ruch lokalny. Związane jest to z dużą ilością pojazdów w mieście. Ruch lokalny w regionie uzupełnia komunikacja miejska i kilkunastu drobnych prywatnych przewoźników.

Wyniki pomiarów hałasu drogowego przeprowadzonych w Kaliszu w 2008 r. na granicy terenu chronionego pory dnia i nocy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu drogowego wykonanych w 2008 r. w Kaliszu na granicy terenu chronionego dla 16 godzin dnia [Źródło: Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Kalisza 
w 2008 roku, WIOŚ Poznań, delegatura Kalisz]

| Lp. | Lokalizacja punktu pomiarowego | LAeq [dB] | Min [dB] | Max [dB] | ilość pojazdów na godzinę/ pojazdy szczególnie uciążliwe | % pojazdów szczególnie uciążliwych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Południowa 64A | 51,7 | 43,5 | 73,4 | - | - |
| 2. | ul. Polna 63 | Brak pomiarów w porze dziennej |  |  |  |  |
| 3. | ul. Polna 89 | 68,8 | 47,5 | 81,2 | 625/33 | 5,3 |
| 4. | ul. Polna 34-36 | 64,7 | 49,9 | 78,5 | 869/47 | 5,4 |
| 5. | Park Przyjaźni | 48,8 | 42,6 | 70,0 | - | - |

Jak wynika z powyższej tabeli dopuszczalny poziom hałasu dla 16 godzin dnia nie został przekroczony w dwóch punktach pomiarowych. W punkcie przy ul. Południowej 64A zmierzony poziom hałasu wynosił 51,7 dB. Także na terenie Parku Przyjaźni nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej normy, a zmierzony poziom dźwięku wynosił 48,8 dB (brak w bezpośrednim sąsiedztwie źródła hałasu – nie odbywa się tu ruch drogowy).

Dotrzymanie dopuszczalnego poziomu dźwięku w Parku Przyjaźni sprawia, że teren ten spełnia swoją funkcję zgodnie z przeznaczeniem, czyli terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie miasta.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej odnotowano w dwóch punktach. Przy ul. Polnej 89 zmierzony poziom dźwięku wynosił 68,8 dB i przekraczał dopuszczalną normę o 8,8 dB. Zmierzone podczas pomiarów natężenie ruchu wynosiło 625 pojazdów na godzinę, a udział pojazdów uciążliwych stanowił 5,3%.

Drugim punktem, w którym odnotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu w ciągu dnia był punkt przy ul. Polnej 34-36. Zmierzony poziom dźwięku dochodzący do budynku wynosił 64,7 dB 
i przekraczał dopuszczalną normę o 4,7 dB. Natężenie ruchu samochodowego w tym punkcie wynosiło 869 pojazdów na godzinę , a udział pojazdów ciężkich stanowił 5,4% ogólnej liczby pojazdów. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Kaliszu na granicy terenu chronionego dla 8 godzin nocy.

Tabela 7. Wyniki pomiarów hałasu drogowego wykonanych w 2008 r. w Kaliszu na granicy terenu chronionego dla 8 godzin nocy [Źródło: Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Kalisza 
w 2008 roku, WIOŚ Poznań, delegatura Kalisz]

| Lp. | Lokalizacja punktu pomiarowego | LAeq [dB] | Min [dB] | Max [dB] | ilość pojazdów na godzinę/ pojazdy szczególnie uciążliwe | % pojazdów szczególnie uciążliwych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Południowa 64A | 46,6 | 40,9 | 64,0 | - | - |
| 2. | ul. Polna 63 | 61,3 | 42,7 | 75,8 | 269/21 | 7,8 |
| 3. | ul. Polna 89 | 65,6 | 43,6 | 79,9 | 237/17 | 7,2 |
| 4. | ul. Polna 34-36 | 61,3 | 45,8 | 78,2 | 291/20 | 6,9 |
| 5. | Park Przyjaźni | Brak pomiarów w porze nocy |  |  |  |  |

Spośród opomiarowanych punktów w porze nocy dopuszczalny poziom dźwięku został dotrzymany tylko w jednym punkcie pomiarowym przy ul. Południowej 64A. Zmierzony poziom hałasu wynosił 
w tym punkcie 46,6 dB (brak w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu samochodowego).

W trzech punktach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku. Najwyższe przekroczenie odnotowano w punkcie przy ul. Polnej 89. Zmierzony poziom dźwięku wynosił 65,6 dB i przekroczył dopuszczalna normę o 15,6 dB. Natężenie ruchu wynosiło 237 pojazdów na godzinę z czego pojazdy uciążliwe stanowiły 7,2 % ogólnej liczby pojazdów.

W dwóch pozostałych punktach przy ul. Polnej 34-36 i przy ul. Polnej 63 odnotowano tę samą wartość poziomu dźwięku dla pory nocy – 61,3 dB. Dopuszczalny poziom dźwięku został przekroczony w tych punktach o 11,3 dB.

### Ruch kolejowy

Przez Kalisz przechodzi linia kolejowa nr 14, łącząca Warszawę – Łódź – Kalisz i Wrocław. Jest to ważna magistrala kolejowa, znajduje się bowiem wśród linii znaczenia państwowego. Ze względu na jej niezadowalający stan techniczny nie jest jednak w pełni wykorzystywana do prowadzenia pociągów w relacji Warszawa-Wrocław, co powoduje, że ruch ten odbywa się przez Konin-Poznań 
i Leszno. Linią nr 14 kursują w relacji Warszawa-Wrocław tylko nieliczne pociągi (2 pary pociągów). 
W Kaliszu znajdują się 3 przystanki kolejowe: Kalisz Szczypiorno, Kalisz i Kalisz Winiary. Linia ta stanowi dogodne połączenie Kalisza nie tylko z głównymi ośrodkami gospodarczo-administracyjnymi w Polsce, lecz także z Ostrowem Wielkopolskim. Należy podkreślić, że Kalisz – drugi co do wielkości 
i rangi ośrodek województwa wielkopolskiego ma bardzo niedogodne połączenie kolejowe 
z Poznaniem – siedzibą władz wojewódzkich. Jest to również linia znaczenia państwowego, będąca 
w niezadowalającym stanie technicznym.

Transport kolejowy w obsłudze miasta pełni rolę drugoplanową, co wynika z faktu, że przebieg linii kolejowej jest peryferyjny – po obrzeżach miasta. Kalisz nie jest stacją węzłową, ma tylko 3 punkty dostępu do kolei (dworzec oraz 2 przystanki osobowe) i kilka bocznic, które mogą pomóc 
w zaopatrzeniu kaliskiego przemysłu w niezbędne surowce i części oraz w wywozie gotowej produkcji.

## Pola elektromagnetyczne (PEM)

Promieniowanie elektromagnetyczne związane jest ze zmianami pola elektrycznego 
i magnetycznego. Narażenie na oddziaływanie pola elektromagnetycznego ma miejsce podczas eksploatacji urządzeń wytwarzających energię elektromagnetyczną. Może ona występować 
w każdym miejscu. Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzają:

- urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- urządzenia wytwarzające pole magnetyczne i elektryczne o częstotliwości 50 Hz (np. linie energetyczne),

- obiekty wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 do 300 tys. MHz (np. radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, radiotelefony, CB radia, maszty telefonii komórkowej, radary).

Monitoring pół elektromagnetycznych prowadzony jest przez WIOŚ począwszy od roku 2008. Badania prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku 
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 
w Środowisku (Dz. U.  Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z ww. rozporządzeniem punkty pomiarowe wybiera się w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych:

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,

- w pozostałych miastach,

- na terenach wiejskich.

Pomiary wykonywane są w odległości nie mniejszej niż 100 m od rzutu anten instalacji emitujących pola.

Na terenie miasta Kalisz pomiary w 2008 r. wykonywane były w dwóch punktach pomiarowych: przy ul. Hanki Sawickiej oraz przy ul. Spółdzielczej. W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz [Źródło: WIOŚ].

W ramach działań ochronnych przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XLVIII/711/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku utworzyła przy jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV Kalisz Dobrzec - Kalisz Zachód na terenie osiedla Dobrzec obszar ograniczonego użytkowania. Obszar ograniczonego użytkowania wyznaczono jako pas terenu szerokości 25 m pod linią elektroenergetyczną, sięgający po 12,5 m 
w obie strony od osi linii, biegnący wzdłuż całego odcinka linii o długości 2.874 m. pomiędzy Głównym Punktem Zasilania Kalisz - Dobrzec przy ul. Dobrzeckiej (przed słupem nr 1) i Głównym Punktem Zasilania Kalisz - Zachód przy ul. Wrocławskiej (za słupem nr 14). Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania ma na celu ochronę ludności przed polami elektromagnetycznymi przekraczającymi dopuszczalne wartości oraz umożliwienie dotrzymania standardów jakości środowiska w otoczeniu linii elektroenergetycznej.

## Poważne awarie (PA)

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony środowiska związanym z przeciwdziałaniem poważnym awariom przemysłowym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - tytuł IV, w której zawarte są: przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, obowiązki organów administracji związane 
z awarią przemysłową oraz zagadnienie współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym. Zgodnie z ww. ustawą, poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których wstępuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Również zgodnie z przywołanym powyżej aktem prawnym przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem środowiska naturalnego. Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji są obowiązani do ochrony środowiska przed awariami.

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w razie wystąpienia takiej awarii, Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków. O podjętych działaniach informuje Marszałka Województwa. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez:

- kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

- badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii,

- prowadzenie szkoleń i instruktażu.

Jak wspomniano powyżej szczególnie narażona na powstawanie poważnych awarii jest działalność człowieka w procesie przemysłowym. Na terenie miasta nie występują jednak zakłady o dużym ryzyku lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, co powoduje, że nie istnieje prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Poważne awarie występują również przy transporcie substancji niebezpiecznych. Na terenie miasta znajduje się rozwinięta sieć komunikacyjna. Duży ruch transportowy może powodować zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. W kontekście zagrożeń poważnymi awariami należy także zwrócić uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZZR ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone w kryteriach kwalifikacyjnych. Skutki awarii w takich zakładach mogą być również bardzo poważne. Ponadto należy zauważyć, że liczne substancje klasyfikowane jako żrące (C), szkodliwe (Xn), drażniące (Xi) nie zostały ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w obiektach przemysłowych w wielkich ilościach, a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

## Powierzchnia ziemi i gleby (GL)

Gleby

Na terenie miasta występują kompleksy bardzo dobrych gleb klasy bonitacyjnej II-III o dużej zawartości próchnicy i wysokiej żyzności (np. Tyniec, Majków, Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, Nosków), które powinny podlegać ochronie.

Badania gleb wykorzystywanych rolniczo wykonywane były corocznie począwszy od roku 2003. Zakres badań obejmował określenie ilości metali ciężkich takich jak ołów, cynk, miedź, nikiel, kadm      i chrom. Przeprowadzone badania potwierdziły dobry stan gleb w zakresie zawartości metali ciężkich. Badania gleb na zawartości metali ciężkich będą kontynuowane w kolejnych latach.

Tereny poeksploatacyjne

Do terenów poprzemysłowych można zaliczyć: zwały odpadów węglowych, zwały górnictwa cynku 
i ołowiu, zwały energetyczne, zwały hutnictwa żelaza, zwały i osadniki przemysłu metali nieżelaznych, zwały górnicze z eksploatacji wapieni, zwały odpadów chemicznych i osadów ściekowych, składowiska stałych odpadów komunalnych, kamieniołomy (czynne, nieczynne), piaskownie (czynne, nieczynne), glinianki (czynne, nieczynne), tereny przesuszone i nieużytkowane, zalewiska, tereny zabagnione, zbiorniki wodne nieużytkowane, tereny pogalmanowe.

Przekształcanie terenów poprzemysłowych stwarza alternatywę dla zajmowania przez produkcję kolejnych terenów zielonych. Przekształcanie terenu musi być poprzedzone działaniami rekultywacyjnymi, które mają na celu podniesienie zdolności terenu do przyjęcia nowych funkcji. Rekultywacja może obejmować oczyszczanie oraz usuwanie pozostałości po infrastrukturze znajdującej się na terenie zdegradowanym, a także polegać na odtworzeniu tej infrastruktury.

Obowiązek rekultywacji spoczywa na właścicielu terenu, chyba że wykaże on, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego terenu dokonane zostało przed dniem objęcia przez niego władania. Na terenie miasta rekultywacji wymagają przede wszystkim wyrobiska poeksploatacyjne. W ostatnich latach w mieście wydobywano złoże „ Winiary”, „Rypinek”, „Piwonice” i „Tyniec”. Złoża „Piwonice” i „Tyniec” zostały skreślone z listy zasobów kopalin w 2000 roku. Oprócz „Piwonic”, które zostały zrekultywowane częściowo w roku 2004, wszystkie złoża wymagają rekultywacji. Obecnie na terenie wyrobiska „Rypinek” planuje się zabudowę mieszkaniowo-usługową.

W pierwszej kolejności rekultywacji wymagają wyrobiska pokopalniane zlokalizowane na terenach osiedli Rypinek i Tyniec. Obowiązek rekultywacji dawnej kopalni "Tyniec" spoczywa na, Prezydencie Miasta Kalisza, jako właścicielu gruntów.

Zasoby Mineralne

Z surowców mineralnych występujących na terenie miasta istotne znaczenie mają iły plioceńskie, oraz plejstoceńskie piaski wodno-lodowcowe. Obecnie w Kaliszu prowadzona jest działalność górnicza w złożu „Okręglica I” (decyzja koncesyjna Prezydenta Kalisza WSRK.7512-1/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r.). Eksploatowane jest złoże kruszywa naturalnego. W obrębie pozostałych rozpoznanych złóż („Rypinek”, „Winiary” nie prowadzi się obecnie wydobycia. Powstałe tam wyrobiska wymagają rekultywacji.

# GŁÓWNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE MIASTA I ICH KLASYFIKACJA

W niniejszym rozdziale zaprezentowano klasyfikację problemów środowiskowych miasta, w celu nadania im hierarchii. Główne problemy zostały zidentyfikowane na podstawie szczegółowej analizy stanu środowiska, zawartej w części pierwszej opracowania.

Podstawowe problemy warunkujące jakość środowiska, życia i zdrowia mieszkańców to: stan jakości sanitarnej powietrza, ochrona zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej oraz narażenie na ponadnormatywne poziomy hałasu powodowane przez ruch samochodowy.

Problem stanowią nadal ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10. Przekroczenie dopuszczalnych poziomów spowodowało konieczność opracowania Programu Ochrony Powietrza. Konieczna jest jego aktualizacja oraz efektywna realizacja skutkująca pożądanym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza poprzez zaopatrzenie budynków w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej i niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, stosowanie kotłów gazowych lub olejowych, a także wykorzystanie energii odnawialnej.

Priorytetową kwestią jest hałas – problem przekraczania dopuszczalnych wartości równoważnego hałasu pochodzenia głównie komunikacyjnego. Na władzach miast o wielkości powyżej 100 tys. mieszkańców spoczywa obowiązek opracowania strategicznych map akustycznych. Zgodnie 
z obowiązującym ustawodawstwem miasta te muszą posiadać opracowane mapy akustyczne do dnia 30 czerwca 2012 roku, a rok później tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku winny opracować program ochrony środowiska przed hałasem.

Kalisz należy do jednego z najbardziej wyjątkowych pod względem zieleni miast w Polsce, m.in. ze względu na fakt, że Park Miejski w Kaliszu, założony w 1798, jest jednym z najstarszych parków           w Polsce. Tereny zielone w mieście zajmują znaczną powierzchnię i stanowią duży udział całego obszaru miasta. W różnych częściach miasta można znaleźć skupiska zieleni bogate w wyjątkowe okazy drzew i krzewów. Tereny zieleni urządzonej stanowią ogólnodostępne obszary w formie: parków miejskich, plant, placów, skwerów, alei, ciągów spacerowych i rowerowych, zbiorników wodnych oraz cmentarzy. Dla zachowania bądź przywrócenia do dawnej świetności najcenniejszych fragmentów miejskiej zieleni konieczne są liczne prace renowacyjne i konserwacyjne takie jak: koszenie trawników, wycinki suchych drzew, redukcje koron drzew, odchwaszczanie krzewów. Dużą uwagę przykłada się także każdego roku do nasadzeń drzew w pasach zieleni przyulicznej. Ponadto Urząd Miasta planuje wznowić akcję zakrzewiania i zadrzewiania terenów zieleni w mieście, której celem jest wspieranie inicjatyw mieszkańców w tym zakresie.

Problemem jest także zanieczyszczenie wód powierzchniowych zlewni Prosny powyżej Kalisza 
i cieków w mieście. Prosna ze względu na czystość wody pozostaje zaliczona jako woda niezadowalającej jakości pod względem sanitarnym, biogennym i organicznym. Stan jakości rzek 
w mieście ulega powolnej poprawie, lecz nie jest w pełni zadowalający [Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Miasta Kalisza, 2009 r. str. 13]. Poprawa stanu jakości wód płynących jest uzależniona częściowo od działań ochronnych prowadzonych na terenie miasta, jednak znaczną poprawę jakości wód płynących można uzyskać poprzez podjęcie współpracy z władzami sąsiednich gmin położonych w zlewni rzek płynących przez teren Kalisza.

Problem stanowi także zagrożenie powodziowe miasta (tereny zalewowe kaliskiego węzła wodnego). Konieczne są prace związane z budową wałów przeciwpowodziowych na Swędrni i Prośnie, kontynuacja prac związanych z budową zbiornika retencyjnego „Wielowieś Klasztorna”, którego podstawową funkcją ma być zredukowanie maksymalnych przepływów powodziowych, w tym ochrona miasta Kalisza, a także retencjonowanie wody w zlewni rzeki Prosny w celu prowadzenia sterownej gospodarki wodnej.

Na potrzeby sporządzenia oceny ważności problemów zdefiniowano siedem kryteriów. Z uwagi na fakt, że liczne analizy wykazały korelację między zanieczyszczeniem środowiska a chorobami cywilizacyjnymi, jako jedno z kryteriów przyjęto zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Drugim kryterium są kary, jakie mogą być nałożone na miasto za nieosiągnięcie określonych prawem poziomów jakości środowiska. Jako kolejne kryterium przyjęto ustawowy termin osiągnięcia parametrów środowiska w danym komponencie. Ponadto wzięto pod uwagę nałożone 
w dokumentach strategicznych cele dla każdego z komponentów. W ramach kryterium dostępność finansowania wzięto pod uwagę środki dostępne na realizację Programu oraz terminy ich pozyskania. Dokonując klasyfikacji problemów wzięto pod uwagę również specyficzne uwarunkowania miasta oraz jego zasoby, które należy chronić.

Poniżej przedstawiono problemy środowiskowe uporządkowane w 3 grupy tj. począwszy od najważniejszych do najmniej pilnych. Wynik osiągnięty w analizie wskazuje na priorytety:

- Problemy o priorytecie I – (oznaczono kolorem czerwonym)

- Problemy o priorytecie II – (oznaczono kolorem pomarańczowym)

- Problemy o priorytecie III – (oznaczono kolorem zielonym)

Do grupy pierwszej (oznaczonej kolorem czerwonym) zaklasyfikowano najważniejsze i najpilniejsze do rozwiązania problemy środowiskowe. Do grupy drugiej (oznaczonej kolorem pomarańczowym) zaklasyfikowano problemy ważne, ale mniej pilne niż w grupie pierwszej. Do grupy trzeciej (oznaczonej kolorem zielonym) zaklasyfikowano problemy ważne, ale najmniej pilne.

Problemy o priorytecie I

Priorytet: Powietrze atmosferyczne (P):

- przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Priorytet: Hałas (H):

- duża liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu.

Priorytet: Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP):

- konieczność zachowania bądź przywrócenia do dawnej świetności najcenniejszych fragmentów miejskiej zieleni.

Problemy o priorytecie II

Priorytet: Zasoby wodne (W):

- konieczność zwiększenia ilości ścieków oczyszczonych,

- mała ilość wód powierzchniowych charakteryzujących się dobrym stanem chemicznym,

- niewystarczająca retencja, zagrożenie powodziowe.

Problemy o priorytecie III

Priorytet: Edukacja ekologiczna (EE):

- podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych.

# Część II

# STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2018

W niniejszej części opracowania omówiono cele ekologiczne wraz z kierunkami działań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska oraz zagadnień dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, poważnych awarii, promieniowania elektromagnetycznego oraz edukacji ekologicznej.

Do określenia priorytetów ochrony środowiska dla Kalisza wykorzystana została ocena stanu środowiska, ocena realizacji poprzedniego Programu na podstawie sporządzonych raportów, wymagania prawne, a także cele zawarte w dokumentach wyższego szczebla.

Zadania planowane na najbliższe lata w istotnej części będą kontynuacją zadań zdefiniowanych w poprzednim Programie. Należy podkreślić, że zaproponowany wykaz zadań nie zamyka możliwości realizowania innych przedsięwzięć służących poprawie jakości środowiska w mieście.

Proponowane do realizacji w latach 2011-2014 zadania ujęto w części tabelarycznej niniejszego rozdziału.

# CEL NADRZĘDNY I PRIORYTETY EKOLOGICZNE

Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia zharmonizowany rozwój gospodarczy i społeczny zgodny z ochroną walorów środowiska. W związku 
z tym nadrzędnym celem Programu jest:

Rozwój gospodarczy miasta przy poprawie stanu środowiska naturalnego

Cel ten jest zgodny z celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza, którym jest zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i zapewnienie oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia jego mieszkańcom.

# Cele i kierunki ochrony środowiska do 2018 r.

Cele określono na podstawie analizy stanu środowiska oraz prognozowanych zmian w oparciu 
o obowiązujące przepisy oraz nowe wymagania prawne, a także Programy rządowe oraz regionalne w zakresie poszczególnych komponentów. Definiując cele środowiskowe wzięto również pod uwagę wyniki analizy przeprowadzonej w części pierwszej dokumentu - wskazane główne problemy i ich hierarchię. Przy formułowaniu celów wzięto również pod uwagę specyficzne uwarunkowania miasta, a także ocenę realizacji zadań zawartą w raportach z realizacji poprzedniego Programu, których wynika, iż niektóre kierunki działań powinny być kontynuowanie w aktualizacji Programu.

## Powietrze atmosferyczne (P)

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza, dokonywana jest w oparciu o wyniki badań monitoringowych prowadzonych na terenie miasta przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Jest ona dokonywana w strefach 
w celu uzyskania informacji o stężeniach zanieczyszczeń na danym obszarze i wskazania terenów, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Biorąc pod uwagę kryterium ochrony zdrowia, w wyniku rocznej oceny dokonanej dla roku 2009, miasto Kalisz zostało sklasyfikowane jako strefa C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Pod kątem zawartości ozonu miasto Kalisz zostało miasto należy do strefy wielkopolskiej. Jak wynika z Raportu o stanie środowiska w Wielkopolsce przygotowanego przez WIOŚ w Poznaniu, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009 stwierdzono, że pod katem ochrony zdrowia strefę wielkopolską sklasyfikowano do klasy C ze względu na przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu. W przypadku ozonu program naprawczy mający na celu osiągnięcie poziomu docelowego substancji w powietrzu przygotowuje się dla tych stref, dla których jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że duży wpływ na sytuację aerosanitarną miasta ma jego położenie geograficzne – w Kaliszu występują znaczne różnice wysokości n.p.m. pomiędzy centrum miasta, a wyraźnie wyniesionymi jego peryferiami. Wpływa to znacznie na słabe przewietrzanie śródmieścia. Miasto położone jest w dolinie Prosny o przebiegu NW-SE, natomiast napływ przeważającej części mas powietrza zachodzi z sektora zachodniego i południowo-zachodniego. Na warunki geograficzne należy nałożyć sposób ogrzewania budynków, lokalizację zakładów przemysłowych w mieście (od strony zachodniej), rodzaj i charakter zabudowy miejskiej.

W ostatnich latach w mieście podjęto szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Nawiązano m.in. współpracę z WIOŚ w zakresie weryfikacji ewidencji źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. W ramach rozwoju istniejącej sieci pomiarowej zakupiono urządzenia do analizy stanu zanieczyszczenia powietrza, które przekazano WIOŚ. Miasto od wielu lat realizuje również zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji. Przeprowadzono m.in. akcję dofinansowania osobom fizycznym zmiany systemu ogrzewania. W ostatnich latach przeprowadzono też modernizację kotłowni lokalnych oraz sieci cieplnych celem zmniejszenia zużycia energii oraz strat na przesyle. Wykonano także prace przygotowawcze związane z zastosowaniem biomasy 
w przedsiębiorstwach zaopatrujących miasto w ciepło i energię elektryczną. Straż miejska oraz Policja prowadziła kontrole spalin, dzięki zakupionemu ze środków GFOŚiGW, dymomierzowi. Prowadzone są także prace związane z budową obwodnic miasta celem zmniejszenia narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywne poziomy hałasu związane z ruchem pojazdów w mieście. Zadania z zakresu ochrony powietrza realizują także kaliskie przedsiębiorstwa komunikacyjne – zakupiono pojazdy spełniające normy EURO.

Z uwagi jednak na niezadowalający stan powietrza na określono następujący cel do 2018 roku:

Cel długoterminowy do roku 2018

Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa

Zapewnienie wysokiej jakości powietrza oznacza spełnienie wymagań ustawowych w zakresie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Przez poprawę stanu powietrza rozumie się osiągnięcie i utrzymanie standardów jakości powietrza. Utrzymanie norm emisyjnych związane jest z eksploatacją instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla realizacji ww. celu wyznaczono następujące kierunki działań:

Kierunki działań do roku 2014

P 1. Rozwój lokalnego monitoringu powietrza na terenie miasta Kalisza

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości substancji w powietrzu konieczny jest rozwój istniejącej sieci pomiarowej jakości powietrza w mieście. Optymalne usytuowanie punktów pomiarowych na terenie miasta Kalisza pozwoli lepiej ocenić stan jakości powietrza, a następnie przekazać mieszkańcom informację o stanie zanieczyszczenia powietrza w mieście (np. poprzez zainstalowanie tablic informacyjnych).

P 2. Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami spalania paliw

Dominującym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie miasta jest emisja niska. 
W sektorze gospodarki komunalnej funkcjonują stare nieefektywne kotłownie, gdzie spala się niskiej jakości węgiel o dużej zawartości siarki i popiołu. Dlatego też ważne jest podejmowanie działań mających na celu eliminowanie węgla jako paliwa i zastępowanie go bardziej ekologicznymi nośnikami energii (gaz, olej, energia elektryczna).

W ostatnich latach w ramach planu zadań inwestycyjnych Kalisza dokonano licznych modernizacji systemów grzewczych w placówkach oświatowych, służby zdrowia i opieki społecznej. W ramach kontynuacji redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery przewidziano dalszą modernizację sieci cieplnych kanałowych na sieci cieplne preizolowane oraz kontynuację modernizacji węzłów cieplnych. Realizacja zadania wpłynie na zmniejszenie strat ciepła na przesyle w ciepłowniczych magistralach dosyłowych. W efekcie nastąpi ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza związane z oszczędnościami paliwa przy produkcji energii.

W zakresie ochrony powietrza priorytetem jest, aby zostały opracowane kierunki rozwoju sieci cieplnych i gazowych w Kaliszu ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta a plany przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie miasta stwarzały możliwości kompleksowego rozwiązania problemu dostarczenia energii i ciepła mieszkańcom i podmiotom gospodarczym miasta, wykorzystując do tego celu istniejący system sieci ciepłowniczej lub istniejący system gazu sieciowego. Działania w zakresie ochrony powietrza powinny być skoncentrowane na:

- rozwoju wykorzystania paliw bardziej ekologicznych niż węgiel (np. gaz, olej),

- rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- poprawie efektywności energetycznej budynków,  w tym termomodernizacje,

- wznowienie dofinansowania zmiany systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych,

- ograniczeniu strat energii na przesyle w ciepłowniczych magistralach dosyłowych poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego,

- eliminowanie węgla jako paliwa w lokalnych kotłowniach i zastępowanie go ekologicznymi nośnikami energii m.in. poprzez wprowadzenie miejskiej sieci ciepłowniczej do centrum miasta,

Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku zakładają m.in.:

- poprawę efektywności energetycznej

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym biopaliw.

Powyższe zagadnienia są obecnie przedmiotem zainteresowania ENERGI Elektrociepłowni Kalisz S.A. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu. Propozycje realizacji konkretnych zadań są na rożnym stopniu zaangażowania.

P 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego

Ruch drogowy jest istotnym źródłem zagrożeń dla środowiska, w tym emisji zanieczyszczeń do powietrza. Sposobami na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego dla środowiska są:

- modernizacje dróg i ulic oraz rozbudowa obwodnic, a w konsekwencji wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów gęstej zabudowy,

- poprawa stanu technicznego samochodów i autobusów komunikacji miejskiej,

- ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej,

- tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,

- zastosowanie mokrego czyszczenia ulic.

## Hałas (H)

Podstawą do realizacji najważniejszych zadań inwestycyjnych z zakresu kształtowania właściwego klimatu akustycznego będzie program ochrony przed hałasem, który musi być poprzedzony sporządzeniem mapy akustycznej zawierającej m.in. identyfikację zagrożeń hałasem. Ustawowy obowiązek sporządzenia mapy akustycznej, oceny stanu akustycznego środowiska i opracowania programu ochrony przed hałasem ciąży na Prezydencie Miasta.

Miasto Kalisz podejmowało działania mające na celu ograniczenie hałasu. Wykonano m.in. pomiary w wybranych punktach miasta, powstało wiele dróg rowerowych, wykonano elementy uspokajające ruch (progi zwalniające). Opracowano także „Strategię rozwoju transportu wraz z programem rozwoju transportu w Kaliszu na lata 2008-2013”. Konieczne jest jednak podjęcie działań w zakresie opracowania mapy akustycznej miasta oraz Programu ochrony przed hałasem.

Cel długoterminowy do roku 2018

Ograniczenie narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywne poziomy hałasu

Kierunki działań do roku 2014

H1. Opracowanie strategii w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywne poziomy hałasu

Na władzach miast o wielkości powyżej 100 tys. mieszkańców spoczywa obowiązek opracowania strategicznych map akustycznych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem miasta te muszą posiadać opracowane mapy akustyczne do dnia 30 czerwca 2012 roku, a rok później tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku winny opracować program ochrony środowiska przed hałasem. 
Art. 117 powyższej ustawy nakazuje dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian zachodzących w środowisku. Ocena ta jest obowiązkowa dla aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. oraz terenów poza aglomeracjami, pozostających pod akustycznym wpływem drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Zgodnie art. 118 ust. 1 ww. ustawy, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska - starosta, a dla miast o statucie starostwa grodzkiego – Prezydent, sporządza co 5 lat mapy akustyczne, uwzględniając informacje wynikające 
z map sporządzonych przez zarządców drogi, linii kolejowej lub lotniska, zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Efektem opracowanych map akustycznych będzie szczegółowa informacja dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas.

Mapa akustyczna Kalisza powinna charakteryzować klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz będzie podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Będzie stanowiła  podstawowe źródło danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem oraz tworzenia i aktualizacji programu ochrony przed hałasem.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. obowiązków konieczne są prace przygotowawcze – inwentaryzacja źródeł hałasu, m.in. przemysłowego i komunikacyjnego, które będą danymi wyjściowymi do opracowania mapy akustycznej.

Głównym źródłem hałasu na terenie Kalisza jest ruch samochodowy. Szczególnie uciążliwy jest on 
w centrum oraz przy głównych trasach przelotowych miasta. Jeżeli chodzi o hałas kolejowy i lotniczy, badań na terenie miasta nie prowadzono.

W zakresie ochrony przed hałasem działa powinny być skoncentrowane na:

- rozpoczęciu inwentaryzacji źródeł hałasu celem sporządzenia mapy akustycznej (do roku 2012) oraz Programu Ochrony przed Hałasem (do roku 2013),

- prowadzeniu systematycznych pomiarów hałasu w mieście w taki sposób, aby wyniki pomiarów 
z kolejnych lat były ze sobą porównywalne (poprzez dokonywanie pomiarów w tych samych punktach i o tych samych godzinach) - porównywalność wyników pozwoli lepiej ocenić tendencje i zaplanować skuteczne działania.

H 2. Ograniczenie emisji hałasu w mieście

Do czasu opracowania kompleksowego programu ochrony przed hałasem należy realizować zadania, które prowadzić będą do ograniczenia hałasu w mieście. Do zadań takich należy np.

- kształtowanie zachowań komunikacyjnych pożądanych z punktu widzenia zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu,

- rozwój transportu publicznego,

- tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,

- realizacja rozwiązań z zakresu inżynierii dróg i organizacji ruchu powodujących uspokojenie ruchu na terenach osiedlowych,

- budowa barier dźwiękoizolacyjnych chroniących przed hałasem najbardziej zagrożone tereny 
i obiekty (ekrany akustyczne, pasy zieleni ochronnej).

## Pola elektromagnetyczne (PEM)

Głównymi źródłami pól elektromagnetycznych występujących w środowisku są instalacje elektroenergetyczne wysokich napięć (napowietrzne linie i stacje transformatorowe) oraz anteny sieci radiokomunikacyjnych. Ewentualne zagrożenia polami wyższymi od dopuszczalnych mogą występować jedynie w najbliższym sąsiedztwie instalacji. Dlatego istotne jest zewidencjonowanie głównych źródeł pól elektromagnetycznych i w razie konieczności utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania na terenach zagrożonych.

Wykonane w 2008 r. na terenie miasta Kalisz pomiary wykazały, iż w żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego 7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Stąd działania ochronne w tym zakresie nie są konieczne.

## Wody powierzchniowe i podziemne (W)

W zakresie ochrony wód Polityka Ekologiczna Państwa formułuje cel średniookresowy w sposób następujący: „racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 
w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększyć samofinansowanie gospodarki wodnej”. Wskazuje się również, że „naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem”. Ponadto, zgodnie z Polityką naczelnym celem w zakresie ochrony zasobów wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków 
i ekosystemów od nich zależnych.

W zakresie ochrony wód w mieście zrealizowano prace związane z budową i modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz likwidacją wylotów ścieków. Wykonano także prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia związanego z rozbudową ujęcia „Lis”.

Cel długoterminowy do roku 2018

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia

Kierunki działań do roku 2014

W 1. Porządkowanie gospodarki ściekowej

Miasto Kalisz realizowało w ostatnich latach projekt mający na celu przebudowę systemu odprowadzania ścieków. Realizacja projektu podniosła wskaźnik skanalizowania miasta do 94%. Dzięki realizacji inwestycji rozwiązane zostały najpilniejsze problemy wodno-kanalizacyjne Kalisza. Częściowo zlikwidowane szamba w mniejszym stopniu zagrażają glebie oraz wodom powierzchniowym i podziemnym. Zmniejszyła się ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód rzeki Prosny, na rzecz większej ilości ścieków trafiających do Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
w Kucharach.

Miasto Kalisz posiada program działań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową miasta – „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu”.

W najbliższych latach działania w zakresie gospodarki ściekowej będą skoncentrowane na:

- realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej dla osób fizycznych,

- wykorzystanie potencjału oczyszczalni ścieków w Kucharach,

- rozbudowie i modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej,

- budowie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- kontynuacji działań związanych z likwidacją wylotów ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych.

W zakresie działań służących poprawie jakości wód płynących konieczne jest podjęcie współpracy 
z władzami sąsiednich gmin położonych w zlewni rzek płynących przez teren Kalisza. Planowane rozwiązania powinny również uwzględniać maksymalne ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do wód i do gruntu, ochronę zbiorników wód przed zanieczyszczeniami i zaśmiecaniem.

W 2. Rozwój monitoringu sieci wodociągowej pod względem ilościowym

W ramach tego kierunku podejmowane będą działania mające na celu minimalizację strat wody na przesyle wraz z monitoringiem ilościowym strat wody. Zadanie to realizowane jest w sposób ciągły przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

W 3. Rozbudowa i eksploatacja sieci wodociągowej

Kalisz posiada bardzo dobrze rozwinięty system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak również odpowiedni zasięg obsługi i stopień pokrycia potrzeb przez wodociągi komunalne (nie występują deficyty, istnieją rezerwy, nie występuje pilna potrzeba rozbudowy układu sieciowego).

Inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych będą realizowane równocześnie z budową nowych osiedli mieszkaniowych, zakładów usługowych i przemysłowych, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

W ramach tego kierunku działań przewidziano:

- realizację kolejnego etapu rozbudowy ujęcia wody „Lis” i stacji uzdatniania wody „Lis”

- budowę nowych sieci wodociągowych na terenie miasta,

- sukcesywne czyszczenie odcinków sieci i instalacji wodociągowej.

- sukcesywną wymianę azbestowo-cementowej sieci wodociągowej,

- wymiana przyłączy wodociągowych.

## Powierzchnia ziemi i gleby (GL)

Cel długoterminowy do roku 2018

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją

Kierunki działań do roku 2014

GL 1. Ochrona gleb przed degradacją

Na terenie miasta występują kompleksy bardzo dobrych gleb klasy bonitacyjnej II-III o dużej zawartości próchnicy i wysokiej żyzności (np. Tyniec, Majków, Winiary, Dobrzec, Szczypiorno, Nosków), które powinny podlegać ochronie.

W celu ochrony tych zasobów konieczne są:

- kontynuacja monitoringu gleb,

- ochrona kompleksów gleb najwyższych klas bonitacyjnych przed zainwestowaniem,

- zapobieganie zanieczyszczeniom gleb,

- prowadzenie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i melioracyjnych (ochrona                     i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną).

GL 2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

Obowiązek rekultywacji spoczywa na właścicielu terenu wymagającego rekultywacji, chyba że wykaże on, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi lub niekorzystne przekształcenie naturalnego terenu dokonane zostało przed dniem objęcia przez niego władania.

## Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP)

O warunkach życia w mieście, jego walorach zdrowotnych i rekreacyjnych w dużym stopniu decyduje stan środowiska przyrodniczego. Kalisz należy do jednych z najbardziej wyjątkowych pod względem zieleni miast w Polsce, m.in. ze względu na fakt, że Park Miejski w Kaliszu, założony w 1798, jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Tereny zielone w mieście zajmują znaczną powierzchnię          i stanowią duży udział całego obszaru miasta. W różnych częściach miasta można znaleźć skupiska zieleni bogate w wyjątkowe okazy drzew i krzewów. Tereny zieleni urządzonej stanowią ogólnodostępne obszary w formie: parków miejskich, plant, placów, skwerów, alei, ciągów spacerowych i rowerowych, zbiorników wodnych oraz cmentarzy. Dla zachowania bądź przywrócenia do dawnej świetności najcenniejszych fragmentów miejskiej zieleni konieczne są liczne prace renowacyjne i konserwacyjne.

W zakresie ochrony przyrody planuje się przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji drzew 
i krzewów rosnących na poszczególnych terenach zieleni. W 2008 r. została wykonana inwentaryzacja wszystkich pomników przyrody w mieście. Od 1994 r. tworzona jest mapa numeryczna zawierająca tereny zieleni w mieście. W ostatnich latach wykonano liczne prace związane z pielęgnacją i ochroną zasobów przyrody w mieście. Przeprowadzono m.in. akcję zadrzewiania i zakrzewiania terenów miasta poprzez przekazanie mieszkańcom roślin do nasadzeń. Wykonano także liczne prace związane z modernizacją i utrzymaniem terenów zieleni m.in. w Parku Miejskim, parku w Szczypiornie i parku w Majkowie, w Parku Przyjaźni, na Plantach Miejskich oraz przy placówkach oświatowych.

Zasoby przyrody w mieście jako ożywiony element ekosystemu powinny podlegać szczególnej ochronie, dlatego jako cel przyjęto:

Cel długoterminowy do roku 2018

Ochrona i zachowanie zasobów przyrody w tym zieleni miejskiej

W celu ochrony i zachowania zasobów przyrody, w tym zieleni miejskiej realizowane będą następujące kierunki działań:

Kierunki działań do roku 2014

OP. 1 Zachowanie istniejących zasobów zieleni miejskiej

Zagrożeniem dla rozwoju terenów zieleni miejskiej oraz zachowania stanu istniejącego są naciski inwestorów na traktowanie terenów zieleni jako rezerw terenu pod inne funkcje. W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom należy objąć ochroną istniejące zasoby zieleni w mieście 
i zapewnić utrzymanie wszystkich rodzajów obiektów przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni.

W ramach przyjętego kierunku działań należy:

- kontynuować modernizację istniejących obiektów zieleni w celu wzbogacenia ich funkcji 
i poprawy estetyki (poprzez wzbogacenie obiektu w nowe nasadzenia materiału roślinnego, wykonanie remontu nawierzchni alejek, wymianę urządzeń małej architektury),

- kontynuować rewaloryzację terenów zabytkowych,

- przeprowadzić prace pielęgnacyjno-lecznicze przy wytypowanych starych, cennych drzewach,

- objąć ochroną cenne obiekty przyrodnicze i krajobrazowe (ustanawianie użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych).

OP. 2 Rozwój terenów zieleni miejskiej

Dalszy rozwój terenów zieleni miejskiej następować będzie poprzez rozwinięcie dotychczasowego układu przyrodniczego miasta w wyniku tworzenia kolejnych jego ogniw. Bardzo ważna jest integracja aspektów przyrodniczych z planowaniem przestrzennym.

W związku z powyższym szczególną uwagę skierowano na zadania, takie jak:

- zagospodarowanie zielenią terenów zdewastowanych,

- urządzenie ogrodów w otoczeniu placówek oświatowych, dla celów dydaktycznych oraz podnoszenia walorów estetycznych

- wznowienie akcji wspierania inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni,

- egzekwowanie od inwestorów obowiązku realizacji projektu w części dotyczącej zieleni,

- dalsze zadrzewianie i zakrzewianie terenów przydrożnych, placów, skwerów i nieruchomości.

## Lasy (L)

Lasy komunalne oraz lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w Kaliszu należą do grupy lasów szczególnie chronionych (lasy ochronne) z uwagi na ich położenie w granicach administracyjnych lub w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta. Mają one za zadanie ochronę zdrowia człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń atmosfery i hałasem. Stanowią one także miejsce masowej turystyki i rekreacji.

Cel do roku 2018 w zakresie gospodarki leśnej brzmi:

Cel długoterminowy do roku 2018

Ochrona kompleksów leśnych

Ochronę kompleksów leśnych należących do grupy lasów szczególnie chronionych (lasów ochronnych) prowadzi się pod kątem utrzymania ich wielofunkcyjnej roli ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, dla których zostały uznane za ochronne.

Dla realizacji tego celu przyjęto następujące kierunki działań:

Kierunki działań do roku 2014

L. 1 Zachowanie trwałości lasów i ich racjonalne zagospodarowanie

Drzewostany leśne narażone są na choroby i uszkodzenia spowodowane przez grzyby pasożytnicze, szkodniki owadzie, szkodliwe oddziaływanie emisji gazów i pyłów. Zachowanie trwałości lasów 
i korzystnego ich wpływu na klimat, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą to działania mające na celu kształtowanie równowagi w ekosystemie leśnym 
i podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów w szczególności poprzez: dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów, preferowanie naturalnego odnowienia lasu oraz ograniczenia regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu.

L. 2 Zagospodarowanie lasów

Zachowanie trwałości lasów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie to przede wszystkim kształtowanie bioróżnorodności, stąd też kierunek działań realizowany będzie poprzez maksymalizację kształtowania bioróżnorodności tj.:

- dostosowanie struktury gatunkowej lasu do warunków mikrosiedliska,

- zaniechania stosowania schematów w cięciach pielęgnacyjnych,

- zachowanie wybranych fragmentów lasu w stanie zbliżonym do naturalnego,

- pielęgnowanie krajobrazu leśnego,

- rekreacyjne zagospodarowanie lasu.

## Poważne awarie (PA)

Na terenie Kalisza nie ma zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wstąpienia poważnych awarii. Potencjalnym źródłami poważnych awarii na terenie Kalisza są natomiast stacje paliw, istniejące 
w zakładach przemysłowych instalacje chłodnicze z wykorzystaniem amoniaku jako czynnika chłodzącego.

Działalność kontrolną w zakresie przeciwdziałania poważnym awarii prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole mają na celu identyfikację zagrożeń, rozpoznanie stanu ilościowo-jakościowego materiałów niebezpiecznych oraz ocenę stanu zabezpieczenia potencjalnego źródła zagrożenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy określono następujący cel do 2018 roku:

Cel długoterminowy do roku 2018

Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii

Cele krótkoterminowe do roku 2014

PA 1. Zapobieganie poważnym awariom i ograniczenie ich skutków dla ludzi i środowiska

PA 2. Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych

W ramach wyznaczonych kierunków działań realizowane będą następujące zadania:

- systematyczna weryfikacja listy zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii i w przypadku ich wystąpienia bieżący nadzór nad tymi zakładami,

- wyznaczenie tras tranzytowych przewozu niebezpiecznych substancji,

- utworzenie dla aglomeracji kaliskiej parkingu dla pojazdów przewożących niebezpieczne substancje.

## Ochrona przeciwpowodziowa (OPP)

Kalisz został uznany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej za najbardziej zagrożone powodzią miasto w województwie wielkopolskim. Dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kalisza najistotniejsze znaczenie ma budowa zbiornika wodnego na Prośnie, z lokalizacją powyżej miasta.

Innymi działaniami w zakresie ochrony miasta przed powodzią, podejmowanymi w jego granicach, są: wyznaczenie terenów zalewowych o znacznej retencji, budowa nowych, brakujących i modernizacja istniejących obwałowań przeciwpowodziowych, utrzymanie stałej retencji korytowej rzek i kanałów oraz retencji powodziowej na zbiorniku „Pokrzywnica”.

Cel w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do 2018 roku brzmi:

Cel długoterminowy do roku 2018

Zabezpieczenie miasta przed powodzią

Kierunek działań do roku 2014

OPP 1. Zwiększenie retencji oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych

Jak wynika ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” Kalisz jest jednym z miast najbardziej zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi w województwie wielkopolskim. Dlatego też konieczna jest skuteczna ochrona przeciwpowodziowa miasta 
i ograniczenie skutków ewentualnej powodzi, co wymagać będzie zarówno działań lokalnych, 
w obrębie miasta, jak i działań ponadlokalnych. Jak wynika ze Studium działania lokalne powinny obejmować:

- regulację i utrzymanie w należytym stanie Krępicy i Piwonki,

- regulację i obwałowanie rzeki Swędrni,

- utrzymanie istniejących cieków wodnych (rowów) dla zabezpieczenia odpływu wód opadowych,

- zabezpieczenie ciągów i obiektów infrastruktury technicznej, położonych w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią,

Poza działaniami lokalnymi niezbędne będą działania dotyczące inwestycji zlokalizowanych poza obszarem miasta, (przy których niezbędna jest współpraca z sąsiednimi gminami. Wg Studium konieczna jest budowa zbiorników retencyjnych łagodzących fale powodziową (np. budowa zbiornika „Wielowieś Klasztorna” oraz zbiornika retencyjno-dolinowego „Nędzerzew” na rzece Swędrni), 
a także przygotowanie obszarów polderowych na otwartych terenach podmiejskich oraz predysponowanych do retencji wód opadowych.

## Edukacja ekologiczna (EE)

Cel długoterminowy do roku 2018

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych

Na podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw 
i zachowań proekologicznych duży wpływ ma edukacja ekologiczna. Powinna ona obejmować całe społeczeństwo, tj. wszystkie grupy wiekowe i zawodowe. Drugą ważną sprawą jest obieg informacji 
o środowisku i szeroki do niej dostęp. Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane i kształtują świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz przyjazne dla środowiska nawyki i postawy. Edukacja ekologiczna służy również wykształceniu aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska. Ważnym instrumentem wspomagającym proces edukacji jest promocja 
i rozpowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach proekologicznych. Edukacja ekologiczna jest jednocześnie bardzo ważnym instrumentem społecznym wspomagającym wdrażanie programu ochrony środowiska.  Działania edukacyjne realizowane będą w różnych formach i na różnych poziomach wiekowych oraz zawodowych (edukacja formalna i nieformalna). Dla realizacji tego celu przyjęto następujące kierunki działań:

Kierunki działań do roku 2014

EE 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

Dla skutecznej realizacji tego kierunku działań ważne jest współdziałanie Samorządu 
z placówkami oświatowymi, poszerzone o współpracę z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Aby ta współpraca przyniosła oczekiwane efekty konieczne jest, z jednej strony stymulowanie samej chęci wzięcia udziału w procesie edukacji, natomiast z drugiej strony tworzenie sprzyjających warunków dla praktycznej realizacji tego procesu np. poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych. Organizacja obchodów dni ekologicznych oraz konkursów o tematyce ekologicznej 
z udziałem społeczeństwa posłuży prezentacji treści ekologicznych.

Edukacja ekologiczna kształtując świadomość społeczeństwa rozwija jednocześnie proekologiczne zachowania, np. transportowe - istotne dla upowszechnienia przyjaznych dla środowiska form transportu.

Dofinansowanie przez samorząd opracowanych przez placówki oświatowe (szkoły przedszkola) programów edukacji ekologicznych zwiększy skuteczność podejmowanych przedsięwzięć w tym zakresie. Ważne jest zracjonalizowanie wydatkowanych na ten cel środków finansowych.

Doskonałym sposobem przedstawiania dzieciom i młodzieży naturalnego środowiska są zajęcia 
w terenie. Stąd tak ważna jest rozbudowa ekologicznych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. 
W ramach przyjętego kierunku działań niezbędne jest ponadto doskonalenie służb ochrony środowiska w zakresie szeroko rozumianej ekologii poprzez udział w szkoleniach i warsztatach oraz zakup specjalistycznej literatury.

EE 2. Zwiększenie aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska

Aby realizacja tego kierunku działania była możliwa niezbędne jest zapewnienie społeczeństwu informacji o stanie środowiska i jego ochronie poprzez rozbudowę i modernizację systemu udostępniania informacji o środowisku. Dla zwiększenia aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska podstawowe znaczenie ma także rozpowszechnianie informacji o środowisku w mieście poprzez organizowanie debat, spotkań, wydawanie publikacji o środowisku oraz o przyjaznych dla środowiska technologiach, udzielanie wywiadów w prasie i telewizji w tym zakresie. Dla zwiększenia społecznego udziału w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ważne jest rozszerzenie współpracy 
z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi, włączanie ich przedstawicieli w prowadzone postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zarówno konkretnych przedsięwzięć jak i zamierzeń o charakterze strategii, planów i programów. Powierzanie działań prośrodowiskowych np. szkołom zwiększy aktywność dzieci i młodzieży na rzecz środowiska.

EE 3. Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska

Wdrożenie Programu Ochrony Środowiska nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia
w jego realizację przedsiębiorców, obok obywateli głównych użytkowników środowiska. W ramach tego kierunku działań realizowane będą następujące zadania:

- promocja i rozpowszechnianie informacji o przedsiębiorstwach podejmujących działania proekologiczne oraz mających wdrożone systemy procedur zarządzania środowiskiem,

- coroczne organizowanie konkursów,

- konsultacje dla sfery biznesu z zakresu rozwiązywania problemów ekologicznych,

- udział w organizowanie tzw. zielonych miejsc pracy.

# PLAN OPERACYJNY NA LATA 2011- 2014

W rozdziale przedstawione zostały szczegółowe cele i proponowane do realizacji w latach 2011-2014 działania w podziale na wszystkie komponenty.

Tabela 8.  Powietrze atmosferyczne - działania planowane na lata 2011-2014

| L.p. | POWIETRZE ATMOSFERYCZNE (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel: Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego i utrzymanie norm emisyjnych wynikających z ustawodawstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: P 1. Rozwój lokalnego monitoringu powietrza na terenie miasta Kalisza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 1.1. | Rozwój istniejącej sieci pomiarowej na terenie miasta | proces ciągły | WIOŚ, Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |  |
| P 1.2. | Instalacja tablic informujących o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta | w miarę możliwości pozyskania środków | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | 50 | 50 |  |
| Kierunek działań: P 2. Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami spalania paliw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 2.1. | Rozwój wykorzystania paliw bardziej ekologicznych niż węgiel | 2011-2014 | Przedsiębiorstwa | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | - | - |  |
| P 2.2. | Wspieranie działań mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie projektów związanych z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii | 2011-2014 | Przedsiębiorstwa, Mieszkańcy miasta | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | - | - |  |
| P 2.3. | Poprawa efektywności energetycznej budynków, w tym kontynuacja zadań w zakresie termomodernizacji budynków | proces ciągły | Miasto Kalisz, administratorzy budynków (ZOZ, szpitale, ośrodki zdrowia) | budżet miasta, środki zewnętrzne, środki właścicieli | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| P 2.4. | Wznowienie akcji dofinansowania zmiany systemów ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach prywatnych | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne, środki właścicieli | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Zadanie możliwe do realizacji po zmianie przepisów prawnych w zakresie dofinansowania działań osób fizycznych |
| P 2.5. | Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| Kierunek działań: P 3. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P 3.1. | Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów o gęstej zabudowie poprzez budowę obwodnic | proces ciągły | Miasto Kalisz, ZDM | - | - | - | - | - | b.k.d. |  |
| P 3.2. | Modernizacja taboru autobusowego komunikacji zbiorowej | proces ciągły | Przedsiębiorstwa komunikacyjne | środki własne środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | Wg. kosztorysów przedsiębiorstw |
| Tabela 9. Hałas - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | HAŁAS (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Ograniczenie narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywne poziomy hałasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: H 1. Opracowanie strategii w zakresie ograniczenia narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywne poziomy hałasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 1.1. | Sporządzenie mapy akustycznej miasta Kalisza i opracowanie Programu Ochrony przed Hałasem | 2011-2012 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 1000 | 1000 | 1000 | - | 3000 |  |
| H 1.2. | Weryfikacja sporządzonej mapy akustycznej oraz aktualizacja Programu Ochrony przed Hałasem | 2014-2018 | Miasto Kalisz | budżet miasta | - | - | - | - | - |  |
| Kierunek działań: H 2. Ograniczenie emisji hałasu w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H 2.1. | Wspieranie tworzenia infrastruktury dla transportu rowerowego, w tym budowa ścieżek rowerowych przy nowych ulicach | proces ciągły | Miasto Kalisz, ZDM | budżet miasta, środki zewnętrzne, środki zarządców dróg | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| H 2.2. | Budowa ścieżek rowerowych przy nowych ulicach | proces ciągły | Miasto Kalisz, ZDM | budżet miasta, środki zewnętrzne, środki zarządców dróg | - | - | - | - | - |  |
| H 2.3. | Budowa dróg rowerowych | proces ciągły | Miasto Kalisz, ZDM | budżet miasta, środki zewnętrzne, środki zarządców dróg | - | - | - | - | - |  |
| H 2.4. | Zaprojektowanie i realizacja zabezpieczeń akustycznych na obszarach wzmożonego ruchu komunikacyjnego (np. ekrany akustyczne, wykonywanie pasów zieleni izolacyjnej) | proces ciągły | Miasto Kalisz, ZDM | budżet miasta, środki zarządców dróg | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| Tabela 10. Wody powierzchniowe i podziemne - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE (W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: W 1. Porządkowanie gospodarki ściekowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 1.1. | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Kalisza | 2011-2014 | Miasto Kalisz, PWiK Sp. z o.o. | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 i planami budżetowymi miasta |
| W 1.2. | Wznowienie akcji dofinansowania wykonania przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 | Zadanie możliwe do realizacji po zmianie przepisów prawnych w zakresie dofinansowania działań osób fizycznych |
| W 1.4. | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów wraz z instalacją urządzeń podczyszczających | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| W 1.5. | Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów/dowodów wpłaty za wywóz nieczystości gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| Kierunek działań: W 2. Rozwój monitoringu sieci wodociągowej pod względem ilościowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 2.1. | Podejmowanie działań minimalizujących straty wody na sieci wraz z monitoringiem ilościowym strat wody | proces ciągły | PWiK Sp. z o.o. | środki własne | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5000 |  |
| Kierunek działań: W 3. Rozbudowa i eksploatacja sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W 3.1. | Rozbudowa II etapu ujęcia wody „Lis” i stacji uzdatniania wody „Lis” | 2011-2014 | PWiK Sp. z o.o. | środki własne | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |  |
| W 3.2. | Wymiana przyłączy wodociągowych | 2011-2015 | PWiK Sp. z o.o. | środki własne | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |  |
| W 3.3. | Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych | 2011-2020 | PWiK Sp. z o.o. | środki własne | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 |  |
| W 3.4. | Budowa nowych sieci wodociągowych na terenie miasta Kalisza | 2011-2014 | PWiK Sp z o.o. w Kaliszu przy udziale Miasta Kalisza | środki własne, budżet miasta | - | - | - | - | - |  |
| W 3.5. | Sukcesywne czyszczenie odcinków sieci i instalacji wodociągowych | 2011-2014 | PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, właściciele instalacji | środki własne, środki właścicieli instalacji | - | - | - | - | - |  |
| Tabela 11. Powierzchnia ziemi i gleby - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY (GL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: GL 1. Ochrona gleb przed degradacją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GL 1.1. | Kontynuacja monitoringu gleb | 2011-2014 | Miasto Kalisz, WIOŚ | Budżet miasta | - | - | - | - | - |  |
| GL 1.2. | Ochrona i wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną | proces ciągły | rolnicy indywidualni | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| Kierunek działań: GL 2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GL 2.1. | Prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych | 2011-2014 | Miasto Kalisz, podmioty odpowiedzialne za rekultywację, właściciele terenów | środki właścicieli gruntów | - | - | - | - | - |  |
| Tabela 12. Zasoby przyrody i zieleń miejska - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | ZASOBY PRZYRODY, W TYM ZIELEŃ MIEJSKA (OP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Ochrona i zachowanie zasobów przyrody w tym zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: OP. 1 Zachowanie istniejących zasobów zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP 1.1. | Opracowanie pełnej inwentaryzacji terenów zieleni w mieście na bazie mapy numerycznej | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |
| OP 1.2. | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego (odtworzenie zabytkowych założeń parkowych) | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | Planuje się zgłoszenie zadania do finansowania przez NFOŚiGW i WFOŚiGW |
| OP 1.3. | Rewaloryzacja zabytkowego parku w Szczypiornie | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | W ramach budżetu miasta i pozyskanych środków zewnętrznych |
| OP 1.4. | Rewaloryzacja zabytkowego parku w Majkowie - etap II | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | W ramach budżetu miasta i pozyskanych środków zewnętrznych |
| OP 1.5. | Modernizacja i utrzymanie pozostałych terenów zieleni | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | W ramach budżetu miasta i pozyskanych środków zewnętrznych |
| OP 1.6. | Poddanie pomników przyrody niezbędnym zabiegom pielęgnacyjnym (na podstawie zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji) | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - | W ramach budżetu miasta i pozyskanych środków zewnętrznych |
| Kierunek działań: OP. 2 Rozwój terenów zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OP 2.1. | Zagospodarowanie zielenią terenów poinwestycyjnych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |  |
| OP 2.2. | Urządzenie ogrodów (dla celów dydaktycznych i estetycznych) w otoczeniu placówek oświatowych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  |
| OP 2.3. | Egzekwowanie od inwestorów obowiązku realizacji projektu w części dotyczącej zieleni | proces ciągły | Miasto Kalisz | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| OP 2.4. | Wznowienie akcji wspierania inicjatyw mieszkańców w zakresie rozwoju terenów zieleni | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |  |
| OP 2.5. | Dalsze zadrzewianie, zakrzewienie terenów miasta | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  |
| Tabela 13. Lasy - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | LASY (L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Ochrona kompleksów leśnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: L. 1 Zachowanie trwałości lasów i ich racjonalne zagospodarowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 1.1. | Wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów | proces ciągły | Miasto Kalisz, Nadleśnictwo Kalisz | budżet nadleśnictwa | - | - | - | - | - |  |
| L 1.2. | Zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających się i rozprzestrze- niających się chorób i szkodników | proces ciągły | Miasto Kalisz, Nadleśnictwo Kalisz | budżet nadleśnictwa | - | - | - | - | - |  |
| L 1.3. | Ochrona gleb i wód leśnych | proces ciągły | Miasto Kalisz, Nadleśnictwo Kalisz | budżet nadleśnictwa | - | - | - | - | - |  |
| Kierunek działań: L. 2 Zagospodarowanie lasów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L 2.1. | Kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasów zgodnie z warunkami siedli- skowym w kierunku powiększania różnorodności biologicznej | proces ciągły | Miasto Kalisz | budżet nadleśnictwa | - | - | - | - | - |  |
| L 2.2. | Pielęgnowanie lasu komunalnego w Wolicy, Rezerwatu Rosiczka i strefy ochronnej ujęcia wody w Piwonicach na podstawie planu urządzania lasu | proces ciągły | Miasto Kalisz, Nadleśnictwo Kalisz | budżet miasta, budżet nadleśnictwa | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  |
| L 2.3. | Rekreacyjne zagospodarowanie lasów (wyposażenie terenu w urzą zenia rekreacyjno- wypoczynkowe) | 2011-2014 | Miasto Kalisz, Nadleśnictwo Kalisz | budżet miasta, budżet nadleśnictwa | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |

| Tabela 14. Poważne awarie - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | POWAŻNE AWARIE (PA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: PA 1. Zapobieganie poważnym awariom i ograniczenie ich skutków dla ludzi i środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA 1.1. | Systematyczna weryfikacja listy zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii i w przypadku ich wystąpienia bieżący nadzór nad tymi zakładami | 2011-2014 | Miasto Kalisz, WIOŚ, PSP | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| PA 1.2. | Rozbudowa centralnego systemu alarmowania miasta | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w budżecie miasta |
| Kierunek działań: PA 2. Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PA 2.1. | Wyznaczenie tras tranzytowych dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne | 2011-2014 | Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, ZDM | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| PA 2.2. | Wyznaczenie miejsc postoju dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne | 2011-2014 | Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, ZDM | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| Tabela 15. Ochrona przeciwpowodziowa - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA (OPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Zabezpieczenie miasta przed powodzią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: OPP 1. Zwiększenie retencji oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPP 1.1. | Regulacja i utrzymanie w należytym stanie Krępicy i Piwonki oraz rowów odwadniających | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Kalisza na lata 2011-2014 |
| OPP 1.2. | Wspomaganie merytoryczne budowy zbiornika na Prośnie - Wielowieś Klasztorna | 2011-2018 | Miasto Kalisz, Rzgów, WZMiUW | budżet państwa, budżet województwa, Program Odra 2006 | - | - | - | - | - |  |
| OPP 1.3. | Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego | 2013 | RZGW, Miasto Kalisz | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| OPP 1.4. | Realizacja inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych | 2011-2014 | RZGW, WZMiUW, Miasto Kalisz | budżet miasta, środki zewnętrzne | - | - | - | - | - |  |
| OPP 1.5. | Promowanie działań w zakresie zwiększenia miejscowej retencji wód opadowych i roztopowych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | - | - | - | - | - | Zgodnie z wysokością środków ujętych w budżecie miasta |
| Tabela 16. Edukacja ekologiczna - działania planowane na lata 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | EDUKACJA EKOLOGICZNA (EE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CELE KIERUNKI DZIAŁAŃ ZADANIA | Okres realizacji | Realizatorzy | Źródło finansowania | Szacunkowy koszt (w tys. zł) |  |  |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem 2011-2014 |  |
|  | Cel długoterminowy: Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierunek działań: EE 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE 1.1. | Organizacja obchodów imprez ekologicznych (m.in. Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ziemi, Dzień Wody, Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu) | 2011-2014 | Miasto Kalisz przy współpracy z placówkami oświatowymi, z firmami oraz mediami | budżet miasta | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |
| EE 1.2. | Organizacja konkursów o tematyce ekologicznej (Konkurs "Zielony Kalisz", międzyszkolne konkursy wiedzy ekologicznej, konkursy plastyczne) | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |
| EE 1.3. | Wspieranie realizacji opracowanych m. in. przez szkoły i przedszkola programów edukacji ekologicznej | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, placówki oświatowe | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |
| EE 1.4. | Rozbudowa ekologicznych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta, placówki oświatowe | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |  |
| EE 1.5. | Doskonalenie służb ochrony środowiska w zakresie prawa ekologicznego | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |
| Kierunek działań: EE 2. Zwiększenie aktywności społeczeństwa na rzecz środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE 2.1. | Rozbudowa i modernizacja systemu udostępniania społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |
| EE 2.2. | Rozpowszechnianie informacji o środowisku w mieście (debaty, spotkania, wywiady, broszury, publikacje, informacje w prasie i w mediach) | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |  |
| EE 2.3. | Rozszerzenie współpracy Samorządu z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi oraz miastami partnerskimi | 2011-2014 | Miasto Kalisz | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |
| Kierunek działań: EE 3. Partnerstwo z biznesem na rzecz środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE 3.1. | Promocja i rozpowszechnianie informacji o przedsiębiorstwach podejmujących działania proekologiczne oraz mających wdrożone systemy procedur zarządzania środowiskiem (publikacje, informacje w mediach) | 2011-2014 | Miasto Kalisz | budżet miasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |
| EE 3.2. | Konsultacje dla sfery biznesu z zakresu rozwiązywania problemów ekologicznych | 2011-2014 | Miasto Kalisz | b.k.d. | - | - | - | - | - |  |

# Część III

# ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

# ZARZĄDZANIE I MONITORING

## Narzędzia do zarządzania środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem ma na celu zarządzanie działaniami i procesami w ochronie środowiska 
w taki sposób, aby minimalizować czynniki niekorzystnie wpływające na jego stan. Skierowane jest na działania związane z zarządzaniem użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska. Możliwe jest pod warunkiem zapewnienia odpowiednich narzędzi. Narzędzia do zarządzania środowiskiem można podzielić na: instrumenty prawno-administracyjne, finansowe, oraz instrumenty oddziaływania społecznego.

### Instrumenty prawno-administracyjne

Do instrumentów prawno-administracyjnych należą m.in.: zakazy i nakazy, standardy (normy), pozwolenia administracyjne oraz proekologiczne procedury administracyjne.

Zakazy i nakazy

Zakazy i nakazy stanowią najbardziej rygorystyczny instrument. Zakazy dotyczą m.in.: emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi (np. dioksyn, arsenu), stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska, stosowania pierwiastków/związków/materiałów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi (np. rtęci, azbestu), uruchamiania zakładów bez odpowiednich urządzeń ochronnych, wstępu na teren ścisłego rezerwatu. Nakazy mogą dotyczyć: konieczności usunięcia np. azbestu czy sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Standardy

Wśród standardów wyróżniamy m.in.: standardy emisyjne, standardy jakości środowiska oraz inne np. normy produktowe, normy techniczno-technologiczne, normy właściwego postępowania.

Standardy emisyjne dopuszczalne wielkości emisji, które mogą być określone indywidualnie dla danej instalacji lub ogólnie dla poszczególnych typów instalacji w rozporządzeniach.

Standardy jakości środowiska czyli wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrodnicze. Określają one maksymalne, dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu, w wodzie, w glebie i ziemi oraz dopuszczalne poziomy hałasu lub promieniowania, mogą być zróżnicowane w zależności od obszarów.

Inne, w tym m.in.: normy produktowe (np. dopuszczalne stężenie ołowiu w benzynie), normy techniczno-technologiczne (określają rodzaj i ilość zanieczyszczeń, które mogą powstawać w danym procesie produkcyjnym lub podczas użytkowania danego urządzenia, normy właściwego postępowania (np. przewóz substancji niebezpiecznych).

Pozwolenia

Pozwolenie emisyjne np. na emisję pyłów i gazów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub powierzchni ziemi, wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych, zintegrowane oddziaływanie na środowisko.

Pozwolenie eksploatacyjne np. koncesje na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż, koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesje na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzeń wodnych, poboru wód podziemnych, rolniczego wykorzystania ścieków, decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

Proekologiczne procedury administracyjne

W tym np. procedury postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, procedury postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, procedury dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą: instrumenty o charakterze opłat i podatków, instrumenty oparte na transakcjach rynkowych, zachęty finansowe, administracyjne kary pieniężne i inne instrumenty dobrowolnego stosowania.

Instrumenty o charakterze opłat i podatków

Instrumenty o charakterze opłat i podatków np. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które ponoszą podmioty korzystające ze środowiska.

Zachęty finansowe

Zachęty finansowe, czyli pomoc finansowa udzielana przez państwo skierowana do podmiotów gospodarczych. Zadaniem zachęt finansowych jest wspieranie inwestycji proekologicznych. Pochodzą z budżetu państwa lub samorządów lokalnych, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej. Mogą mieć one formę dotacji, kredytów i pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Administracyjne kary pieniężne

Administracyjne kary pieniężne, czyli przymusowe bezzwrotne świadczenie ponoszone 
za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych przepisami prawnymi.

Instrumenty oddziaływania społecznego

Celem instrumentów oddziaływania społecznego jest ukierunkowanie proekologicznego zachowania społeczeństwa w tym przestrzegania zakazów i nakazów. Oparte są one na założeniu, że zachowanie podmiotów i grup następuje w wyniku pozyskiwania informacji. Do instrumentów oddziaływania społecznego zaliczyć można instrumenty takie jak:

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna, czyli działania mające na celu usprawnienie działań samorządów poprzez profesjonalne dokształcanie i systemy szkoleń, wdrożenie interdyscyplinarnego modelu pracy, współpraca i partnerstwo między instytucjami, a także budowanie powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem.

Działania edukacyjne oraz szkolenia powinny być organizowane dla:

- pracowników administracji rządowej i samorządowej,

- samorządów mieszkańców,

- nauczycieli szkół wszystkich szczebli,

- członków organizacji pozarządowych,

- dziennikarzy,

- dzieci i młodzieży,

- dyrekcji i kadry zakładów produkcyjnych.

Dostęp społeczeństwa do informacji

Dostęp społeczeństwa do informacji poprzez udział społeczeństwa w zarządzaniu należy zapewnić przy użyciu narzędzi takich  jak konsultacje społeczne, debaty publiczne, czy uzgodnienia.

Instrumenty dobrowolnego stosowania

Instrumenty dobrowolnego stosowania, to m.in. umowy, porozumienia oraz dobrowolne procedury. Wynikają z różnych dokumentów o nieobligatoryjnym charakterze. Przykładem mogą tu być porozumienia prezydentów miasta, procedury określone w normach zarządzania środowiskowego.

Zalecenia ekologiczne

Zalecenia ekologiczne wskazują określone działania lub rozwiązania technologiczne, techniczne 
i organizacyjne, które jednostka może wdrożyć w celu uzyskania wyższej ekologiczno-ekonomicznej efektywności funkcjonowania. Przykładem może być zbiór zaleceń w zakresie oszczędzania energii 
w jednostkach administracji publicznej.

## Monitoring środowiska

Szczególnie ważnym dla oceny wdrażania Programu jest monitoring stanu środowiska prowadzony   w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, będącego systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania 
i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zgromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji 
i społeczeństwa o:

- jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań,

- występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Za opracowywanie programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i instytucje z nim współpracujące, zgodnie z art. 23 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jest odpowiedzialny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Celem zadań wykonywanych przez Inspektorat jest diagnozowanie stanu środowiska, wskazanie przyczyn tego stanu i nakreślenie kierunków działań koniecznych dla utrzymania obecnego stanu środowiska lub poprawy jego jakości.

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są przez jednostki administracji samorządowej i rządowej dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem oraz do monitorowania skuteczności działań i strategicznego planowania w zakresie ochrony środowiska. Ponadto, są podstawą do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz służą do planowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania.

Obszar działań WIOŚ stanowi:

- monitoring jakości powietrza,

- monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoring hałasu,

- monitoring pól elektromagnetycznych,

- monitoring gospodarki odpadami.

## Struktura zarządzania oraz uczestnicy wdrażania Programu

Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym Programem. Dobra organizacja zarządzania Programem umożliwi jego sprawne wdrożenie oraz monitorowanie. Na realizację Programu będą miały wpływ również opisane wyżej instrumenty.

W procesie wdrażania Programu uczestniczyć będą:

- podmioty odpowiedzialne za organizację i zarządzanie Programem,

- podmioty realizujące zadania Programu,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu,

- społeczność jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu.

Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrożenie Programu ponosi Prezydent Miasta Kalisza i działający z jego upoważnienia naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta. Realizacja szeregu zadań wymaga udziału administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz przedsiębiorców. Wymaga także szerokiego wsparcia społecznego, w tym pozarządowych organizacji ekologicznych. Równie ważne jest wsparcie realizacji przedsięwzięć przez parlamentarzystów i radnych samorządu województwa wielkopolskiego z terenu Kalisza, polegające na tworzeniu lobby na rzecz zrównoważonego rozwoju Kalisza i udzielaniu pomocy w zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację dobrze przygotowanych przedsięwzięć.

Realizatorem zadań określonych w Programie w przeważającej części jest Miasto Kalisz jako jednostka samorządu terytorialnego wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi, a także przedsiębiorcy, inspekcje, straż, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Kalisza.

Do podmiotów kontrolujących przebieg realizacji i efekty wdrażania Programu zaliczyć należy przede wszystkim służby ochrony środowiska (administracja rządowa, samorządowa oraz specjalna) 
w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Podmioty te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska. Ostatecznymi beneficjentami przedsięwzięć podejmowanych w ramach Programu będą mieszkańcy Kalisza.

## Harmonogram realizacji Programu

W rozdziale tym przedstawiony został harmonogram realizacji Programu. Wskazuje on hierarchię problemów oraz terminy, w jakich powinny zostać rozpoczęte działania w celu ich skutecznej niwelacji.

Tabela 17. Harmonogram realizacji Programu

|  | Problem środowiskowy | Pilne |  | Nie Pilne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ważne | GRUPA I |  |  |  |  |
|  | przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu |  |  |  |  |
|  | duża liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu |  |  |  |  |
|  | konieczność zachowania bądź przywrócenia do dawnej świetności najcenniejszych fragmentów miejskiej zieleni |  |  |  |  |
|  | GRUPA II |  |  |  |  |
|  | konieczność zwiększenia ilości ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |
|  | mała ilość wód powierzchniowych charakteryzujących się dobrym stanem chemicznym |  |  |  |  |
|  | niewystarczająca retencja, zagrożenie powodziowe |  |  |  |  |
|  | GRUPA III |  |  |  |  |
|  | podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych |  |  |  |  |
| Źródło: Opracowanie własne |  |  |  |  |  |

## Monitoring wdrażania Programu

Proces wdrażania Programu wymaga kontroli i odpowiedniego monitoringu, którego najważniejszym elementem jest ocena realizacji zadań z punktu widzenia osiągania założonych celów. Aby wdrażanie Programu Ochrony Środowiska przebiegało sprawnie, konieczne jest wprowadzenie w życie podstawowych zasad monitoringu, tj. okresowych ocen i analiz:

- stopnia realizacji przedsięwzięć i zadań,

- poziomu wykonania przyjętych celów,

- rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich realizacją,

- przyczyn tych rozbieżności.

Prezydent Miasta będzie oceniał co dwa lata stopień wdrożenia Programu i co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania Programu. Cele i kierunki działań powinny być weryfikowane co 4 lata. Tak przyjęta procedura pozwala na spełnienie wymogów ustawowych Prawa ochrony środowiska.

Dla kontroli realizacji Programu i stanu środowiska i jego zagrożeń będzie prowadzony monitoring składający się z dwóch części:

- monitoring wewnętrzny: analiza tempa i stopnia realizacji poszczególnych zadań wynikających 
z POŚ, analiza przedmiotu procesów administracyjnych oraz bieżących problemów środowiskowych;

- monitoring zewnętrzny: analiza stanu środowiska, analiza planów i przedsięwzięć, których realizacja będzie wpływać na stan i jakość środowiska; wykonywany on będzie m.in. przez służby prowadzące Państwowy Monitoring Środowiska oraz jednostki kontrolne administracji państwowej.

## Mierniki efektywności Programu

Właściwy system oceny realizacji Programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach presji, stanu i reakcji:

- wskaźniki presji odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość zasobów środowiska, przy czym wyróżnia się:

- wskaźniki presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub konsumpcji zasobów środowiska,

- wskaźniki presji pośredniej, opisujących te szkodliwe formy działalności ludzkiej, które 
w efekcie prowadzą do wywierania presji bezpośredniej;

- wskaźniki stanu odnoszą się do jakości środowiska i jakości jego zasobów, jako takie odnoszą się do ostatecznych celów realizacji Programu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się 
w czasie;

- wskaźniki reakcji pokazują, w jakim stopniu społeczeństwo zainteresowane jest odpowiedzią na stan środowiska. Reakcja społeczna dotyczyć może indywidualnych i grupowych działań prowadzących do ograniczenia, opanowania lub uniknięcia negatywnego oddziaływania na środowisko i ewentualnie powstrzymanie postępującej już degradacji środowiska.

Ocena realizacji Programu wykonywana będzie w oparciu o wskaźniki (mierniki efektów) związane 
z realizacją poszczególnych kierunków działań oraz wskaźniki stanu środowiska.

Wskaźniki realizacji Programu przedstawiano poniżej:

Tabela 18. Wskaźniki efektywności realizacji Programu [Źródło: UM Kalisz]

| Lp. | Wskaźnik |  | Stan wyjściowy (2008 r.) | Stan pożądany (2014 r.) |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko |  |  |  |  |  |  |
| POWIETRZE ATMOSFERYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ilość likwidowanych pieców węglowych w mieszkaniach prywatnych i zastosowanie w nich ogrzewania elektrycznego, gazowego lub olejowego |  |  | > 70 szt./rok |  |  |
| 2. | Jakość powietrza - klasa (wg kryterium ochrona zdrowia) |  | C1) | A |  | Realizacja tego celu nastąpi w wyniku modernizacji systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne |
| WODY POWIERZCHNIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jakość wód rzeki Prosny |  |  | Zakwalifikowanie rzeki Prosny do min. III klasy czystości | W okresie perspektywicznym realizacja planowanych działań wpłynie na poprawę jakości wody w rzece Prośnie i jej dopływach |  |
| KANALIZACJA I WODOCIĄGI |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Udział procentowy sieci ogólnospławnej w stosunku do sieci rozdzielczej |  |  | < 10 % | Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową |  |
| 5. | Procentowy udział ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych bezpośrednio do wód |  |  | < 3 % |  |  |
| 6. | Ilość zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie miasta |  |  | Zmniejszenie się ilości szamb |  |  |
| 7. | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogółu ludności | 72,37% |  | > 90 % |  |  |
| 8. | Zużycie wody - przemysł, GUS | 1 179 dam3/rok |  | Tendencja malejąca |  |  |
| 9. | Zużycie wody w gospodarstwach domowych, GUS | 3 906,3 dam3/rok |  | Tendencja malejąca | Zmniejszenie zużycia wody związane będzie z podniesieniem świadomości ekologicznej społeczeństwa. |  |
| 10. | Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu, GUS: - BZT5 - ChZT - zawiesina - azot ogólny - fosfor ogólny | - 24 513 kg/rok - 239 176 kg/rok - 29 485 kg/rok - 33 265 kg/rok - 1 932 kg/rok |  | Tendencja malejąca |  |  |
| 11. | Przyrost długości kanalizacji sanitarnej w stosunku do roku poprzedniego | 4,8 km3) |  |  |  |  |
| 12. | Przyrost długości kanalizacji deszczowej w stosunku do roku poprzedniego |  |  |  |  |  |
| 13. | Przyrost długości sieci wodociągowej | 4,8 km3) |  |  |  |  |
| 14. | Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych |  |  |  |  |  |
| 15. | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor ascenizacyjny |  |  |  |  |  |
| 16. | Liczba mieszkańców obsługi- wanych przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków | 160 |  |  |  |  |
| ZASOBY PRZYRODY, LASY |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Powierzchnia parków miejskich przypadająca na 1 mieszkańca |  | 4,54 x 10-4 ha | Tendencja stała |  |  |
| 18. | Powierzchnia terenów zieleni w mieście, w tym tereny ogródków działkowych (bez cmentarzy) |  | 205,14 ha2) | 366,23 ha2) |  |  |
| 19. | Ilość nasadzonych drzew na terenach zieleni miejskiej |  | 2303) |  |  |  |
| 20. | Ilość nasadzonych krzewów na terenach zieleni miejskiej |  | 8 1363) |  |  |  |
| 21. | Suma ilości drzew i krzewów, na które udzielono zgody na wycinkę w stosunku do ilości drzew i krzewów, do których nasadzenia zobowiązano w decyzji |  | - zgoda na wycinkę – 1379 szt. drzew, 8,788 m2 krzewów - posadzono w ramach kompensacji przyro- dniczej odpowiednio: 930 szt. drzew, 550 m2 krzewów |  |  |  |
| 22. | Wskaźnik lesistości miasta, GUS |  | 5,90 % | Tendencja stała / rosnąca |  |  |
| 23. | Ilość pomników przyrody |  | 59 | Tendencja rosnąca |  |  |
| 24. | Ilość stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych |  |  | Tendencja rosnąca |  |  |

- roczna ocena jakości powietrza za rok 2009

- źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza – zmiana studium

- stan na rok 2009

Oprócz wskaźników (mierników efektów) wymienionych powyżej należy wskazać mierniki społecznych efektów Programu, wśród których należy wymienić:

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

- ilość i jakość interwencji zgłaszanych przez mieszkańców

- liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno -informacyjnych.

Mierniki społecznych efektów Programu są wynikiem badań opinii społecznej,  a także odbioru przez społeczeństwo efektów Programu.

W oparciu o analizę wskaźników realizacji Programu możliwa będzie ocena efektywności jego wdrażania, a w oparciu o tę ocenę aktualizacja Programu.

# ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

## Potrzeby finansowe na realizację Programu

Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji działań zapisanych w planie operacyjnym Programu dla poszczególnych komponentów środowiskowych oraz zestawienie kosztów związanych z wdrażaniem 
i monitorowaniem realizacji Programu i środowiska w latach 2011-2014 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19. Koszty realizacji planu operacyjnego Programu w latach 2011-2014 [Źródło: Opracowanie własne]

| Priorytet środowiska | [tys. zł] |
| --- | --- |
| Powietrze atmosferyczne (P) | 290 |
| Hałas (H) | 3 000 |
| Wody powierzchniowe i podziemne (W) | 18 880 |
| Powierzchnia ziemi i gleby (GL) | - |
| Zasoby przyrody, w tym zieleń miejska (OP) | 500 |
| Lasy (L) | 100 |
| Poważne awarie (PA) | - |
| Ochrona przeciwpowodziowa (OPP) | - |
| Edukacja ekologiczna (EE) | 268 |
|  | 23 038 |

## Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska

Źródłami finansowania zadań zdefiniowanych w niniejszym Programie będą środki krajowe 
i zagraniczne. Podstawowym źródłem finansowania będą jednak środki własne miasta oraz podmiotów komunalnych, na których spoczywa obowiązek spełnienia wymagań prawnych w zakresie m.in. gospodarki wodno ściekowej. Ponadto istnieje możliwość pozyskania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć z następujących źródeł:

- WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

Podstawą działania Funduszu jest „Strategia działania wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej w poznaniu na lata 2009-2012” oraz inne dokumenty, w tym: „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu” oraz „Zasady udzielania 
i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów 
i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Poznaniu”.

Dokumenty te są aktualizowane w celu dostosowania form i warunków udzielanej pomocy do potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz możliwości finansowych Funduszu. Ponadto corocznie opracowywana jest lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

1. Ochrona wód

Celem WFOŚiGW w Poznaniu będzie wspomaganie zadań mających na celu odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych. W ramach swojej działalności Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające za zadanie budowę, rozbudowę lub modernizację komunalnych oczyszczalni ścieków. Ponadto wspomagane będą inwestycje polegające na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych. Dofinansowywane będą przedsięwzięcia mające na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w ramach kompleksowego systemu odprowadzania ścieków na terenach, gdzie nie ma możliwości budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

2. Gospodarka odpadami

Fundusz będzie wspierał zadania mające na celu realizację kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także polegające na unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, w tym mające na celu likwidację mogilników i usuwanie wyrobów, które zawierają azbest. Za cel Fundusz stawia sobie także dofinansowywanie rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych.

3. Ochrona powietrza

WFOŚiGW w Poznaniu przewiduje kontynuowanie działań mających za zadanie poprawę jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim. Wsparcie z Funduszu przeznaczane będzie również na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń. Inwestycje dofinansowywane ze środków Funduszu będą przyczyniały się do redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle oraz w sektorze komunalnym, opierające się na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii. Wspierane będą inwestycje polegające na ograniczeniu niskiej emisji zanieczyszczeń, jak również działania zmierzające do ochrony przed negatywnym oddziaływaniem hałasu na środowisko m. in. przez budowę ekranów akustycznych na obszarach wzmożonego ruchu komunikacyjnego, szczególnie tam, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych standardów w środowisku.

4. Ochrona przyrody

Fundusz stawia sobie za zadanie wspomaganie działań mających na celu zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w szczególności na obszarach chronionych. Ze środków Funduszu będą dofinansowywane działania na rzecz zachowania i rewaloryzacji terenów zieleni, zwłaszcza obiektów zabytkowych. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu objęte będą także projekty służące ochronie zagrożonych wyginięciem, rodzimych gatunków zwierząt i roślin oraz cennych siedlisk przyrodniczych. Wsparciem Funduszu będą również objęte badania naukowe dotyczące rozpoznania i ochrony bioróżnorodności regionu.

5. Gospodarka wodna

WFOŚiGW w Poznaniu swoim wsparciem, na miarę swoich możliwości, obejmował będzie zadania mające na celu budowę lub modernizację urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na obszarach wymagających pilnej realizacji takich przedsięwzięć. Dofinansowaniem objęte mogą być również działania służące ochronie i poprawie warunków hydrologicznych regionu, w szczególności budowa lub modernizacja zbiorników małej retencji. 
W wyjątkowych przypadkach wspomagane będą przedsięwzięcia mające na celu zaopatrzenie mieszkańców określonych terenów w wodę dla celów pitnych np. budowa i modernizacja urządzeń stacji uzdatniania wody w przypadkach nieodpowiedniej jakości wody.

6. Edukacja ekologiczna

Fundusz będzie wspomagał działania w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców województwa wielkopolskiego, w tym zwłaszcza przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym. W ramach kształtowania podstaw ekologicznych mieszkańców naszego regionu wspomagane będą programy edukacji ekologicznej, obejmujące różne formy edukacji, w tym seminaria konferencje, szkolenia, sympozja, wydawnictwa i działalność medialna z zakresu ochrony środowiska. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu objęte będą konkursy ekologiczne przede wszystkim o zasięgu wojewódzkim i krajowym, a także wydawnictwa i działalność medialna z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Jako jeden z nielicznych w kraju WFOŚiGW w Poznaniu posiada podpisane porozumienie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, w sprawie obsługi regionalnego programu operacyjnego mającego na celu wykorzystanie środków Unii Europejskiej na finansowanie Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 w ramach tego Priorytetu w tymże okresie dysponował będzie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 176.821 mln euro. Na Priorytet III składa się 7 działań, tj.:

- działanie 3.1. – Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- działanie 3.2. – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku,

- działanie 3.3. – Wsparcie ochrony przyrody,

- działanie 3.4. – Gospodarka wodno ściekowa,

- działanie 3.5.– Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa,

- działanie 3.6. – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego,

- działanie 3.7. – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii.

- NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych 
o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, geologia i górnictwo, edukacja ekologiczna, Państwowy Monitoring Środowiska, programy międzydziedzinowe, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, ekspertyzy i prace badawcze.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorstwa,

- instytucje i urzędy,

- szkoły wyższe i uczelnie,

- jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,

- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),

- administracja państwowa,

- osoby fizyczne.

Podstawowe cele i kierunki finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to m.in.:

- Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych,

- Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 ustawy, Programów ochrony powietrza i planów działania,

- Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów energetycznego spalania paliw,

- opracowanie planów ochrony i dokumentacji stanowiących podstawowe instrumenty,

- wykonywania ochrony dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody obszarów kraju oraz opracowanie krajowych Programów ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych,

- kompleksowa ochrona siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej wraz z oceną efektów (monitoringiem) realizowanych prac.

- ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt 
i grzybów w warunkach in situ i ex situ,

- ograniczenie antropopresji na najcenniejsze tereny chronione, wynikającej z rozwoju Turystyki,

- ochrona szczególnie cennych elementów krajobrazu przyrodniczo-kulturowego,

- eliminacja bezpośrednich niekorzystnych oddziaływań na obszary parków narodowych poprzez ograniczenie niskiej emisji, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej 
i usuwanie materiałów zawierających azbest, z gruntów/obiektów będących własnością Skarbu państwa,

- zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych,

- opracowanie i wdrażanie krajowych Programów mających na celu eliminację, powstrzymanie rozprzestrzeniania oraz kontrolę liczebności gatunków obcych wskazanych przez ministra właściwego ds. Środowiska, które najbardziej zagrażają rodzimym zasobom różnorodności biologicznej.

- poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych,

- badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska,

- kartografia geologiczna, hydrogeologiczna i geośrodowiskowa,

- dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych,

- rozpoznawanie możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych 
i leczniczych,

- regionalne badania budowy geologicznej kraju,

- ocena perspektyw surowcowych kraju i gospodarka zasobami złóż kopalin,

- zmniejszenie negatywnego oddziaływania wynikającego z wydobywania kopalin,

- rekultywacja powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,

- wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia 
i przeróbki surowców,

- ochrona powierzchni ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych,

- doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych 
w górnictwie w aparaturę i sprzęt ratowniczy,

- doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin,

- badania i prace dla ochrony środowiska.

- PROGRAM LIFE+

LIFE+ jest instrumentem finansowym Komisji Europejskiej (DG Środowisko) wspierającym politykę ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2007-2013. Celem programu LIFE+ jest finansowanie projektów związanych z wdrażaniem, aktualizacją oraz rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska, a tym samym wspieranie zrównoważonego rozwoju państw UE. LIFE+ wspiera w szczególności wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego Wspólnoty, włącznie z jego strategiami tematycznymi, oraz zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć zapewniających wartość dodaną w Krajach Członkowskich UE.

LIFE+ składa się z trzech komponentów:

1) „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”

2) „LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska”

3) „LIFE+ informacja i komunikacja”

- wymiana kotłów/pieców na: podłączenie do sieci ciepłowniczej, gazowe, olejowe, elektryczne, retortowe,

- odnawialne, niskoemisyjne źródła energii np. kolektory słoneczne, pompy ciepła,

- modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych,

- termoizolacja/termomodernizacja budynków,

- kampanie promocyjno-edukacyjne, tworzenie systemu organizacyjnego do realizacji pop,

- działania planistyczne (zapisy w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące paliw, planowanie korytarzy - dobrego przewietrzania itp.),

- systemy park&ride - składnik 2: polityka i zarządzanie w zakresie środowiska,

- wymiana/modernizacja taboru komunikacji autobusowej,

- rozwój innych rodzajów komunikacji zbiorowej (tramwaje),

- promocja komunikacji rowerowej (budowa tras rowerowych, bezpłatne wypożyczalnie rowerów),

- czyszczenie ulic,

- strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej,

- zintegrowany system transportowy.

- PROGRAM INTELLIGENT ENERGY EUROPE

Program Inteligent Energy Europe II finansuje m.in. projekty wzmacniające i promujące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (również w transporcie) oraz dywersyfikację energii. Finansowane są projekty o charakterze analityczno-promocyjnym, zawierające następujące elementy:

- wymiana doświadczeń,

- transfer know-how,

- tworzenie polityk,

- wzrost świadomości,

- szkolenia i edukacja,

- wsparcie organizacyjne (np. tworzenie agencji poszanowania energii).

- PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 15 priorytetów programu 5 bezpośrednio dotyczy ochrony środowiska:

- Gospodarka wodno-ściekowa,

- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

- Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,

- Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska,

- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Wsparcie finansowe przeznaczone jest m.in. na:

- gospodarkę wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tysięcy RLM,

- budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych lub/i budowę 
i modernizację systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ujętych w krajowym Programie oczyszczania ścieków komunalnych,

- budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej,

- zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju

- minimalizację skutków negatywnych zjawisk naturalnych,

- przeciwdziałanie poważnym awariom,

- zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych,

- wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu środowiska,

- ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w tym ochronę dóbr materialnych na obszarach zabudowanych,

- zapewnienie właściwego poziomu zasobów dyspozycyjnych zgodnie z wytycznymi komisji europejskiej dotyczącymi współfinansowania zapór wodnych z funduszu spójności.

- projekty dotyczące modernizacji (rehabilitacji) istniejącej infrastruktury lub budowy nowych obiektów w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zarówno budowli hydrotechnicznych, jak również bezpieczeństwa powodziowego,

- projekty, w ramach których realizowane będą działania dodatkowe mające na celu zwiększenie naturalnej retencji na obszarze zlewni rzecznej,

- przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowości operacyjnej planów postępowania 
w sytuacji zagrożenia powodziowego,

- realizację przedsięwzięć przeciwpowodziowych,

- projekty w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom,

- projekty prowadzące do wzrostu dyspozycyjnych zasobów wodnych,

- projekty uwzględniające zwiększenie małej retencji na obszarze zlewni oraz monitorowanie stanu środowiska.

- planowanie działań ochrony, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich,

- usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych,

- kształtowanie strefy ekotonów na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych,

- usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych,

- przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,

- wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturalizacja,

- zachowanie i poprawa różnorodności biologicznej na terenach niezurbanizowanych.

- ochronę ex situ i in situ gatunków chronionych i gatunków o zagrożonych pulach genowych,

- reintrodukcję gatunków,

- realizację Programów ochrony puli genowej krajowych gatunków drzew leśnych, selekcji i testowania potomstwa,

- budowę lub modernizację małej infrastruktury służącej udostępnianiu dla turystów obszarów chronionych oraz ich ochronę przed nadmierną presją turystów, w tym: budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń,

- budowę centrum/centrów przetrzymywania   gatunków cites i ośrodków rehabilitacji zwierząt,

- budowę lub rozbudowę obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych w ramach krajowych Programów ochrony gatunków,

- przywracanie drożności i funkcjonowania ekologicznych korytarzy lądowych w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000,

- zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna,

- przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania,

- ogólnopolskie lub ponadregionalne projekty szkoleniowe lub Programy edukacyjne dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju,

- kampanie informacyjno-promocyjne, w tym kampanie audiowizualne oraz Programy edukacyjne dotyczące ochrony przyrody i wybranych aspektów ochrony środowiska prowadzone z udziałem środków masowego przekazu, społecznych organizacji ekologicznych i innych podmiotów, w tym badania opinii publicznej ex-ante i ex-post,

- ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy masowe, których celem jest popularyzacja wiedzy o środowisku oraz kształtowanie proekologicznych postaw społecznych,

- organizację ogólnopolskich i ponadregionalnych konkursów i festiwali ekologicznych,

- budowanie sieci partnerstwa na rzecz ochrony środowiska, moderowanie platform dialogu społecznego jako elementu integrującego społeczeństwo, zwłaszcza organizacje społeczne w procesie podejmowania decyzji,

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 i parków narodowych oraz innych obszarów chronionych,

- opracowanie krajowych Programów ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych.

# Źródła danych

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Instytut Ochrony Środowiska

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2008

- Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza 2011-2014

- Założenia do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

- Strategia Rozwoju Miasta Kalisza

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza – zmiana studium

- Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2004-2006 oraz 2007-2008

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu

- Monitoring hałasów drogowych w województwie wielkopolskim w roku 2008

- Sprawozdanie z okresowych pomiarów ruchu i hałasu drogowego przy drogach na terenie Kalisza

- Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Kalisz, 2002

- Kaliski węzeł wodny i zarządzanie wodami. Materiały informacyjno-edukacyjne przygotowane przez Marka Galubę i Marka Pancewicza, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, 2005

# Wykaz pojęć i skrótów używanych w opracowaniu

| EFRR | - | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- | --- |
| GUS | - | Główny Urząd Statystyczny |
| GZWP | - | Główne Zbiorniki Wód Podziemnych |
| KPOŚK | - | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| NFOŚiGW | - | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| OZE | - | Odnawialne Źródła Energii |
| PEP | - | Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 |
| POP | - | Program Ochrony Powietrza |
| PWiK | - | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji |
| RDW | - | Ramowa Dyrektywa Wodna |
| RZGW | - | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej |
| UE | - | Unia Europejska |
| WFOŚiGW | - | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WIOŚ | - | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |

# Spis rysunków

Rysunek 1. Strefy zasilania w wodę miasta Kalisz	20

# Spis tabel

Tabela 1. Jakość produkowanej wody w I kwartale 2010 roku [Źródło: PWiK Kalisz]	20

Tabela 2. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam3/rok] [Źródło: GUS]	21

Tabela 3. Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych w latach 2007-2008 [dam3/rok] [Źródło: GUS]	23

Tabela 4. Wyniki badań natężenia ruchu przy drogach w Kaliszu w 2002 r. [Źródło: Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Kalisz, 2002]	29

Tabela 5. Wyniki pomiarów hałasu w Kaliszu w 2007 r. [Źródło: Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2002-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013]	30

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu drogowego wykonanych w 2008 r. w Kaliszu na granicy terenu chronionego dla 16 godzin dnia [Źródło: Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Kalisza 
w 2008 roku, WIOŚ Poznań, delegatura Kalisz]	31

Tabela 7. Wyniki pomiarów hałasu drogowego wykonanych w 2008 r. w Kaliszu na granicy terenu chronionego dla 8 godzin nocy [Źródło: Sprawozdanie z badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie Kalisza 
w 2008 roku, WIOŚ Poznań, delegatura Kalisz]	31

Tabela 8.  Powietrze atmosferyczne - działania planowane na lata 2011-2014	52

Tabela 9.  Hałas - działania planowane na lata 2011-2014	54

Tabela 10.   Wody powierzchniowe i podziemne - działania planowane na lata 2011-2014	55

Tabela 11. Powierzchnia ziemi i gleby - działania planowane na lata 2011-2014	57

Tabela 12. Zasoby przyrody i zieleń miejska - działania planowane na lata 2011-2014	58

Tabela 13. Lasy - działania planowane na lata 2011-2014	60

Tabela 14. Poważne awarie - działania planowane na lata 2011-2014	61

Tabela 15. Ochrona przeciwpowodziowa - działania planowane na lata 2011-2014	62

Tabela 16. Edukacja ekologiczna - działania planowane na lata 2011-2014	63

Tabela 17. Harmonogram realizacji Programu	69

Tabela 18. Wskaźniki efektywności realizacji Programu [Źródło: UM Kalisz]	71

Tabela 19. Koszty realizacji planu operacyjnego Programu w latach 2011-2014 [Źródło: Opracowanie własne]	73