UCHWAŁA Nr XXII/380/2004

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 23 września 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego dotyczącego budowy hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2004

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera „e” oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

- Zaciąga się zobowiązanie na sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Gimnazjum na os. Dobrzec w Kaliszu” w wysokości 20.200.000 zł, w tym:

- w roku 2005 – 10.000.000zł;

- w roku 2006 – 9.370.000zł.

- Kwota zobowiązania, o której mowa w ust.1 ujęta zostanie w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2005r i 2006r.

§ 2

Źródłem spłaty zaciągniętych zobowiązań będą dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dotacji celowych w 2005r i 2006r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , uchwałą Nr 894/2004 z dnia 20 października 2004 roku orzekło nieważność uchwały Nr XXII/380/2004 z dnia 23 września 2004

# Uzasadnienie

do UCHWAŁY Nr XXII/382/2004

RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 września 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego dotyczącego budowy hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu w wysokości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Kalisza w planie na rok 2004

Zadanie p.n. „Budowa Gimnazjum na os. Dobrzec w Kaliszu” ujęte jest 
w planie na 2004 r. kwotą 6.890.000zł. Termin zakończenia Gimnazjum przewidziany był na 2006r. W związku z decyzją o budowie hali widowiskowo –sportowej, a także  podwyższenie   podatku VAT z 7% do  22% wzrośnie koszt hali w stosunku do wcześniej planowanej hali przy szkolnej. Powyższa zmiana spowoduje również przedłużenie terminu realizacji zadania do 2007 roku – korekta terminu i kwoty zadania zostanie uwzględniona przy opracowaniu planu na 2005r.

Hala widowiskowo – sportowa będzie posiadać boisko  o wymiarach 25x50m, wysokość 12,5m z pasami bocznymi po 2m z każdej strony, widownię dla 2.590 osób, pełne zaplecze socjalne oraz siłownię i salkę rehabilitacyjną. Projekt przewiduje budowę obiektu spełniającego wymagania wszystkich międzynarodowych Federacji, czyli wielkość pomieszczeń socjalnych zostanie przystosowana do wymagań podobnie jak inne pomieszczenia, m.in. pierwszej pomocy i kontroli antydopingowej, co pozwoli na organizowanie wszystkich rozgrywek rangi światowej. Hala z sąsiadującym basenem 
i późniejszymi boiskami będzie stanowiła kompleks sportowo – rekreacyjny nie tylko dla Gimnazjum, ale także dla mieszkańców Kalisza.

Przewiduje się, że oddanie hali zbiegnie się z oddaniem do użytku odcinka drogi łączącego Kalisz z wiaduktem w Skalmierzycach, a także z zakończeniem budowy dalszej części ul. Stanisława Wojciechowskiego, co rozwiąże problemy komunikacyjne w tej części miasta.

Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum Nr 9 została ujęta 
w planie wieloletnim Polskiej Konfederacji Sportu. Jednak przekazanie środków stanowiących dofinansowanie 50% kosztów hali może nastąpić dopiero po rozpoczęciu realizacji obiektu. W związku z powyższym niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązań 
na lata 2005 i 2006.