# Charakterystyka obecnej sytuacji w Kaliszu

## Zagospodarowanie przestrzenne

### 1.1. Rys historyczny i granice stref ochrony konserwatorskiej

Kalisz jest miastem o ogromnym dziedzictwie kulturowym. Początki działalności ludzkiej na terenie miasta i jego okolic sięgają mezolitu. W okresie wpływów rzymskich nastąpiło znaczne zasiedlenie miasta, które było spowodowane korzystnym położeniem tych terenów na tzw. Szlaku Bursztynowym, łączącym imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. O znaczeniu osady świadczy fakt, że nazwa „Kalisia”, która przez naukowców jest identyfikowana z Kaliszem, została wymieniona przez aleksandryjskiego uczonego Klaudiusza Ptolemeusza w jego dziele pt. „Geografia”, datowanym na połowę II wieku n.e. Tym samym Kalisz stał się pierwszym polskim miastem posiadającym metrykę pisaną.

Kalisz pełnił ważną rolę również w okresie średniowiecza. W IX/X-XIII w. gród na Zawodziu należał do największych piastowskich ośrodków grodowo-miejskich. Po 1233 r. centrum osadnicze Kalisza zostało przeniesione przez księcia śląskiego Henryka Brodatego na północ od Zawodzia, na nowe miasto.

Około 1257 r. Kalisz został ulokowany przez księcia Bolesława Pobożnego na tzw. prawie średzkim. Wewnętrzna przestrzeń miasta charakteryzowała się wrzecionowatym układem dwóch ulic handlowych, przeciętych systemem przecznic, z centralnie usytuowanym prostokątnym rynkiem. Ten średniowieczny układ urbanistyczny przetrwał do dziś. Należy także wspomnieć, że w mieście lokacyjnym wyodrębniono dzielnicę żydowską. W XIII wieku społeczność żydowska zorganizowana była w gminę, jedną z najstarszych na ziemiach polskich.

Rozkwit miasta przypadł na XV i XVI w. Istotne znaczenie dla ukształtowania architektonicznego i intelektualnego oblicza miasta miało sprowadzenie Jezuitów (1583 r.) oraz fundacja kolegium i kościoła dokonana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego. Niestety rozwój Kalisza został zahamowany za sprawą licznych wojen i pożarów w XVII i XVII w. Tragiczny był zwłaszcza rok 1792, kiedy to wielki pożar strawił niemal całe miasto. W okresie rządów pruskich (1793-1806) rozebrano także większość murów miejskich, a poza ich obrębem wytyczono w 1800 roku reprezentacyjną Aleję Luizy (obecnie Aleja Wolności). W 1798 r. założono park miejski.

Po upadku Księstwa Warszawskiego w 1815 r. Kalisz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, gdzie stanowił ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny. W połowie XIX w. powstały tu monumentalne budowle klasycystyczne: Szkoła Wojewódzka (1819 r.), Gmach Trybunału (1820-1824), Pałac Gubernatorski (1824-25), Most Kamienny (1825 r.).

Niepowetowane straty dla Kalisza przyniósł wybuch I wojny światowej. W sierpniu 1914 r. wojska pruskie zburzyły i spaliły miasto, w wyniku czego 95% staromiejskiej zabudowy legło w gruzach. Prowadzona w latach 20-tych i 30-tych odbudowa była pierwszym takim przedsięwzięciem w skali kraju. Staromiejskie centrum odbudowano zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, zachowując układ przestrzenny, choć bez rekonstrukcji form historycznych budynków. Miasto poniosło również znaczne straty podczas II wojny światowej, kiedy zniszczono wiele obiektów będących symbolem polskości.

Bogata historia Kalisza pozostawiła swoje ślady w postaci licznych obiektów dziedzictwa kulturowego. Do chwili obecnej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisano 105 obiektów architektury i budownictwa. Dane dotyczące niektórych z nich zostały zestawione w tabeli 1. Oprócz tego samorząd miasta prowadzi ewidencję nieruchomych obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków. Figuruje w niej ponad 900 zabytkowe obiekty architektury i budownictwa.

Ze względu na bogactwo zabytków znajdujących się w Kaliszu, w mieście wyodrębniono strefy ochrony konserwatorskiej.

Tabela 1. Wybrane zabytki Kalisza wpisane do rejestru zabytków

| L.p. | Wyszczególnienie | Data powstania | Strefa ochrony konserwa-torskiej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Założenie urbanistyczne miasta |  |  |
| 2. | Obszar miasta w aktualnych granicach |  |  |
| 3. | Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP | 1353, 1790, 1820 | A |
| 4. | Cerkiew prawosławna, ul. Niecała | 1928-30 | A |
| 5. | Mury miejskie (pozostałości) z basztą "Dorotka" | b.d. | A |
| 6. | Domy, ul. Babina 1, 2, 9 | b.d. | A |
| 7. | Koszary Godebskiego, ul. Babina 16 | b.d. | A |
| 8. | Kamienica z oficynami, ul. Śródmiejska 13 | 1926 | A |
| 9. | Aleja Wolności - układ urbanistyczny i zespół budowlany | koniec XVIII-XX w. | A |
| 10. | Ratusz, Główny Rynek | 1920-27 | A |
| 11. | Dom, Nowy Rynek 5 | 1860 | A |
| 12. | Dom, ul. Zamkowa 13 | poł. XIX w. | A |
| 13. | Zespół klasztorny kanoników laterańskich, kościół p.w. św. Mikołaja | XIII-XIX w. | A |
| 14. | Zespół klasztorny bernardynów, ob. jezuitów, ul. Stawiszyńska | XVI-VIII ,XX | B |
| 15. | Zespół klasztorny reformatów, ob. nazaretanek,ul. Śródmiejska | XVII, XVIII | B |
| 16. | Zespół klasztorny franciszkanów | ok. poł. XIII, XIV-XVII w. | B |
| 17. | Cmentarz rzymsko-katolicki, ul. Górnośląska | 1807, 1847 | B |
| 18. | Cmentarz prawosławny, ul. Górnośląska 8 | 1786, 1844 | B |
| 19. | Cmentarz ewangelicki, ul. Harcerska | koniec XVII-XX w. | B |
| 20. | Dom, ul. Kościuszki 9 | b.d. | B |
| 21. | Budynek III LO im. Kopernika, ul. Kościuszki 10 | 1900-1902 | B |
| 22. | Hotel "Calisia", Nowy Świat 3 | 1855 | B |
| 23. | Kościół p.w. św. Michała Archanioła, Dobrzec | b.d. | K |
| 24. | Kościół p.w. św. Wojciecha, Zawodzie | 1798 | W |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

#### Strefa A pełnej ochrony układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych

W strefie tej wyróżniono 4 podstrefy:

- A1 – miasto lokacyjne w linii fortyfikacji średniowiecznych

Na tym obszarze są skoncentrowane wartości kulturowe o podstawowym znaczeniu dla miasta. Tereny wchodzące w skład podstrefy A1, a zwłaszcza obszar między Kanałem Prosny i Kanałem Bernardyńskim są z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego najwartościowszymi w skali miasta pod względem rozplanowania, nagromadzenia zabytkowych budowli monumentalnych oraz występowania licznych archeologicznych stanowisk badawczych.

- A2 – Park Miejski

Park ten stanowi unikatowy kompleks parkowy o istotnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest on również ważnym zabytkiem sztuki ogrodniczej z reliktami pochodzącymi z końca XVIII wieku i zasadniczym trzonem kompozycji ze schyłku XIX wieku.

- A3 – „Wyspa” z założeniem urbanistycznym alei Wolności

Obszar wyodrębniony ze względu na potrzebę silniejszego niż dotąd zaakcentowania jego wartości kompozycyjnych i urbanistyczno-architektonicznych.

- A4 – zabudowa pierzei ul. Babina wraz z Plantami i Nowym Rynkiem

Objęcie tych terenów ścisłą ochroną konserwatorską jest umotywowane koniecznością zachowania zwartości bezpośredniego otoczenia miasta lokacyjnego wraz z zespołami zabudowy i wnętrzami urbanistycznymi z XVIII-XIX w.

#### Strefa B ochrony zachowanych elementów zabytkowych

Strefa ta obejmuje głównie otulinę układu staromiejskiego, która ukazuje charakter XVIII-XX-wiecznego rozwoju przestrzennego Kalisza. Zachowano tu historyczną substancję części ciągów ulicznych, rozplanowanych od średniowiecza do XX wieku. Należy zaznaczyć, że na obszarze tym występują relacje przestrzenne i kompozycyjne ze strefą A. Strefa B została podzielona na sześć podstref:

#### Strefa K ochrony krajobrazu

Jest to obszar o dużych walorach przestrzennych i kompozycyjnych, który stwarza możliwość wglądu w sylwetę miasta. W części obejmuje on również reliktowo zachowane układy wiejskie. Tereny te są częściowo zdegradowane i niedoinwestowane. Strefa K składa się z siedmiu podstref.

#### Strefa W ochrony reliktów archeologicznych i obserwacji archeologicznych

Wyróżniono tutaj podstrefy:

- W1 – rezerwat archeologicznego grodziska na Zawodziu

- KOW – strefa aktywnej ochrony otuliny grodziska na Zawodziu,

- OW – tereny postulowanych obserwacji archeologicznych, na których występują przesłanki do prowadzenia dalszych prac archeologicznych.

Strefa E ochrony ekspozycji układu przestrzennego i związanych z nim elementów środowiska przyrodniczego

- Wyodrębnienie tej strefy zostało podyktowane umożliwieniem ekspozycji zespołów historycznej zabudowy Kalisza, sylwet, panoram. Skupienie tych obszarów występuje po wschodniej i północnej stronie obszaru miejskiego.

### 1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska w Kaliszu

#### 1.2.1. Zasoby przyrody

#### Sieć hydrograficzna

Kalisz jest miastem o bogatej sieci hydrograficznej. Najważniejszą rzeką, która przepływa przez jego teren jest Prosna. Oprócz tego na obszarze miasta swoje ujścia do Prosny mają jej dopływy: Pokrzywnica i Swędrnia (dopływy prawostronne) oraz Piwonka i Krępica (dopływy lewostronne).

Prosna wpływa w granice Kalisza szerokim korytem, natomiast przez Śródmieście płynie trzema korytami. Jednym z nich jest Kanał Bernardyński, zasilany na terenie Parku Miejskiego przez Swędrnię. Dalej rzeka płynie w kierunku północno-zachodnim.

Na terenie miasta znajdują się również wody podziemne. Większość eksploatowanych wód podziemnych pochodzi z trzeciorzędu i czwartorzędu.

#### Lasy

Grunty leśne w mieście stanowią 5,5% jego powierzchni. Lasy publiczne zajmują 5,2% obszaru miasta, z czego 2,1% tego obszaru przypada na lasy gminne.

Lasy komunalne miasta Kalisza położone są na terenie wsi Wolica w gminie Godziesze Wielkie. Gospodarowanie tym lasem znajduje się w gestii Prezydenta Miasta Kalisza. Natomiast w granicach administracyjnych miasta jest zlokalizowany Las Winiarski. Stanowi on własność Skarbu Państwa, a administracyjnie należy on do Nadleśnictwa Kalisz. Na terenie tego lasu znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.

#### Obszary i obiekty prawnie chronione

Obszary prawnie chronione znajdujące się na terenie Kalisza zajmują powierzchnię 4,71 ha, co stanowi niemal 0,1% powierzchni miasta.

Jednym z obszarów prawnie chronionych jest rezerwat przyrody „Rosiczka – Torfowisko Lis”. Zajmuje on powierzchnię 4,71 ha i częściowo jest położony w granicach Kalisza, natomiast administracyjnie podlega nadleśnictwu Kalisz. Jest to rezerwat torfowy, utworzony w 1963 r. jako zbiorowisko roślin torfowiska przejściowego, z dominującym udziałem żurawiny błotnej i rosiczki okrogłąlistnej. Na jego terenie znajdują się głównie oczka wodne na wyrobiskach torfu. Rezerwat posiada inwentaryzację przyrodniczą.

Na terenie miasta znajduje się 60 pomników przyrody, które zostały ustanowione przez wojewodę oraz przez Radę Gminy. Wojewoda objął ochroną prawną 47 pomników, w tym grupy drzew, składające się z kilku lub kilkunastu drzew. Obiekty te znajdują się na terenie Parku Miejskiego (28 pomników), Cmentarza Ewangelickiego (4), Cmentarza Miejskiego (2) oraz na pozostałych terenach (13). Natomiast Rada Gminy objęła ochroną 13 drzew znajdujących się na skwerze w pobliżu Muzeum Ziemi Kaliskiej.

#### Miejskie tereny zieleni

W mieście znajdują się 4 parki: Park Miejski, Park Przyjaźni, park w Szczypiornie oraz zabytkowy park z dworem w Majkowie. Dane dotyczące powierzchni tych parków zostały zestawione w tabeli 2.

Tabela 2. Powierzchnia parków na terenie Kalisza (w m2)

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | trawniki | alejki | wody |
| Park Miejski | 222 300 | 120 210 | 40 266 | 7 000 |
| Park Przyjaźni | 111 339 | 75 760 | 11 940 | 19 553 |
| Park w Szczypiornie | 56 600 | 32 900 | - | 4 400 |
| Park w Majkowie | 27 420 | 24 320 | 1 028 | 2 072 |

Źródło: Opracowanie na podstawie: Stan środowiska Miasta Kalisza, s. 54-55.

Park Miejski znajduje się w Śródmieściu. Jest on najstarszym parkiem w Polsce – został założony w 1798 r. w stylu angielskiego parku krajobrazowego. W parku wydzielono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Występuje tu około 164 gatunków drzew oraz odmian drzew i krzewów, w tym 28 pomników przyrody.

Z kolei Park Przyjaźni jest zlokalizowany w południowej części miasta, na wysoczyźnie wznoszącej się nad doliną Prosny. Został on utworzony w latach 70-tych XX w. w wyniku rekultywacji istniejących glinianek. Na terenie parku przeważają klony, lipy, jawory i jarząby. Ponadto znajduje się tutaj 5 stawów, korty tenisowe, plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę nożną.

Park w Szczypiornie jest parkiem podworskim, położonym w południowej części Starego Szczypiorna. Występuje tu 39 gatunków i odmian drzew, przy czym dominujący udział ma świerk pospolity. Oprócz tego w parku znajduje się okresowo wysychający staw.

Park w Majkowie również ma charakter parku podworskiego. Jest on zlokalizowany między ul. S. Wyspiańskiego i ul. J. Tuwima. Występuje tu 37 gatunków i odmian drzew i krzewów, a także znajduje się tutaj niewielki staw. Zabytkowy dwór został zaadaptowany na cele biurowe. W 2002 r. powstał projekt rewaloryzacji parku, a w 2003 r. zakończono pierwszy etap prac rewaloryzacyjnych. Oprócz parków w Kaliszu znajdują się inne tereny zielone

#### 1.2.2. Poziom zanieczyszczenia środowiska w mieście

#### Powietrze

Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu jest dokonywana na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania te są przeprowadzane jedynie w 4 punktach, przy ulicach: Serbinowskiej, Kościuszki, Główny Rynek oraz Polnej.

Na podstawie dokonanych obserwacji należy stwierdzić, że w żadnym z punktów nie przekroczono dopuszczalnych wartości stężeń dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) oraz pyłu zawieszonego. Jednocześnie najwyższe stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu stwierdzono przy ulicach Serbinowskiej i Kościuszki. Natomiast najwyższe stężenie pyłu zawieszonego wystąpiło w punktach pomiarowych przy ulicach Główny Rynek i Kościuszki. Ponadto w Kaliszu dokonano pomiaru opadu ołowiu i kadmu. Otrzymane wyniki nie przekroczyły średniorocznych wartości opadu tych pierwiastków.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie miasta są: źródła energetycznego spalania paliw, źródła technologiczne, transport drogowy. Pierwsza grupa źródeł związana jest głównie z działalnością przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przesyłaniem energii elektrycznej i cieplnej do firm i odbiorców indywidualnych. Najwięcej zanieczyszczeń w tym zakresie emitują Elektrociepłownia Kalisz Piwonice S.A. w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC S.A. w Kaliszu.

Z kolei technologicznymi źródłami zanieczyszczeń są gazy i pyły z procesów technologicznych (np. lakierowania, mechanicznej obróbki drewna i metali, powlekania metali, drewna, spawania itp.), wprowadzane do atmosfery przez przedsiębiorstwa. Według badań przeprowadzonych w 2003 r. najwięcej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzonych do powietrza pochodziło z branży energetycznej (Elektrociepłownia Kalisz Piwonice S.A.). Jednocześnie należy zaznaczyć, że od 2001 r. zanotowano zmniejszenie emisji we wszystkich wymienionych grupach. Wyjątek stanowiła emisja pyłu, której poziom wzrósł.

Na zanieczyszczenia spowodowane transportem drogowym duży wpływ ma położenie Kalisza na skrzyżowaniu dróg północ-południe oraz wschód-zachód, korzystne pod względem możliwości dojazdu do dużych ośrodków gospodarczych, jakimi są Łódź, Poznań i Wrocław. Negatywnym aspektem takiego położenia jest duży ruch tranzytowy przez miasto, który wpływa na zwiększanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Sytuacja ta jest spowodowana brakiem obwodnic, które ograniczyłyby ruch tranzytowy. Kwestia infrastruktury drogowej zostanie szczegółowo przedstawiona w dalszej części opracowania.

#### Hałas

Hałas jest najpowszechniejszą uciążliwością, na jaką są narażeni mieszkańcy miasta. W szczególności dotkliwy jest hałas komunikacyjny (zwłaszcza hałas drogowy, w mniejszym stopniu – hałas kolejowy i lotniczy) oraz hałas przemysłowy.

W 2002 r. przeprowadzono badania poziomu hałasu drogowego jedynie w kilkunastu punktach, w ramach monitoringu przedinwestycyjnego związanego z budową nowych odcinków tras komunikacyjnych. Wysoki poziom hałasu odnotowano przy ul. Łódzkiej, na odcinku między wylotem projektowanej trasy Bursztynowej i ul. Wigury. Na ulicy tej występuje również znaczne natężenie ruchu pojazdów cięższych. Niższe poziomy hałasu stwierdzono przy ulicach o znaczeniu lokalnym (Sienkiewicza, Południowa, Wyspiańskiego, Mieczysława Starego). Jednocześnie należy zauważyć, że w miejscach, w których we wcześniejszych latach stwierdzono niekorzystny klimat akustyczny stwierdzono niewielką poprawę lub brak zmian. Niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu progowego w porze dziennej stwierdzono w sąsiedztwie liceum ogólnokształcącego przy ul. Łódzkiej.

Na terenie miasta stwierdza się głównie niewielkie, lokalne uciążliwości w zakresie hałasu przemysłowego. Większy zasięg oddziaływania dotyczy jedynie hamowni zakładów lotniczych.

#### Zanieczyszczenia wód

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych płytkiego krążenia są wyloty kolektorów kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej z terenu miasta, bezpośrednio do rzeki Prosny lub do jej dopływów. Główne wyloty w znacznej mierze należą do miasta, ale istnieją również wyloty kolektorów, którymi są odprowadzane ścieki zakładów przemysłowych. Należą do nich m.in.: Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice, Fabryka Wyrobów Runowych „RUNOTEX” w Kaliszu, Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „WISTIL” w Kaliszu. Działania z zakresu gospodarki ściekowej zostaną przedstawione w punkcie dotyczącym infrastruktury technicznej.

### 1.3. Własność nieruchomości

W tabeli 3 zestawiono dane dotyczące struktury własności gruntów w Kaliszu. Wynika z nich, że dominująca część gruntów – ponad 66% – należy do osób fizycznych. Natomiast niewielki odsetek – niecałe 30% – stanowią grunty będące własnością podmiotów sektora publicznego (łącznie grunty Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie).

W Kaliszu znajduje się jeden obszar powojskowy, który jest przedmiotem niniejszego opracowania. Charakterystyka tego terenu zamieszczona została w części III, punkcie 2 dokumentu.

Tabela 3. Własność gruntów w Kaliszu (stan na 1 stycznia 2004 r.)

| Grunty | Powierzchnia (w ha) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 6947 | 100,00 |
| w tym: |  |  |
| grunty Skarbu Państwa* | 1191 | 17,14 |
| grunty gminy** | 838 | 12,06 |
| grunty osób fizycznych | 4619 | 66,49 |
| grunty spółdzielni | 23 | 0,33 |
| grunty kościołów i związków wyznaniowych | 42 | 0,60 |
| grunty powiatu | 80 | 1,15 |
| grunty województwa | 22 | 0,32 |
| pozostałe grunty*** | 132 | 1,90 |

Uwaga: * w tym grunty spółek Skarbu Państwa; ** w tym grunty gminnych osób prawnych oraz grunty, których właściciele są nieznani; *** w tym grunty spółek prawa handlowego, partii politycznych i stowarzyszeń.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

### 1.4. Infrastruktura techniczna

#### Układ drogowy i komunikacja

Podstawę układu komunikacyjnego miasta z innymi miejscowościami stanowi sieć dróg krajowych i wojewódzkich. Drogami krajowymi są:

- droga nr 25 (Bobolice – Człuchów – Sępólno Krajeńskie – Koronowo – Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Kalisz – Ostrów Wielkopolski – Antonin – Oleśnica),

- droga nr 12 (granica państwa – Łęknica – Żary – Żagań – Drożów (droga 3) – Głogów – Szlichtyngowa – Wschowa – Leszno – Gostyń – Jarocin – Pleszew – Kalisz – Błaszki – Sieradz – Łask – Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opoczno – Przysucha – Radom Lublin – Dorohusk – granica państwa).

Z kolei do dróg wojewódzkich należą:

- droga nr 442 (Kalisz Września),

- droga nr 450 (Kalisz – Wieruszów),

- droga nr 470 (Kalisz – Koło),

- droga nr 471 (Kalisz – Łęczyca).

Duże znaczenie w zakresie komunikacji zewnętrznej mają trasy wylotowe z miasta przy ulicach: Łódzkiej, Rzymskiej, Wrocławskiej, Godebskiego, Stawiszyńskiej, Warszawskiej, Częstochowskiej i Poznańskiej.

Sieć dróg krajowych i wojewódzkich w Kaliszu jest uzupełniona drogami powiatowymi i gminnymi. W tabeli 4 przedstawiono długość i strukturę tych dróg. Z danych w niej zawartych wynika, że w mieście znajduje się 289,6 km dróg. W ich strukturze przeważają drogi gminne i powiatowe, stanowiąc łącznie niemal 90% długości wszystkich dróg w Kaliszu.

###### Tabela 4. Drogi w Kaliszu w podziale na kategorie (stan na 30 września 2004 r.)

| Wyszczególnienie | Długość (w km) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- |
| Drogi ogółem | 289,6 | 100,00 |
| w tym: |  |  |
| Krajowe | 22,6 | 7,80 |
| Wojewódzkie | 8,7 | 3,00 |
| Powiatowe | 80,0 | 27,62 |
| Gminne | 178,3 | 61,57 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące długości i struktury dróg w Kaliszu według rodzaju nawierzchni. Ponad połowa dróg w mieście posiada nawierzchnię twardą ulepszoną, z czego najwięcej dróg – powierzchnię bitumiczną. Bardzo duży jest udział dróg gruntowych (45% ogółu dróg), przy czym należy podkreślić, że przeważająca ich część nie została wzmocniona.

##### Tabela 5. Drogi w Kaliszu według rodzaju nawierzchni 
(stan na 30 września 2004 r.)

| Wyszczególnienie |  |  | Długość (w km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogi ogółem |  |  | 289,6 |
| Twarde | Ogółem |  | 159,2 |
|  | w tym: |  |  |
|  | ulepszone |  | 151,1 |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | bitumiczne | 141,2 |
|  |  | betonowe | 2,9 |
|  |  | kostka | 7,0 |
|  | nieulepszone |  | 8,1 |
|  |  | w tym: |  |
|  |  | brukowcowe | 2,2 |
|  |  | tłoczniowe | 5,9 |
| Gruntowe | ogółem |  | 130,4 |
|  | w tym: |  |  |
|  | wzmocnione |  | 20,6 |
|  | naturalne |  | 109,8 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

Stan nawierzchni dróg w mieście jest zróżnicowany i wynika głównie z obciążenia ruchem, rodzajem, grubością i nośnością poszczególnych warstw, a także z materiału zastosowanego do ich budowy. W przypadku dróg krajowych około połowy ich długości ma nawierzchnię w dobrym i zadowalającym stanie technicznym, 44% znajduje się w stanie niezadowalającym, natomiast ponad 6% – w stanie złym. Z kolei drogi wojewódzkie generalnie charakteryzują się dobrym stanem nawierzchni, z wyjątkiem ul. Godebskiego, która na odcinku 0,8 km jest w złym stanie technicznym. W przypadku dróg powiatowych ocenia się, że nawierzchnię twardą o stanie dobrym i zadowalającym posiada 46% tych dróg, 20% znajduje się w stanie niezadowalającym, 24% – w stanie złym, natomiast 10% stanowią drogi gruntowe. Szacuje się również, że wśród dróg gminnych 10% dróg utwardzonych w tej kategorii cechuje się dobrym lub zadowalającym stanem nawierzchni, 7% – stanem niezadowalającym, 15% – stanem złym. Jednocześnie drogi gruntowe stanowią w tej kategorii 68% długości.

Komunikacja miejska w Kaliszu jest zorganizowana przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (KLA). Odbywa się ona na 28 liniach komunikacyjnych o łącznej długości 516 km, w tym na 12 liniach o długości 383 km na obszarze miasta. KLA Sp. z o.o. obsługuje również tereny podmiejskie (na pozostałych 16 liniach). Średnioroczny przewóz pasażerów kształtuje się na poziomie ok. 19 milionów osób korzystających z 238 przystanków.

#### Gospodarka wodno-ściekowa

Zbiorowe zaopatrzenie miasta w wodę pitną prowadzi spółka komunalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. W jej posiadaniu znajduje się ogół majątku wodociągowo-kanalizacyjnego miasta.

Źródłem wody dla miasta są studnie głębinowe zlokalizowane na terenie miasta i ujęcie wody „Lis” pobierające wodę ze studni usytuowanych wzdłuż koryta Prosny. Woda wydobywana z ujęć jest uzdatniana w pięciu stacjach uzdatniania (Fabryczna, Warszawska, Poznańska, Winiary, Lis). W tabeli 6 zestawiono dane dotyczące długości sieci wodociągowej, którą uzdatniona woda jest rozprowadzana po mieście. Z informacji w niej zawartych wynika, że długość sieci wodociągowej w Kaliszu w ciągu trzech rozpatrywanych lat zwiększyła się o 5 km, co stanowi 1,4% stanu z 2001 r. W konsekwencji poprawił się stopień zwodociągowania w mieście – w 2001 r. wyniósł on 97,29%, natomiast w 2003 r. – 98,14%.

Tabela 6. Długość sieci wodociągowej w Kaliszu w latach 2001-2003 (w km)

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć wodociągowa ogółem | 358,5 | 361,2 | 363,5 |
| w tym: |  |  |  |
| sieci magistralne | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| sieci rozdzielcze | 223,9 | 224,9 | 225,0 |
| przyłącza wodociągowe | 116,5 | 118,2 | 120,4 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Prowadzenie gospodarki ściekowej w Kaliszu – podobnie jak zaopatrzenie w wodę – znajduje się w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Do wód powierzchniowych odprowadza się z terenów miasta ok. 3000 m3/d ścieków, co stanowi około 18% ogólnej ilości ścieków. Pozostała ich część jest odprowadzana do grupowej oczyszczalni ścieków w Kucharach.

Odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych odbywa się poprzez miejską sieć kanalizacyjną. Dane dotyczące jej długości zawarto w tabeli 7. Oprócz wymienionych w niej rodzajów sieci kanalizacyjnej, miasto posiada, według stanu na wrzesień 2004 r., 68,2 km sieci kanalizacji deszczowej.

Tabela 7. Długość sieci kanalizacyjnej w Kaliszu w latach 2001-2003 (w km)

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć kanalizacyjna ogółem | 197,2 | 209,7 | 217,1 |
| W tym: |  |  |  |
| kanalizacja sanitarna | 77,1 | 82,4 | 88,9 |
| kanalizacja ogólnospławna | 42,5 | 49 | 49,3 |
| Przyłącza | 77,6 | 78,3 | 78,9 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Grupowa oczyszczalnia ścieków w Kucharach jest nowoczesną, mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią obsługującą nie tylko teren Kalisza, ale również Nowych Skalmierzyc oraz okolicznych miejscowości. Została ona oddana do użytku w 2001 r., a inwestorem, właścicielem gruntu oraz jej użytkownikiem jest Spółka Wodno-Ściekową „Prosna” w Kaliszu. Obecnie ilość ścieków z Kalisza kierowana do oczyszczalni wynosi około 16 671 m3 na dobę, co stanowi około 82% ogólnej ilości ścieków z miasta.

Na terenie Kalisza istnieje około 6000 zbiorników bezodpływowych (szamb). Mają one negatywny wpływ na środowisko, ze względu na ich stan techniczny. Istniejące szamba są systematycznie likwidowane w związku z pracami rozbudowy i budowy kanalizacji.

#### Gazownictwo

Działalność w zakresie zaopatrywania miasta w gaz jest prowadzona przez Zakład Gazowniczy w Kaliszu, będący oddziałem Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu. Kalisz jest zasilany gazem ziemnym przewodowym typu GZ50. W latach 2001-2003 długość sieci wzrosła o niemal 0,7 km, co stanowi jej ponad 4-procentowy przyrost.

Do miejskiej sieci gazowej jest podłączonych około 25% ogólnej liczby mieszkańców Kalisza. Zużycie gazu w rozpatrywanych latach uległo zmniejszeniu. W największym stopniu, bo o 8%, zmalało zużycie gazu przez gospodarstwa domowe. Z kolei zużycie gazu w przemyśle w 2002 r. wzrosło o 12,5% w stosunku do 2001 r., natomiast w 2003 r. ukształtowało się niemal na poziomie z 2001 r.  Jednocześnie podmioty przemysłowe dominują w zakresie zużyciu gazu.

#### Ciepłownictwo

Ciepłownictwo miejskie w Kaliszu zostało zorganizowane na zasadzie rozdzielenia własności majątku od zarządzania nim i świadczenia usług ciepłowniczych. Podmiotem, który świadczy te usługi na podstawie piętnastoletniej umowy dzierżawy miejskiego systemu ciepłowniczego jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (PEC S.A.).

W tabeli 8 zestawiono dane dotyczące długości sieci ciepłowniczej w Kaliszu. W rozpatrywanym okresie długość sieci ogółem zwiększyła się jedynie o 0,7 km, z czego 0,4 km przypada na sieci rozdzielcze, natomiast 0,3 km – na przyłącza cieplne.

Sieć ciepłownicza w Kaliszu jest zasilana z dwóch źródeł ciepła:

- Ciepłowni Rejonowej przy ul. Wojska Polskiego 33, eksploatowanej przez PEC S.A. Ciepłownia ta dysponuje 5 kotłami wodnymi. Poza systemem sieciowym eksploatowanych jest 29 kotłowni gazowych, w większości zlokalizowanych w piwnicach budynków mieszkalnych. Największą z nich jest kotłownia mieszcząca się przy ul.3 Maja 19,

- Elektrociepłowni Kalisz Piwonice S.A., która produkuje energię cieplną sprzedawaną miastu i zakładom przemysłowym.

##### Tabela 8. Długość sieci cieplnej w Kaliszu w latach 2001-2003 (w km)

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Sieć cieplna ogółem | 55,9 | 56,1 | 56,6 |
| w tym |  |  |  |
| sieci rozdzielcze | 27,4 | 27,6 | 27,8 |
| sieci magistralne | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| przyłącza cieplne | 16,9 | 16,9 | 17,2 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

#### Energetyka

Energia elektryczna dla miasta jest dostarczana przez przedsiębiorstwo Energetyka Kaliska S.A. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 16, w latach 2001-2003 długość linii energetycznych w Kaliszu zwiększyła się o 34,5 km, co stanowi ponad 4% stanu z 2001 r.

Tabela 9. Długość linii energetycznych w Kaliszu w latach 2001-2003 (w km)

| Linie energetyczne | Lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  |
|  | ogółem | w tym |  | ogółem | w tym |  | ogółem | w tym |  |
|  |  | napo-wietrzne | kablowe |  | napo-wietrzne | kablowe |  | napo-wietrzne | kablowe |
| Ogółem | 808,67 | 303,47 | 490,9 | 822,27 | 315,47 | 569,8 | 843,17 | 325,67 | 517,5 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| niskiego napięcia | 484,8 | 165,3 | 319,5 | 498,4 | 169,2 | 392,2 | 506,3 | 170,7 | 335,6 |
| średniego napięcia | 287,5 | 101,8 | 171,4 | 287,5 | 109,9 | 177,6 | 300,5 | 118,6 | 181,9 |
| wysokiego napięcia | 36,37 | 36,37 | - | 36,37 | 36,37 | - | 36,37 | 36,37 | - |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

#### Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Kaliszu jest prowadzona wraz z gminami zrzeszonymi w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. W mieście prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów przeznaczonych do odzysku, w wyniku której w 2002 r. w Kaliszu – gdzie osiągnięto najlepsze wyniki w tym zakresie – zebrano w przeliczeniu na 1 mieszkańca: 2 kg szkła, ponad 7,5 kg makulatury i około 0,8 kg tworzyw sztucznych.

#### Mieszkalnictwo

W tabeli 10 zestawiono dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w Kaliszu w latach 2001-2003. Wynika z nich, że w 2003 r. liczba mieszkań w mieście była mniejsza o 14,6% w porównaniu z 2001 r. W podobnym stopniu zmniejszyła się liczba lokali mieszkalnych – uległa ona w rozpatrywanym okresie niemal 17-procentowej redukcji. Mniejsza była dynamika spadku w przypadku mieszkań komunalnych, ich liczba w 2003 r. była bowiem mniejsza „jedynie” o 5%. Jednocześnie liczba lokali komunalnych zmalała o 7,8%.

##### Tabela 10. Ilość mieszkań w Kaliszu w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Mieszkania ogółem | 10 625 | 10 466 | 9 070 |
| w tym: |  |  |  |
| mieszkania komunalne | 7 363 | 7 134 | 6 991 |
| Izby ogółem | 28 099 | 27 907 | 23 331 |
| w tym: |  |  |  |
| w lokalach komunalnych | 20 221 | 19 710 | 18 637 |
| Lokale socjalne | 32 | 36 | 43 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Konsekwencją zmniejszania się liczby mieszkań i lokali jest zmniejszenie ich powierzchni użytkowej. W analizowanych latach powierzchnia użytkowa mieszkań w Kaliszu zmalała o niemal 17%, przy czym w odniesieniu do mieszkań komunalnych – o 8,3%. Z kolei rozpatrując ogólną powierzchnię użytkową przypadającą na jednego mieszkańca należy zauważyć, że w 2002 r. zwiększyła się ona o 1,7 m2 w porównaniu z rokiem poprzedzającym, by w roku 2003 r. ukształtować niemal na poziomie z początku rozpatrywanego okresu. Jednocześnie mieszkaniec mieszkań komunalnych dysponował w 2003 r. powierzchnią o 0,3 m2 większą niż w 2001 r. Wzrost powierzchni w przeliczeniu na osobę w sytuacji zmniejszania się łącznej powierzchni użytkowej mieszkań najprawdopodobniej wynika ze zmniejszania się liczby mieszkańców omawianych mieszkań.

W latach 2001-2003 oddano do użytku tylko jeden budynek mieszkalny przy ul. Hożej 16. Składa się on z 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2048,47 m2. W przeliczeniu na osobę powierzchnia użytkowa wynosi 17,51 m2.

Jak wynika z tabeli 11, zróżnicowany jest stopień wyposażenia w instalacje w budynkach mieszkalnych należących do miasta i wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie budynki posiadają instalację elektryczne i niemal wszystkie – instalacje: wodną i kanalizacyjną. Natomiast w niewielkim zakresie omawiane budynki są wyposażone w instalację centralnego ogrzewania oraz w ciepłą wodę.

Tabela 11. Wyposażenie budynków mieszkalnych stanowiących własność miasta i wspólnot mieszkaniowych w instalacje (stan na 30 września 2004 r.)

| Instalacja | Liczba budynków | Udział w liczbie ogółem (w %) |
| --- | --- | --- |
| Elektryczna | 516 | 100,00 |
| Gazowa | 367 | 71,12 |
| Wodna | 508 | 98,45 |
| Kanalizacyjna | 503 | 97,48 |
| Centralne ogrzewanie | 141 | 27,33 |
| Ciepła woda | 27 | 5,23 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

### 1.5. Identyfikacja problemów

#### 1.5.1. Strefy ochrony konserwatorskiej

Ze względu na wyodrębnienie w mieście stref ochrony konserwatorskiej, należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia związane z prowadzeniem gospodarki przestrzennej w tych strefach. Dotyczy to zwłaszcza następujących kwestii:

- w strefie pełnej ochrony postuluje się przeprowadzenie rewaloryzacji obszarów zabudowy międzywojennej w strefie A1. Jednocześnie istnieje potrzeba dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie prowadzenia działań inwestycyjnych na jej terenie;

- w strefie ochrony zachowanych elementów zabytkowych podkreśla się potrzebę zachowania ładu przestrzennego, opartego na tradycyjnych układach wnętrz ulic i działek. Zachowanie i aktywizacja tych zespołów zabudowy, zwłaszcza otuliny miasta lokacyjnego, ma duże znaczenie dla dziedzictwa Kalisza. Szczególnie zagrożone są obszary stref: B2 (zabudowa ulic Pułaskiego i Fabrycznej), B4 (zachodnie Czaszki), B5 (zabudowa dawnego Piskorzewia);

- w strefie ochrony krajobrazu konieczna jest ochrona krajobrazu miasta i wglądu w sylwetę miasta. Należy zwrócić uwagę na unikanie wprowadzania elementów, które dezorganizowałyby krajobraz miasta. W omawianej strefie istotne są również działania zmierzające do kształtowania uporządkowanych przestrzennie, reprezentacyjnych wjazdów do miasta;

- w strefie ochrony reliktów architektonicznych i obserwacji archeologicznych (Zawodzie), ze względu na jej znaczenie, bardzo często dochodzi do konfliktów między inwestorami i służbami konserwatorskimi. Z tego względu obecnie trwają prace nad sprecyzowaniem zasad ochrony w tej strefie;

- w pozostałych strefach konieczne jest określenie warunków, na jakich może być prowadzona działalność inwestycyjna, zapewniająca zachowanie harmonii zabudowy historycznej i współczesnej.

#### 1.5.2. Ochrona środowiska

Wśród najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska należy wymienić:

- brak kompleksowego monitoringu lokalnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza – dokonywanie pomiarów tylko w czterech punktach miasta może być niewystarczające dla właściwego monitorowania stanu zanieczyszczeń powietrza;

- lokalizacja kotłowni i zakładów przemysłowych w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, co jest uciążliwe w aspekcie wzmożonej emisji zanieczyszczeń z tych podmiotów. W szczególności dotyczy to okolic Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;

- nadmierny ruch tranzytowy na obszarze miasta (w szczególności pojazdów ciężkich na ul. Łódzkiej, w alei Wojska Polskiego) – powiązanie z problemami z zakresu infrastruktury drogowej, z zwłaszcza z brakiem obwodnic;

- brak rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej na siec sanitarną i deszczową;

- występowanie szamb stwarzających zagrożenie dla środowiska, co jest związane z nieskanalizowaniem części obszaru miasta. Problem ten występuje w największym nasileniu w dzielnicach: Majków, Chmielnik, a także Tyniec i Piwonice.

#### 1.5.3. Własność nieruchomości

Najważniejszym problemem z zakresu własności nieruchomości jest jej niekorzystna struktura, przejawiająca się w dominującym udziale własności prywatnej. Może to powodować utrudnienia w podejmowaniu działań rewitalizacyjnych obszarów miejskich.

#### 1.5.4. Infrastruktura techniczna

Do najważniejszych problemów związanych z infrastrukturą techniczną w Kaliszu należą:

- brak obwodnic, które odciążyłyby ruch przez miasto. Postuluje się wykonanie sieci obwodnic wewnętrznych, pozwalających na udrożnienie systemu komunikacji miasta oraz poprawę dostępności z miasta do dróg krajowych;

- zły stan techniczny nawierzchni wielu dróg, zwłaszcza dróg, których nawierzchnia została wykonana lub zmodernizowana więcej niż 10 lat temu. W szczególności dotyczy to ulic: Godebskiego, Wrocławskiej (na odcinku od al. Wojska Polskiego do granicy miasta), Stawiszyńskiej (od ul. Godebskiego do granicy miasta) i Łódzkiej (do granicy miasta);

- zaniedbania w budowie ulic utwardzonych na osiedlach mieszkaniowych i utrzymaniu stanu istniejącego (os. Prastare, os. Miła, os. Winiary, os. Bolesława Chrobrego, Stare Miasto, os. Chmielnik);

- brak podłączenia niektórych części miasta do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ulice: Żelazna 25, Łódzka 204-206, Brzozowa 21, Tuwima 51, Wyspiańskiego 49.

- duży udział starych budynków w strukturze budynków mieszkalnych – wymusza to konieczność dokonywania kapitalnych remontów, m.in. w zakresie naprawy dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej  oraz wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza ulic: Jabłkowskiego, Podgórze, Chopina, Ciasnej, Dobrzeckiej, Poznańskiej (w rejonie ul. Wroniej);

- niedostateczna ilość nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku.

## Charakterystyka gospodarcza Kalisza

### 2.1. Liczba i struktura podmiotów gospodarczych

Kalisz należy do znaczących ośrodków gospodarczych w województwie wielkopolskim. Świadczą o tym dane z tabeli 12, z których wynika, że biorąc pod uwagę udział podmiotów gospodarczych działających w mieście w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych funkcjonujących w województwie, Kalisz zajmuje drugą pozycję – po Poznaniu – wśród miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim.

Tabela 12. Udział podmiotów gospodarczych w miastach na prawach powiatu województwa wielkopolskiego w podmiotach gospodarczych ogółem w województwie wielkopolskim w 2002 r. (w %)

| Podmioty gospodarcze | Kalisz | Konin | Leszno | Poznań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 3,8 | 2,42 | 2,56 | 25,88 |
| w tym: |  |  |  |  |
| przedsiębiorstwa państwowe | 5,7 | 3,45 | 2,87 | 35,06 |
| spółdzielnie | 3,1 | 1,85 | 3,75 | 15,84 |
| spółki handlowe | 3,7 | 2,78 | 2,72 | 49,08 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 3,7 | 2,41 | 2,55 | 23,93 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 1999-2002 r.

W tabeli 13 zawarto dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych działających w Kaliszu. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście oscyluje wokół 12 tysięcy, przy czym należy zauważyć, że w latach 2000-2002 uległa ona zwiększeniu i w 2002 r. była o niemal 7% wyższa niż na początku rozpatrywanego okresu. Jednocześnie na relatywnie wysokim poziomie kształtuje się poziom wskaźnika przedsiębiorczości obliczanego jako relacja liczby podmiotów gospodarczych do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten w 2002 r. wyniósł dla Kalisza 17,3%, podczas gdy dla całego województwa wielkopolskiego ukształtował się on na poziomie 15,4%. Łącznie ze wzrostową tendencją dotyczącą liczby podmiotów gospodarczych świadczy to o dość rozwiniętym „zmyśle” przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta.

##### Tabela 13. Liczba podmiotów gospodarczych w Kaliszu w latach 2000-2002

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 |
| Podmioty gospodarcze ogółem | 11 417 | 11 868 | 12 174 |
| Podmioty gospodarcze na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 16,73 | 17,34 | 17,31 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Analiza struktury podmiotów gospodarczych w Kaliszu według sektorów własności, prowadzi do stwierdzenia, że dominującą rolę w tym zakresie pełnią podmioty prywatne. W latach 2000-2002 ich liczba wzrosła o niemal 5% w stosunku do początku rozpatrywanego okresu, choć ich udział w łącznej liczbie podmiotów gospodarczych zmniejszał się od 98,43% do 96,59%. Jednocześnie należy zauważyć znaczący przyrost liczby podmiotów należących do sektora publicznego, jaki dokonał się w 2002 r. W konsekwencji ich udział w ogóle podmiotów gospodarczych w rozpatrywanym okresie zwiększył się o niemal 2 punkty procentowe.

Dane dotyczące liczby i struktury podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Kaliszu w przekroju sekcji PKD zostały przedstawione w tabeli 14. Z informacji tych wynika, że w mieście dominują podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu i usług, obsługi nieruchomości oraz zajmujące się działalnością produkcyjną. Na uwagę zasługuje zwłaszcza rozbudowana sfera obsługi nieruchomości oraz pośrednictwa finansowego, która stanowi obecnie bardzo ważny element tzw. otoczenia biznesu. Natomiast relatywnie słabo – w porównaniu z miastami porównywalnej wielkości – rozwinięte jest budownictwo i transport.

Tabela 14. Liczba podmiotów gospodarczych w Kaliszu w latach 2000-2002 
(wg sekcji)

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  |
|  | ogółem | w tym sektor prywatny | ogółem | w tym sektor prywatny | ogółem | w tym sektor prywatny |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo | 273 | 273 | 312 | 312 | 322 | 322 |
| przetwórstwo przemysłowe | 1 188 | 1 175 | 1 224 | 1 209 | 1 221 | 1 205 |
| budownictwo | 1 001 | 993 | 1 014 | 1 008 | 986 | 981 |
| handel | 4 219 | 4 214 | 4 248 | 4 243 | 4 265 | 4 261 |
| hotele i restauracje | 242 | 242 | 261 | 260 | 274 | 271 |
| transport | 797 | 792 | 822 | 817 | 800 | 794 |
| pośrednictwo finansowe | 458 | 457 | 499 | 498 | 486 | 485 |
| nieruchomości | 1 651 | 1 647 | 1 795 | 1 789 | 2 091 | 1 878 |
| administracja publiczna | 33 | 6 | 50 | 7 | 38 | 9 |
| edukacja | 230 | 183 | 250 | 194 | 270 | 191 |
| ochrona zdrowia | 601 | 556 | 631 | 587 | 642 | 601 |
| działalność komunalna | 704 | 690 | 747 | 732 | 764 | 749 |
| pozostałe | 20 | b.d. | 15 | b.d. | 15 | b.d. |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

### 2.2. Zatrudnienie

W tabeli 15 zestawiono dane dotyczące zatrudnienia w Kaliszu w latach 2001-2003.

Tabela 15. Zatrudnienie w Kaliszu w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % |
| Ogółem | 31 381 | 100,00 | 31 514 | 100,00 | 30 848 | 100,00 |
| w tym |  |  |  |  |  |  |
| sektor publiczny | 12 687 | 40,43 | 13 440 | 42,65 | 13 131 | 42,57 |
| sektor prywatny | 18 694 | 59,57 | 18 074 | 57,35 | 17 717 | 57,43 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że w omawianych latach poziom zatrudnienia zmniejszył się o 1,7%, przy czym zmniejszenie to było wypadkową zwiększenia zatrudnienia w sektorze publicznym (o 3,5%) oraz redukcji zatrudnienia w sektorze prywatnym (o 5,2%). W konsekwencji, mimo że nadal większość zatrudnionych pracuje w sektorze prywatnym, udział zatrudnienia w sektorze publicznym w łącznym poziomie zatrudnienia wzrósł o ponad dwa punkty procentowe.

Z kolei rozpatrując strukturę zatrudnienia według rodzaju prowadzonej działalności (tabela 16) należy stwierdzić, że najwięcej osób jest zatrudnionych w przemyśle. Jednocześnie w latach 2001-2003 znacznie – bo o niemal pięć punktów procentowych – zmniejszył się udział zatrudnienia w tym sektorze w zatrudnieniu ogółem. Oprócz tego istotna i coraz większa część zatrudnionych znajduje pracę w sektorze usług rynkowych. Ich liczba zwiększyła się zwłaszcza w 2002 r. (o 17,7% w porównaniu z rokiem poprzednim), natomiast w roku 2003 r. uległa ona zmniejszeniu (o 4,4% w stosunku do roku 2002). Z kolei zatrudnienie w sektorze usług nierynkowych, utrzymywało się na względnie stałym poziomie i stanowiło około 1/5 zatrudnienia ogółem.

##### Tabela 16. Zatrudnienie w Kaliszu w latach 2001-2003 według rodzaju działalności

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % | liczba zatrudnio-nych | udział w % |
| Ogółem | 31 381 | 100,00 | 31 514 | 100,00 | 30 848 | 100,00 |
| w tym |  |  |  |  |  |  |
| sektor rolniczy | 78 | 0,25 | 77 | 0,24 | 72 | 0,23 |
| sektor przemysłowy | 16 011 | 51,02 | 14 630 | 46,42 | 14 377 | 46,61 |
| usługi rynkowe | 8 601 | 27,41 | 10 127 | 32,13 | 9 684 | 31,39 |
| usługi nierynkowe | 6 691 | 21,32 | 6 680 | 21,20 | 6 715 | 21,77 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

### 2.3. Główni pracodawcy

Najważniejszymi pracodawcami w mieście są podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji przemysłowej. W ostatnich latach kaliska gospodarka uległa znaczącym przemianom strukturalnym i własnościowym, ale wciąż gałęziami przemysłu, które mają największe znaczenie w Kaliszu są przemysł spożywczy, włókienniczy a także motoryzacyjny, lotniczy i metalowy.

W branży spożywczej bardzo ważną rolę odgrywają m.in. następujące podmioty:

- Nestle Polska S.A. oddział w Kaliszu – producent wyrobów kulinarnych marki Winiary,

- „Kaliszanka” Sp. z o.o. zajmująca się produkcją wyrobów cukierniczych,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Hellena” Sp. z o.o. działające w zakresie produkcji soków owocowych i warzywnych, napojów gazowanych i niegazowanych oraz naturalnych wód źródlanych,

- „Fructon” Przetwórnia Owoców i Warzyw zajmująca się przetwórstwem owoców, warzyw i ryb.

Mimo negatywnych zjawisk występujących w przemyśle lekkim, a szczególnie w przemyśle tekstylnym, podmioty działające w tym zakresie mają wciąż duże znaczenie dla gospodarki miasta. Wymienić tutaj należy m.in.:

- Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” S.A. produkujące tkaniny syntetyczne i mieszane, dzianiny, wyroby żakardowe i firany,

- Fabrykę Firanek i Koronek „Haft” S.A., która jest producentem firanek, wyrobów haftowanych, bielizny stołowej,

- Fabrykę Wyrobów Runowych  „Runotex” S.A., w której produkowane są przędze bawełniane, tkaniny i dzianiny runowe,

- BIG STAR Limited Sp. z o.o. – producenta i sprzedawcę wyrobów odzieżowych.

Z kolei najważniejszymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i metalowego są:

- Zakład Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo Kalisz” Sp. z o.o. zajmujący się produkcją oraz montażem części i zespołów dla przemysłu motoryzacyjnego,

- Pratt & Whitney w Kaliszu – producent silników lotniczych,

- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego WSK PZL Kalisz S.A., która produkuje wyroby gotowe i kooperacyjne dla przemysłu lotniczego, silniki wysokoprężne i inne,

- Zakłady Metalowo-Chemiczne  „METCHEM” Zakład Metalowy nr 2 w Kaliszu będący producentem ścian, klap do wagonów towarowych oraz zajmujący się obróbką kół zębatych i innych.

### 2.4. Identyfikacja problemów

Głównymi problemami w sferze gospodarczej w mieście są:

- problemy związane z przemianami w przemyśle lekkim

- zmniejszanie się poziomu zatrudnienia, w tym zwłaszcza w sektorze prywatnym,

- zmniejszanie się zatrudnienia w przemyśle.

## Sfera społeczna

### 3.1. Struktura ludności miasta

##### Biorąc pod uwagę liczbę ludności, Kalisz jest – po Poznaniu – drugim co do wielkości miastem na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. Jak zobrazowano na wykresie 1, liczba ludności miasta w latach 2001-2003 ulegała pewnym fluktuacjom.

##### Wykres 1. Liczba ludności Kalisza w latach 2001-2003

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

W 2002 r. doszło do zmniejszenia liczby ludności Kalisza w stosunku do 2001 r. o ponad 1700, co stanowi około 1,5% wielkości z tego roku. Z kolei w 2003 r. w mieście mieszkało o niemal 1250 osób więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem 2002, w 2003 r. nastąpił ponad jednoprocentowy przyrost liczby ludności w Kaliszu.

Zmiany liczebności mieszkańców miasta były wynikiem procesów związanych z ruchem naturalnym oraz ruchem migracyjnym. Dane dotyczące ruchu naturalnego zostały zestawione w tabeli 17. W rozpatrywanych latach liczba małżeństw zawieranych w Kaliszu uległa niewielkiemu wzrostowi. Jednocześnie zmniejszyła się liczba urodzeń żywych. W rozpatrywanych latach zmniejszyła się również liczba zgonów. Wszystko to spowodowało, że mimo wciąż ujemnego przyrostu naturalnego, zmniejsza się niekorzystna różnica między liczbą urodzeń i zgonów.

Tabela 17. Ruch naturalny w Kaliszu w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Małżeństwa | 539 | 540 | 556 |
| Urodzenia żywe | 954 | 932 | 949 |
| Zgony | 1195 | 1138 | 1058 |
| Przyrost naturalny | -241 | -206 | -109 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Z kolei analizując dane z tabeli 18, dotyczące ruchów migracyjnych w Kaliszu, należy stwierdzić, że w latach 2001-2003 ruchy te ulegały one systematycznemu nasileniu. Poziom napływu ludności do miasta w 2003 r. zwiększył się o niemal 15% w porównaniu ze stanem z 2001 r., podczas gdy wielkość odpływu migracyjnego wzrosła w tych latach o ponad 27%. Szybsze tempo przyrostu osób emigrujących z miasta sprawiło, że ujemne saldo migracji, które zanotowano w Kaliszu w 2003 r. wzrosło aż o ponad 80% w stosunku do poziomu z początku rozpatrywanego okresu. Wydaje się, że głównymi przyczynami takiego stanu są odpływ młodzieży do ośrodków akademickich, który nie jest zrekompensowany napływem po ukończeniu studiów, jak również przemieszczanie się ludności w poszukiwaniu pracy.

Tabela 18. Migracje ludności w Kaliszu w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Napływ migracyjny | 662 | 630 | 760 |
| Odpływ migracyjny | 802 | 860 | 1022 |
| Saldo migracji | -140 | -230 | -262 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Niekorzystne tendencje, które obserwuje się w Kaliszu w bardzo dużym zakresie są potwierdzeniem prawidłowości występujących w pozostałych miastach na prawach powiatu województwa wielkopolskiego. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 29, Kalisz plasuje się na środkowych pozycjach, biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W przypadku przyrostu naturalnego, mniejsze ujemne saldo jest obserwowane jedynie w Poznaniu, natomiast w zakresie migracji ludności, mniejsze ujemne saldo występuje tylko w Lesznie.

Tabela 19. Ruch naturalny i migracje ludności w miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim w 2003 r. (liczba na 1000 ludności)

| Wyszczególnienie | Leszno | Kalisz | Konin | Poznań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Małżeństwa | 5,87 | 5,09 | 5,77 | 4,96 |
| Urodzenia żywe | 10,04 | 8,69 | 8,51 | 8,60 |
| Zgony | 8,26 | 9,69 | 7,26 | 10,00 |
| Przyrost naturalny | 1,79 | -1,00 | 1,24 | -1,40 |
| Saldo migracji | -0,74 | -2,40 | -5,93 | -2,69 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dane dotyczące struktury mieszkańców Kalisza według wieku przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Ludność Kalisza według grup wiekowych w latach 2001-2003

| Lata | Ludność ogółem |  | w tym w wieku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | przedprodukcyjnym |  | produkcyjnym |  | poprodukcyjnym |  |
|  | M | K | M | K | M | K | M | K |
| 2001 | 51 280 | 58 105 | 11 181 | 10 734 | 34 979 | 35 332 | 5 120 | 12 039 |
| 2002 | 50 375 | 57 298 | 11 607 | 11 100 | 33 786 | 34 661 | 4 982 | 11 537 |
| 2003 | 51 100 | 57 820 | 10 786 | 10 353 | 35 119 | 35 324 | 5 195 | 12 143 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Wynika z nich, że dominującą grupą jest ludność w wieku produkcyjnym, tzn. w wieku 19-60 lat w przypadku kobiet oraz w wieku 19-65 lat odnośnie mężczyzn. W latach 2001-2003 udział tej grupy w łącznej liczbie ludności miasta oscylował wokół 64%. Z kolei mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili około 1/5 populacji miasta, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wynosił ponad 15%.

Proporcje pomiędzy ludnością w wieku nieprodukcyjnym (łącznie: przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) oraz ludnością w wieku produkcyjnym w Kaliszu kształtują się niekorzystnie na tle innych miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. Świadczą o tym dane z tabeli 21. W całym rozpatrywanym okresie w Kaliszu żyło najwięcej mieszkańców w wieku przed rozpoczęciem aktywności zawodowej lub po jej zakończeniu w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym.

Tabela 21. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Kalisz | 57,3 | 55,6 | 54,6 |
| Konin | 51,9 | 51,5 | 50,6 |
| Leszno | 54,6 | 53,4 | 52,3 |
| Poznań | 53,8 | 50,7 | 49,5 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Analizując dane dotyczące struktury mieszkańców Kalisza wg płci, należy stwierdzić, że przeważającą ich część stanowią kobiety. We wszystkich rozpatrywanych latach ich udział w ogólnej liczbie ludności miasta wynosił ponad 53%. Jednocześnie zróżnicowane są proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami w poszczególnych grupach wiekowych. Należy zauważyć, że kobiety dominują w grupie osób w wieku poprodukcyjnym, co najprawdopodobniej związane jest z wysoką umieralnością mężczyzn po 65 roku życia. Wśród mieszkańców Kalisza w wieku produkcyjnym proporcje pomiędzy płciami rozkładają się względnie równomiernie, natomiast w najmłodszej grupie wiekowej – kobiety stanowią mniejszość.

### 3.2. Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji

Kalisz jest miastem w znacznym stopniu dotkniętym problemami natury społecznej. Świadczy o tym wysoka liczba osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Na podstawie danych zawartych w tabeli 22 należy stwierdzić, że w 2003 r. odnotowano ponad trzydziestoprocentowy wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w stosunku do poziomu z 2001 r. Jednocześnie oznacza to, że w 2003 r. świadczenia otrzymało o ponad 23% więcej osób niż na początku rozpatrywanego okresu. Biorąc pod uwagę zmniejszanie się liczby ludności Kalisza, udział osób objętych wsparciem socjalnym w ogóle mieszkańców miasta systematycznie wzrastał. W latach 2001-2003 wyniósł on odpowiednio: 10,3%, 11,6% i 12,0%.

##### Tabela 22. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Kaliszu

w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Liczba osób, którym przyznano świadczenie* | 4 421 | 4 999 | 5 474 |
| Liczba rodzin | 4 039 | 4 826 | 5 300 |
| Liczba osób w rodzinach | 11 125 | 12 548 | 12 875 |

Uwaga: * świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i własnych,

bez względu na jego rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania.

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

z lat 2001-2003.

W Kaliszu występuje wiele niekorzystnych zjawisk powodujących konieczność udzielenia wsparcia socjalnego. Pomiędzy poszczególnymi przyczynami istnieje ścisła korelacja, w związku z czym bardzo często jedna rodzina boryka się z kilkoma problemami. Rodzaje przyczyn trudnej sytuacji życiowej, które stały się powodem przyznania pomocy społecznej w Kaliszu zostały zestawione w tabeli 23. Jak wynika z przedstawionych danych, najważniejszymi przyczynami udzielania pomocy społecznej w mieście są zjawiska: ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (dotyczy to zarówno rodzin niepełnych, jak i wielodzietnych) oraz niepełnosprawności.

Tabela 23. Korzystający z pomocy społecznej Kaliszu według przyczyny udzielenia świadczenia w latach 2001-2003

| Przyczyna udzielenia świadczenia | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach | liczba rodzin | liczba osób w rodzinach |
| Ubóstwo | 3 170 | 8 100 | 3 415 | 8 726 | 4 235 | 10 256 |
| Sieroctwo | 3 | 9 | 4 | 12 | 2 | 8 |
| Bezdomność | 83 | 90 | 97 | 108 | 118 | 119 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 197 | 680 | 162 | 584 | 295 | 1 062 |
| Bezrobocie | 1 995 | 5 328 | 2 454 | 6 652 | 2 673 | 7 252 |
| Niepełnosprawność | 952 | 1 994 | 1 324 | 3 445 | 1 819 | 3 643 |
| Długotrwała choroba | 1 902 | 4 584 | 2 509 | 6 414 | 1 892 | 3 991 |
| Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego | 1 051 | 3 759 | 1 271 | 4 671 | 1 133 | 3 678 |
| Alkoholizm | 272 | 495 | 309 | 559 | 315 | 583 |
| Narkomania | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 22 | 36 | 36 | 46 | 23 | 33 |

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

z lat 2001-2003.

Jednocześnie należy zauważyć, że w latach 2001-2003 w Kaliszu doszło do nasilenia wymienionych niekorzystnych zjawisk, co przejawia się w zwiększeniu liczby rodzin objętych pomocą. Największy przyrost liczby osób korzystających ze wsparcia socjalnego odnotowano w zakresie pomocy udzielanej z powodu niepełnosprawności – w 2003 r. z pomocy tej korzystało o ponad 90% więcej rodzin niż w 2001 r. Ponadto w rozpatrywanych latach w znaczący sposób – o ponad 1/3 – wzrosła liczba rodzin, którym udzielano pomocy ze względu na bezrobocie oraz na ubóstwo. Niepokojącym zjawiskiem jest dynamiczny wzrost przydzielania świadczeń z powodu konieczności ochrony macierzyństwa – w 2003 r. ze wsparcia w tym zakresie korzystało o połowę więcej osób niż w 2001 r. Liczba osób objętych pomocą szybko zwiększa się również w zakresie bezdomności i alkoholizmu.

Problemy społeczne pozostają w ścisłym związku z poziomem przestępczości. W 2002 r. dokonano w Kaliszu ponad 1600 wykroczeń i przestępstw, przy czym w przeważającej mierze były to kradzieże oraz kradzieże z włamaniem.

Jak już wspomniano jedną z najważniejszych przyczyn konieczności udzielenia wsparcia socjalnego jest zjawisko bezrobocia w mieście. Stopa bezrobocia w latach 2001-2003 utrzymywała się na względnie stałym poziomie i wynosiła około 16% (tabela 24). Jednocześnie była to druga co do wysokości stopa bezrobocia odnotowana w miastach na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 25, w 2002 r. liczba bezrobotnych nieco zmalała w stosunku do 2001 r., lecz w kolejnym roku – wzrosła. Generalnie, w 2003 r. zanotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych o niemal 1,4% w porównaniu ze stanem z 2001 r. W szczególny sposób niepokoi fakt, że około 90% bezrobotnych straciło prawo do zasiłku.

Tabela 24. Stopa bezrobocia w miastach na prawach powiatu województwa wielkopolskiego w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Kalisz | 16,0 | 16,0 | 16,2 |
| Konin | 18,8 | 18,4 | 19,1 |
| Leszno | 13,3 | 14,8 | 14,7 |
| Poznań | 5,6 | 6,9 | 7,1 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

##### Tabela 25. Bezrobotni zarejestrowani w Kaliszu w latach 2001-2003

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba bezrobotnych | udział w % | liczba bezrobotnych | udział w % | liczba bezrobotnych | udział w % |
| Ogółem | 8 161 | 100,00 | 8 037 | 100,00 | 8 044 | 100,00 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| Bez prawa do zasiłku | 7 080 | 86,75 | 7 243 | 90,12 | 7 215 | 89,69 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Wśród osób pozostających bez pracy w Kaliszu przeważają kobiety (tabela 26). Ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych oscylował w latach 2001-2003 wokół 52-55%. Jednocześnie należy zauważyć, że liczba bezrobotnych kobiet w rozpatrywanych latach została zredukowana o niemal 4%, podczas gdy liczba bezrobotnych mężczyzn wzrosła w tym samym okresie o prawie 1,7%.

##### Tabela 26. Bezrobotni zarejestrowani w Kaliszu w latach 2001-2003 według płci

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | liczba bezrobotnych | udział w % | liczba bezrobotnych | udział w % | liczba bezrobotnych | udział w % |
| Ogółem | 8 161 | 100,00 | 8 037 | 100,00 | 8 044 | 100,00 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| kobiety | 4 486 | 54,97 | 4 227 | 52,59 | 4 307 | 53,54 |
| mężczyźni | 3 675 | 45,03 | 3 810 | 47,41 | 3 737 | 46,46 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Niepokojącym zjawiskiem występującym w Kaliszu jest duży udział osób młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli 27, we wszystkich rozpatrywanych latach osoby bezrobotne w wieku poniżej 35 roku życia stanowiły aż ponad połowę wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w mieście. Wprawdzie w okresie od 2001 do 2003 r. udział ten uległ pewnemu zmniejszeniu (o niecałe 3 punkty procentowe), jednak wciąż jest to spadek zbyt mało znaczący.

##### Tabela 27. Bezrobotni zarejestrowani w Kaliszu w latach 2001-2003 według wieku

| Grupa wiekowa | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % |
| Ogółem | 8 161 | 100,00 | 8 037 | 100,00 | 8 044 | 100,00 |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |
| 24 lata i mniej | 2 180 | 26,71 | 1 952 | 24,29 | 1 803 | 22,41 |
| 25-34 lata | 2 307 | 28,27 | 2 315 | 28,80 | 2 383 | 29,62 |
| 35-44 lata | 1 888 | 23,13 | 1 848 | 22,99 | 1 743 | 21,67 |
| 45-54 lata | 1 611 | 19,74 | 1 721 | 21,41 | 1 850 | 23,00 |
| 55 lat i więcej | 175 | 2,14 | 201 | 2,50 | 265 | 3,29 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

W zróżnicowany sposób zmieniała się liczba bezrobotnych w Kaliszu w poszczególnych grupach wiekowych. Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie się liczby najmłodszych bezrobotnych (do 24 roku życia) oraz bezrobotnych w wieku 35-44 lat. W 2003 r. było ich mniej odpowiednio o 17% i 7% w stosunku do stanu z 2001 r. Natomiast niepokój budzi przyrost bezrobotnych w pozostałych grupach wiekowych, w tym zwłaszcza ponad czternastoprocentowe zwiększenie bezrobotnych w wieku 45-54 lat oraz wzrost o ponad połowę w grupie najstarszych bezrobotnych. Powtórne włączenie w rynek pracy tych osób sprawia najwięcej trudności ze względu na to, że pracodawcy preferują zatrudnianie młodszych pracowników.

Analizując zjawisko bezrobocia w Kaliszu w latach 2001-2003 z uwzględnieniem poziomu wykształcenia bezrobotnych (tabela 28), należy stwierdzić, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych dominowały osoby o niskim poziomie wykształcenia. Bezrobotni z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym stanowili łącznie ponad 60% ogółu pozostających bez zatrudnienia w Kaliszu. Jednocześnie fluktuacje liczby bezrobotnych w poszczególnych grupach były relatywnie niewielkie. Niepokojący wyjątek stanowiła w tym przypadku grupa bezrobotnych z wykształceniem wyższym – ich liczba w 2003 r. była bowiem aż o ¼ wyższa w porównaniu ze stanem odnotowanym w 2001 r.

Tabela 28. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Kaliszu w latach 2001-2003 według wykształcenia

| Wyszczególnienie | Lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| Bezrobotni ogółem | 8161 | 8037 | 8044 |
| w tym z wykształceniem: |  |  |  |
| Podstawowym | 2622 | 2638 | 2644 |
| zasadniczym zawodowym | 2551 | 2518 | 2397 |
| średnim ogólnym | 603 | 568 | 619 |
| średnim zawodowym | 2018 | 1908 | 1924 |
| Wyższym | 367 | 405 | 460 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

Problem bezrobocia w Kaliszu jest pogłębiany przez wysoki udział bezrobotnych, którzy pozostają bez zatrudnienia dłużej niż rok. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 29, stanowią oni około połowy wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w mieście. Szczególnie niebezpieczny jest znaczny przyrost liczby osób niepracujących od ponad 24 miesięcy. W 2003 r. liczba ta była aż o 35% wyższa niż w roku 2001. Oznacza to, że coraz więcej osób w Kaliszu znajduje się w sytuacji chronicznego bezrobocia, w której ponowne włączenie się w rynek pracy jest bardzo trudne.

Tabela 29. Bezrobotni zarejestrowani w Kaliszu w latach 2001-2003 według okresu bezrobocia

| Okres bezrobocia | Lata |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |
|  | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % | Liczba bezrobotnych | Udział w % |
| Ogółem | 8 161 | 100,00 | 8 037 | 100,00 | 8 044 | 100,00 |
| 1 miesiąc i mniej | 501 | 6,14 | 500 | 6,22 | 441 | 5,48 |
| 1-3 miesiące | 1 193 | 14,62 | 1 019 | 12,68 | 1 032 | 12,83 |
| 3-6 miesięcy | 1 340 | 16,42 | 1 135 | 14,12 | 1 201 | 14,93 |
| 6-12 miesięcy | 1 515 | 18,56 | 1 456 | 18,12 | 1 333 | 16,57 |
| 12-24 miesiące | 1 706 | 20,90 | 1 598 | 19,88 | 1 465 | 18,21 |
| powyżej 24 miesięcy | 1 906 | 23,35 | 2 329 | 28,98 | 2 572 | 31,97 |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

### 3.3. Organizacje społeczne działające w Kaliszu

W Kaliszu działa wiele organizacji pozarządowych. Dane dotyczące najważniejszych z nich zostały zestawione w tabeli 30. Zakres oddziaływania tych organizacji jest bardzo szeroki.

Tabela 30. Wybrane organizacje pozarządowe w Kaliszu (stan na 30 września 2004 r.)

| Wyszczególnienie | Dziedzina działalności |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oświata i wychowanie, nauka | pomoc społeczna, działalność charytatywna | ochrona zdrowia, rehabilitacja | kultura i sztuka | sport, rekreacja | gospodarka, wspieranie przedsiębiorczości | pozostałe |
| Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | ● |  |  |  |  |  |  |
| Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Stowarzyszenie "Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej" | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Stowarzyszenie Samorządny Kalisz |  |  |  |  |  | ● |  |
| Stowarzyszenie Wychowanków Gimnajzum i Liceum im. Anny Jagiellonki i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika | ● |  |  |  |  |  |  |
| Fundacja Haliny Sroczyńskiej |  | ● |  |  |  |  |  |
| Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Rehabilitacyjny Klub Sportu i Turystyki w Kaliszu |  |  | ● |  | ● |  |  |
| Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy "Tulipan" | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Kaliskie Towarzystwo Muzyczne | ● |  |  | ● |  |  |  |
| Kaliszanie 2000 |  | ● |  | ● |  |  |  |
| Towarzystwo Miłośników Kalisza |  |  |  | ● |  |  |  |
| Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych |  |  |  |  | ● |  |  |
| Kaliskie Towarzystwo Kolarskie |  |  |  |  | ● |  |  |
| Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie |  |  |  |  | ● |  |  |
| Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne |  |  |  | ● | ● |  |  |
| Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości |  |  |  |  |  | ● |  |
| Związek Harcerstwa Polskiego | ● |  |  |  | ● |  |  |
| Towarzystwo Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych |  |  |  | ● |  | ● | ● |
| Stowarzyszenie Inicjatywa i Integracja |  |  |  |  |  | ● | ● |
| Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Przemysłu Lekkiego |  |  |  |  |  | ● |  |

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z witryny internetowej Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (http://www.kip.kalisz.pl).

Wiele z nich zajmuje się działalnością o charakterze interdyscyplinarnym, zaspokajającą jednocześnie zróżnicowane potrzeby np. oświatowe, kulturalne, rekreacyjne. Na szczególną uwagę zasługują stowarzyszenia i fundacje, których cele statutowe są związane z oddziaływaniem na osoby wymagające wsparcia. Działalność ta może polegać na bezpośredniej pomocy w postaci np. opieki, wsparcia finansowego, poradnictwa (m.in. Fundacja Haliny Sroczyńskiej, Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”). Z drugiej strony bardzo ważna jest działalność organizacji oświatowych, kulturalnych, sportowych (np. Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego, Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego). Podmioty te, realizując swoje cele statutowe, stwarzają jednocześnie alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi, przestępczością.

Omawiając działalność kaliskich organizacji pozarządowych, nie można pominąć kwestii podmiotów zajmujących się stymulowaniem przedsiębiorczości w mieście. Takie organizacje jak Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Przemysłu Lekkiego poprzez poradnictwo, szkolenia, udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Kalisza.

Omawiając działalność kaliskich organizacji pozarządowych, nie można pominąć kwestii podmiotów zajmujących się stymulowaniem przedsiębiorczości w mieście. Takie organizacje jak Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości czy Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Przemysłu Lekkiego poprzez poradnictwo, szkolenia, udzielanie preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Kalisza.

### 3.4. Identyfikacja problemów

- zmniejszanie się liczby urodzeń żywych w mieście przy jednoczesnym wzroście ilości zawieranych małżeństw, co może być związane – między innymi – z brakiem podstaw ekonomicznych do ponoszenia wydatków dotyczących wychowania dzieci. Podobnie jak w skali całego kraju, również w Kaliszu zjawisko to jest symptomem niekorzystnych tendencji;

- dynamiczny wzrost ujemnego salda migracji – „ucieczka” ludności z miasta. Niebezpieczny w tym zakresie jest zwłaszcza odpływ studentów, którzy nie wracają do Kalisza po ukończeniu studiów. Ich znaczenie jako osób z wyższym wykształceniem jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju miasta;

- dynamiczny wzrost liczby osób korzystających z różnych form pomocy społecznej;

- nasilenie się problemów związanych z niepełnosprawnością, bezrobociem, ubóstwem, koniecznością ochrony macierzyństwa;

- wysoki poziom bezrobocia, przy jednoczesnej utracie przez przeważającą część bezrobotnych prawa do zasiłku;

- wysoki udział młodych osób w ogólnej liczbie bezrobotnych;

- zwiększanie się liczby bezrobotnych, którzy ukończyli 45 rok życia – w ich przypadku ponowne włączenie w rynek pracy jest szczególnie trudne;

- wysoki odsetek bezrobotnych o niskim poziomie wykształcenia – są oni mniej elastyczni na rynku pracy (większe trudności z przekwalifikowaniem);

- zwiększanie się liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym;

- wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, w tym zwłaszcza pozostawanie bez zatrudnienia dłużej niż 24 miesiące.

Należy także zwrócić uwagę na niekorzystny aspekt wykształcania się w mieście obszarów, w których w szczególny sposób nasilają się rozmaite negatywne zjawiska. Dotyczy to zwłaszcza:

- nasilenia patologii społecznych w rejonach ulic: Górnośląskiej, Widok, Złotej, Pułaskiego, Ciasnej, Sawickiej, Śródmiejskiej, Serbinowskiej i Stawiszyńskiej;

- wysokiego poziomu przestępczości w rejonie alei Wojska Polskiego oraz ulic: H. Sawickiej, Górnośląskiej, Podmiejskiej, Złotej, Częstochowskiej, Serbinowskiej i Widok;

- wysokiego poziomu bezrobocia wśród mieszkańców ulic: Górnośląskiej, al. Wojska Polskiego, Podmiejskiej, Serbinowskiej, Widok oraz niekorzystnej jego struktury w rejonach ulic: Złotej, Stawiszyńskiej, Dobrzeckiej i Ciasnej.

## Analiza SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| ##### Zagospodarowanie przestrzenne |  |
| - bogactwo obiektów dziedzictwa kulturowego; - zasoby środowiska naturalnego; - nowoczesny system oczyszczania ścieków; | - brak obwodnicy i zły stan techniczny części dróg; - brak podłączenia niektórych części do sieci wodno-kanalizacyjnej; - niedostateczna ilość nowych budynków mieszkalnych oddawanych do użytku; |
| Sfera gospodarcza |  |
| - wysoki poziom przedsiębiorczości w mieście; | - problemy związane z przemysłem lekkim; |
| ##### Sfera społeczna |  |
| - duża aktywność społeczna - działalność wielu organizacji pozarządowych; | - niekorzystne tendencje demograficzne – starzenie się ludności miasta; - odpływ ludności z miasta – zwłaszcza ludzi młodych i dobrze wykształconych; - niski udział mieszkańców z wykształceniem wyższym; - wysoki poziom i niekorzystna struktura bezrobocia |
| Szanse | Zagrożenia |
| ##### Zagospodarowanie przestrzenne |  |
| - korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych; | - niewykorzystanie potencjału turystycznego miasta - zły stan wielu zabytków; - zanieczyszczenie środowiska naturalnego; - wysoki udział starych budynków w strukturze budynków mieszkalnych |
| ##### Sfera gospodarcza |  |
| - wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych; | - zmniejszanie się poziomu zatrudnienia; |
| ##### Sfera społeczna |  |
| - zmniejszanie się ujemnego przyrostu naturalnego; | - wzrastający poziom korzystania ze wsparcia socjalnego przez mieszkańców Kalisza; - nasilanie się patologii społecznych; - wysoki poziom przestępczości; |

# CZĘŚĆ II

# NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REWITALIZOWANEGO TERENU

## Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską. Osiągnięcie tego celu odbywa się przez realizację celów cząstkowych. Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza zgodny jest z następującymi celami cząstkowymi Narodowego Planu Rozwoju:

Drugi cel cząstkowy: Zwiększanie poziomu wykształcenia i zatrudnienia, poprzez zwiększenie elastyczności zawodowej pracowników i zwiększanie dostępu do wykształcenia na poziomie wyższym.

Czwarty cel cząstkowy: Intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność  naukowo-badawczą w tych dziedzinach, których wyniki mogą być bezpośrednio wykorzystane do dynamizacji rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwijanie technologii społeczeństwa informacyjnego jako podstawy do intensyfikacji procesów zmian strukturalnych i zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki w dłużej perspektywie czasowej.

Piąty cel cząstkowy: Wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce poprzez działalność na rzecz rozwoju regionu.

## Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego

W odniesieniu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego najważniejsze są następujące zapisy Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego:

Cel strategiczny 1: Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższania poziomu życia, a w szczególności zapewnienie rozwoju duchowego, w tym kształcenia, kultury, podróży, dostępu do informacji, rozwoju różnych form aktywności społecznej.

Cel strategiczny 2: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy, w szczególności poprzez zapewnienie trwałości i harmonizacji rozwoju województwa. Priorytet ten ma zostać osiągnięty poprzez rozwój i uelastycznienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców oraz wzrost ich aktywności gospodarczej (intensywny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw), a także poprzez przebudowę, a w znacznej części budowę nowego zaplecza infrastrukturalnego. Duże znaczenie w tym względzie odgrywać będzie konsekwentna restrukturyzacja gospodarki w kierunku zwiększania udziału przemysłów nowoczesnych technologii, a także specjalistycznych usług m.in. naukowych i kulturalnych.

Cel strategiczny 3: Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni, a w szczególności stworzenie właściwej struktury przestrzennej. Osiągnięciu tego celu mają służyć przygotowanie głównych ośrodków miejskich do pełnienia funkcji biegunów wzrostu oraz prowadzenie przyjaznej dla środowiska przyrodniczego polityki inwestycyjnej i zagospodarowania przestrzennego.

- Programy wojewódzkie

Program: Edukacja, którego celami są: lepsze życie mieszkańców tj. lepsze radzenie sobie z trudnościami na rynku pracy, większe zaspokojenie potrzeb duchowych, możliwie aktywny wiek poprodukcyjny oraz wzrost gospodarczy osiągnięty przez innowacyjność gospodarki, konkurencyjność regionu i partnerskie relacje z regionami państw wyżej rozwiniętych. Kierunki działań zapisane w Programie spójne z są z kierunkami działań w Programie Edukacja w następującym zakresie:

- wykształcenie systemu szkół wyższych w Wielkopolsce z możliwością zapewnienia studiów niewąskospecjalistycznych oraz możliwościami przemieszczeń studentów między uczelniami, tworzenie lub wzmocnienie istniejących uczelni w Gnieźnie, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile oraz ich specjalistycznych filii w mniejszych miastach; większość tych uczelni będzie miała charakter regionalny i będą one utrzymywane częściowo ze środków województwa,

- system szkolnictwa wyższego Wielkopolski musi zapewnić możliwości kształcenia ustawicznego i podyplomowego,

## Strategia Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013

Przedsięwzięcia planowane w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego są zbieżne z celami zapisanymi w Strategii Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013. Jest ona aktualizacją strategii, która została opracowana dla miasta w 1996 r.  Ze względu na zrealizowanie części zadań oraz w kontekście zmieniających się warunków otoczenia miasta, w nowej strategii pominięto zdezaktualizowane zadania oraz wpisano do niej nowe.  Dokumenty te są spójne w następujących punktach:

Cel strategiczny 1: Kreowanie nowoczesnej gospodarki wzmacniającej pozycję Kalisza jako lidera w regionie, a w szczególności:

- budowa nowoczesnego rynku pracy dzięki dostosowaniu kierunków kształcenia adekwatnie do jego potrzeb;

- ukształtowanie subregionalnej pozycji i funkcji miasta poprzez wzmocnienie instytucji usług o charakterze regionalnym

- stworzenie inkubatora technologicznego przy wykorzystaniu zaplecza technologicznego PWSZ.

#### Cel strategiczny 2: Poprawa jakości życia w mieście, a w szczególności:

#### rozwój akademickiego zaplecza infrastrukturalnego oraz kreowanie tradycji i wizerunku miasta akademickiego;

#### wzmocnienie systemu edukacyjnego miasta poprzez modernizację bazy materialnej szkół;

- wzmacnianie kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej atrakcyjności miasta poprzez poprawę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej miasta;

Cel strategiczny 4: Kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, a w szczególności:

- ukształtowanie efektywnej gospodarki nieruchomościami poprzez przygotowanie koncepcji poszerzenia miasta;

- poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta poprzez upowszechnienie dostępu do internetu szerokopasmowego, poprawa zaplecza parkingowego miasta oraz doposażenie miasta w podstawowe media infrastrukturalne;

- poprawa estetyki miasta poprzez stworzenie koncepcji zagospodarowania miejsc centralnych i reprezentacyjnych oraz poprawę krajobrazu miasta;

- kształtowanie efektywnej gospodarki nieruchomościami poprzez przygotowanie koncepcji poszerzenia granic miasta.

## Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza zgodny jest ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w następujących priorytetach i działaniach:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, którego celem jest wzrost atrakcyjności regionów poprzez oddziaływanie na ich obecne mocne strony za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Dzięki działaniom w ramach tego priorytetu zwiększy się mobilność zawodowa i przestrzenna mieszkańców regionu oraz wzrośnie ich dostęp do zatrudnienia.

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska – działanie to stawia sobie za cel budowę i modernizację systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

1.3. Regionalna infrastruktura społeczna – działanie to ma na celu poprawę poziomu życia poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie roli szkół wyższych i przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – celem tego działania jest wyrównanie dysproporcji między regionami w Polsce i w Unii Europejskiej w dostępie do infrastruktury informacyjnej poprzez wsparcie w zastosowaniu technik społeczeństwa informacyjnego w placówkach naukowo-badawczych oraz w modernizacji infrastruktury informatycznej.

Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach poprzez stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym oraz poprawę zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Działaniami, w ramach tego priorytetu, zgodnymi z Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza są:

2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, który ma na celu zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców w zakresie dostosowania umiejętności do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dostosowanie do niego potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców;

2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ma na celu dostosować je do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych i przygotować do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy przez zmianę kwalifikacji;

2.6. Regionalne Strategie Informacyjne i transfer wiedzy to działanie, które prowadzi do podniesienia potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy miedzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Priorytet 3: Rozwój lokalny poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagrożonych marginalizacją w celu umożliwienia im włączenia się w procesy rozwojowe kraju i Europy. Program Rewitalizacji zgodny jest z tym priorytetem głównie poprzez działania:

3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, które to ma na celu rozwój nowych funkcji obszaru powojskowego;

3.5. Lokalna infrastruktura społeczna - by poprawić jakość infrastruktury społecznej, w tym publicznych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

## Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011

Program Rewitalizacji spójny jest również z Programem ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011. Jednym z celów tego programu jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, który ma zostać osiągnięty dzięki budowie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja jednej z inwestycji w ramach rewitalizacji terenu powojskowego pozwoli beneficjentowi korzystać z tego urządzenia infrastrukturalnego.

## Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – ul. Poznańska 201-207

Przedsięwzięcia, które planuje się zrealizować w ramach rewitalizacji obszaru powojskowego zgodne są także z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – ul. Poznańska 201-207. Celem regulacji zawartych w ustaleniach Planu jest uporządkowanie gospodarki przestrzennej obszaru, tak by umożliwić przeznaczenie  i wykorzystanie częściowo uzbrojonego terenu na cele inwestycyjne i rewaloryzację z jednoczesną ochroną walorów środowiska przyrodniczego oraz wprowadzenie ładu przestrzennego.

Dla terenu tego ustalono funkcje usług kształtujących strukturę miasta. Są nimi przede wszystkim funkcja szkolnictwa wyższego z dopuszczeniem funkcji budownictwa mieszkaniowego, usług zdrowia i handlu związanych z funkcją podstawową, a także tereny, i urządzenia do gier sportowo-rekreacyjnych. Bezwzględne wykluczono produkcję przemysłową i lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W obszarze strefy sanitarnej zakazano  budowy obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zgodnie z Planem nie powinny powstać na rewitalizowanym obszarze także obiekty gospodarcze i garaże o charakterze czasowym, za wyjątkiem obiektów niezbędnych do organizacji placu budowy. Standardy akustyczne wyznaczone zostały jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania na trenie objętym opracowaniem nie mogą być przeprowadzone inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska lub mogące pogorszyć jego stan. Nie mogą być, także zlokalizowane obiekty i urządzenia dla prowadzenia działalności uslugowo-gospodarczek mogącej powodować przekroczenie norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poza granice działki. Istnieje również zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych. Ponad to nie powinny tam zostać zlokalizowane obiekty powodujące emisje zanieczyszczeń o charakterze odrowym oraz wytwarzających agresywne ścieki technologiczne i niebezpieczne odpady.

Zgodnie z Planem powinien też zostać utrzymany stan zieleni. W projektach dotyczących zabudowy rewitalizowanego obszaru powojskowego nie przewiduje się zmniejszenia jej połaci. Ponadto uwzględniono również możliwość wybudowania na terenie przyległym do obszaru powojskowego infrastruktury technicznej i dopuszczenie w związku z tym komunikacji pieszo-rowerowej jako funkcji dopuszczalnej.

## Wieloletni Plan Inwestycyjny Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza jest spójny z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008. Dokument ten zawiera zapis dotyczący budowy ścieżki rowerowej wzdłuż byłego terenu powojskowego.

# CZĘŚĆ III

# założenia programu rewitalizacji obszaru powojskowego

Pierwszym etapem prac było określenie, które obiekty znajdujące się na obszarze powojskowym mogą być wykorzystane w celu zaspokojenia potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, wynikających z niewystarczającej bazy dydaktycznej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy część znajdujących się na omawianym obszarze obiektów została wyburzona. Następnie określono zakres niezbędnych prac i inwestycji, by zaadaptować istniejącą infrastrukturę, wybudować nową, a także by nadać obszarowi nowe funkcje. Część zamierzeń została już zrealizowana. Zrealizowano inwestycję polegającą na zaadaptowaniu jednego z budynków na siłownię i klub fitness wraz z zapleczem socjalnym.

Planowanie przedsięwzięć mających na celu zrewitalizowanie obszaru powojskowego odbywało się przy współudziale Urzędu Miasta, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Archiwum Państwowego w Kaliszu.

## Okresy programowania 2005-2006 i lata następne

Budynki istniejące obecnie na terenie poddanym rewitalizacji, z uwagi na dobry stan techniczny, będą adaptowane dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Planuje się też wybudowanie kilku nowych obiektów.

W latach 2005-2006 planuje się utworzenie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego, obiektu noclegowo-socjalnego, wyposażenie tych budynków w osprzęt, meble i urządzenia. Ponadto zostanie przeprowadzony remont dwóch boisk  i wybudowana zostanie przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, z której będą korzystały obiekty szkolne i Archiwum. W etapie tym planuje się też budowę ścieżki rowerowej wdłuż ul. Poznańskiej - od ul. Stańczukowskiego do końca terenu powojskowego.

W kolejnym etapie, w latach 2007-2009, powstanie sala gimnastyczna, dwa korty tenisowe i dwa boiska do siatkówki plażowej, zmodernizowane zostanie boisko do piłki nożnej oraz powstanie kolejny budynek dydaktyczny i zamontowana zostanie instalacja monitoringu. Planuje się też budowę zespołu parkingowego z dojazdem do miejsc postojowych oraz budowę kanalizacji technicznej.W etapie tym na terenie powojskowym zmodernizowane zostaną drogi wewnętrzne oraz powstanie też skate park, a w jego sąsiedztwie planuje się wybudować parking. W ostatnim etapie rewitalizacji, do końca 2013 r., wybudowane zostaną: dom studenta, muszla koncertowa, kryty basen i bieżnia lekkoatletyczna.

## Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie

Planowane w ramach programu rewitalizacji inwestycje będą przeprowadzone na terenie powojskowym o powierzchni 8,2707 ha oraz obszarze przyległym od strony ul. Poznańskiej. Nieruchomość ta położona jest w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 201-205, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza w obrębie 127 jako działki: 1/10 o powierzchni 0,1197 ha i 1/12 o powierzchni 8,1510 ha, objęte Księgą Wieczystą Sądu Rejonowego w Kaliszu (Wydział Ksiąg Wieczystych Kw. nr 52584).

Właścicielem nieruchomości jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, która nabyła nieruchomość w drodze darowizny od Miasta Kalisza. Przekazanie nastąpiło na podstawie Uchwały nr XL/540/2001 z dnia 20 XII 2001 r. w sprawie nieruchomości zabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5, ul. Kaszubskiej 13, ul. Poznańskiej 201-205. W uchwale tej Rada Miasta wyraziła zgodę Zarządowi Miasta na dokonanie darowizny na rzecz Szkoły własności nieruchomości, na cele realizacji zadań statutowych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną oraz badawczą, a także zorganizowania campusu studenckiego – budowy Domu Studenta oraz zespołu obiektów sportowo – rekreacyjnych. Na rzecz Uczelni ustanowiona została nieodpłatnie służebność drogi koniecznej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1/8 o powierzchni 223 m² zapisanej w Kw. nr 46459 od ul. Poznańskiej do działek nr 1/10 i 1/12.

Umowa darowizny została sporządzona dnia 11 II 2002 r. w formie aktu notarialnego (nr rep. A:999/2002) zawartego w Kancelarii Notarialnej Dariusza Rodeckiego. W chwili przekazania wartość przedmiotu darowizny wynosiła 3 338 728,00 zł, w tym wartość gruntu – 1 654 140,00 zł, a budynków, budowli i urządzeń – 1 684 588,00 zł. W skład nieruchomości wchodziły wówczas:

- budynek nr 1 – budynek wielofunkcyjny z kotłownią o powierzchni użytkowej 1273 m², jednopiętrowy, podpiwniczony, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 2 – magazyn o powierzchni użytkowej 3369 m², jednopiętrowy, podpiwniczony, konstrukcji żelbetowej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 4 – magazyn o powierzchni użytkowej 77 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 5 – wartownia o powierzchni użytkowej 1187 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 6 – garaż o powierzchni użytkowej 386 m², parterowy, konstrukcji żelbetowej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 7 – magazyn o powierzchni użytkowej 52 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 8 – magazyn o powierzchni użytkowej 135 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 9 – magazyn o powierzchni użytkowej 13 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 10 – magazyn o powierzchni użytkowej 155 m², parterowy, podpiwniczony, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 11 – obiekt gospodarczy o powierzchni użytkowej 50 m², parterowy, konstrukcji żelbetowej z elementów pólfabrykatowych, dach – dźwigary żelbetowe kryte płytami falistymi z tworzywa sztucznego,

- budynek nr 12 – wiata o powierzchni użytkowej 66 m², konstrukcja stalowa kryta płytami falistymi z tworzywa sztucznego,

- budynek nr 13 – trafostacja o powierzchni użytkowej 42 m², parterowy, konstrukcja murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 14 – garaż z zajezdnią wózków akumulatorowych o powierzchni użytkowej 632 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 15 – warsztat o powierzchni użytkowej 531 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 16 – wiata o powierzchni użytkowej 29 m², konstrukcji stalowej kryta eternitem falistym,

- budynek nr 17 – budynek warsztatowo-magazynowy o powierzchni użytkowej 288 m², parterowy, konstrukcji murowanej ze stropodachem krytym papą,

- budynek nr 18 – wiata magazynowa o powierzchni użytkowej 173 m², konstrukcji stalowej, kryta blacha trapezową,

- budynek nr 19 – wiata o powierzchni użytkowej 117 m², konstrukcji stalowej, kryta płytami falistymi z tworzywa sztucznego,

- budynek nr 28 – myjnia samochodowa o powierzchni użytkowej 122 m², konstrukcji krytej płytami falistymi z tworzywa sztucznego,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć centralnego ogrzewania

- sieć elektryczna,

- drogi,

- place,

- ogrodzenia,

- zbiorniki paliwowe,

- zbiornik p. poż.,

- dół gnilny,

- osadnik bezodpływowy.

Właścicielem nieruchomości jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu (PWSZ), która została utworzona z dniem 15 VII 1999 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 VII 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (Dz. U. nr 60, poz. 640). Uczelnia rozpoczęła działalność w roku szkolnym 1999/2000, a studenci kształceni są w systemie studiów dziennych zawodowych, zaocznych studiów zawodowych i studiów podyplomowych. Od roku akademickiego 2004/2005 nie jest już prowadzony system studiów wieczorowych. W pierwszym roku działalności prowadzone były w PWSZ specjalności zawodowe takie jak: zarządzanie biznesem, technologia maszyn i elektroenergetyka. Do roku szkolnego 2004/2005 katalog specjalności został poszerzony o zarządzanie w instytucjach samorządowych, inżynieria ochrony środowiska, fizjoterapia, położnictwo i pielęgniarstwo. Planuje się kolejne poszerzenie zakresu specjalności. Studia podyplomowe prowadzone są na specjalnościach: organizacja i zarządzanie oświatą w nowej strukturze systemu edukacji, przyroda, informatyka i technologie informacyjne, logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rachunkowość – od podstaw rachunkowości do audytu, zarządzanie czynnikiem ludzkim w firmie – zatrudnianie, wynagradzanie, motywowanie i fizjoterapia w odnowie biologicznej.

Studenci PWSZ mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich uzupełniających na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (umowa o współpracy z dnia 11 IV 2001 r.) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (porozumienie o współpracy z dnia 6 XII 2002 r.), dla której PWSZ udostępnia też, na odrębnie ustalonych warunkach, bazę lokalową – dla prowadzenia w Kaliszu tychże studiów. Ponadto ma miejsce współpraca z innymi uczelniami. Kierunki położnictwo i pielęgniarstwo prowadzone są dzięki współpracy z Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a współpraca obejmująca wymianę studentów powadzona jest z Białoruską Państwową Akademią Ekonomiczną w Mińsku; Akademią Ekonomiczną im. D.A. Cenova w Swisztow w Bułgarii; Fachhochschule Erfurt, Fachhochschule Jena, Univesity of National and World Economy in Sofia, Suleyman Dermirel University in Isparta, University of Applied Sciences i Uniwersytetem Biottera w Bukareszcie, gdzie dodatkowo wymiana obejmuje praktyki zawodowe. W kwietniu 2004 r. Uczelnia otrzymała Kartę Erasmusa.

Władze uczelni, dbając o odpowiedni program praktyk i dążąc do dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy, podpisały także umowę z firmą Patt&Whitney Kalisz Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy odbywa się współpraca przy ustalaniu programów kształcenia studentów Instytutu Politechnicznego (przed dniem 1 IX 2004 r. był to Instytut Technologii Maszyn). Firma finansuje lub dofinansowuje dodatkowe zajęcia dla wybranych studentów, w zakresie umożliwiającym przygotowanie absolwentów do pracy w kaliskiej spółce i innych przedsiębiorstwach United Technology Corporation.

Studia w PWSZ trwają 3,5 roku (7 semestrów), a w przypadku specjalności położnictwo i pielęgniarstwo – 3 lata (6 semestrów). Absolwenci otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego i tytułu licencjata, a w przypadku specjalności technicznych – tytułu inżyniera.

Od początku istnienia Uczelni szybko rośnie liczba studentów. Dane dotyczące kształtowania się liczby studentów ogółem zestawione zostały w tabeli 31 i przedstawione graficznie na wykresie 2.

Tabela 31. Liczba studentów PWSZ w Kaliszu w latach 1999-2005

| Wyszczególnienie | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2004/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| studenci ogółem | 470 | 1702 | 3152 | 4520 | 5573 |
| studenci studiów dziennych | 205 | 772 | 1417 | 2150 | 2835 |
| studenci studiów zaocznych |  | 473 | 1062 | 1498 | 1822 |
| studenci studiów wieczorowych | 57 | 47 | 40 | 40 | - |
| studenci studiów podyplomowych | 208 | 410 | 633 | 822 | 916 |

Źródło: Opracowanie na podstawie Informatora dla kandydatów na studia w roku akademickim 2004/2005.

Wykres 2. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu

Źródło: Opracowanie na podstawie tabeli 31.

Liczba studentów PWSZ w Kaliszu w roku akademickim 2004/2005 wynosi 5573 osoby. Od roku szkolnego 1999/2000 wzrosła ona o 5103 studentów, czyli ponad dziesięciokrotnie. Najwięcej studentów kształci się w bieżącym roku akademickim 2004/2005 na specjalnościach zarządzanie biznesem – 1734 osoby i zarządzanie w instytucjach samorządowych – 1119 studentów. Inżynierię ochrony środowiska studiują 754 osoby, fizjoterapię – 434, technologię maszyn - 409 a elektroenergetykę - 384. Na specjalności pielęgniarstwo studiuje 149 studentów, na pielęgniarstwie pomostowym – 108, na położnictwie – 164, a na położnictwie pomostowym – 55. Dynamiczny wzrost ilości studentów i planowane zwiększenie wachlarza specjalności stawia przed władzami uczelni konieczność rozbudowy zaplecza dydaktycznego szkoły.

Obecnie Uczelnia nie posiada wystarczającej ilości pomieszczeń dydaktycznych. Zestawienie budynków, sal i obiektów sportowych zajętych na prowadzenie zajęć przedstawione zostało w tabeli 32.

Tabela 32. Wykaz sal dydaktycznych PWSZ w Kaliszu

| Wyszczególnienie | ilość sal | liczba Miejsc | powierzchnia (w m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Instytut Zarządzania Biznesem, ul. Nowy Świat 4 |  |  |  |
| sale wykładowe | 3 | 410 | 442,91 |
| sale seminaryjne | 9 | 299 | 393,59 |
| sale ćwiczeniowe | 1 | 16 | 35,81 |
| pracownie informatyczne | 1 | 30 | 80,12 |
| sale czytelni | 1 | 23 | 105,89 |
| Instytut Zarządzania w Instytucjach Samorządowych ul. Łódzka 149 |  |  |  |
| sale wykładowe | 3 | 290 | 286,69 |
| sale seminaryjne | 5 | 160 | 225,80 |
| sale ćwiczeniowe | 2 | 35 | 56,00 |
| pracownie informatyczne | 1 | 30 | 57,60 |
| biblioteka – czytelnia | 2 | 40 | 142,80 |
| Instytuty Medyczne, ul. Kaszubska 13 |  |  |  |
| sale wykładowe | 5 | 400 | 423,90 |
| sale seminaryjne | 6 | 180 | 245,20 |
| sale ćwiczeniowe | 14 | 252 | 543,40 |
| biblioteka – czytelnia | 1 | 20 | 92,30 |
| obiekty sportowe: - boisko do piłki nożnej - boisko do siatkówki | 1 1 |  | 1800,00 300,00 |
| Instytuty Techniczne, ul. Częstochowska 140 (dzierżawione w biurowcu WSK) |  |  |  |
| sale wykładowe | 8 | 562 | 740,50 |
| sale seminaryjne | 7 | 204 | 323,00 |
| sale laboratoryjne | 12 | 194 | 597,40 |
| biblioteka – czytelnia | 1 | 9 stanowisk komputerowych 15 stanowisk czytelnianych | 290,80 |
| Biblioteka – czytelnia, ul. Nowy Świat 5 (wynajem) |  |  |  |
| biblioteka z czytelnią | 1 | 8 stanowisk komputerowych 8 stanowisk czytelnianych | 55,00 |
| zaplecze z magazynem | 1 |  | 64,60 |
| Studium Wychowania Fizycznego, ul. Poznańska 201-205 |  |  |  |
| budynek sportowy: - siłownia - klub fitness - zaplecze socjalne - magazyn sprzętu sportowego | 1 1 1 1 |  | 204,76 229,04 106,23 48,97 |
| obiekty sportowe: - boisko do piłki nożnej - boisko do siatkówki plażowej - boisko do siatkówki na podłożu asfaltowym - boisko do koszykówki | 1 2 1 2 |  | 4000,00 500,00 250,00 800,00 |
| Collegium Novum, ul. Nowy Świat 4a |  |  |  |
| aula | 1 | 500 | 505,10 |
| sale wykładowe | 2 | 312 | 356,40 |
| sale seminaryjne | 8 | 400 | 455,30 |
| sale informatyczne | 1 | 30 | 68,20 |
| czytelnia - wypożyczalnia | 1 | 60 | 254,50 |
| sala sportowa do gry w siatkówkę i koszykówkę | 1 | 124 miejsca na trybunach | 578,50 |
| szatnie z łazienkami | 1 |  | 70,60 |
| Sale dzierżawione |  |  |  |
| basen pływacki OSRiR | 1 |  | 300,00 |
| sala Ośrodka Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej | 1 |  | 200,00 |
| sala gimnastyczna, III L.O. im. M. Kopernika | 2 |  | 600,00 |

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania Rektora z działalności Państwowej szkoły Wyższej w Kaliszu w roku akademickim 2003/2004.

Uczelnia dysponuje salami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 9551,30 m² oraz boiskami sportowymi o powierzchni 7650 m². Zajęcia odbywają się w 23 salach wykładowych o łącznej liczbie 2574 miejsc, 37 salach seminaryjnych mieszczących w sumie 1253 studentów, 20 salach ćwiczeniowych przystosowanych do pomieszczenia łącznie 368 osób, w 12 laboratoriach ze 194 stanowiskami, w 4 pracowniach informatycznych z miejscami dla 90 uczniów. Poza tym uczelnia dysponuje łącznie 8 boiskami, 3 salami gimnastycznymi, siłownią i klubem fitness.

Studenci PWSZ mogą ubiegać się także o miejsca w domach studenckich. PWSZ udostępniła ich w roku 2004/2005 zaledwie 279. We własnym Domu Studenta „Bulionik” znajduje się 150 łóżek, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. A. Orione – 70, w hotelu “U Bogdana” – 50 oraz w “Novum”- 9 miejsc. Ilość dostępnych miejsc w akademikach jest niewielka i niewystarczająca. Rosnące potrzeby socjalne studentów jak i ich liczba sprawiły, że władze Uczelni podjęły działania w celu zwiększenia liczby miejsc w akademikach.

Na terenie obszaru zajmowanego kiedyś przez jednostkę wojskową funkcjonuje obecnie także Archiwum Państwowe. Jego siedziba powstała tam w latach 2003-2004 i znajduje się obecnie w zaadaptowanym  obiekcie powojskowym o pow. użytkowej 2100 m2.  Celem jednostki jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie spuścizny historycznej regionu. Działka posiada uregulowany stan prawny.

W Archiwum działa obecnie jedyna dla południowo-wschodniej Wielkopolski pracownia konserwatorsko-renowacyjna dokumentów. Niestety nie jest ono dostatecznie wyposażone by realizować zadania własne jak i świadczyć usługi dla instytucji zajmujących się gromadzeniem dokumentów: archiwów, muzeów, sądów, bibliotek itp. Archiwalia szczególnie te najstarsze narażone są na różnego zagrożenia biologiczne (pleśnie, grzyby, bakterie). Proces działalności ww. czynników szczególnie zaawansowany jest  w archiwach sądowych (akta hipoteczne, notarialne, sądowe itp.). Akta te Archiwum przejmie do wieczystego przechowania i udostępniania, po uprzedniej dezynfekcji i konserwacji, stąd istnieje potrzeba wprowadzenia do pracowni stanowiska do dezynfekcji archiwaliów, na które składa się zakup i montaż próżniowej komory fumigacyjnej (gazowej) wraz z urządzeniami towarzyszącymi (monitoring pomieszczeń, katalityczna spalarka tlenku etylenu, system raportowania procesu) oraz urządzenie 2 pomieszczeń dla zapewnienia funkcjonowania stanowiska, w tym przygotowania dokumentów do procesu dezynfekcji. Istotnym jest fakt, iż przeprowadzenie obecnego zasobu do nowej siedziby (według posiadanych ekspertyz z Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów) wymaga przeprowadzenia jego całości przez komorę fumigacyjną – odgazowania. Obecnie w Archiwum przechowywane jest 2 km akt, a po rozbudowie, w nowej siedzibie zwiększy się ich ilość o kolejne 2 km, w tym pojawią się dokumenty przejęte z archiwów – poznańskiego, łódzkiego i innych, a dotyczących regionu kaliskiego. Archiwizacji w placówce podlegają dokumenty ze 160 kaliskich instytucji. Urządzone w nowej siedzibie zaplecze naukowe, umożliwi badania naukowe i prowadzenie szkoleń dla studentów, z wykorzystaniem bogatego zbioru archiwaliów. Współpraca Archiwum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaowocowała planami stworzenia na tej uczelni specjalności archiwistyka, a w przyszłości – kierunku o tej nazwie. W placówce prowadzone są tez szkolenia dla osób skierowanych na nie z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu. Stąd niezbędne staje się urządzenie w nowej siedzibie kompleksowego stanowiska do dezynfekcji zbiorów, chroniąc w ten sposób dokumenty i ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem ewentualnych biologicznych zakażeń, posiadanych już w aktach przejmowanych do przechowywania zbiorów. Archiwum Państwowe w Kaliszu gromadzone archiwalia udostępnia dla celów naukowych, wystawienniczych, edukacyjnych, edytorskich dla ludności z kraju i zza granicy oraz dla instytucji, w tym także dla szkół średnich i wyższych, z którymi prowadzi od lat współpracę.

Z powodu kilkuletniego nieużytkowania niektórych budynków znajdujących się na rewitalizowanym terenie, w momencie nabycia ich przez Szkołę drogą darowizny, były one znacznie lub całkowicie dewastowane bądź zniszczone. Z uwagi na zły stan wielu budynków i budowli zostały one poddane rozbiórce. Były to budynki nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 16, nr 18 i nr 19. Rozbiórkę tych obiektów zgłoszono w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Kaliszu w dniu 26 VII 2002 r.

W wyniku zaadaptowania jednego z obiektów na potrzeby Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego PWSZ powstał budynek sportowy. Prace przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wydanym przez Prezydenta Miasta dnia 15 XI 2002 r. Obecnie jest on użytkowany na mocy decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza z 29 IX 2003 r., nr 15/03 (opis budynku zamieszczony został w tabeli 32). Funkcjonująca tam siłownia jest bogato wyposażona w sprzęt do ćwiczeń siłowych i wytrzymałościowych. Na rewitalizowanym terenie znajduje się także portiernia (wyremontowana wartownia), w której znajduje się sala konferencyjna na 40 miejsc o powierzchni 85,70 m² i drewniany domek, tzw. „chata polska”, w której odbywają się spotkania integracyjne dla studentów i młodzieży.

Zdegradowany obszar powojskowy został poddany rewitalizacji, by zmienić jego funkcje i zaadaptować cały teren do potrzeb edukacyjnych, społecznych i gospodarczych. Odpowiednie zagospodarowanie nieruchomości pozwoli PWSZ zwiększyć wyposażenie w infrastrukturę edukacyjną, przez co zmniejszy jej braki. Jest to obszar, na którym Uczelnia może zrealizować inwestycje bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z nabyciem budynków lub nieruchomości gruntowych i kompleksowym zagospodarowaniem jej dla celów inwestycyjnych. Bez wątpienia do rozwoju funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych, na omawianym terenie, oraz do jego ożywienia przyczyni się też Archiwum Państwowe. Jednostka ta odgrywa bowiem istotna rolę dla szerokiego grona podmiotów korzystających ze zgromadzonych w niej zbiorów archiwaliów.

Ponadto utworzenie i rozbudowa istniejących tam obiektów sportowych, oraz budowa muszli koncertowej pozwoli studentom, jak i mieszkańcom miasta na czynny udział w życiu społecznym. Z użytkowanych już obiektów sportowych mogą korzystać bowiem wszyscy mieszkańcy miasta. Uzupełnieniem tego projektu będzie budowa parkingu. Jest on niezbędny z uwagi na charakter znajdujących się na terenie powojskowym obiektów i jego sąsiedztwo z cmentarzem miejskim/komunalnym. Zaadaptowanie powierzchni terenu powojskowego i istniejących na nim budynków przyczyni się do poprawy estetyki i ożywienia części miasta, w której się znajduje. Powstały w ramach rewitalizacji campus studencki i sale dydaktyczne zaktywizują gospodarczo rejon miasta poprzez powstanie w okolicy obecnego terenu powojskowego jednostek handlowych i usługowych. Dzięki temu zostaną utworzone nowe miejsca pracy. Do realizacji niektórych zamierzeń włączyły się też podmioty sektora prywatnego. Budowę kanału teletechnicznego zadeklarowała Telekomunikacja Polska S.A. z Telewizją Kablową (pełna nazwa??). Jego powstanie pozwoli korzystać Szkole jako placówce naukowo-badawczej z dostępu do inernetu szerokopasmowego i zwiększy dostęp do linii telefonicznych. Zrewitalizowanie obszaru przyczyni się również do zwiększenia częstotliwości i liczby kursów autobusów komunikacji miejskiej.

By przyczynić się do rozwoju działalności edukacyjnej PWSZ organy miasta zdecydowały się współpracować z władzami Uczelni w zagospodarowaniu terenu. Podmioty te będą wspólnie realizować wiele spośród inwestycji zaplanowanych na kolejne etapy rewitalizacji. Na sfinansowanie części z nich będą starały się uzyskać wsparcie z Funduszy Unijnych w ramach ZPORR. W 2005 r. z budżetu miasta pokryte zostaną koszty budowy ścieżki rowerowej przy terenie byłej jednostki wojskowej, wzdłuż ul. Poznańskiej. Będzie ona doskonałym uzupełnieniem dla obiektów sportowych, których budowę planuje się w ramach rewitalizacji. Przyczyni się ona do popularyzacji sportu oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Konieczne jest też wybudowanie zespołu parkingowego z dojazdem z uwagi na charakter użytkowy obiektów znajdujących się na tym terenie.

## Podział na projekty i zadania inwestycyjne

W I etapie – pilotażowym, czyli w latach 2005-2006, planuje się przeprowadzenie następujących prac:

- adaptacja magazynu lotniczego na budynek dydaktyczno-laboratoryjny,

- adaptacja budynku warsztatowo-magazynowego na obiekt noclegowo-socjalny,

- budowa przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną,

- położenie nawierzchni syntetycznej na dwóch istniejących boiskach otwartych – jedno boisko do koszykówki i jedno do siatkówki,

- budowa ścieżki rowerowej od ul. Stańczukowskiego do terenów powojskowych.

W latach 2007-2009 (II etap) planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

- budowa dwóch kortów tenisowych i dwóch boisk do siatkówki plażowej na istniejącej nawierzchni piaszczystej i modernizacja boiska do piłki nożnej,

- budowa kanalizacji technicznej dwuotworowej wzdłuż terenu powojskowego,

- budowa zespołu parkingowego z dojazdem,

- adaptacja budynku sztabowego na budynek dydaktyczny,

- budowa skate parku,

- rozbudowa pionowa częściowo wykorzystanego już obiektu, w którym znajduje się siłownia i klub fitness, z adaptacją na salę gimnastyczną,

- modernizacja i przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych,

- montaż instalacji monitoringu dla obiektów: PWSZ, Archiwum i obiektów ogólnodostępnych.

W III etapie, przypadającym na lata 2010-2013, planuje się wykonać następujące zadania:

- budowa domu studenta na ok. 80 miejsc noclegowych, o powierzchni zabudowy 
ok. 650 m² - dwu lub trzykondygnacyjnego,

- budowa muszli koncertowej z zapleczem dla artystów o pow. zabudowy ok. 500 m² i widownią na 1000 miejsc,

- budowa basenu krytego pełnowymiarowego olimpijskiego 25 m z zapleczem,

- budowa bieżni lekkoatletycznej o dystansie 200 m.

## Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

Przy kwalifikowaniu zadań do pierwszego etapu rewitalizacji uwzględniono dotychczas zrealizowane projekty oraz fakt, że Uczelnia obecnie wynajmuje sale dydaktyczne i miejsca noclegowe w domach studenckich innych uczelni - a takie właśnie mają powstać dzięki zaadaptowaniu istniejącej infrastruktury. Pozwoli to w przyszłości zmienić przeznaczenie nakładów finansowych z dzierżaw budynku i miejsc noclegowych, na zwiększanie bazy dydaktycznej, a w tym także wyposażenia sal. Kolejnym argumentem, wziętym pod uwagę przy ustalaniu kolejności realizacji przedsięwzięć, była chęć zapobieżenia pustoszeniu istniejących obiektów, co ma miejsce z uwagi na brak ich eksploatacji. Wykorzystanie tych budynków pozwoli na zmniejszenie kosztów inwestycji.

Budowa przepompowni ścieków jest niezbędna dla korzystania z kolektora sanitarnego, który Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu planuje wybudować przy ul. Poznańskiej. Jak wynika z wstępnych ustaleń z zarządem Przedsiębiorstwa inwestycja ta będzie przeprowadzona po umieszczeniu jej w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2006-2008”. Dzięki wykorzystaniu przepompowni i kanalizacji ciśnieniowej ścieki z terenu objętego opracowaniem odprowadzane będą do kolektora. Aktualnie wykorzystywane są w tym celu bezodpływowe zbiorniki, z których ścieki sanitarne wywożone są do oczyszczalni ścieków.

By zapewnić infrastrukturę techniczną związaną z dostępnością komunikacyjną niezbędne jest wybudowanie ścieżki rowerowej. Z uwagi na charakter placówek funkcjonujących na omawianym terenie przewiduje się dużą liczbę osób je odwiedzających. Przyczyni się więc ona do poprawy dostępności komunikacyjnej i wzrostu bezpieczeństwa na trasie wiodącej ul. Poznańską do campusu studenckiego i Archiwum Państwowego.

Planując zadania do realizacji odpowiednie podmioty uwzględniły swoje możliwości finansowe. Dodatkowym uzasadnieniem jest posiadanie przez PWSZ i Wydział ???? w Urzędzie Miasta dokumentacji technicznej dla tych inwestycji.

## Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

W celu umożliwienia weryfikacji stopnia realizacji celów konieczne jest ich skwantyfikowanie, czyli określenie wskaźników produktu i rezultatu. Wskaźniki te zostały wybrane z listy wskaźników systemowych, opracowanych dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oprócz tego w niektórych przypadkach opracowano wskaźniki produktu i rezultatu, które wprawdzie nie figurują w wykazie wskaźników systemowych, ale są dostosowane do specyfiki danego projektu. Opracowanie tych wskaźników ma na celu dokładniejszą weryfikację stopnia realizacji celów programu rewitalizacji.

W wyniku realizacji I etapu rewitalizacji obszaru powojskowego w Kaliszu zakłada się osiągnięcie następujących wskaźników:

Produkty:

| Kod wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 3.3.8 | Liczba budynków poddanych renowacji | 1 szt. |
| 3.3.9 | Powierzchnia budynków poddanych renowacji | 4362,63 m² |
| 3.3.16 | Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji | 81510 m² |
| 3.3.20 | Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno | 2 szt. |
| 3.3.21 | Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne | 4362,63 m² |
| 3.3.31 | Liczba nowych miejsc noclegowych w obiekcie socjalnym | 39 szt. |
| 3.3.33 | Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-wojskowych | 40 m² |
| 3.3.34 | Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym | 5012,63 m² |

Dodatkowo  przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników produktu (nie ujętych w wykazie wskaźników systemowych):

- liczba zaadaptowanych obiektów – 2;

- liczba wybudowanych obiektów – 1;

- liczba zmodernizowanych obiektów sportowych – 2;

- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury technicznej – 2;

- powierzchnia zabudowanego terenu – 2802,57 m²;

- powierzchnia powstałych sal dydaktycznych – 2264,91 m²;

- liczba powstałych sal dydaktycznych – 33;

- liczba miejsc w powstałych salach dydaktycznych – ok. 650

- powierzchnia użytkowa pokoi w obiekcie noclegowo-socjalnym – 203,19 m²;

- liczba pokoi w obiekcie noclegowo-socjalnym – 11;

- powierzchnia nowej nawierzchni na boiskach – 650 m²;

- długość kolektora - 300 m;

- długość wybudowanej ścieżki rowerowej – 2 300 m;

- powierzchnia wybudowanej ścieżki rowerowej – 8 050 m².

Rezultaty:

| Kod wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 3.3.42 | Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana | 4362,63 m² |
| 3.3.44 | Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych | 2 szt. |

Dodatkowo  przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu (nie ujętych w wykazie wskaźników systemowych):

- poprawa zagospodarowania obszaru miasta;

- poprawa estetyki jednego z reprezentacyjnych terenów miasta, jakim są jego granice;

- liczba nowych punktów handlowo-usługowych na rewitalizowanym terenie – 2;

- liczba nowo powstałych miejsc pracy:

60 osób – pracownicy dydaktyczni;

10 osób – pracownicy administracji i obsługi technicznej;

- liczba budynków obsługiwanych przez przepompownię – 5;

Oddziaływanie:

- powstanie nowych obiektów usługowych i handlowych w bliskim sąsiedztwie campusu;

- studenci specjalności politechnicznych, poprzez wzbogacenie zaplecza dydaktycznego i socjalnego oraz poszerzenie zakresu kształcenia;

- studenci PWSZ i mieszkańcy miasta, dzięki możliwości korzystania z obiektów sportowych i ścieżki rowerowej;

- korzystny wpływ na środowisko naturalne dzięki budowie kanalizacji sanitarnej i infrastruktury towarzyszącej.

# Część IV

# plany działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym

## Plan działań przestrzennych

### 1.1. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej

Budowa przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną

Przedsięwzięcie to, oprócz budowy samej przepompowni, obejmie też budowę przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej. Przepompownia ta będzie obsługiwać wszystkie budynki. znajdujące się na rewitalizowanym obszarze powojskowym. Dzięki tej inwestycji ścieki sanitarne z całego obszaru odprowadzane będą do kolektora sanitarnego, którego powstanie przewiduje się na lata 2006-2008 r.

Inwestycja ta realizowana będzie w pierwszym etapie rewitalizacji wspólnie przez PWSZ i Archiwum Państwowe w Kaliszu. Zgodnie z deklaracją zapisaną w Piśmie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych WO-213-1/04 z dnia 18 III 2004 r. Archiwum pokryje ¼ kosztów planowanego przedsięwzięcia. Realizatorzy będą starali się pozyskać dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszy Unii Europejskiej. Podmiotem wnioskującym będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Budowa ścieżki rowerowej

W I etapie rewitalizacji planuje się wybudować ścieżkę rowerową, wzdłuż ul. Poznańskiej - od ul. Stańczukowskiego do końca działki, na której kiedyś znajdowała się jednostka wojskowa. Inwestycja ta sfinansowana będzie z środków pochodzących z budżetu miasta. Wybudowanie ścieżki przyczyni się do popularyzacji sportu wśród Kaliszan oraz do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Będzie ona doskonałym uzupełnieniem dla kompleksu obiektów sportowych powstałych na rewitalizowanym terenie.

Budowa kanalizacji technicznej

Budowa kanalizacji technicznej dwuotworowej wzdłuż ul. Poznańskiej jest przedsięwzięciem niezwykle istotnym dla rozwijającej się Uczelni. Dostęp do sieci teletechnicznej jest niezbędny dla powstania na rewitalizowanym terenie campusu studenckiego PWSZ. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w II etapie rewitalizacji przez Telekomunikację Polską S.A. oddziała w Kaliszu i Telewizję Kablową (??? Proszę uszczegółowić nazwy). Przewiduje się, że jej długość wyniesie 2000 m.

Modernizacja i przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych

Przedsięwzięcie to sfinansowane zostanie ze środków finansowych pochodzących z budżetów miasta i PWSZ. Jego realizację zaplanowano na II etap rewitalizacji przypadającej na lata 2007-2009. Modernizacja i rozbudowa dróg wewnętrznych jest niezbędna dla stworzenia na terenie campusu odpowiedniej niezbędnej infrastruktury technicznej.

Budowa zespołu parkingowego z dojazdem

Inwestycja ta będzie wykonywana w II etapie procesu rewitalizacji sukcesywnie w miarę rozbudowy obiektów na rewitalizowanym terenie. Jej realizacją zajmie się samorząd miejski. Z infrastruktury tej będą korzystać wszyscy udający się do PWSZ, Archiwum lub obiektów sportowych. Ponadto jest ona niezbędna dla przeprowadzania imprez rozrywkowych i kulturalnych, które obecnie organizowane są na terenie powojskowym oraz tych, które będą odbywały się w przyszłości w związku z rozbudową infrastruktury społecznej. Wstępnie zakłada się, że na parkingu znajdzie się ok. 60 miejsc postojowych.

Instalacja systemu monitoringu

Przedsięwzięcie to zaplanowane zostało na II etap rewitalizacji analizowanego obszaru. Po zagospodarowaniu tego terenu przez PWSZ i przystosowaniu Archiwum do obsługi szerszego grona zainteresowanych materiałami archiwalnymi zasadne są zakup i montaż instalacji monitoringu w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osobom przebywającym na tym terenie jak i użytkownikom ścieżki rowerowej i parkingu. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w wspólnie przez organy miasta i Straż Miejską ???.

### 1.2. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej

Adaptacja byłego magazynu lotniczego na budynek dydaktyczno-laboratoryjny

W ramach adaptacji budynku pozostałego po stacjonującej jednostce wojskowej, w celu przystosowania jej do celów dydaktycznych PWSZ, zostaną wykonane następujące prace: dobudowanie wejścia, zaopatrzenie budynku w dwa nowe dźwigi osobowe, dobudowanie klatek schodowych, wymianę i zmianę wielkości okien, wymianę posadzki, ocieplenie budynku, docieplenie dachu i projekt elewacji. Poza wymienionymi pracami budowlanymi zostaną również wykonane instalacje wodno-kanalizacyjne i deszczowe, instalacja c.o., technologia kotłowni gazowej i instalacja gazowa, instalacje elektryczne, instalacja antywłamaniowa, instalacja sygnalizacji pożarowej, okablowanie strukturalne, centrala telefoniczna i sprzęt aktywny oraz wentylacje i klimatyzacja. Wykonane zostaną również przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz przyłącze linii kablowych n-n. Oprócz sal dydaktyczno-laboratoryjnych powstaną tam pomieszczenia administracyjne uczelni. Powiększenie zasobu sal dydaktycznych pozwoli władzom uczelni zwiększyć liczbę osób przyjmowanych na studia. Już w chwili obecnej poszerza się zakres kształcenia. W roku akademickim 2005/2006, w ramach Instytutu Politechnicznego, rozpocznie się kształcenie na specjalnościach: budowa silników lotniczych (limit 40 osób) i inżynieria komputerowa (limit 100 osób). W kolejnym roku akademickim planuje się otwarcie specjalności budownictwo lądowe obszarów wiejskich oraz kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Rozbudowa tego obiektu pozwoli przenieść cały Instytut Politechniczny na rewitalizowany teren.

W budynku będą funkcjonowały również klubokawiarnia, cztery pokoje gościnne z łazienkami, pokoje profesorskie, pokoje wykładowców i pokoje asystentów. Będzie znajdowała się tam też czytelnia. Realizacja projektu przewidziana została przez władze PWSZ na I etap rewitalizacji. Będzie ona finansowana ze środków pochodzących z budżetu Uczelni, MENiS i z Funduszy Europejskich.

Adaptacja byłego budynku warsztatowo-magazynowego na obiekt noclegowo-socjalny

Przystosowanie obiektu do funkcji noclegowo-socjalnej wymaga przeprowadzenia prac obejmujących roboty budowlane polegające na zmianie funkcji budynku, wymianie i zmianie wielkości okien, wymianie posadzki, ociepleniu budynku, dobudowaniu wejścia, wymianie pokrycia dachu z dociepleniem oraz wykonaniu elewacji obiektu. Ponadto stworzone zostaną: instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja gazowa, instalacje elektryczne, technologia kotłowni gazowej. W budynku znajdą się również przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej. Oprócz pokojów, łazienek i toalet w obiekcie tym powstanie również kuchnia.

Dzięki powiększeniu bazy noclegowej o 39 miejsc w I etapie (i o ok. 80 w III etapie) uczelnia będzie zaspokajała sukcesywnie swe potrzeby lokalowe. Pozwoli to wyjść naprzeciw potrzebom studentów i stworzyć odpowiednią liczbę miejsc noclegowych. Budynek noclegowo-socjalny będzie zajmowany zarówno przez studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. Jego powstanie przewidziano na I etap rewitalizacji. Jego budowa będzie finansowana ze środków pochodzących z budżetu Uczelni, MENiS i z Funduszy Europejskich.

Budowa budynku dydaktycznego w II etapie realizacji programu

Kolejne przedsięwzięcia, skutkiem których zwiększy się ilość sal dydaktycznych wykorzystywanych przez PWSZ, mają na celu zwiększenie naboru na studia, pozwolić na wprowadzenie nowych specjalności i uatrakcyjnienie programu studiów. Realizacją inwestycji zajmą się władze Uczelni. Będą starały się one pozyskać na to przedsięwzięcie środki z Funduszy Unii Europejskiej.

Budowa skate parku

Powstanie tego obiektu zaplanowano na II etap inwestycji. Jego użytkownikami będą osoby uprawiające jazdę na deskorolce. Budowa skate parku przyczyni się do popularyzacji tego sportu a dla jego miłośników będzie stanowiła dużą atrakcję. Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno w Kaliszu jak i w sąsiednich miastach brakuje tego typu obiektów, przewiduje się, że będą z niego korzystać zainteresowani również z sąsiednich miejscowości. Przedsięwzięcie będzie finansowane z środków pochodzących z budżetów miasta, PWSZ i Funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR???.

Budowa obiektów sportowych

Zarówno modernizacja nawierzchni istniejących boisk, jak i budowa kortów tenisowych, powstanie sali gimnastycznej w wyniku rozbudowy budynku, w którym obecnie znajduje się klub fitness, oraz basenu - dają studentom oraz mieszkańcom miasta możliwość aktywnego uprawiania sportu. Wzbogacenie infrastruktury sportowej pozwoli poszerzyć ilość sekcji sportowych działających w PWSZ. Poza tym dla niektórych specjalności obowiązkowe są zajęcia prowadzone na basenie. Przedsięwzięcia te realizowane będą w II i III etapie rewitalizacji przez władze PWSZ.

Położenie nawierzchni syntetycznej na dwóch otwartych boiskach o nawierzchni asfaltowej zostanie sfinansowane z środków własnych PWSZ. Na pokrycie kosztów związanych z pozostałych elementów infrastruktury sportowej władze Uczelni będą starały się pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich oraz MENiS.

Budowa muszli koncertowej

Obiekt ten powstanie w ostatnim etapie rewitalizacji dzięki zaangażowaniu władz oraz środków finansowych Uczelni i samorządu miejskiego. Podmioty te będą starały się, by środki na tę inwestycję pozyskać również z Funduszy Unii Europejskiej. Powstanie miejsca, gdzie mogłyby być organizowane imprezy kulturalne, jest korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kalisza. Będą tam odbywały się koncerty, festiwale, przedstawienia i inne występy, w których udział będą brali wszyscy. Dzięki temu zabawy w ramach Juwenaliów odbywałyby się w większości w campusie studenckim i udałoby się wzbogacić kalendarz kaliskich imprez stałych.

Już obecnie na rewitalizowanym terenie odbywa się wiele imprez. Mieszkańcy Kalisza i okolic bawią się wspólnie na festynie zorganizowanym m.in. z okazji Dnia Dziecka i organizowane są zabawy dla dzieci w ramach współpracy Uczelni z najmłodszym Klubem Europejczyka (istnieje on przy Szkole Podstawowej nr 1).

## Plan działań gospodarczych

### 2.1. Działania dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy

Utworzenie nowych miejsc pracy w związku z rozbudową bazy dydaktycznej

W związku z zagospodarowaniem budynków pozostałych po byłej jednostce wojskowej przewiduje się utworzenie nowych miejsc pracy. Planuje się utworzenie etatów dla 60 pracowników dydaktycznych oraz dla 10 pracowników administracji i obsługi technicznej. W budynku socjalnym powstanie klubokawiarnia, a w budynku sportowym punkt gastronomiczny, w którym będą mogli się stołować studenci i okoliczni mieszkańcy. Ponadto rozbudowa campusu z pewnością zachęci lokalnych przedsiębiorców do tworzenia punktów handlowych i usługowych w jego pobliżu.

### 2.2.Działania mające na celu zapewnienie środków finansowych na prowadzenie działalności

Odpłatne udostępnianie obiektów sportowych w ramach zajęć rekreacyjnych

Planuje się, by w budynkach sportowych, po zakończonych zajęciach dydaktycznych, odbywały się zajęcia rekreacyjne. Zarówno siłownia jak i sala fitess udostępniane byłyby wówczas odpłatnie wszystkim zainteresowanym. W miarę postępu realizacji programu rewitalizacji do udostępnianych obiektów dołączą również korty tenisowe, sala gimnastyczna i basen. Środki pochodzące z tej działalności przeznaczone będą na utrzymanie budynków, konserwację i/lub zakup nowego sprzętu do ćwiczeń.

Odpłatne udostępnianie muszli koncertowej

Muszla koncertowa z zapleczem dla artystów będzie wynajmowana innym podmiotom, które chciałyby organizować na terenie campusu imprezy kulturalne. Atrakcyjny obiekt i duży obszar wolnej przestrzeni są dużymi atutami campusu, co czyni go atrakcyjnym miejscem dla tego typu spotkań. Środki uzyskane z tytułu wynajęcia będą mogły być przeznaczane na utrzymanie obiektu.

## Plan działań społecznych

### 3.1. Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich

Powiększenie zasobu sal dydaktycznych i poprawa jakości obiektów sportowych PWSZ

Przeniesienie Instytutu Politechnicznego do zaadaptowanego budynku i wybudowanie, w II etapie realizacji Programu Rewitalizacji, kolejnego budynku dydaktycznego będzie wiązało się również z utworzeniem nowych laboratoriów, co jest niezbędne dla poszerzenia programu nauczania. W zaadaptowanym obiekcie znajdą się laboratoria: techniki cieplnej, biotechnologii i środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, analizy instrumentalnej, podstaw elektrotechniki i techniki pomiarów, fizyki, urządzeń elektrycznych, pomiarów i wielkości mechanicznych, zabezpieczeń elektroenergetycznych i podstaw elektroniki, metrologii technicznej, wytrzymałości materiałów i metaloznawstwa, termodynamiki mechaniki płynów, narzędzi skrawających oraz laboratorium obrabiarek CNC. Prowadzenie zajęć w odpowiednich warunkach przełoży się na poziom wykształcenia absolwentów PWSZ, co ułatwi im znalezienie pracy. Dla zapewnienia studentom odpowiednich warunków rozwoju konieczne jest zapewnienie im obiektów przeznaczonych dla ćwiczeń fizycznych. Służyć temu ma m.in. poprawa stanu nawierzchni istniejących boisk, budowa nowych i budowa basenu.

Nowe wyposażenie sal i pracowni przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności programu kształcenia. Fakt ten, jak i poszerzenie zakresu specjalności  pozwoli zmniejszyć odpływ młodych ludzi do środowisk akademickich w innych miastach. Często wyjazd na studia kończy się pozostaniem wykształconych osób w tych miejscach. Powiększenie zaplecza dydaktycznego PWSZ sprawi, że nie tylko zahamowany zostanie odpływ wykształconej młodzieży, ale przyczyni się również do jej pozostawania po skończeniu studiów w Kaliszu. Zwiększy się dzięki temu liczba ludzi z wyższym wykształceniem specjalistycznym, co przyciągnie do miasta przedsiębiorców chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie szkoleń i kursów

Zwiększenie liczby sal i pracowników dydaktycznych pozwoli prowadzić w Szkole kursy i szkolenia, których celem będzie ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz promowanie mobilności zawodowej. Zwiększy się tym samym dostępność mieszkańców miasta i okolic do szkoleń zawodowych. Władze Uczelni będą dostosowywały kierunki i program kształcenia do wymogów rynku pracy. Środki na te działania, jak i na realizację projektów związanych z podwyższaniem kwalifikacji i rozwojem potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii, władze Uczelni będą starały się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania te zostaną podjęte po rozpoczęciu użytkowania obiektów dydaktycznych, w kolejnych okresach programowania Unii Europejskiej.

### 3.2. Działania dotyczące tworzenia równych szans

Ułatwienie dostępu do zdobycia wyższego wykształcenia

Funkcjonowanie Uczelni jest szansą dla młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia bez konieczności wyjazdu do innego miasta. Sąsiadującym z Kaliszem ośrodkiem akademickim jest Poznań. Możliwość kształcenia się w mniejszym mieście, a w wielu przypadkach także w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania sprawia, że większa ilość młodych ludzi ma możliwość studiować. Wiąże się to z mniejszymi kosztami utrzymania, a także z niższym czesnym za studia zaoczne i podyplomowe. Dzięki powiększeniu liczby sal dydaktycznych Uczelnia może poszerzyć zakres kierunków kształcenia i przyjmować więcej studentów.

### 3.3. Działania dotyczące upowszechniania uprawiania sportu

Udostępnianie obiektów sportowych wszystkim zainteresowanym

Siłownia, sala fitess, sala gimnastyczna, boiska sportowe, basen, bieżnia lekkoatletyczna i korty tenisowe będą udostępniane wszystkim zainteresowanym na ustalonych warunkach. Obiekty te pozwolą również na poszerzenie zakresu działalności Akademickiego Klubu Sportowego o nowe sekcje sportowe. Aktualnie, w ramach klubu, działają następujące sekcje: siatkówka męska i damska, piłka nożna, pływanie. Udostępnianie obiektów sportowych szerokiemu gronu zainteresowanych będzie następowało sukcesywnie w miarę  ich rozbudowy na zasadach ustalonych przez organy PWSZ. Popularyzacji aktywnego trybu życia będą sprzyjały też istnienie na terenie powojskowym skate parku i ścieżki rowerowej prowadzącej na ten obszar.

# Część V

# Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2005-2006

Kolejność i zakres wykonywanych prac, w ramach realizacji przedsięwzięcia, przedstawiono w tabeli 33.

Tabela 33. Harmonogram i koszty prac w ramach I etapu Programu

| Okres działania (w kwartałach) |  | Zakres rzeczowy robót | Koszt inwestycji (w tys.) | Koszty inwestycji narastająco (w tys.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 r. | II | - stan surowy zamknięty budynku socjalno-noclegowego wraz z instalacjami - budowa ścieżki rowerowej* - położenie nawierzchni syntetycznej na dwóch boskach o nawierzchni asfaltowej* - stan surowy budynku dydaktyczno-laboratoryjnego wraz z rozbudową | 1 188 617,5 | 1 188 617,5 |
|  | III |  | 1 297 518,7 | 2486136,2 |
|  | IV |  | 1 296 873,7 | 3 783 009,9 |
| 2006 r. | I | - roboty wykończeniowe w budynku noclegowym oraz okablowanie strukturalne - roboty wykończeniowe oraz instalacyjne w budynku dydaktyczno-laboratoryjnym i okablowanie strukturalne - elewacje zewnętrzne budynków oraz sieci i przyłącza - budowa przepompowni ścieków i wyposażenie budynków w osprzęt, meble i urządzenia | 2 166 035,7 | 5949045,6 |
|  | II |  | 2 246 239,3 | 8195284,9 |
|  | III |  | 2 166 035,7 | 10361320,6 |
|  | IV |  | 2 246 279,4 | 12 607 600 |
| razem |  |  | 12 607 600 |  |

Uwaga: * inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych inwestora.

Źródło: Opracowanie na podstawie „Harmonogramu finansowania”.

Planuje się, że w kolejnych dwóch etapach przedsięwzięcie będzie realizowane w kolejności przedstawionej w tabeli 34.

Tabela 34. Harmonogram prac w II i III etapie realizacji Programu Rewitalizacji (lata 2007-2013)

| Etap Przedsięwzięcia | Rok | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| II | 2007 | - rozbudowa pionowa częściowo wykorzystanego już obiektu, gdzie obecnie znajduje się siłownia i sala fitness, na sale gimnastyczną - budowa zespołu parkingowego z dojazdem - budowa kanału teletechnicznego |
|  | 2008 | - budowa dwóch kortów tenisowych i dwóch boisk do siatkówki plażowej na istniejącej nawierzchni piaszczystej i modernizacja boiska do piłki nożnej - budowa skate parku - modernizacja i przebudowa wewnętrznych dróg dojazdowych |
|  | 2009 | - adaptacja budynku sztabowego na budynek dydaktyczny - montaż instalacji monitoringu na terenie powojskowym |
| III | 2010 | - budowa domu studenta |
|  | 2011 | - budowa muszli koncertowej z zapleczem dla artystów |
|  | 2012 | - budowa krytego basenu |
|  | 2013 | - budowa bieżni lekko atletycznej |

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane w I etapie rewitalizacji przedsięwzięcia będą finansowane ze środków własnych PWSZ, z budżetu miasta, z środków Archiwum Państwowego, a także pochodzących z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Funduszy Unii Eurpoejskiej. Wysokość przewidywanych do poniesienia nakładów oraz wykaz źródeł finansowania zestawiono w tabeli 35. Zawarto w niej źródła finansowania jedynie tych inwestycji, na realizacje których przewiduje się otrzymanie wsparcia finansowego z Funduszy Unijnych.

Tabela 35. Źródła finansowania przedsięwzięć w ramach I etapu rewitalizacji obszaru powojskowego w Kaliszu, na które planuje się pozyskanie dofinansowania z Funduszy Unijnych w ramach ZPORR

| Źródła finansowania | kwota ogółem | udział (w %) | plan na 2005 r. | udział (w %) | plan na 2006 r. | udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (w tys.) |  | (w tys.) |  | (w tys.) |  |
| PWSZ | 3 095 365,5 | 24,55 | 945 491,3 | 25,00 | 2 149 874,3 | 24,36 |
| MENiS | 3 189 457,3 | 25,30 | 945 491,3 | 25,00 | 2 243 966,0 | 25,43 |
| Fundusz ZPORR | 6 303 277,5 | 50,00 | 1 890 982,5 | 50,00 | 4 412 295,0 | 50,00 |
| Archiwum Państwowe | 4 613,7 | 0,04 | - |  | 18 454,8 | 0,21 |
| Razem | 12 606 555,0 | 100,00 | 3 781 965,0 | 100,00 | 8 824 590,0 | 100,00 |

Źródło: Opracowanie na podstawie „Harmonogramu finansowania”.

W tabeli nie zostały zawarte inwestycje, których realizacja sfinansowana będzie z środków własnych inwestora. Jedną z nich jest budowa ścieżki rowerowej, którą zaplanowano na II kwartał 2005 r. Jej szacunkowy koszt wynosi 850 000 zł i pokryty zostanie z budżetu miasta. Poza tym zostanie połozona nawierzchnia syntetyczna na dwóch boiskach otwartych o nawierzchni asfaltowej, które znajdują się na terenie rewitalizowanym. Koszt tego działania szacuje się na 200 000 zł i zostanie on sfinansowany z budżetu PWSZ w Kaliszu.

# Część VI

# system wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego programem

W roku akademickim 2003/2004 Senat PWSZ przyjął uchwałę w sprawie dalszej adaptacji campusu studenckiego - Centrum Dydaktyczno-Sportowego. Program Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Kaliszu będzie wdrożony, realizowany i koordynowany przez Dział Techniczny i Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów, które są jednostkami organizacyjnymi PWSZ. Ze strony Urzędu Miasta funkcję koordynującą będzie spełniać pracownik zajmujący Stanowisko pracy ds. Funduszy Europejskich, bezpośrednio podległy Prezydentowi Miasta Kalisza.  Beneficjentem programu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, samorząd miejski i Archiwum Państwowe. Z kolei beneficjantem pośrednim jest cała społeczność lokalna, obecni i przyszli studenci PWSZ oraz przyjezdni korzystający z obiektów sportowych i muszli koncertowej. W przypadkach, w których realizatorzy przedsięwzięcia będą starali się o pozyskanie dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej podmiotem wnioskującym o przyznanie wsparcia finansowego będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. Program ten został przedstawiony Radzie Miasta Kalisza do zatwierdzenia uchwałą.

Realizacja projektów przewidzianych do wykonania w latach 2007-2013 wymaga opracowania niezbędnej dokumentacji: projektów (budowlano–wykonawcze) oraz kosztorysów inwestorskich, uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Uczelni i budżetu miasta, ich realizacja uzależniona jest od uzyskania zaplanowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

- Beneficjent końcowy realizujący zadania inwestycyjne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego dla Miasta Kalisza będzie odpowiedzialny za poprawność wydatkowania całości środków przeznaczonych na dany projekt, a także za wybór wykonawcy projektu. Zarówno decyzja w tej sprawie, jak i zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi zgodnie z procedurą zamówień publicznych oraz z zasadami dotyczącymi wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Realizator projektu zobowiązuje się także do rzetelnego zestawienia wydatków, wdrażania projektu zgodnie z zawartą umową o przyznanie dofinansowania. Dokumentacja potwierdzająca faktycznie dokonane wydatki, jak i dokumentacja pomocnicza będzie dostępna i przechowywana przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty przez Komisję Europejską płatności końcowej pomocy. W zawieranych umowach beneficjent zostanie zobowiązany do przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektów do dnia 31 XII 2013 roku (wyjątek: dokumenty dotyczące udzielonej pomocy publicznej, które muszą być przechowywane przez okres 10 lat).

- Wydatki dotyczące realizowanego projektu będą zgodne z prawem polskim i wspólnotowym, a płatność na rzecz wykonawcy będzie dokonywana w sposób prawidłowy. Zarówno fizyczny, jak i finansowy postęp wdrażania projektu będzie monitorowany m.in. przez kontrole na miejscu. Realizator programu rewitalizacji będzie odpowiedzialny również za stworzenie odrębnego systemu księgowego rejestrującego środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, co zapewni relacje każdej transakcji z operacją zarejestrowaną na dokumencie. Projekt finansowany będzie tylko z jednego funduszu unijnego, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji planu zostanie sporządzony i wysłany do Instytucji Wdrażającej raport, wraz z informacją o sposobach jej usunięcia. Na podstawie zawartej umowy finansowania projektu beneficjent podda się wszelkim kontrolom przeprowadzanym przez uprawnione jednostki oraz udzieli wszelkich informacji dotyczących realizowanego projektu.

# Część VII

# sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

## 1. System monitorowania programu rewitalizacji

- By sprawnie i efektywnie przeprowadzić rewitalizację terenu powojskowego w Kaliszu, realizator projektów będzie monitorował zarówno wydatki, jak i efekty rzeczowe realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Monitorowanie to będzie polegało na systematycznym zbieraniu, raportowaniu i interpretowaniu danych opisujących postęp i efekty realizowanego zadania. Będzie ono również obejmowało roczne i końcowe sprawozdania z realizacji projektu i przedkładanie ich Instytucji Pośredniczącej. W zależności od charakteru dostarczonych danych przeprowadzany będzie monitoring rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy dostarczać będzie informacji o postępie we wdrażaniu programu rewitalizacji, co umożliwi ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w ZPORR. Dane, na podstawie których można wnioskować o efektach realizowanych zadań, podzielone zostały, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej na trzy kategorie: wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu i wskaźniki oddziaływania.

Wszystkie wskaźniki mierzone będą cyklicznie, a częstotliwość ich pomiaru będzie różna, uzależniona od kategorii wskaźnika i od poziomu jego pomiaru w strukturze wdrażania. Wskaźniki produktu mierzone będą co najmniej raz na kwartał, wskaźniki rezultatu co 6 miesięcy lub po zakończeniu projektu, natomiast wskaźniki oddziaływania corocznie lub po zakończeniu projektu. Okresem bazowym, wobec którego porównywane będą zmiany wskaźników będzie rok (lub jego ostatni kwartał) poprzedzający rok, w którym rozpoczęto wdrażanie programu. Wartości wskaźników produktu określa się każdorazowo w składanym sprawozdaniu z realizacji, natomiast wskaźników rezultatu i oddziaływania z zasady w sprawozdaniach rocznych i na zakończenie realizacji.

Z kolei monitoring finansowy pozwoli na zebranie informacji o finansowych aspektach realizacji programu, co jest podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Będzie odbywał się on w oparciu o sprawozdania – okresowe, roczne oraz końcowe (obejmujące projekt, działanie, program operacyjny). Sprawozdania te będą obejmowały dane o wydatkach poniesionych w okresie objętym sprawozdaniem, wydatkach poniesionych od początku realizacji zadania i stopniu realizacji zadania.

Beneficjent będzie składał raz na kwartał lub częściej, na żądanie uprawnionej instytucji, okresowe sprawozdanie z realizacji projektu w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego właściwej Instytucji Wdrażającej, która bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych zweryfikuje sprawozdanie. Gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty to realizujący projekt, złoży skorygowane sprawozdanie w ciągu kolejnych 5 dni kalendarzowych. Podobna procedura obowiązuje przy sprawozdaniach rocznych, które beneficjent obowiązkowo będzie składał do 25 dni kalendarzowych kolejnego roku kalendarzowego i sprawozdaniach końcowych z realizacji projektu najpóźniej po upływie 25 dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia.

## Sposoby oceny programu rewitalizacji

Ocena programu rewitalizacji powinna służyć jak najlepszemu dopasowaniu realizowanych przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego wydatkowania środków. Na jej podstawie można stwierdzić o celowości, trafności i wartości dodanej planowanej, przeprowadzanej lub zakończonej interwencji. By dokonywać dobrej oceny Beneficjent będzie zbierał odpowiednie dane i składał w terminie wymagane raporty. Dla oceny programu, którego częścią są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przeprowadza się następujące typy ocen:

- ocena ex-ante - przed realizacją programu – ocena taka została już przeprowadzona przy tworzeniu Planu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Kaliszu. Harmonogram inwestycji powstał na podstawie zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, potrzeb mieszkańców miasta, Archiwum Państwowego oraz celów Strategii Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013.

- ocena mid-term - w połowie okresu realizacji – nie przewiduje się oceny w połowie okresu realizacji I etapu programu rewitalizacji, gdyż obejmuje on bardzo krótki okres programowania - lata 2005-2006.

- ocena ex-post - na zakończenie programu – pozwoli ona określić długotrwałe efekty wdrożenia ZPORR, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy.

- ocena on-going – bieżąca – będą podlegać jej poszczególne projekty w trakcie ich realizacji.

## Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

By zagwarantować osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji inwestycji niezbędna jest współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Władze PWSZ w Kaliszu będą starały się pozyskać nowe porozumienia i umowy, zarówno z instytucjami sektora prywatnego jak i publicznego, by zaangażować te podmioty do pomocy w wyposażeniu obiektów powstałych w wyniku inwestycji, poszerzyć ofertę praktyk studenckich oraz zapewnić współpracę mającą na celu wymianę doświadczeń i transfer technologii. Z kolei rozbudowa bazy sportowej pozwoli szybciej rozwijać się Akademickiemu Związkowi Sportowemu.

Działające na rewitalizowanym terenie Archiwum Państwowe współpracuje z uczelniami wyższymi, placówkami badawczymi, urzędami i szkołami średnimi. Placówka ta odgrywa bardzo ważną rolę w skali kraju, a szczególnie dla Wielkopolski.

W proces rewitlalizacji zaangażowane są także podmioty prywatne, które będą realizatorami budowy kanalizacji teletechnicznej. Przedsięwzięcie to przyniesie korzyści nie tylko tym firmom, ale też korzystającym z tego urządzenia.

## Public Relations programu rewitalizacji

Za promocję Planu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Kaliszu odpowiedzialni będą Biuro Promocji Studentów i Absolwentów PWSZ i Urząd Miasta w Kaliszu. Dzięki tego typu działaniom możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona beneficjentów projektów realizowanych w ramach planu oraz instytucji, które mogą być partnerami w realizacji inwestycji. W szczególności są to: PWSZ / studenci, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Wymogi w odniesieniu do projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych uregulowane są w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000 z dnia 30 V 2000 r. Głównym celem tych działań jest:

- dostarczenie informacji na temat możliwości jakie dają Fundusze Strukturalne wnioskodawcom, beneficjentom i opinii publicznej,

- pokazanie roli i wsparcia oferowanego przez fundusze,

- promowanie celów wspieranych przez fundusze.

W ramach promocji Planu Rewitalizacji zostaną wykorzystane następujące sposoby informowania o roli Funduszy Strukturalnych:

- strona internetowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Urzędu Miasta– gdzie znajdą się informacje o wkładzie Unii Europejskiej w realizowane przedsięwzięcie i sam Plan Rewitalizacji. Informacja taka będzie znajdowała się przynajmniej na stronie głównej,

- plakaty w PWSZ i Urzędzie Miasta – zawierające informacje o realizowanych projektach i wkładzie Unii Europejskiej,

- biuletyny i foldery o wykonywaniu konkretnych zadań,

- kontakty z lokalną prasą i telewizją,

- spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi w projektach.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I	2

Charakterystyka obecnej sytuacji w Kaliszu	2

1.	Zagospodarowanie przestrzenne	2

1.1. Rys historyczny i granice stref ochrony konserwatorskiej	2

1.2. Uwarunkowania ochrony środowiska w Kaliszu	6

1.3. Własność nieruchomości	11

1.4. Infrastruktura techniczna	12

1.5. Identyfikacja problemów	20

2.	Charakterystyka gospodarcza Kalisza	22

2.1. Liczba i struktura podmiotów gospodarczych	22

2.2. Zatrudnienie	25

2.3. Główni pracodawcy	26

2.4. Identyfikacja problemów	28

3.	Sfera społeczna	28

3.1. Struktura ludności miasta	28

3.2. Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji	31

3.3. Organizacje społeczne działające w Kaliszu	37

3.4. Identyfikacja problemów	39

4.	Analiza SWOT	40

CZĘŚĆ II	42

NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO REWITALIZOWANEGO TERENU	42

1.	Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006	42

2.	Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego	43

4.	Strategia Rozwoju Kalisza na lata 2004-2013	44

5.	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	45

6.	Program ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu na lata 2004-2011	47

7.	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – ul. Poznańska 201-207	47

8.	Wieloletni Plan Inwestycyjny Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008	49

CZĘŚĆ III	50

założenia programu rewitalizacji obszaru powojskowego	50

1.	Okresy programowania 2005-2006 i lata następne	50

2.	Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie	51

3.	Podział na projekty i zadania inwestycyjne	62

4.	Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji	63

5.	Oczekiwane wskaźniki osiągnięć	64

Część IV	67

plany działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym	67

1.	Plan działań przestrzennych	67

1.1. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej	67

1.2. Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej	69

2.	Plan działań gospodarczych	72

2.1. Działania dotyczące tworzenia nowych miejsc pracy	72

2.2.Działania mające na celu zapewnienie środków finansowych na prowadzenie działalności	72

3.	Plan działań społecznych	73

3.1. Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich	73

3.2. Działania dotyczące tworzenia równych szans	74

3.3. Działania dotyczące upowszechniania uprawiania sportu	74

Część V	76

Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2005-2006	76

Część VI	79

system wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego programem	79

Część VII	81

sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej	81

1. System monitorowania programu rewitalizacji	81

2.	Sposoby oceny programu rewitalizacji	82

3.	Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	83

4.	Public Relations programu rewitalizacji	84

Aktualnie obowiązujące granice tych stref zostały określone w 1998 r., jednak należy podkreślić, że w momencie opracowywania niniejszego programu rewitalizacji trwały równoległe prace nad rozszerzeniem omawianych granic. Konieczne jest więc monitorowanie dokonanych zmian oraz ewentualna aktualizacja stref ochrony konserwatorskiej zawartych w tym opracowaniu.

Ze względu na to, że w momencie opracowywania analizy sytuacji społeczno-gospodarczej w Kaliszu dane statystyczne dotyczące ilości podmiotów gospodarczych w 2003 r. nie były jeszcze dostępne, analiza zostanie przeprowadzona na podstawie informacji z lat 2000-2002.