Uchwała Nr XLV/687/2006

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia18 maja 2006 roku

w sprawie Programu Gospodarczego p.n. "Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza-Miasta na prawach powiatu na lata 2007-2010".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Program Gospodarczy p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza - Miasta ma prawach powiatu na lata 2007-2010, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

W kolejnych latach realizacji, Program będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań w zakresie potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji i innych .

§ 3.

Traci moc uchwała XVII/249/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.03.2004 r. 
w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Kalisza- Miasta na prawach powiatu na lata 2005-2008

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały NrXLV/687/2006

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 18 maja 2006 roku

w sprawie Programu Gospodarczego p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2007-2010.

Ustawa samorządowa nakłada na Miasto obowiązek zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Realizacja tych zadań łączy się z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną, mającą na celu zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia a także z realizacją zobowiązań akcesyjnych. Działalność ta powinna być prowadzona planowo i uwzględniać odpowiednio długą perspektywę czasową. Wynika to nie tylko 
z okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim z konieczności ustalenia zasad polityki inwestycyjnej Miasta, a następnie ich przestrzegania. W ten sposób możliwe będzie przyjęcie podstawowego kryterium decydującego w dłuższym okresie czasu o realizacji poszczególnych przedsięwzięć tj. dobrze pojętego interesu Miasta, rozumianego zarówno w sensie społecznym, ekonomicznym jak i technicznym.

Niniejsza uchwała jest podstawowym elementem tej polityki, a jej uchwalenie pozwoli na podejmowanie z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich działań, związanych 
z procesem gospodarczego rozwoju miasta. Ułatwi ona długofalową prognozę wydatków budżetowych, określi zdolności zaciągania zobowiązań finansowych na realizację zadań wynikających z Programu, a przede wszystkim pozwoli na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł ich dofinansowania. Stanowi ona też jednoznaczne poparcie i zapewnienie przez Radę Miejską Kalisza ciągłości realizacji inwestycji, 
w tym także inwestycji dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały

NR XLV/687/2006

Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 18 maja 2006r

PREZYDENT

MIASTA  K A L I S Z A

### PROGRAM GOSPODARCZY

### p.n. WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY

### KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU

### NA  LATA    2007-2010

#### Kalisz - kwiecień   2006 rok

.       W P R O W A D Z E N I E

Samorząd terytorialny stał się instytucją organizującą oraz koordynującą procesy i działania zachodzące na szczeblu lokalnym w sferze polityki, gospodarki, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wypoczynku i w innych dla życia mieszkańców dziedzinach.

Przyznane gminom zadania i kompetencje obligują je do dostarczania szerokiego zakresu usług komunalnych na poziomie określonym stopniu rozwoju cywilizacyjnego i potrzebami mieszkańców. Wiąże się to szczególnie z przyjęciem odpowiedzialności za organizację szerokiego spektrum usług publicznych od uzbrojenia terenów komunalnych do zapewnienia dostępności obiektów infrastruktury społecznych i tworzenia warunków bezpieczeństwa publicznego.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest zapewnienie szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej. Wieloletnie zaległości inwestycyjne w Mieście spowodowały powstanie znacznej luki infrastrukturalnej, stąd nadal występują duże potrzeby w ułatwieniu dostępności do kanalizacji, wodociągów 
i dróg o zasięgu ogólnomiejskim jak i utwardzonych dróg osiedlowych. Zapotrzebowanie na inwestycje publiczne w infrastrukturę komunalną jest ogromne 
i daleko przekracza dostępne na ten cel środki.

Właściwe zarządzanie Miastem i jego majątkiem nie jest możliwe bez stosowania kompleksowego planowania i wprowadzania ustalonych planów w życie, czyli klasycznych narzędzi z zakresu zarządzania. Planowanie działań na przyszłość (strategiczne) niezbędne jest wszędzie tam, gdzie radnym i pracownikom samorządowym zależy na podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz na kreowaniu warunków do wszechstronnego i trwałego rozwoju Miasta w optymalnie wytyczonym kierunku.

Program Gospodarczy p.n. Wieloletni Program Inwestycyjny Kalisza-Miasta na prawach powiatu na lata 2007-2010, zwany dalej WPG ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Decyzje w programie rozwoju i ich realizacja mają wymiar strategiczny – określony celami definiowanymi w kategorii polityki, wymagające określenia zasobów 
i zdefiniowania programów realizacji w określonym czasie oraz wymiar techniczno – realizacyjny, gdy następuje bezpośrednie przygotowanie i uruchomienie procesu inwestycyjnego wraz z alokacją środków finansowych.

2. PROGRAM GOSPODARCZY  CELE  ZADANIA  I  ZAKRES  PRAC      PLANISTYCZNYCH

Planowanie jest koniecznością poszukiwania rozwiązań w podejmowaniu decyzji zmierzających do przyjęcia optymalnych rozwiązań pojawiających się problemów to czynności powtarzające się na wszystkich etapach planowania oraz na wszystkich poziomach struktury zarządzania. Jakość podejmowanych decyzji oraz stopień ich akceptacji przez społeczeństwo, bezpośrednio wpływa na jakość funkcjonowania Miasta i poziom zadowolenia społeczeństwa.

WPG tworzy standardowe procedury organizacyjne, które pozwalają na koordynację  procesu inwestowania w infrastrukturę, systematyzują i ułatwiają działania wszystkim uczestnikom procesu. Zastosowanie metodyki WPG sprawia, że proces planowania inwestycyjnego i wydawania środków publicznych staje się: formalny, czytelny, 
a przez ustalenie kompromisu w zaspakajaniu interesów i przygotowaniu podstaw rozwoju- efektywny.

W planowaniu inwestycyjnym nie da się uniknąć konieczności dokonywania wyboru z uwagi ograniczone środki inwestycyjne w stosunku do większych potrzeb inwestycyjnych.

Konstruując program inwestycyjny na lata 2007-2010 starano się w sposób realny przyjąć prognozę wielkości zasobów finansowych w tym zarówno dochodów własnych jakimi dysponować będzie miasto, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zadania zostały zapisane jako grupy zadań gospodarczych, natomiast w grupach zadania umieszczono w układzie hierarchicznym począwszy od najważniejszych ze względu na potrzeby całego miasta.

Zaplanowano także zadania, na które Miasto będzie starało się pozyskać środki z Unii Europejskiej w perspektywie następnych lat, tzn. po roku 2006, gdy w Unii Europejskiej obowiązywać będzie nowy plan (lata 2007-2012).

Opracowanie przez Gminę WPG, przyjętego i zatwierdzonego w formie Uchwały przez Radę Miejską, stawiany jest przez Unię Europejską jako wymóg konieczny potwierdzający zabezpieczone sfinansowanie udziału własnego jednostki samorządowej w kosztach realizacji projektów przewidzianych do częściowego sfinansowania z funduszu spójności i funduszy strukturalnych, stanowi jeden 
z podstawowych załączników wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Przyjmując do programu zadania przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z Unii Europejskiej należy mieć świadomość, że faktyczny poziom kredytów komercyjnych, niezbędnych do zaciągnięcia na sfinansowanie udziałów własnych Miasta w projekcie, zależeć będzie od wielkości otrzymanego dofinansowania z UE. Obowiązujące przepisy o finansach publicznych potwierdzają, iż zaciągnięte zobowiązania (kredyty komercyjne, pożyczki preferencyjne) na realizacje zadań za środków unijnych nie obciążają granicy zadłużenia, do której gmina może zaciągać kredyty bezpieczne dla budżetu miasta.

Potrzeba opracowania wieloletniego programu wydatków majątkowych wynika także ze złożoności samego procesu inwestycyjnego, począwszy od spraw terenowo-prawnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego aż do zakończenia realizacji. Szczególnie w przypadku zadań wieloletnich, o znacznej wartości kosztorysowej, brak programu długoterminowego przysparza wielu problemów w ich realizacji.

Program wieloletni jest także niezwykle pomocny przy opracowywaniu projektów budżetu na rok następny. Przygotowanie projektu budżetu, zarówno w części dotyczącej wydatków bieżących jak i majątkowych, jest bowiem czymś więcej niż techniczną procedurą.

Zintegrowanie procesu wieloletniego programowania inwestycji publicznych 
i systemu programowania dochodów i wydatków budżetu miasta, ułatwi też realizację ustalonych wcześniej priorytetów rozwoju i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu, a także stworzy możliwość pogodzenia celów bieżących 
z długoterminowymi zamiarami rozwojowymi.

Program Gospodarczy jest zestawieniem najważniejszych dla Kalisza zadań inwestycyjnych (w podziale na grupy gospodarcze), przewidzianych do realizacji w okresie czterech kolejnych lat. Chociaż prezentuje on w swej treści wielkości rocznych nakładów inwestycyjnych oraz środki finansowe przeznaczone w tym okresie na ich realizację, to nie można go traktować jako budżetu zadaniowego, a jedynie jako próbę zidentyfikowania najważniejszych potrzeb i określenia głównych kierunków dalszego rozwoju miasta. Program nie ustala też sztywnych ram, jakie niesie za sobą wieloletni plan inwestycyjny, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej. Program ma bowiem stanowić zbiór zamierzeń i prognoz, przyjętych na okres czteroletni, weryfikowany na etapie konstruowania rocznego budżetu miasta, a zwłaszcza ustalania obligatoryjnego poziomu wydatków inwestycyjnych.

Przy opracowaniu Programu starano się uwzględnić najważniejsze zagadnienia, mające wpływ nie tylko na poprawę warunków życia społeczności kaliskiej, ale także na stworzenie podstaw do dalszego równomiernego rozwoju miasta. Z tego właśnie względu za najistotniejszą uznano rozbudowę i poprawę stanu istniejącej sieci dróg, następnie rozwój infrastruktury technicznej, mającej poprawić stan środowiska 
i rozszerzyć dostęp do podstawowych mediów maksymalnej liczbie odbiorców. 
Z kolei zadania w zakresie edukacji i sportu nie tylko poprawią stan bazy technicznej, ale pozwolą na uzyskanie wymiernych oszczędności w zakresie eksploatacji placówek oświatowych, przekładających się wprost na obniżenie w przyszłości wydatków budżetu miasta na ten cel.

- WPG ma charakter prognozy, aktualizowanej i weryfikowanej pod kątem nowych uwarunkowań, w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Dzięki temu miasto zawsze będzie dysponować aktualnym, programem na kolejne cztery lata.

- WPG jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy,

- WPG zawiera inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zadania 
o wartości powyżej 400.000zł,

- WPG stanowi podstawę tworzenia w kolejnych latach projektu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu, w części dotyczącej wydatków majątkowych,
- WPG zawiera także przybliżoną wielkość środków przewidzianych 
w następnych latach na realizację zadań w cyklu rocznym oraz środki stanowiące rezerwę inwestycyjną i rezerwę na inwestycje oświatowe,

Przyjęcie ostatniego z założeń oznacza, że stosowana często praktyka wprowadzania  inwestycji drobnych o cyklu jednorocznym, wymagać będzie znalezienia dodatkowych środków np. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, bez konieczności wydłużania cyklu realizacyjnego inwestycji wieloletnich lub zwiększania tej części wydatków inwestycyjnych, która pokrywana jest z dochodów własnych miasta, gdyż w zasadzie na żadne inwestycje o niewielkim zakresie rzeczowym, nie można pozyskać zewnętrznych źródeł dofinansowania.

Dla potrzeb programu zadania inwestycyjne podzielona na 8 następujących grup gospodarczych :

- rozwój sieci drogowych,

- infrastruktura techniczna związana z ochroną środowiska,

- pozostała infrastruktura techniczna (w tym inwestycje ciepłownicze, oświetleniowe,
   inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych),

- sport i edukacja,

- gospodarka mieszkaniowa,

- bezpieczeństwo,

- administracja publiczna,

- pozostałe.

Uwzględniając przede wszystkim cele strategiczne rozwoju, określone 
w Strategii Rozwoju Miasta Kalisza, możliwość pozyskania środków unijnych, innych źródeł dofinansowania oraz przyjęte kryteria oceny, za najważniejsze zadania do realizacji uznano :

- przebudowę systemu odbioru ścieków w Kaliszu,

- modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego,

- budowę Gimnazjum na Osiedlu Dobrzec wraz z salą widowiskowo – sportową,

- modernizację i termomodernizację placówek oświatowych realizowaną 
w oparciu o przyjęty przez Radę Miejską program,

- przedłużenie Trasy Stanczukowskiego od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej,

- budowę ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul.Górnośląskiej,

- modernizację obiektów sportowych przy ul Łódzkiej wraz z terenami rekreacyjno – sportowymi,

- budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych i deszczowych na Osiedlach Dobrzec i Sulisławice,

- pieszo-rowerowy szlak przyrodniczo - kulturowy Miasta Kalisza „Śladami przeszłości, bliżej natury”,

- budowę Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

Przyjęto założenie, że budowa Trasy Bursztynowej zakończona zostanie 
w 2005r, natomiast zobowiązania finansowe z tytułu jej realizacji, rozłożone będą na kolejne lata po 2.500.000 zł rocznie.

W przedłożonym WPG przyjęto następujące źródła finansowania wydatków majątkowych:

- dochody własne budżetu miasta,

- środki z Unii Europejskiej tj. Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne,

- dotacje z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, z Urzędu Marszałkowskiego (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej),

- dotacje z Ministerstwa Sportu,

- środki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu,

- pożyczki preferencyjne z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty komercyjne

W przypadku braku dofinansowania z funduszy unijnych poziom wydatków przewidzianych w zestawieniu zadań inwestycyjnych do sfinansowania z budżetu miasta, będzie równy wielkości środków jakie ujęte zostaną w rocznych planach wydatków inwestycyjnych.

3.      UWARUNKOWANIA  I  ZAGROŻENIA  PROGRAMU WIELOLETNIEGO

- WPG, jeśli ma być sprawnym instrumentem zarządzania, powinien stanowić część regularnego procesu przygotowania budżetu i stanowić jedno z ogniw niezbędnych do ustalenia wieloletniego programu wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta.

- Zadania zatwierdzone w programie wieloletnim realizowane są w ustalonych terminach przez jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego, wskazane na początku każdego roku przez Prezydenta Miasta Kalisza,

- Monitorowanie rzeczowej i finansowej realizacji WPG, powinno przebiegać 
w ścisłym powiązaniu z monitorowaniem poziomu dochodów i wydatków budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

- Nawet najlepiej opracowany program nie może być programem doskonałym. Zmiany organizacyjne, nieprzewidziane wydatki, niepewność co do finansowania (szczególnie założonego dofinansowania z Unii Europejskiej), sprawy terenowo-prawne lub procedury przetargowe, niejednokrotnie mogą utrudnić realizację nawet najstaranniej zaplanowanych i przeanalizowanych zadań inwestycyjnych. Zdarzenia 
i problemy powstające niezależnie od procesu programowania inwestycji, mogą spowodować zakłócenia i konieczność dokonania zmian w programie inwestycyjnym.

4.       PODSUMOWANIE

Opracowanie Programu Gospodarczego pod nazwa Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2010 pozwoli na uściślenie zapisów uchwalonej „Strategii rozwoju Kalisza do roku 2013” i sprecyzowanie najważniejszych zadań inwestycyjnych, kolejności ich realizacji oraz wielkości środków niezbędnych do ich sfinansowania.

Miasto pozostawia WPI w formule otwartej na inne inicjatywy, to znaczy, 
że w przypadku pojawienia się inwestora prywatnego zamierzającego realizować zadanie o charakterze publicznym, Miasto dokona zmiany WPI i wygospodaruje stosowne środki. Wielkość środków zależna będzie od tego na ile proponowane zadanie zgodne będzie ze strategią rozwoju i kierunków zagospodarowania Miasta.

Zgodnie z zamierzeniami, program ten powinien stać się narzędziem pomocnym nie tylko Radzie Miejskiej Kalisza, Prezydentowi Miasta i Skarbnikowi Miasta w planowaniu i realizacji budżetu, ale wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem miasta.

ZESTAWIENIE

ZADAŃ

UJĘTYCH

W PROGRAMIE GOSPODARCZYM

p.n. „WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2010”

Kalisz kwiecień 2006 r.